Ai sensi della Decisione sull'approvazione delle Basi del piano di sviluppo delle strade regionali e locali della Regione istriana per il periodo dall'anno 2004 all'anno 2008 (Assemblea regionale della Regione istriana , Sigla amm.: 340-01/04-01/02, No. protocollo: 2163/1-01/04-04-4 del 15 aprile 2004) e dell'articolo 20 dello Statuto dell'Autorità regionale per le strade della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" 2/98)

EMANO

le Basi del piano di sviluppo delle strade regionali e locali della Regione istriana

per il periodo dall'anno 2004 all'anno 2008

Il direttore

Đani Levak, f.a.

Sigla amm.: 340-03/03-01/01

No. protocollo: 2163/1-12/01-01-04-15

Pisino, 23 4 2004

(karta Istre)

LEGENDA

STRADE STATALI

STRADE REGIONALI

STRADE LOCALI

LINEA FERROVIARIA

CONFINE REGIONALE

INCROCIO DI STRADE A DUE LIVELLI

PONTE

TUNNEL

AUTORITÀ REGIONALE PER LE STRADE DELLA RI

52001 PISINO, Dršćevka 1, p.p. 82

BASI DEL PIANO DI SVILUPPO DELLE STRADE REGIONALI

E LOCALI DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL PERIODO DALL'ANNO 2004 ALL'ANNO 2008

Pisino, dicembre 2003

CONTENUTO

Introduzione		303

1  	Rete di strade pubblica e situazione delle strade regionali e locali		304

1.1  	Lunghezza delle strade pubbliche		304

1.2  	Densità e grado di sviluppo delle strade pubbliche		305

1.3  	Situazione dei veicoli motorici anno 2002		305

1.4  	Situazione della rete stradale anno 1998 - 2002		306

2  	Sviluppo delle strade regionali e locali anno 1998 - 2002		309

2.0.1  	Effettuazione dei mezzi		309

2.0.2  	Investimenti nello sviluppo		309

2.0.3  	Tutela delle strade regionali e locali e del traffico		310

2.1  	Manutenzione		311

2.1.1  	Regolare		311

2.1.2  	Manutenzione straordinaria		314

2.2  	Edificazione		315

3  	Possibilità e strategia di sviluppo delle strade regionali e locali secondo

la Strategia di sviluppo del traffico della Repubblica di Croazia		316

3.1  	Determinante di sviluppo		316

3.2  	Possibilità di sviluppo		317

3.3  	Strategia di sviluppo		317

4  	Fini e compiti nel periodo anno 2004 - 2008		317

5  	Mezzi		318

Fonti dei mezzi		318

5.1  	Compensi		318

5.2  	Compenso nel prezzo del combustibile		318

5.3  	Finanziamento aggiuntivo dell'autogoverno locale		318

5.4  	Crediti		319

6  	Ripartizione dei mezzi		320

Destinazione		320

6.1  	Manutenzione		321

6.1.1  	Ordinaria		321

6.1.2  	Straordinaria		323

6.2  	Edificazione		325

6.2.1  	Ricostruzione		325

6.2.2  	Edificazione nuova		325

6.3  	Altro		326

6.3.1  	Tutela delle strade e del traffico		326

6.3.2  	Spese dell'Amministrazione		326

6.3.3  	Uscite finanziarie e spese		326

7  	Misure per la realizzazione del piano		326

Introduzione

L'Autorità regionale per le strade (ARS) svolge l'attività di manutenzione ed edificazione delle strade regionali e locali in base alla Legge sulle strade pubbliche (LSP, Gazzetta popolare 100/96), nonché le geste in base alle legge e prescrizioni sulle strade pubbliche. Sull'Autorità regionale per le strade vengono applicate le prescrizioni sugli enti se per Legge non fosse previsto altrimenti. La Regione istriana quale fondatore dell'Autorità regionale per le strade, ha emanato la Delibera sulla fondazione dell'ARS ed approvato lo Statuto con cui vengono dettagliatamente stabiliti l'attività, l'assetto ed il modo di decisione di singoli organi, come pure altre questioni relative allo svolgimento dell'attività e dell'andamento degli affari dell'ARS.

L'ARS è stata assettata in due unità organizzative:

- unità organizzativa per la manutenzione

- unità organizzativa per l'edificazione.

L'ARS viene gestita dal direttore nominato dall'Assemblea regionale su proposta dello Zupano.

L'ARS consta di direttore e otto addetti.

Per la manutenzione ed edificazione delle strade regionali e locali i documenti basici pianificatori sono la Strategia di sviluppo delle strade pubbliche emanata dal Sabor croato su proposta del Governo della Repubblica di Croazia (articolo 7) e che non è stata emanata, nonché il Programma di edificazione e manutenzione delle strade pubbliche emanato dal Governo su proposta del Ministero della marina, del traffico e delle comunicazioni, per il periodo di quattro anni, conformemente alla Strategia. Il Programma di edificazione e manutenzione è stato emanato dal Governo per il periodo 2001 - 2004. Non è conforme alla Legge sulle strade pubbliche , GP 19/2001. In base a questi documenti il piano annuo per le strade regionali e locali viene emanato dal direttore dell'ARS, previa opinione della Giunta della Regione istriana e del Ministero della marina, del traffico e delle comunicazioni. Tale modo (soltanto piano annuo al livello dell'ARS) d'emanazione soltanto del piano annuo (senza la Strategia ed il Programma del Governo che solo in una piccola parte e del tutto inadeguatamente (salvo che rispetto alla manutnezione ordinaria), tratta le strade regionli e locali), rende difficile il lavoro all'ARS. Perciò è necessario emanare il piano a medio termine al livello dell'ARS previsto per Statuto, ma oltre al sopracitato e per altre ragioni, non era necessario emanarlo fino a quest'anno. Qui si pensa, prima di tutto, al basso livello d'effettuazione delle entrate per lo svolgimento dell'attività dell'ARS che dalla fondazione nel 1998 all'anno 2002 ammontava dal 25 al 60% di standard per la manutenzione regolare e per la manutenzione straordinaria veniva assicurato l'8 - 7% di standard, all'ammontare assoluto da 4,4, a 3,3 milioni di kune, ossia per l'edificazione 1,5-1,0 milioni di kune annualmente. Con un tale accumulo era inutile emanarvi il piano a medio termine, siccome con esso non si poteva fare niente che una manutenzione ordinaria insufficiente.

Con l'aumento delle entrate originarie da 16 milioni nell'anno 1998 a più di 34 milioni nell'anno 2002, sono state create le condizioni, con queste entrate e con le entrate dell'azienda Hrvatske ceste destinate alle strade regionali e locali, per aprire crediti (appena dall'anno 2002 quando le condizioni erano relativamente buone - interesse del 5,2% a tempo di dieci anni) nonché assicurare con un finanziamento aggiuntivo dell'autogoverno locale, i mezzi per lo sviluppo delle strade regionali e locali, come pure per un'importante rinnovamento delle strade carrozzabili (manutenzione straordinaria) e nuovi investimenti (edificazione).

Al suddetto si accentua la necessità di preparazioni di molti anni per l'attività di manutenzione ed edificazione delle strade, nel senso di elaborazione delle ricerche ed analisi del traffico, tecniche, economiche, nonché elaborazione di progetti per l'ottenimento dei permessi di ubicazione, come pure la soluzione delle questioni di proprietà e giuridiche e l'ottenimento del permesso di edificazione. Questo puó durare anche due o tre anni e perciò si devono eseguire preparazioni adeguate per poter compire l'edificazione in termini più brevi e in modo qualitativo. Questo non è possibile senza una chiara strategia e un piano a medio termine  per cui si propone la sua emanazione.

Le basi del piano a medio termine, quale abbozzo, sono state elaborate nell'Autorità portuale per le strade della Regione Istriana, dopo aver chiesto le proposte dei comuni e delle città, il cui materiale fu esaminato dalla Giunta della Regione Istriana nella seduta del 26 settembre 2003 e poi avviato all'opinione dei comuni e delle città. L'esame nell'autogoverno locale è finito il 24 novembre (anche dopo arrivavano le opinioni di alcune città e comuni). La proposta finale delle Basi è stata stabilita alla fine del mese di dicembre dall'Autorità regionale per le strade  che le ha avviato all'esame della Giunta della Regione Istriana ed approvazione da parte dell'Assemblea regionale della Regione Istriana.

Previo accordo dell'Assemblea regionale della Regione Istriana, le Basi del piano vengono emanate dal direttore dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana.

La Regione Istriana ha una rete stradale pubblica relativamente densa, però di qualità inadeguata, ossia la maggior parte si trova in condizioni sfavorevoli non adeguate alle necessità di oggi e ancor meno di domani, rispetto ai fini che si vogliono raggiungere quando si tratta di sviluppo della Regione Istriana, specialmente nel settore del turismo in cui si devono creare massime favorevoli condizioni per quello che riguarda il traffico.

Con lo sviluppo anche di altri rami dell'economia (specialmente nelle zone d'affari) e sviluppo armonioso del tratto costiero e dell'Istria centrale, obbligatoiramente prendendo cura della tutela dell'ambiente, verranno assicurate le condizioni per uno sviluppo sociale generale e le strade regionali e locali della Regione Istriana di migliore qualità devono contribuire all'ottenimento dei detti fini.

1. Rete stradale pubblica e situazione delle strade regionali e locali

1.1. Lunghezza delle strade pubbliche

Per tramite Legge sulle strade pubbliche sono state stabilite le basi per una nuova classifica funzionale delle strade in statali, regionali e locali. Ai sensi del Regolamento sulle misure per la classifica delle strade (Gazzetta popolare 63/99) del Governo della Repubblica di Croazia, il ministro della marina, del traffico e delle comunicazioni ha emanato la Delibera sulla classifica delle strade pubbliche in strade statali, regionali e locali (Gazzetta popolare 143(02).

In base alla detta delibera sul territorio della Repubblica di Croazia e della Regione istriana, le strade pubblice sono state classificate come segue: (Allegato 1)

lunghezza in m

|  | territorio della RI | territorio della RC | percentuale |
| --- | --- | --- | --- |
| strade statali - veloci | 72.500 |  |  |
| strade statali - altre strade | 307.700 |  |  |
| totale strade statali | 380.200 | 7.425.500 | 5,12% |
| strade regionali | 698.950 | 10.543.900 | 6,63% |
| strade locali | 733.800 | 10.375.400 | 7,07% |
| totale strade regionali e locali | 1.432.750 | 20.919.300 | 6,85% |
| TOTALE | 1.812.950 | 28.344.800 | 6,40% |

Dalla tabella risulta che sono paragonabili dati soltanto per le strade statali totali in cui la Regione istriana partecipa con il 5,12%. Sul territorio della Regione le strade statali sono state divise in veloci (Y istriano) ed altre, mentre non abbiamo tali dati per la Repubblica di Croazia.

Le strade regionali e locali della Regione istriana nelle strade totali della Repubblica di Croazia partecipano con il 6,85% e per partecipazione occupano il quarto e quinto posto tra tutte le regioni.

1.2  Densità e grado di sviluppo della rete stradale pubblica nella Regione istriana, in Croazia ed Europa

| No. ord. | DESCRIZIONE | ISTRIA | CROAZIA | EUROPA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Densità della rete stradale (km/100 km2 di superficie) |  |  |  |
|  | - di tutte le strade | 64,6 | 48,4 | 77 |
|  | - di strade moderne | 61,0 | 36,7 | 71 |
| 2. | Grado di modernizzazione delle strade in % | 94,5 | 75,9 | 92 |
| 3. | Densità della rete stradale (km/mln di abitanti) | 8,8 | 6,4 |  |
| 4. | Densità della rete di autostrade |  |  |  |
|  | - km/mln di abitanti | - | 52,2 | 78 |
|  | - km/10.000 km2 di superficie | - | 43,3 | 78 |

I dati della tabell sopraindicata mostrano che la densità della rete stradale in Istria è superiore a quella della Croazia ed inferioe all' Europa, con una nota che i dati per l'Istria e la Croazia si riferiscono ai dati dell'anno 2002 per quello che concerne le strade ed ai dati dell'anno 2001 per quello che concerne gli abitanti.

Il grado di modernizzazione in Istria supera la media della Croazia e dell'Europa.

La densità della rete stradale espressa in chilometri rispetto a un milione di abitanti, in Istria supera altretanto la media della Croazia, mentre non abbiamo tale dato per l'Europa.

La densità della rete di autostrade mostra che l'Istria non ha autostrade costruite e per numero di autostrade rispetto al numero di abitanti e alla superficie, la Croazia rimane molto indietro rispetto all'Europa.

1.3. Situazione dei veicoli motorici nell'anno 2002

Uno degli elementi che influiscono sull'armonia della richiesta del traffico e dell'offerta sulle strade della Regione, è il conseguito grado di motorizzazione stradale per quello che riguarda la richiesta, il che si vede nella seguente tabella:

| Numero totale di veicoli - situazione in data 31 12 2002 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| specie di veicolo | Regione istriana | % | Repubblica di Croazia | % |
| ciclomotore | 5.574 | 5,3 | 57.029 | 3,5 |
| motocicleta | 2.506 | 2,4 | 28,141 | 1,8 |
| veicolo personale | 85.480 | 81,0 | 1,241.221 | 77,7 |
| autobus | 170 | 0,2 | 4.773 | 0,3 |
| autocarro | 8.010 | 7,6 | 128.533 | 8,1 |
| automobile combinato | 673 | 0,6 | 9.747 | 0,6 |
| macchina di lavoro | 345 | 0,3 | 3.760 | 0,2 |
| veicolo di lavoro | 131 | 0,1 | 2.701 | 0,2 |
| trattore | 1.505 | 1,4 | 92.001 | 5,8 |
| rimorchio | 1.206 | 1,1 | 29.152 | 1,8 |
| TOTALE | 105.582 | 100,0 | 1,597.058 | 100,0 |

Sulla rete stradale dell'Istria (1.830 km di strade pubbliche) alla fine dell'anno 2002 il conseguito grado di motorizzazione  di veicoli domestici mostrava 3.763 di veicoli stradali su 100 km e 512 veicoli su 100 abitanti (2,4 abitanti su 1 automobile nella Regione Istriana, mentre in Repubblica di Croazia 3,6).

Rispetto al conseguito sviluppo economico e sociale, l'Istria ha un grado abbastanza alto di motorizzazione stradale, però è molto indietro per quello che riguarda lo sviluppo dell'infrastruttura stradale qualitativa. Questo si esprime specialmente  nell'intensità del traffico che si realizza con veicoli motorici stradali, specialmente nella stagione turistica.

In Istria nel corso dell'anno c'è una circolazione anche fino a 1 milione di veicoli esteri (qui non inclusi ospiti non registrati e quelli che la visitano per 1 -3 giorni), di cui circa l'80% o 800.000 sono veicoli personali. Se questo numero si distribuisse ugualmente nel corso dell'anno, risultarebbe che assieme ai veicoli dell'Istria, sulle sue strade circola lo stesso numero di veicoli esteri, il che non corrisponde alla situazione reale, però la circolazione sulle strade diventa peggiore, siccome questo traffico di veicoli esteri più di tutto si svolge nell'alta stagione turistica.

1.4  Situazione della rete stradale 1998-2002

La situazione esistente rispetto alle strade pubbliche in Repubblica di Croazia, secondo la Strategia di sviluppo del traffico (Gazzetta popolare 139/99), è stata valutata in modo seguente:

1  Rete stradale totale della Repubblica di croazia per numero di chilometri-quantità, soddisfa le richieste del traffico attuali. Questo si riferisce anche al territorio della Regione Istriana, ossia in base ai dati sopraindicati, la densità e lo sviluppo delle strade regionali e locali sul teritorio della regione è migliore della Repubblica di Croazia.

2  La qualità, ossia la situazione tecnica della rete stradale esistente, a causa di trattamento ingiusto, rispetto alle richieste del traffico, non è soddisfacente. Tale valutazione al livello della repubblica è peggiore nella regione e lo si vede negli anni 1998-2002, anche se bisogna dire che questo elemento importante (valutazione della situazione), realmente e per criteri unici non è mai stato presentato per tutte le strade pubbliche, secondo i dati pubblici accessibili. La valutazione della situazione è stata presentata nel programma del Governo per il periodo 2001-2004, però soltanto per le strade statali, ma no per le strade regionali e locali che presentano 3/4 di lunghezza delle strade pubbliche in Repubblica di Croazia. Le instituzioni competenti nel settore stradale nemmeno dopo più di 6 anni dall'entrata in vigore della Legge sulle strade pubbliche non hanno emanato le prescrizioni sulle misure e sul modo d'attuazione della valutazione della situazione sulle strade. Tale valutazione sottintende il fatto che la Regione Istriana è la piú forte regione turistica in Croazia e anche se l'orientamento turistico importante per lo sviluppo completo della Croazia è chiaro, questo non si riflette sulla situazione delle strade regionali e locali nella Regione Istriana.

3  L'edificazione e la qualità dell'infrastruttura stradale sui territori urbani e suburbani, come pure rispetto alla connessione delle isole, non soddisfano. Questo valutazione si riferisce anche alla situazione nella Regione Istriana e qui è ancora di più  accentuata. Come esempio si possono citare le difficoltà nelle città di Pola, Parenzo, Umago, per non citare anche altri moltissimi abitati evidenziati nel Piano urbanistico della Regione Istriana.

4  L'edificazione delle strade di alto livello di servitù - autostrada, semiautostrada e strade veloci - nei corridoi basici del traffico, il cui primo scopo è un collegamento interregionale  qualitativo dentro lo spazio croato e l'inclusione della Croazia in uno spazio europeo piú ampio, non è pure soddisfacente. Tale valutazione non si potrebbe riferire all'edificazione pianificata e al collegamento interregionale, però è assai problematica quando si tratta della connessione della Regione Istriana con lo spazio europeo, siccome non esiste, nemmeno esisterà ancora nel vicino futuro, una connessione qualitativa della Regione Istriana con Trieste quale importante nodo del traffico in questa parte dell'Europa, attraverso cui arriva la maggior parte di ospiti dall'Europa centrale e specialmente occidentale in Istria.

In base alle citate valutazioni della situazione della rete stradale in Croazia e nella Regione Istriana bisogna, in un modo molto responsabile, stabilire i fini dello sviluppo, il che non è facile siccome non esiste la Strategia dello sviluppo stradale, come già indicato precedentemente, come pure nel Programma 2001-2004 non è stata accentuata l'importanza dello sviluppo delle strade regionali e locali. La situazione è peggiore siccome dai dati risulta che le strade regionali e locali rispetto agli anni 1998-2002, a causa di manutenzione inadeguata, vanno sempre piú in rovina.

Valutazione delle strade carrabili

La valutazione delle strade carrabili è stata fatta secondo il Regolamento sulla manutenzione e sulla tutela delle strade pubbliche (Gazzetta popolare 25/98), articolo 18. Siccome non sono stati emanati i regolamenti e le condizioni tecniche per lo svolgimento del controllo delle strade e degli oggetti, la valutazione delle strade carrabili è stata fatta secondo i vecchi Regolamento sulla manutenzione delle strade pubbliche e Regolamento sul catasto delle strade pubbliche, dove era stabilito il sistema di valutazione da 0 a 5.

valutazione 0 fessure reticolari sulla strada carrabile fino al 30%

valutazione 1 fessure reticolari sulla strada carrabile dal 30 al 40 %, infossamenti e strada non piana

valutazione 2 fessure reticolari sulla strada carrabile dal 40 al 50 % dalla superficie totale della strada carrabile, infossamenti e strada non piana

valutazione 3 fessure reticolari sulla strada carrabile dal 50 al 70 % dalla superficie totale della strada carrabile con grandi fessure ed apertura della cortina carrabile, infossamenti e strada non piana

valutazione 4 fessure reticolari sulla strada carrabile dal 70 al 80 % dalla superficie totale della strada carrabile con grandi superfici rovinate della cortina carrabile, infossamenti e strada non piana

valutazione 5 fessure reticolari sulla strada carrabile oltre l'80% dalla superficie totale della strada carrabile con la cortina carrabile completamente rovinata. Queste strade carrabili si considerano impraticabili.

Dal terzo al sesto mese dell'anno 2002 il controllo della situazione delle strade carrabili è stato eseguito per mezzo di valutazione visuale della situazione per tratti di ogni 100 metri, a differenza di controllo eseguito nell'anno 1998 dove sono stati compresi i tratti di 1000 metri. La presentazione tabellare con la comparazione della valutazione delle strade carrabili negli anni 2002 e 1998,  mostra alcune inesattezze (lunghezza delle strade, numeri delle strade), siccome in quel periodo sono state fatte delle modifiche alla categorizzazione delle strade pubbliche.

L'analisi dei controlli nell'anno 2002 in confronto all'anno 1998, dimostra una peggiore situazione delle strade carrabili, il che è visibile dalla presentazione tabellare e grafica. (Allegato 2)

RICAPITOLAZIONE

DELLA VALUTAZIONE DELLE STRADE CARRABILI REGIONALI E LOCALI

PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE STRADE CARRABILI 2002/1998.

|  |  | Totale | 2002 | Totale | 1998 | indice (km) | indice (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STRADE | Totale lunghezza strade | 705.516 |  | 647.850 |  | 109 |  |
| REGIONALI | Totale cortina asfalto | 675.260 |  | 609.050 |  | 111 |  |
|  | Totale cortina breccia | 30.252 | 4,29% | 38.800 | 5,99% | 78 | 72 |
|  | Totale valutazione 0 | 342.359 | 50,70% | 432.800 | 71,06% | 79 | 71 |
|  | Totale valutazione 1 | 47.935 | 7,10% | 21.200 | 3,48% | 226 | 204 |
|  | Totale valutazione 2 | 91.169 | 13,50% | 31.400 | 5,16% | 290 | 262 |
|  | Totale valutazione 3 | 84.166 | 12,46% | 60.000 | 9,85% | 140 | 127 |
|  | Totale valutazione 4 | 108.766 | 16,11% | 63.250 | 10,39% | 172 | 155 |
|  | Totale valutazione 5 | 869 | 0,13% | 400 | 0,07% | 217 | 196 |
| STRADE | Totale lunghezza strade | 739.519 |  | 728.300 |  | 102 | 0 |
| LOCALI | Totale cortina asfalto | 670.424 |  | 622.900 |  | 108 | 0 |
|  | Totale cortina breccia | 69.095 | 9,34% | 105.400 | 14,47% | 66 | 65 |
|  | Totale valutazione 0 | 243.887 | 36,38% | 396.300 | 63,62% | 62 | 57 |
|  | Totale valutazione 1 | 34.640 | 5,17% | 3.200 | 0,51% | 1083 | 1006 |
|  | Totale valutazione 2 | 101.415 | 15,13% | 70.400 | 11,30% | 144 | 134 |
|  | Totale valutazione 3 | 113.109 | 16,87% | 105.500 | 16,94% | 107 | 100 |
|  | Totale valutazione 4 | 176.245 | 26,29% | 47.400 | 7,61% | 372 | 345 |
|  | Totale valutazione 5 | 1.128 | 0,17% | 100 | 0,02% | 1128 | 1048 |
| TOTALE | Totale lunghezza strade | 1.445.035 | 100,00% | 1.376.150 | 100,00% | 105 |  |
| STRADE | Totale cortina asfalto | 1.345.684 | 93,12% | 1.231.950 | 89,52% | 109 |  |
| REGIONALI E | Totale cortina breccia | 99.347 | 6,88% | 144.200 | 10,48% | 69 | 66 |
| LOCALI | Totale valutazione 0 | 586.246 | 43,56% | 829.100 | 67,30% | 71 | 65 |
|  | Totale valutazione 1 | 82.575 | 6,14% | 24.400 | 1,98% | 338 | 310 |
|  | Totale valutazione 2 | 192.584 | 14,31% | 101.800 | 8,26% | 189 | 173 |
|  | Totale valutazione 3 | 197.275 | 14,66% | 165.500 | 13,43% | 119 | 109 |
|  | Totale valutazione 4 | 285.011 | 21,18% | 110.650 | 8,98% | 258 | 236 |
|  | Totale valutazione 5 | 1.997 | 0,15% | 500 | 0,04% | 399 | 366 |

2. Sviluppo delle strade regionali e locali anno 1998-2002

Lo sviluppo delle strade regionali e locali nel precedente periodo di cinque anni era limitato da una parte dalla situazione della rete stradale e dall'altra parte dai mezzi a disposizione in quel periodo, e i quali venivano effettuati per anni come visibile dalla tabella Effettuazione di mezzi dell'Autorità regionale per le strade per il periodo 1998-2002.

2.0.1  Effettuazione di mezzi dell'Autorità region¸ ale per le strade per il periodo 1998-2002

mln/kn

|  | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | TOTALE | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Compensi | 15,887 | 21,439 | 22,475 | 29,746 | 35,528 | 125,075 | 54,0% |
| 2. Preventivo HC | 4,666 | 11,451 | 4,548 | 8,316 | 9,078 | 38,059 | 16,4% |
| 3. Entrate totali | 20,553 | 32,890 | 27,023 | 38,062 | 44,606 | 163,134 | 70,4% |
| 4. Autogoverno locale | 0,462 | 0,993 | 0,400 | 1,650 | 7,359 | 10,864 | 4,7% |
| 5. Introiti-crediti | - | 11,760 | 15,863 | 8,263 | 21,911 | 57,797 | 24,9% |
| 6. Totali introiti | 0,462 | 12,753 | 16,263 | 9,913 | 29,270 | 68,661 | 29,6% |
| 7. ENTRATE ED INTROITI COMPLESSIVI 3.+6. | 21,015 | 45,643 | 43,286 | 47,975 | 73,876 | 231,795 | 100% |

Le entrate complessive dell'ARS sono state effettuate all'ammontare di 163,134 milioni di kune da cui oltre 3/4 di mezzi sono entrate originarie (compensi), mentre dal Preventivo,ossia adesso dalla Hrvatske ceste, sono stati effettuati mezzi inferiori di 1/4.

Dai sussidi dell'autogoverno locale sono stati effettuati 10,864 mln/kn, oppure il 15,8% di mezzi e dai mezzi di credito sono stati effettuati 57,797 mln/kn, oppure l'84,2% di mezzi.

Complessivamente sono stati effettuati introiti ed entrate all'ammontare di 231,795 milioni di kune da cui 163,134 mln/kn sono entrate, oppure il 70,4%, mentre gli introiti ammontano a 68,661, oppure il 29,6% di mezzi.

2.0.2  Investimenti nelle strade regionali e locali anno 1998-2002

Gli investimenti nello sviluppo delle  strade regionali e locali anno 1998-2002 mostrano alcune caratteristiche importanti.

mln/kn

| DESCRIZIONE | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | TOTALE | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Manutenzione ordinaria | 15,083 | 20,015 | 25,330 | 23,521 | 33,603 | 117,552 | 47,5 |
| 2. Manutenzione straordinaria | 2,814 | 10,101 | 8,537 | 19,256 | 18,033 | 58,741 | 23,8 |
| 3. Manutenzione totale | 17,897 | 30,116 | 33,867 | 42,777 | 51,636 | 176,293 | 71,3 |
| 4. Edificazione | 0,585 | 0,968 | 11,819 | 1,950 | 11,255 | 26,577 | 10,8 |
| 5. Altri obblighi finanziari e spese | 0,330 | 11,760 | 0,604 | 6,335 | 14,638 | 33,667 | 13,6 |
| 6. Amministrazione | 2,172 | 1,836 | 2,144 | 2,060 | 2,488 | 10,700 | 4,3 |
| COMPLESSIVAMENTE | 20,984 | 44,680 | 48,434 | 53,122 | 80,017 | 247,237 | 100,0 |

Dagli investimenti complessivi, ossia da 247,237 milioni di kune, la maggior parte del 71,3% sono stati investimenti nella manutenzione, il 10,8% nell'edificazione e nell'Amministrazione e negli obblighi finanziari (obblighi per crediti e spese per l'economia idrica, il HAK e l'assicurazione) è stato investito il 17,9%.

- Ordinaria

Per la manutenzione ordinaria stati ripartiti mezzi di quasi del 50%, dagli iniziali 15,038 (anno 1998) fino a 33,603 nell'anno 2002, ossia più di due volte. Senza riguardo a questo grande salto, bisogna menzionate che nell'anno 2002 l'importo ripartito rappresenta il 77% (33,603:43,660) dello standard, ciò per proposta di ripartizione della Hrvatske ceste. Secondo il Programma 2001-2004 questa percentuale doveva ammontare al 67% (33,603:54,0) e l'ARS aveva assicurato il 69% o il 2% di punti di più del Programma, ossia il 10% di punti di più dello standard della Hrvatske ceste, ossia per la ripartizione del Ministero per la marina, il traffico e le comunicazioni. Questo dato dimostra chiaramente che l'ARS si dichiara per una assoluta priorità alla manutenzione delle strade, affinché si assicurassero tre importanti principi nella gestione delle strade, assicurazione della transitabilità, della sicurezza e comodità durante il viaggio degli usufruttuari delle strade pubbliche. Questi principi sono ovviamente inaccessibili con tali importi e la loro destinazione nella ripartizione di tali mezzi.

- Straordinaria

Per la manutenzione straordinaria è stato ripartito il 23,8% di  mezzi il che rappresenta un importo assolutamente basso rispetto alle necessità, sotto l'aspetto dello stato in cui si trovano le strade, ossia oltre il 50% della rete stradale si trova in gravi condizioni, molto sopra lo standard (6 e 7%) che per Programma 2001-2004 viene assicurato per tali destinazioni. Completamente negli ultimi cinque anni nella manutenzione straordinaria sono stati ripartiti 58,741 milioni con un aumento negli ultimi due anni quando sono stati ripartiti oltre 37,0 milioni il che rappresenta un aumento di più di cinque volte rispetto ai mezzi destinati per Programma. L'ARS valuta che per tali destinazioni rispetto allo stato delle strade, bisognerebbe investire oltre 800 milioni. Secondo l'assicurazione presente occorrerebbero più di 100 anni per riuscire ad avere delle strade comode per il viaggio.

- Edificazione

Nel periodo degli ultimi cinque anni sono stati realizzati due oggetti, ossia due tratti sulla nostra strada regionale più frequentata, la cosiddetta strada turistica 5002 da Plovanija-Umago-Cittanova, Parenzo, Orsera attraverso Leme fino a Dignano, ciò sul tratto delle strada che gira intorno a Lovrečica e sulla futura strada della strada che gira intorno a Parenzo. Per tali destinazioni è stato consumato il 10,8% di tutti i mezzi, cioè 26,577 milioni di kune di cui 11,819 per Lovrečica e 8,562 milioni di kune per la strada che gira intorno a Parenzo, mentre il resto si è consumato per la preparazione, ossia l'elaborazione dello studio e dei progetti per la futura edificazione. I mezzi per tali destinazioni sono assolutamente insufficienti per qualsiasi grande intervento. Se paragoniamo i mezzi destinati secondo il Programma 2001-2004 all'ammontare da 1,0 a 1,5 annui con i mezzi consumati, è visibile la differenza. Bisogna dire che i mezzi per Lovrečica sono stati assicurati dal credito della Istarska kreditna banka Umag e i quali paga la Hrvatske ceste s.r.l., mentre la Città di Umago, la Regione e l'ARS pagano le spese degli interessi alla Hrvatske ceste.

- Altri mezzi

Tali mezzi comprendono le spese dell'ARS con una partecipazione del 4,3% o un po' di più di 2,0 milioni annui.

L'altra parte di mezzi si riferisce agli obblighi finanziari e alle spese per cui è stato ripartito il 13,6%, con una nota che queste spese  comprendono anche la restituzione del credito alla Hypo banka all'ammontare di 8,0 milioni di kune il che allora è oltre 25,0 milioni di kune di mezzi complessivi, ossia l'obbligo presente negli ultimi due anni di cca 6,5 milioni annui. Questo importo degli obblighi finanziari e delle spese rende possibile un indebitamento quale una delle più grandi fonti di mezzi per lo sviluppo delle strade regionali e locali nella Regione Istriana.

2.0.3  Tutela della strade regionali e locali e del traffico

La definizione della tutela delle strade sottintende:

- la tutela delle strade dagli usufruttuari e da terzi

- tutela dell'ambiente dall'influsso dannoso delle strade e del traffico stradale.

La tutela delle strate si intraprende dal trasporto con veicoli che vuoti o con carico hanno una massa o una pressione dell'asse superiore di quelle prescritte, oppure le dimensioni superiori di quelle prescritte, il che si considera trasporto straordinario che si svolge soltanto in base al permesso.

Il problema speciale in questa tutela è una grande pressione dell'asse a causa di sempre più grande trasporto del materiale di pietra sulle strade che durante l'edificazione non erano previste per un simile traffico.

Altretanto i problemi derivano anche dall'uso eccessivo delle strade formalmente prescritto, però difficilmente applicabile in pratica. Per queste ragioni, quando si tratta di grandi lavori (edificazione della Y o aumento delle pietraie), è difficile trovare una lingua comune con l'investitore o l'esecutore di lavori, ossia con il proprietario e il trasportatore dalla pietraia in merito ai danni aggiuntivi sulle strade. Perciò, di regola succede che l'edificazione di nuove strade o l'aumento delle pietraie risulta con il danneggiamento delle strade esistenti che comunque, non sono in buone condizioni.

La tutela delle strade è aggravata anche a causa di perforazione (senza permesso) di vari collegamenti e accessi alle strade regionali e locali il che non solo danneggia le strade ma le mette in pericolo, cioè rallenta lo scorrimento del traffico e mette in pericolo la sicurezza.

Il rivangare permanente degli oggetti infrastrutturali (trasversale e longitudinale) mette in grande pericolo le strade, la loro pianezza ed interezza, nonché rappresenta un pericolo in più per la sicurezza degli autisti nel traffico. La strada si deve proteggere non soltanto nella fascia del terreno stradale, ma anche nella fascia di protezione, ossia a 10 e 15 metri dall'orlo della strada locale e regionale. Grande pericolo, in tal senso, rappresenta la vendita sulle bancarelle lungo la strada, che in molti casi si è dimostrata pericolosa per gli autisti, come pure rallenta abbastanza lo scorrimento di veicoli. Questo, di regola, succede proprio sulle strade più frequentate, specialmente nella stagione turistica quando il traffico è intensificato e quando su molte strade, più di tutto nelle zone costiere, succedono degli sbarramenti.

La segnalazione del traffico e l'attrezzatura  rappresentano non piccolo problema, sia quando si tratta di tutela delle strade sia della sicurezza degli autisti, della loro informazione in merito all'uso delle direzioni stradali.

La segnalazione del traffico e l'attrezzatura si possono modificare soltanto con il progetto del traffico e previa approvazione dell'ufficio regionale competente il che, altretanto, rende più difficile la risoluzione di questo importante segmento stradale. Queste questioni si risolvevano in modo inadeguato e in futuro si dovranno correggere. Bisogna dire che la soluzione delle questioni citate dipende da più soggetti, nonché da una migliore regolazione legale delle dette questioni.

Nel settore della tutela dell'ambiente sono stati fatti alcuni passi per quello che riguarda la rimozione di veicoli danneggiati e abbandonati, però lungo la strada e specialmente sulle stazioni selvaggie non assestate, si trovano rifiuti ed immondizie che presentano il pericolo per l'ambiente (incendio) e brutta immagine agli usufruttuari delle strade.

La tutela dell'ambiente è obbligo di gestori delle strade nel corso dell'edificazione di strade nuove. Questo fu omesso durante l'edificazione della strada che aggira Lovrečica, ma non fu omesso per la strada che aggira Parenzo (strada di collegamento) con che verrà assicurata una massimale tutela.

2.1  Manutenzione

2.1.1  Regolare

Il fine fondamentale della manutenzione regolare delle strade e degli oggetti sulle strade è quello di conservare e mantenere le strade esistenti il cui stato tecnico soddisfa le condizioni per un determinato traffico, in modo che in ogni periodo dell'anno si possa svolgere un traffico normale su esse.

Per mezzo di Regolamento sulla manutenzione e tutela della strade pubbliche (GP 25/98) sono stati prescritti le specie, il volume e i termini di svolgimento dei lavori di manutenzione delle strade. I lavori di manutenzione si devono svolgere sistematicamente siccome altrimenti i danni provocati dallo svolgimento del traffico aumenterebbero progressivamente, il che significherebbe più mezzi per la loro rimozione.

La manutenzione regolare comprende i lavori sulle strade e sugli oggetti che si devono svolgere permanentemente durante tutto l'anno senza condizione e il cui scopo è di mantenere le strade durante tutto l'anno in tale stato di render possibile un traffico normale e sicuro, di tenere con cura le strade in modo preventivo, nonché gli oggetti sulle strade affinché non subiscano più grandi danni, di disporre di tutti i documenti tecnici sulle strade per mezzo di svolgimento degli affari amministrativo-tecnici sulle strade pubbliche, di tutelarle dallo sfruttamento irregolare, dagli usufruttuari che le danneggiano e da terze persone che vivono lungo la strada.

Per mezzo di manutenzione regolare si rimuovono i danni sulle strade e sugli oggetti stradali, si assicura lo scarico delle strade e del terreno stradale, si assicurano la correttezza e il completamento dell'attrezzatura della strada, delle installazioni e degli apparecchi in funzione di sicurezza del traffico, si assesta il corpo stradale e terreno stradale, si assicurano la pulizia e l'assestamento dello spazio per il riposo e nelle condizioni invernali si assicura la viabilità delle strade.

Pure, in circostanze straordinarie si intraprendono tutte le misure necessarie per la rimozione delle conseguenze dell'avvenimento straordinario, mentre i partecipanti al traffico vengono informati in tempo sulle nuove circostanze, vengono indirizzati verso direzioni stradali indirette e in tal modo si assicurano lo scorrimento del traffico e la sicurezza dei partecipanti al traffico.

L'esecuzione dei lavori di manutenzione regolare per l'Autorità regionale per le strade della RI è stata affidata all'azienda "Istarske ceste" s.r.l. di Pola.

Nel momento iniziale del proprio lavoro l'Autorità regionale per le strade prendeva cura di 320,20 km di strade regionali e 973,30 km di strade locali. La strada carrabile d'asfalto comprendeva 303,92 km di strade regionali e 864,55 km di strade locali, mentre la strada carrabile di ghiaia comprendeva 16,28 km di strade regionali e 108,75 km di strade locali.

L'Autorità regionale per le strade all'inizio del lavoro prendeva cura di totale 1.293,50 km di strade regionali e locali di cui 1.168,47 km con la cortina d'asfalto e 125,03 km cortina di ghiaia.

Nel fratempo inizia una nuova categorizzazione delle strade regionali e locali.

Secondo la nuova delibera sulla categorizzazione, l'Autorità regionale per le strade della RI prende cura di 658,80 km di strade regionali e 734,90 km di strade locali.

La lunghezza totale delle strade regionali con cortina d'asfalto era 620 km, mentre la cortina di macadam era 38,80 km.

La lunghezza totale delle strade locali con cortina d'asfalto era 629,50 km, mentre di macadam era 105,40 km.

L'Autorità regionale per le strade in data 31 12 1998 prendeva cura di totale 1393,70 km di strada, di cui 1249,50 con cortina d'asfalto e 144,20 km con cortina di macadam.

L'Autorità regionale per le strade della RI in data 31 12 2002 prendeva cura di totale 1.42,75 km di strada, di cui 1.341,85 km con cortina d'asfalto e 90,9 km con cortina di macadam.

Bisogna menzionare che all'inizio del lavoro dell'autorità regionale per le strade la rete stradale era in stato molto grave, siccome per molti anni non si investiva nella manutenzione delle strade regionali e locali.

I tapeti d'asfalto erano consumati con lo strato inferiore rovinato, per le strade carrabili si poteva transitare a gran fatica, la segnalazione e l'attrezzatura della strada era consumata e insufficiente, non si prendeva cura degli oggetti di scarico e questo provocò molti scoscendimenti di terreno delle strade e si poteva transitare soltanto per una parte della strada.

All'inizio del lavoro l'Autorità regionale per le strade doveva attuare le minimali riparazioni della strada carrabile d'asfalto, render possibile un qualitativo scorrimento del traffico sulle strade carrabili fatte di pietra, collocare i cartelli segnalatori fondamentali necessari per la sicurezza sulle strade ( segnali di pericolo, ordini espliciti), mentre a causa di scarsi mezzi non si mantenevano in modo qualitativo i tagli, gli argini ed oggetti per lo scarico.

Secondo il regolamento sulla manutenzione e tutela delle strade pubbliche (GP 25/98) i lavori di manutenzione ordinaria si dividono in 16 lavori, ossia:

| Partite | 1998. | % | 2002. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Revisione | 609.127 |  | 1,480.200 |  |
| 2. Manutenzione generale delle strade carrabili | 303,150 | 5,7 | 556.783 | 6,2 |
| 3. Strada carrabile d'asfalto | 3,554.722 | 22,0 | 5,894.085 | 18,0 |
| 4. Strada carrabile di cemento armato | 4.344 |  | - | - |
| 5. Strada carrabile di pietra | 1,646.990 | 10,0 | 1,745.674 | 5,3 |
| 6. Manutenzione dei paracarri | 332.324 |  | 1,930.573 |  |
| 7. Manutenzione dei tagli e degli argini | 315.259 |  | 2,007.020 |  |
| 8. Manutenzione degli oggetti per lo scarico | 570.550 | 7,6 | 2,411.517 | 19,4 |
| 9. Manutenzione dell'attrezzatura della strada | 1,107.210 | 6,7 | 1.534.040 | 4,7 |
| 10. Lavorazione dei segnali sulla strada carrabile | 1,527.001 | 9,6 | 2,923.895 | 8,9 |
| 11. Falciatura dell'erba e manutenzione della vegetazione | 1,896.300 | 11,9 | 5,376.775 | 16,4 |
| 12. Manutenzione corrente dei ponti | 28.858 | 2,0 | 62,509 |  |
| 13. Manutenzione corrente dei tunnel e delle gallerie | - | - | - | - |
| 14. Manutenzione dei muri di sostegno e rivestimento | 291.986 | 2,0 | 280.991 |  |
| 15. Servizio invernale | 3,117.303 | 19,6 | 5,592.546 | 17,1 |
| 16. Altri per ordine speciale | 608.417 | 3,8 | 950.940 | 2,9 |
|  | 15,913.542 | 100,0 | 32,747.548 | 100,0 |

Paragondando gli importi per i lavori per partita tra gli anni 1998 e 2002, si arriva ai dati sulle priorità per quello che riguarda la manutenzione nel periodo di cinque anni menzionato.

L'aumento delle partite di revisione delle strade pubbliche e manutenzione generale delle strade carrabili si spiega con il fatto che con l'aumento dei mezzi per la manutenzione, abbiamo accordato anche i lavori di controllo ordinario delle strade e degli oggetti, secondo gli obblighi provenienti dal Regolamento sulla manutenzione e tutela delle strade pubbliche.

Per quello che riguarda la strada carrabile d'asfalto, la percentuale di lavori va diminuendo siccome nel periodo di cinque anni abbiamo fissato più attenzione sulla manutenzione straordinaria delle strade carrabili d'asfalto, nonché abbiamo cercato di sistemare la maggior parte di superficie delle strade carrabili più danneggiate, affinché raggiungessero una minima qualità.

Per quello che riguarda la strada carrabile di pietra, la percentuale di lavori va diminuendo siccome attraverso manutenzione straordinaria abbiamo abbastanza diminuito la superificie della strada carrabile con cortina di pietra, in modo che la loro manutenzione intensiva non serve più. Altretanto, per mezzo di manutenzione iniziale intensiva delle strade carrabili completamente rovinate, c'è poco bisongo di grandi quantità di materiale di pietra e l'autorità regionale per le strade ha l'intenzione nel periodo successivo, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, di asfaltare le strade carrabili importanti con la cortina di ghiaia.

Per quello che riguarda la manutenzione dei paracarri, dei tagli e degli argini, nonché degli oggetti per lo scarico, c'è un aumento importante di percentuale dei lavori rispetto all'importo dei mezzi siccome con l'aumento dello standard abbiamo fissato più attenzione sugli oggetti il cui danneggiamento e la cui non manutenzione risulta con una rovina delle strade, siccome lo scarico normale è la cosa più importante per avere buone strade. Abbiamo pure fissato più attenzione sulla manutenzione del profilo libero della strada attraverso risanamento dei lavori di molti anni.

Per quello che riguarda la manutenzione del'attrezzatura della strada, c'è una certa diminuzione siccome nel periodo di cinque anni i cartelli segnalatori e l'attrezzatura della strada (paracarri) venivano sistematicamente cambiati.

Per quello che riguarda la lavorazione dei segnali sulla strada carrabile, c'è una certa diminuzione della percentuale rispetto all'importo, siccome anche nell'anno 1998 abbiamo fatto i segnali sulla strada carrabile con il 100% di standard per la sicurezza del traffico e così con il passare degli anni la percentuale dell'importo rispetto ai mezzi complessivi previsti per la manutenzione ordinaria, va diminuendo.

Per quello che riguarda la falciatura dell'erba, c'è un aumento della percentuale, siccome con l'aumento dello standard di manutenzione fissiamo più attenzione alla falciatura dell'erba (più falciature annue), come pure alla potatura dei cespugli e degli alberi con macchine e a mano, affinché ottenessimo profili liberi della strada, specialmente sulle direzioni turistiche più frequenti e direzioni con grande traffico di camion ed autobus.

Per quello che riguarda il servizio invernale, c'è una certa diminuzione della percentuale, siccome anche nell'anno 1998 abbiamo cercato di svolgere completamente gli affari del servizio invernale (100% di standard) per una circolazione normale e per diminuire gli incidenti stradali a causa di condizioni invernali (ghiaccio, neve).

Per quello che riguarda gli altri lavori, c'è una certa diminuzione della percentuale siccome più o meno questi sono lavori fissi il cui importo non viene tanto modificato di anno in anno (per esempio, turni, interventi) e va diminuendo rispetto ai mezzi previsti.

Nella seguente tabella vengono presentati i dati fondamentali dell'effettuazione fisica, salvo che per la manutenzione invernale (valore).

DATI FONDAMENTALI SULL'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL PERIODO dall'1 1 1998 al 31 12 2002

| Denominazione del lavoro |  | Misura | Strade regionali | Strade locali | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/ | STRADA CARRABILE D'ASFALTO |  |  |  |  |
| 1. | Copertura delle buce, riparazione delle superfici piccole con macchine e a mano | t | 12.019 | 6.219 | 18.238 |
| 2 | Fresatura della strada carrabile d'asfalto | m2 | 85.064 | 15.721 | 100.785 |
| 3. | Riparazione degli scappamenti | m2 | 10.631 | 10.649 | 21.280 |
| 4. | Microasfalto | m2 | 18.697 | 9.136 | 27.833 |
| B/ | STRADA CARRABILE DI PIETRA |  |  |  |  |
| 1. | Trasportato e collocato | m3 | 16.882 | 23.318 | 40.200 |
| C/ | MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA |  |  |  |  |
| 1. | Cartelli segnalatori | kom. | 1.901 | 845 | 2.746 |
| 2. | Paracarro | m' | 6.085 | 1.723 | 7.808 |
| D/ | LAVORAZIONE DEI SEGNALI |  |  |  |  |
| 1. | Linea bianca | m' | 2.003.241 | 165.420 | 2.168.661 |
| 2. | Linea gialla | m' | 459.972 | 2.600 | 462.572 |
| 3. | Segnali sulla strada carrabile | m2 | 145.341 | 3.161 | 148.502 |
| E/ | FALCIATURA DELL'ERBA |  |  |  |  |
| 1. | Con macchina | m2 | 25.736.651 | 23.503.290 | 49.239.941 |
| 2. | A mano | m2 | 1.623.289 | 908.383 | 2.531.672 |
| F/ | SERVIZIO INVERNALE | ml.kn | 10,602 | 8,875 | 19,477 |

I dati dalla tabella mostrano che 5 lavori (A, B, C, D, E e F) in senso finanziario sono l'80-90% di mezzi che è grande partecipazione, e tutt'insieme mostra che i mezzi di standard per la manutenzione delle strade sono troppo scarsi.

Perciò era necessario definire le priorità nella manutenzione (A, B, C e D).

(Allegato 3)

DIVISIONE DELLE STRADE REGIONALI E LOCALI A SECONDA DELLA PRIORITÀ

|  | categorizzazione della strada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rilasciata | strada locale | strada regionale | Grand Total | percentuale |
| Totale A categoria |  | 382.800 | 382.800 | 26,72% |
| Totale B categoria | 37.000 | 136.650 | 173.650 | 12,12% |
| Totale C categoria | 80.300 | 179.500 | 259.800 | 18,13% |
| Totale D categoria | 616.500 |  | 616.500 | 43,01% |
| Totale strade | 733.800 | 698.950 | 1.432.750 | 100,00% |

L'accertamento del livello di priorità della manutenzione delle strade regionali e locali è stato stabilito per mezzo di Regolamento sulla manutenzione e tutela delle strade pubbliche.

Il livello di priorità viene stabilito per ogni strada o tratto di strada secondo i seguenti criteri:

- specie della strada

- destinazione della strada

- funzione nella circolazione

- volume e specie della circolazione.

2.1.2 Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria delle strade sono lavori temporanei il cui scopo è assicurazione della sicurezza, della stabilità e della durabilità delle strade e degli oggetti stradali. Altretanto con la manutenzione straordinaria si intraprendono i lavori che aumentano la sicurezza della circolazione per mezzo di rinnovamento, cambiamento e rinforzamento dei tratti rovinati della strada e miglioramento degli elementi della strada per l'adattamento delle sue caratteristiche tecniche e di circolazione ai modificati bisogni del traffico.

I lavori di manutenzione straordinaria specialmente comprendono:

- rinnovamento e cambiamento della cortina della strada carrabile

- rinforzamento della strada carrabile

- riparazioni sporadiche della costruzione della strada carrabile

- miglioramento del sistema di scarico della strada

- cambiamento e miglioramento della segnalazione e dell'attrezzatura della strada

- risanamento degli scoscendimenti di terreno

- correzioni degli elementi geometrici della strada

- assestamento dell'incrocio

- rinnovamento delle installazioni, dell'attrezzatura e dei dispositivi della strada

- manutenzione degli oggetti in un volume esteso

L'Autorità regionale per le strade per quello che riguarda gli affari di manutenzione straordinaria nel periodo 1998-2002, ha fissato speciale attenzione sui lavori di rinnovamento e cambiamento della cortina della strada, sul rinforzamento della costruzione della strada carrabile e sul risanamento degli scoscendimenti di terreno.

(Allegato 4)

LAVORI COMPIUTI SULLE STRADE REGIONALI E LOCALI PER IL PERIODO 1998-2002

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

|  |  |  | categoria delle strade |  | totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lavori | specie di lavori |  | strade regionali | strade locali |  |
| manutenzione straordinaria | rinnovamento dell'asfalto | lunghezza | 7.746,00 | 4.693,00 | 12.439,00 |
|  |  | superficie | 52.988,44 | 18.070,12 | 71.058,56 |
|  |  | valore | 3.282.096,90 | 2.190.683,31 | 5.472.780,21 |
|  | rinforzamento della costruzione della strada carrabile | lunghezza | 10.583,00 | 1.486,00 | 12.069,00 |
|  |  | superficie | 71.555,10 | 9.148,64 | 80.703,74 |
|  |  | valore | 22.645.446,97 | 2.026.448,88 | 24.671.895,85 |
|  | altro | lunghezza |  |  | 0,00 |
|  |  | superficie |  |  | 0,00 |
|  |  | valore | 916.499,25 |  | 916.499,25 |
| manutenzione straordinaria lunghezza totale m' |  |  | 18.329,00 | 6.179,00 | 24.508,00 |
| manutenzione straordinaria superficie totale m2 |  |  | 124.543,54 | 27.218,76 | 151.762,30 |
| manutenzione straordinaria totale valore dei lavori |  |  | 26.844.043,12 | 4.217.132,19 | 31.061.175,31 |
|  | cambiamento della cortina della strada carrabile | lunghezza | 14.495,00 | 33.464,30 | 47.959,30 |
|  |  | superficie | 81.488,67 | 155.165,51 | 236.654,18 |
|  |  | valore | 11.797.806,59 | 15.882.018,43 | 27.679.825,02 |
| manutenzione straordinaria + cambiamento della cortina della strada carrabile (m') |  |  | 32.824,00 | 39.643,30 | 72.467,30 |
| manutenzione straordinaria + cambiamento della cortina della strada carrabile (m2) |  |  | 206.032,21 | 182.384,27 | 388.416,48 |
| manutenzione straordinaria + cambiamento della cortina della strada carrabile (kn) |  |  | 38.641.849,71 | 20.099.150,62 | 58.741.000,33 |

Nella manutenzione straordinaria sono stati rinnovati 24.508 km di strade regionali e locali, nonché con il cambiamento della cortina della strada carrabile sono stati modernizzati 47.959 km di strade di macadam di cui 14,5 km strade regionali e 33,5 strade locali. Totalmente rinnovati e cambiati 72.467 km di strade regionli e locali.

2.2  Edificazione

L'edificazione sulle strade regionali e locali 1998-2002 è stata realizzata su due tratti, ossia Ž5002 Strada indiretta Lovrečica e Strada di collegamento D302 (Varvari)-L50046 (Portun).

A) La strada indiretta Lovrečica comprende l'operazione di totale lunghezza di 4316,17 m di cui ricostruzione della strada esistente di lunghezza di 3545,54 m (edificazione del nuovo tracciato della strada indiretta Lovrečica di lunghezza di 1902,01 m e ricostruzione della strada esistente attraverso l'abitato di Križine di lunghezza di 1643,53 m) e ricostruzione delle strade che si collegano di lunghezza di 770,63 m.

Profili trasversali:

Via indiretta Lovrečica (tracciato nuovo):

- larghezza della strada carrabile 7,20 (incluso il tracciato d'orlo della strada)

- paracarri 2x1,00m = 2,00m

Ricostruzione attraverso l'abitato di Križine (tracciato esistente)

- larghezza della strada carrabile 6,00m

- paracarri 1,00m+marciapiede 1,20m

La superficie del tratto ammonta a 33.000,00 m2.

Il valore dei lavori ammonta a 11.819.000,00 kn.

B) La strada ci collegamento tra la strada statale D302 sulla località di Varvari e della strada locale L50046 sulla località di Portun, rappresenta un tratto della futura via indiretta di Parenzo e coincide del tutto con la strada secondo GUP della Città di Parenzo.

L'oggeto di circolazione consta di:

1 Strada di collegamento tra D302 (Varvari) e L50046 (Portun) di lunghezza di 728 m.

I tracciati della strada basici sono stati fatti di larghezza di 3,55 m (incluso il tracciato d'orlo della strada), ossia di larghezza della strada carrabile di 7,10 m

2 Ricostruzione D302 - "T" incrocio con la strada di collegamento di lunghezza di 360 m.

I tracciati della strada basici sono stati fatti di larghezza di 3,55 m (incluso il tracciato d'orlo della strada)

3 Ricostruzione L50046 - "T" incrocio con la strada di collegamento di lunghezza di 710 m.

I tracciati della strada basici sono stati fatti di larghezza di 3,55 m (incluso il tracciato d'orlo della strada), ossia di larghezza della strada carrabile di 7,00 m

4 Strada di servizio intorno alla laguna collegata con la L50046 di lunghezza di 182 m

5 Panchine di dimensione di 1,5 m e canali nel taglio di larghezza di 1,20 m.

L'incrocio "T" sulla strada di collegamento con la D302 ha i semafori e l'illuminazione pubblica. Lo scarico dei bacini di sud per mezzo di sistema di canaletti idroimpermeabili aperti e canali a trapezio, va nel corso d'acqua esistente, mentre quello dei bacini di nord per mezzo di sistema di canaletti idroimpermeabili aperti e canali a trapezio, va nella cosiddetta laguna bagnata.

La superficie del tratto ammonta a 17.806,00 m2.

Il valore dei lavori ammonta a 8.562.008,90 kn.

C) La preparazione per il periodo 1998-2002 ammonta a 6.195.991,10 kn.

LAVORI D'EDIFICAZIONE DELLE STRADE REGIONALI E LOCALI PER IL PERIODO 1998-2002

|  |  |  | categoria delle strade |  | totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lavori | specie di lavori |  | strade regionali | strade locali |  |
| edificazione | preparazione | lunghezza |  |  | 0,00 |
|  |  | superficie |  |  | 0,00 |
|  |  | valore | 6.196.000,00 |  | 6.196.000,00 |
|  | lavori | lunghezza | 6.114,17 |  | 6.114,17 |
|  |  | superficie | 50.806,00 |  | 50.806,00 |
|  |  | valore | 20.381.008,90 |  | 20.381.008,90 |
| edificazione totale lunghezza m' |  |  | 6.114,17 |  | 6.114,17 |
| edificazione totale superficie m2 |  |  | 50.806,00 |  | 50.806,00 |
| edificazione totale valore dei lavori |  |  | 26.577.008,90 |  | 26.577.008,90 |

3  Possibilità e strategia delle strade regionali e locali secondo la Strategia di sviluppo del traffico della Repubblica di Croazia

3.1  Determinanti

Lo sviluppo dell'infrastruttura stradale in Istria è, come pure sarà, determinato da alcuni inportanti fattori e fatti:

- aumento del prodotto sociale totale al livello della Croazia e della RI, in Istria specialmente anche lo sviluppo dell'attività alberghiera e del turismo

- sviluppo totale dell'infrastruttura stradale che in questo periodo è molto intenso nell'edificazione delle strade di alto livello di servizio (autostrade e strade veloci), mentre la manutenzione, specialmente la manutenzione straordinaria, vengono trascurate

- c'è da aspettarsi l'aumento della richiesta del traffico sia per il prolungamento dell'offerta turistica sia per l'aumento continuato della motorizzazione

- lo sviluppo delle strade regionali e locali quali parte del sistema unitario delle strade pubbliche, è stato completamente marginalizzato a causa di importante non attuazione della Legge sulle strade pubbliche, ossia a causa di non emanazione della Strategia di sviluppo delle strade pubbliche in cui si troverebbe un posto adeguato anche per le strade regionali e locali, contrariamente ad adesso quando l'estratto per le strade nella Strategia di sviluppo del traffico delle strade pubbliche viene trattato quale sostituzione della strategia di sviluppo stradale in cui le strade regionali e locali che formano 3/4 di strade pubbliche in Repubblica di Croazia, vengono trattate minimalmente, oppure in nessun modo.

Per le ragioni suddette, anche l'altro documento basico, il Programma di sviluppo quadriennale (2001-2004) di edificazione e manutenzione (emanto dal Governo), non tratta adeguatamente le strade regionali e locali, salvo che nella manutenzione ordinaria (viene assicurato il 70% dello standard), il che ammonta a 36 milioni di kune ed è soltanto 1/3 di mezzi necessari  da quelli totali per lo sviluppo delle strade regionali e locali. Il secondo terzo è manutenzione straordinaria per la quale viene assicurato il 7-8%, ossia 3,3-4,4 milioni di kune, mentre il terzo terzo dovrebbe essere edificazione per cui vengono assicurati un milione fino a un milione e mezzo annui per la Regione istriana.

3.2  Possibilità di sviluppo

Nel periodo dall'anno 2004 al 2008 (periodo quinquennale, ossia l'ultimo anno del Programma 2001-2004 esistente e 4 anni del Nuovo programma per il periodo 2005-2008) c'è da aspettarsi un aumento importante di mezzi per lo sviluppo delle strade regionali e locali.

Dalle fonti esistenti si prevede la seguente struttura di mezzi:

- il compenso per l'uso delle strade quale entrata originaria dell'Autorità regionale per le strade, dovrebbe annualmente in media aumentare del 15%

- il compenso dai derivati di nafta che adesso è entrata dell'azienda Hrvatske ceste, dovrebbe aumentare (ora 0,60 kn per litro) nel successivo periodo di quattro anni, per Programma del Governo, al minimo in modo di assicurare il 100% di standard di manutenzione (ordinaria e straordinaria) assieme alle entrate originarie dell'Autorità regionale per le strade

- per assicurare i mezzi aggiuntivi è necessario richiedere il finanziamento aggiuntivo dell'autogoverno locale con una partecipazione dal 5 al 50%, a seconda della specie di lavoro (manutenzione straordinaria - edificazione), nonché dai mezzi del preventivo effettuati da ogni comune e città nella Regione istriana.

I crediti delle banche continueranno ad essere usati quali fonti aggiuntivi di mezzi per lo sviluppo delle strade regionali e locali, conformemente alle prescrizioni, ossia l'indebitamento rispetto alle entrate effettuate dall'Autorità regionale per le strade, sarà fino al 20%.

I mezzi che si aspettano si dovranno assicurare se si vogliono raggiungere i fini del detto periodo quinquennale e la realizzazione degli oggetti dell'infrastruttura stradale, tutto pe soddisfare le grandi necessità del traffico.

3.3  Strategia di sviluppo

Per la manutenzione delle strade 2004-2008 si dovrebbero assicurare mezzi all'ammontare del 100% di standard, ordinario e straordinario, con che si assicurebbero lavori di migliore qualità nella manutenzione.

Con questi mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria, una parte della rete stradale verrà assicurata da rovina successiva.

Per quello che riguarda l'edificazione (ricostruzione e edificazione nuova) la priorità verrà data al miglioramento della viabilità sulle direzioni esistenti più frequentate e sui tratti che richiedono minimi investimenti, mentre per quello che riguarda l'edificazione nuova, soltanto ai tratti e alle direzioni dove non fosse possibile, ossia redditizio investire nelle strade esistenti.

4  Fini e compiti nel periodo degli anni 2004 - 2008

Prendendo in considerazione le possibilità (finanziarie) e il ruolo e l'importanza delle strade regionali e locali e del traffico stradale per il normale funzionamento dell'economia, nonché dello sviluppo sociale completo, i fini basici e compiti nello sviluppo e nella gestione dell'infrastruttura stradale regionale e locale nella RI  2004-2008, sono i seguenti:

1 Nel periodo successivo, per mezzo di aumento progressivo annuo di mezzi, assicurare lo standard completo di manutenzione (ordinaria e straordinaria)

2 Il rinnovamento delle strade carrabili e dell'attrezzatura sui tratti più critici è compito di priorità imposto dai bisogni del traffico stradale moderno.

3 Modernizzazione della maggior parte delle strade di macadam, ossia collegamento di grandi abitati e strade d'asfalto. Gli abitati senza alcun accesso d'asfalto hanno la priorità.

5 Mezzi

Il periodo di elaborazione ed emanazione (anno 2003) del piano a medio termine  di sviluppo delle strade regionali e locali 2004-2008, è caraterizzato da alcuni elementi molto importanti per la proiezione di mezzi che si dovrebbero assicurare per la realizzazione dei fini posti, ossia per l'effettuazione del piano 2004-2008. I mezzi necessari per gli investimenti nell'infrastruttura stradale regionale, a causa di situazione sulle strade e richieste del traffico aumentate, oltrepassano in gran misura le possibilità che oggi si ripartiscono per tali destinazioni e che si potranno ripartire in questo periodo a medio termine. Le difficoltà sono maggiori siccome non esiste la Strategia di sviluppo stradale della Repubblica di Croazia, ma soltanto la Strategia del traffico che parla pochissimo oppure, i fini e compiti per la rete stradale regionale e locale non sono stati sufficientemente definiti. Così, non esistono appoggi "sicuri" per l'elaborazione della proiezione d'effettuazione dei mezzi. Per tali ragioni si presenta l'effettuazione delle fonti principali di mezzi per lo sviluppo delle strade regionali e locali per il periodo 1998-2002, affinché, in base a questa, si potesse fare una minimalmente reale valutazione della possibile ripartizione di mezzi nel piano a medio termine 2004-2008.

Fonti di mezzi

5.1 Compensi

I compensi che rappresentanto le entrate originarie dell'Autorità regionale per le strade sono 3/4 di entrate e tra i compensi la partecipazione maggiore del 99% ha il compenso per l'uso delle strade che viene pagato alla registrazione del veicolo. L'importo del compenso viene fissato dal ministro. Le entrate del compenso sono state aumentate nel periodo dal 1998 per più di due volte e con l'aumento nell'anno 2003 questo aumento ammonta a più di tre volte, il che significa una buona base per la manutenzione reale delle strade regionali e locali (verrà assicurato il 100% di standard di menutenzione ordinaria) e rende possibile l'indebitamento con che si finanzia la manutenzione straordinaria e l'edificazione delle strade.

5.2 Compenso nel prezzo del combustibile

I mezzi del Preventivo statale (dal 1998 al 2000 si ripartivano dal preventivo, mentre dall'anno 2001 i mezzi sono entrate della HC, però per le strade regionali e locali) sono seconda fonte stabile dell'Autorità regionale per le strade, e già da due anni ammontano a cca 8,5 milioni di kune. I mezzi vengono ripartiti alle autorità regionali per le strade per mezzo di delibera del ministro su proposta della HC e in base alla Legge sulle strade pubbliche e al Programma 2001-2004. Bisogna accentuare che questi mezzi, dall'entrata in vigore della Legge sulle strade pubbliche, non sono mai stati ripartiti secondo le disposizioni della Legge sulle strade pubbliche, ossia secondo i criteri della detta legge e delle sue modifiche ed aggiunte in questi anni.

5.3 Finanziamento aggiuntivo dell'autogoverno locale

A causa di mezzi assolutamente insufficienti per lo sviluppo delle strade regionali e locali, dal proprio inizio dell'attività, l'Autorità regionale per le strade chiedeva all'autogoverno locale di finanziarla aggiuntivamente dal 5 al 50%, a seconda del preventivo dei comuni e delle città. Questi mezzi da importi simbolici nei primi anni, sono aumentati a più di 7 milioni di kune il che è quasi importo annuo ripartito dal ministro dalle entrate della HC. Per paragonare, accentuiamo il dato che dalle entrate totali dell'Autorità regionale per le strade e dell'autogoverno locale si paga più nel preventivo statale che si prendeva da esso nel periodo 1998-2000 e dall'anno 2001 i mezzi si effettuano dalle entrate della HC destinate alle strade regionali e locali.

Elementi per il finanziamento aggiuntivo delle strade regionali e locali nella Regione Istriana

%

|  | CITTÀ E COMUNI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| 1. STRADE REGIONALI |  |  |  |  |
| 1.1. EDIFICAZIONE | 35 | 20 | 15 | 10 |
| 1.2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 30 | 15 | 10 | 5 |
| 2. STRADE LOCALI |  |  |  |  |
| 2.1. EDIFICAZIONE | 40 | 25 | 20 | 15 |
| 2.2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 35 | 20 | 15 | 10 |
| 3. STRADE REGIONALI E LOCALI ATTRAVERSO GLI ABITATI E VIE INDIRETTE |  |  |  |  |
| 3.1. EDIFICAZIONE | 50 | 40 | 20 | 10 |
| 3.2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 40 | 30 | 15 | 5 |

(Allegato 5)

Gli elementi per il finanziamento aggiuntivo delle strade regionali e locali nella Regione istriana si propongono in base alle esperienze e prassi finora esistenti. Varie percentuali nel finanziamento si propongono in 3 categorie, ossia separatamente per le strade regionali, a seconda dell'edificazione e manutenzione straordinaria, per le strade locali pure a seconda dell'edificazione e manutenzione straordinaria (pensiamo che l'autogoverno locale sia più interessato a risolvere le strade locali e perciò la percentuale più alta). Il terzo gruppo sono le strade regionali e locali che passano attraverso gli abitati, ossia tale abitato necessita l'edificazione della via indiretta. La risoluzione di tali attività è di uso diretto ed interesse per l'abitato e perciò tali lavori hanno più grande valore nel finanziamento. Tranne la divisione per strade, si propone di dividere anche l'autogoverno locale in 4 gruppi, a seconda della loro "forza", ossia delle entrate (la base consta soltanto delle entrate: imposte personali, imposte comuni, compenso comunale, contributo comunale e tassa di soggiorno) e le stesse entrate per abitante. La media di queste due grandezze per gli anni 2002 e 2003, forma la base per l'ordine dell'autogoverno locale da 1 a 39.

La divisione per gruppi, non sviluppate, di sviluppo medio, sviluppate e le più sviluppate, è stata fatta partendo dalle differenze esistenti nelle entrate menzionate tra i gruppi.

5.4  Crediti

Assieme ai mezzi sopraindicati per lo sviluppo delle strade regionali e locali, la più importante parte formano le entrate - i crediti di banche senza di cui non si potrebbe parlare di investimenti nella manutenzione straordinaria (rinnovamento delle strade carrabili) e di edificazione delle strade.

Secondo la ripartizione di mezzi e in base al Programma per il periodo 2001-2004, nella manutenzione straordinaria vengono investiti 3,3 milioni di kune nel 2003, nel 2002 fino a 4,4, mil. di kune e da 1,0 mil. a 1,5 mil. di kune per l'edificazione. Sono cosi scarsi mezzi che possono rinnovare soltanto 1,5 - 2,0 km di strada, ossia edificare cca 200 m di strada nuova.

Perciò, i crediti sono imperativo nei mezzi per lo sviluppo delle strade regionali e locali.

Fino ad ora sono stati usati 4 crediti all'ammontare totale di 46,0 mil. sotto condizioni abbastanza sfavorevoli (termine di restituzione 3-6 anni e tasso d'interesse 8-10,5), però una parte è stata restituita (8 mil. alla Hypo banca) e riprogrammata in modo che adesso si usano tre crediti sotto condizioni molto favorevoli, se si prende in considerazione ancora una restituzione di credito.

Le possibilità d'indebitamento (fino al 20% dalle entrate totali dell'Autorità regionale per le strade) danno abbastanza spazio per indebitamenti nuovi, e così anche il proseguimento degli investimenti nella manutenzione straordinaria e nell'edificazione delle strade.

Dalle entrate sopraindicate nel priodo fino ad ora, specialmente in questo periodo a medio termine, si rende possibile lo sviluppo delle strade regionali e locali, ossia si può prevenire la loro successiva rovina e si può render possibile un investimento relativamente nuovo, almeno minimo rispetto ai bisogni. Sebbene questi sono mezzi modici rispetto agli investimenti cari nell'infrastruttura stradale, essi rappresentano un importante aumento rispetto al periodo prima della fondazione dell'Autorità regionale per le strade.

In base a queste fonti di mezzi, all'aumento annuo delle entrate del 15%, alla valutazione della partecipazione dell'autogoverno locale, nonché all'indebitamento massimale fino al 20%, è stato notificato il segunete accumulo di mezzi.

MEZZI - ENTRATE 2004-2008

| ANNO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | TOTALE | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Entrate originarie | 56,867 | 65,398 | 75,207 | 86,488 | 99,945 | 383,905 | 56,4 |
| 2. HC s.r.l. | 7,873 | 9,054 | 10,412 | 11,974 | 13,770 | 53,083 | 7,8 |
| 3. TOTALE | 64,740 | 74,452 | 85,619 | 98,462 | 113,715 | 436,988 | 64,2 |
| 4. Autogoverno locale | 13,650 | 15,450 | 18,400 | 21,000 | 23,829 | 92,329 | 13,6 |
| 5. Crediti | 22,000 | 30,000 | 31,000 | 33,000 | 35,000 | 151,000 | 22,2 |
| 6. COMPLESSIVAMENTE | 100,390 | 119,902 | 135,019 | 152,462 | 172,544 | 680,317 | 100,0 |

6  Ripartizione di mezzi

Destinazione

Con la Strategia di sviluppo del traffico della Repubblica di Croazia ed il Programma d'edificazione e manutenzione delle strade pubbliche per il periodo 2001-2004, sono stati stabiliti non soltanto i rapporti basici ed i criteri d'assicurazione dei mezzi, ma anche gli importi concreti (Programma) per lo sviluppo delle strade pubbliche.

Siccome queste Basi contengono anche un anno del Programma esistente, nonché viene proposto che contenga anche il periodo del Programma futuro per il periodo 2005-2008, è molto difficile pianificare i mezzi reali che potranno assicurarsi nel periodo nuovo a medio termine. Assieme a questa constatazione negativa, le proposte ripartizioni di mezzi dovrebbero essere non soltanto stimolo per un trattamento favorevole delle strade regionali e locali al livello della Repubblica di Croazia, ma anche per assicurare le fonti ed i mezzi per fermare la successiva rovina delle strade regionali e locali, nonché per aprire la prospettiva del loro sviluppo.

Partendo dall'esistente situazione della rete delle strade regionali e locali, nonché dal ruolo imposto dalle richieste del traffico presenti e future, si considera che i mezzi, non soltanto propri-originari, ma anche dell'autogoverno locale e del credito, dovessero essere al minimo al livello del minimo fine imposto, ossia parzialmente fermare la rovina delle strade regionali e locali e creare i presupposti dello sviluppo successivo.

Per ottenere i fini dello sviluppo successivo bisogna partire dal seguente:

1 Dare la priorità alla manutenzione delle strade regionali e locali in modo di assicurare successivamente per la manutenzione ordinaria i mezzi del 100% di standard nell'anno 2008.

2 Per quello che riguarda la manutenzione straordinaria, per la sicurezza sulle strade, dare la priorità a quelle direzioni e quei tratti che assicurano la sicurezza e i bisogni del traffico sulle strade regionali e locali.

3 Per quello che riguarda l'edificazione, la priorità è delle direzioni e dei tratti che assicurano una circolazione sicura, una migliore viabilità di veicoli e che sono di grande importanza per lo sviluppo economico della Regione Istriana.

6 RIPARTIZIONE DI MEZZI 2004-2008

mln/kn

| ANNO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | TOTALE | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. MANUTENZIONE | 72,500 | 78,910 | 85,315 | 101,820 | 125,008 | 463,553 | 68,1 |
| 1.1. Ordinaria | 39,000 | 40,410 | 41,815 | 43,320 | 45,310 | 209,855 | 30,8 |
| 1.2. Straordinaria | 33,500 | 38,500 | 43,500 | 58,500 | 79,698 | 253,698 | 37,3 |
| 2. EDIFICAZIONE | 18,215 | 30,040 | 34,872 | 30,529 | 27,736 | 141,392 | 20,8 |
| 2.1. Ricostruzione | 6,815 | 7,154 | 7,259 | 9,593 | 3,517 | 34,338 | 5,0 |
| 2.2. Edificazione nuova | 11,400 | 22,886 | 27,613 | 20,936 | 24,219 | 107,054 | 15,8 |
| 3. ALTRO | 9,675 | 10,952 | 14,832 | 20,113 | 19,800 | 75,372 | 11,1 |
| 3.1. Spese dell'amministrazione | 2,575 | 2,652 | 2,732 | 2,813 | 2,900 | 13,672 | 2,0 |
| 3.2. Obblighi finanziari | 7,100 | 8,300 | 12,100 | 17,300 | 16,900 | 61,700 | 9,1 |
| TOTALE: | 100,390 | 119,902 | 135,019 | 152,462 | 172,544 | 680,317 | 100,00 |

6.1 Manutenzione

6.1.1 Ordinaria

La strada pubblica è edificio complesso edificato conformemente alle necessità sociali, economiche e del trafico della comunità sociale e alle sue possibilità.

Le strade fin dall'inizio sono esposte agli influssi del traffico, del tempo, all'invecchiamento le cui conseguenze sono una graduale rovina delle strade e delle sue caratteristiche tecniche e del traffico, la diminuzione della sicurezza del traffico ed aumento degli influssi negativi sull'ambiente stradale.

Il compito fondamentale della manutenzione ordinaria è di salvare le strade da conseguenze negative degli influssi sfavorevoli nel corso del tempo, nonché di prolungare con ciò la durata delle strade.

Al fine di assicurare i compiti sopraindicati, alla manutenzione ordinaria quale base nel periodo successivo, devono servire i seguenti rapporti negli affari in base al Regolamento sulla manutenzione.

PROPOSTA DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE REGIONALI E LOCALI

PERIODO 2004-2008 ESPRESSO IN MILIONI DI KUNE

| cifra | denominazione dell'affare | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | totale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sorveglianza delle strade pubbliche | 1.650 | 4,23% | 1.700 | 4,21% | 1.700 | 4,07% | 1.700 | 3,92% | 1.760 | 3,88% | 8.510 | 4,06% |
| 2. | Manutenzione generale delle strade carrabili | 700 | 1,79% | 800 | 1,98% | 800 | 1,91% | 800 | 1,85% | 900 | 1,99% | 4.000 | 1,91% |
| 3. | Strada carrabile d'asfalto | 7.000 | 17,95% | 7.500 | 18,56% | 8.500 | 20,33% | 9.000 | 20,78% | 9.500 | 20,97% | 41.500 | 19,78% |
| 4. | Strada carrabile di cemento armato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Strada carrabile di materiale di pietra | 1.800 | 4,62% | 1.800 | 4,45% | 1.800 | 4,30% | 1.800 | 4,16% | 1.800 | 3,97% | 9.000 | 4,29% |
| 6. | Manutenzione dei paracarri | 2.200 | 5,64% | 2.200 | 5,44% | 2.300 | 5,50% | 2.300 | 5,31% | 2.300 | 5,08% | 11.300 | 5,38% |
| 7. | Manutenzione dei tagli e degli argini | 2.000 | 5,13% | 2.000 | 4,95% | 2.100 | 5,02% | 2.100 | 4,85% | 2.100 | 4,63% | 10.300 | 4,91% |
| 8. | Manutenzione degli oggetti per lo scarico | 2.500 | 6,41% | 2.800 | 6,93% | 2.300 | 5,50% | 2.400 | 5,54% | 2.500 | 5,52% | 12.500 | 5,96% |
| 9. | Manutenzione dell'attrezzatura delle strade | 1.950 | 5,00% | 2.200 | 5,44% | 2.200 | 5,26% | 2.500 | 5,77% | 2.800 | 6,18% | 11.650 | 5,55% |
| 10. | Lavorazione dei segnali sulla strada carrabile | 3.200 | 8,21% | 3.300 | 8,17% | 3.400 | 8,13% | 3.400 | 7,85% | 3.500 | 7,72% | 16.800 | 8,01% |
| 11. | Falciatura dell'erba e manutenzione della vegetazione | 6.000 | 15,38% | 6.000 | 14,85% | 6.500 | 15,54% | 6.800 | 15,70% | 7.200 | 15,89% | 32.500 | 15,49% |
| 12. | Manutenzione corrente dei ponti | 500 | 1,28% | 500 | 1,24% | 500 | 1,20% | 500 | 1,15% | 500 | 1,10% | 2.500 | 1,19% |
| 13. | Manutenzione corrente dei tunnel e delle gallerie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Manutenzione dei muri di sostegno e rivestimento | 1.000 | 2,56% | 1.000 | 2,47% | 1.000 | 2,39% | 1.000 | 2,31% | 1.100 | 2,43% | 5.100 | 2,43% |
| 15. | Servizio invernale | 6.500 | 16,67% | 6.500 | 16,09% | 6.500 | 15,54% | 6.600 | 15,24% | 6.700 | 14,79% | 32.800 | 15,63% |
| 16. | Altri lavori-mezzi d'intervento | 2.000 | 5,13% | 2.110 | 5,22% | 2.215 | 5,30% | 2.420 | 5,59% | 2.650 | 5,85% | 11.395 | 5,43% |
|  | TOTALE | 39.000 | 100,00% | 40.410 | 100,00% | 41.815 | 100,00% | 43.320 | 100,00% | 45.310 | 100,00% | 209.855 | 100,00% |

Con l'aumento dello standard fino al 100% di manutenzione ordinaria e con un aumento importante di mezzi rispetto all'anno 1998, nel nuovo periodo a medio termine si deve fissare l'attenzione sugli affari con cui si impedirà la rovina delle strade, ossia gli affari di scarico regolare e manutenzione dei tagli e degli argini, siccome per scarsi mezzi non si riesce a riparare qualitativamente le strade carrabili d'asfalto il che è la cosa più importante della manutenzione e con la cui qualità si influisce moltissimo sulla sicurezza e comodità del viaggio.

Le caratteristiche principali e le priorità dei lavori di manutenzione ordinaria dovrebbero essere le seguenti:

Attraverso la sorveglianza delle strade pubbliche e la manutenzione generale delle strade carrabili assicurare un alto grado di controllo delle strade regionali e locali, assicurare la pulitura regolare delle strade carrabili e delle superfici del traffico fuori strada carrabile che formano la strada.

Per quello che riguarda la strada carrabile d'asfalto, si dovrebbe reagire a tempo debito su tutta la rete di strade regionali e locali per qualsiasi intervento sulla strada (buchi, fessure longitudinali e trasversali, differenza di livello), cambiare il tappetto rovinato sulla base qualitativa ed il tappetto d'asfalto di materiale di pietra calcareo con tappetto di materiale di pietra eruttivo, sia con procedimento classico di collocamento della cortina d'asfalto sia con collocamento di microasfalto.

Per quello che riguarda il materiale di pietra, le strade carrabili di tale materiale si dovrebbero mantenere in modo di assicurare la sicurezza e viabilità degli usufruttuari delle dette strade.

Per quello che riguarda la manutenzione dei paracarri, si dovrebbe assicurare che in qualsiasi momento la quota sia al livello della strada carrabile, oppure al massimo 3 cm sotto tale livello, nonché che abbia una pendenza regolare trasversale, affinché l'acqua possa passare in modo normale.

Per quello che riguarda la manutenzione dei tagli e degli argini, si dovrebbe assicurare una pendenza corretta e la loro forma, nonché si dovrebbero togliere materiali instabili subito dopo averli osservati.

Per quello che riguarda la manutenzione degli oggetti per lo scarico, si dovrebbero permanentemente mantenere i canali, pulire i canaletti, i colli, i depositi sedimentari, si dovrebbe impedire che l'acqua esca sulla strada carrabile e formi canaletti sulla strada carrabile e sui paracarri su tutta le rete stradale.

Per quello che riguarda la manutenzione dell'attrezzatura della strada, si dovrebbero permanentemente cambiare l'attrezzatura danneggiata delle strade (cinte, collonne di indicazione della direzione), i distrutti segnali stradali, si dovrebbero aggiungere segnali stradali conformemente al Regolamento sui segnali stradali, sull'attrezzatura e sulla segnalazione sulle strade (Gazzetta popolare 6/03).

Per quello che riguarda la lavorazione dei segnali sulla strada, si dovrebbe a tempo debito, segnare la segnalazione orizzontale, anche più volte all'anno se necessario (per esempio, traffico intenso).

Per quello che riguarda la falciatura dell'erba, la prima falciatura si dovrebbe eseguire a tempo debito ( l'erba non deve oltrepassare l'altezza di 25 cm) e secondo le necessità reali anche più volte all'anno.

Con la potatura degli alberi e cespugli si dovrebbe assicurare un profilo libero su tutte le strade regionali e locali.

Attraverso la parte di manutenzione dei muri di sostegno e rivestimento, tutti i danni si dovrebbero risanare subito dopo averlo saputo.

Per quello che riguarda la parte che tratta il servizio invernale, si dovrebbe assicurare che il servizio invernale in qualsiasi momento possa assicurare la viabilità e sicurezza dei viaggiatori su tutta la rete di strade regionali e locali, attraverso numero sufficiente di uomini e meccanizzazione.

6.1.2 Straordinaria

Nel periodo successivo, rispetto ai lavori di manutenzione straordinaria, si fisserà particolare attenzione affinché le strade ottenessero completamente le caratteristiche che assicurano la sicurezza del traffico (per esempio, pianezza e afferramento della strada) e che sono importanti per mantenere la sostanza (per esempio, capacità, resistenza agli influssi del tempo, elasticità).

1 La pianezza della strada carrabile impedisce o diminuise il colpo sulle ruote con che vengono protetti il veicolo e la strada carrabile, nonché si assicura uno scarico normale.

2 L'afferramento della strada carrabile è importante nella trasmissione della forza del veicolo sulla strada carrabile. Il tempo e traffico diminuiscono l'afferramento e questa caratteristica  deve migliorare.

3 Le strade carrabili d'asfalto resistenti agli influssi del tempo, impediscono la penetrazione dell'acqua, materiali strani e gas nocivi nella strada.

Una volta ogni 25 anni sulla strada carrabile delle strade regionali si deve eseguire:

1 trattamento della superficie

2 trattamento della superficie + spianamento

3 tappetto + spianamento

4 Capacità

Con i nuovi strati d'asfalto e la risoluzione qualitativa dello scarico, è necessario influire in modo importante, sulla capacità della costruzione della strada carrabile e degli altri elementi (pianezza, afferramento della strada, resistenza al logoramento, agli influssi del tempo).

La manutenzione straordinaria nel periodo successivo deve prevedere la sostituzione di tutti i paracarri una volta ogni 30 anni, nonché la loro tintura due volte ogni 30 anni.

Il risanamento dei muri si deve prevedere una volta ogni 75 anni.

Il risanamento dei ponti si deve prevedere una volta ogni 80 anni.

Il risanamento della slitta dello scarico e della falciatura si deve prevedere una volta ogni 10 anni.

Altretanto, i lavori di manutenzione straordinaria devono prevedere la sostituzione della cortina della strada carrabile di ghiaia con la cortina della strada carrabile d'asfalto su tutta la rete di strade regionali e locali, nonché il risanamento di tutti gli scoscendimenti sulle strade, provocati da calamità naturali impreviste.

L'elaborazione delle proposte di lavori sulla manutnezione straordinaria deve prendere in considerazione i seguenti criteri: situazione della strada, ossia dei suoi tratti, carico del transito, importanza economica e sociale, sviluppo uguale della parte costiera e centrale della regione.

In base a questi criteri è stato fatto un elenco di strade regionali e locali che si pianificano realizzare in questo periodo a medio termine per mezzo di manutenzione straordinaria.

(Allegato 6)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE REGIONALI E LOCALI PER IL PERIODO 2004-2008

|  |  |  | categoria delle strade |  | totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lavori | specie di lavori |  | strade reg. | strade loc. |  |
| manutenzione straordinaria | rinnovamento dell'asfalto | lunghezza | 27.829 | 14.250 | 42.079 |
|  |  | superf. | 165.684 | 64.825 | 230.509 |
|  |  | valore | 38.024.875 | 14.750.000 | 52.774.875 |
|  | rinforz. della costr. della strada carra. | lunghezza | 41.043 | 10.565 | 51.605 |
|  |  | superf. | 252.792 | 43.440 | 296.232 |
|  |  | valore | 126.335.120 | 15.571.600 | 141.906.720 |
|  | altro | lunghezza |  |  | 0 |
|  |  | superf. |  |  | 0 |
|  |  | valore | 6.300.000 |  | 6.300.000 |
| trattamento dell'asfalto+rinfor.della strada carrabilem' |  |  | 68.872 | 24.815 | 93.684 |
| tratt. dell'asfalto+rinforz. della strada carrabile+altro m2 |  |  | 418.476 | 108.265 | 526.741 |
| tratt.dell'asfalto+rinfor. della strada carr.+altro valore |  |  | 170.659.995 | 30.321.600 | 200.981.595 |
|  | sostit. della cortina della strada carr. | lunghezza | 10.852 | 15.468 | 26.320 |
|  |  | superf. | 56.254 | 66.767 | 123.021 |
|  |  | valore | 14.063.400 | 13.653.480 | 27.716.880 |
| tratt.dell'asf.+rinf. della strada carr.+altro+ sostituzione della cortina della strada carrabile m' |  |  | 79.724 | 40.283 | 120.004 |
| tratt. dell'asfalto+rinf. della strada carr.+altro + sostituzione della cortina della strada carabile m2 |  |  | 474.730 | 175.032 | 649.762 |
| tratt. dell'asf.+rinf. della strada carr.+altro +sost.della cortina della strada carrabile valore |  |  | 184.723.395 | 43.975.080 | 228.698.475 |
|  | mezzi | lunghezza |  |  |  |
|  | d'intervento | superficie |  |  |  |
|  |  | valore |  |  | 5.000.000 |
|  | preparativi e | lunghezza |  |  |  |
|  | lavori imprevisti | superficie |  |  |  |
|  |  | valore |  |  | 20.000.000 |
| manutenzione straordinaria totale lunghezza m' |  |  | 79.724 | 40.283 | 120.004 |
| manutenzione straordinaria totale lunghezza m2 |  |  | 474.730 | 175.032 | 649.762 |
| manutenzione straordinaria totale valore dei lavori |  |  | 184.723.395 | 43.975.080 | 253.698.475 |

Nel periodo a medio termine 2004-2008, la manutenzione straordinaria pianifica a rinnovare 120,0 km di strade regionali e locali che è 8,3 % di lunghezza delle strade totali, ossia il 20,9 % di lunghezza delle strade che si dovrebbero rinnovare secondo la valutazione dello stato delle strade carrabili nell'anno 2002.

  - Edificazione

L'elaborazione della proposta di lavori di edificazione si deve partire dai seguenti criteri:

- Stato della strada, ossia dei suoi tratti

- Carico  del transito

- Importanza economica e sociale

- Sviluppo uguale della parte costiera e centrale della regione

In base a questi criteri è stato fatto un elenco di strade che si pianificano realizzare in questo periodo a medio termine.

(Allegato 7)

LAVORI DI EDIFICAZIONE DELLE STRADE REGIONALI E LOCALI PER IL PERIODO 2004-2008

|  |  |  | categoria delle strade |  | totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lavori | specie di lavori |  | strade regionali | strade locali |  |
| edificazione | edificazione nuova | lunghezza | 11.487 | 400 | 11.887 |
|  |  | superficie | 77.282 | 2200 | 79.482 |
|  |  | valore | 71.790.000 | 2200000 | 73.990.000 |
|  | ricostruzione | lunghezza | 5.100 |  | 5.100 |
|  |  | superficie | 51.200 |  | 51.200 |
|  |  | valore | 27.000.000 | 1.500.000 | 28.500.000 |
| totale lunghezza m' |  |  | 16.587 | 400 | 16.987 |
| totale superficie m2 |  |  | 128.482 | 2.200 | 130.682 |
| totale valore dei lavori |  |  | 98.790.000 | 3.700.000 | 102.490.000 |
|  | preparativi e | lunghezza |  |  |  |
|  | lavori imprevisti | superficie |  |  |  |
|  |  | valore |  |  | 38.902.000 |
| edificazione totale lunghezza m' |  |  | 16.587 |  | 16.987 |
| edificazione totale superficie m2 |  |  | 128.482 |  | 130.682 |
| edificazione totale valore dei lavori |  |  | 98.790.000 | 3.700.000 | 141.392.000 |

Nel piano 2004 – 2008 si pianifica eseguire 16,1 km il che rappresenta un importante aumento rispetto al periodo quinqennale passato, però questo è ancora sotto il livello necessario rispetto alla richiesta del traffico aumentato e che eumenterà ancora di più.

  - Altro

    - Tutela delle strade e del traffico

La tutela delle strade e del traffico su esse in questo periodo a medio termine, verrà assicurata massimalmente per mezzo di prescrizioni che, da una parte, assicurano gli usufruttuari delle strade e la tutela dell'ambiente, mentra dall'altra parte assicurano la tutela delle strade dagli usufruttuari ed altri che non attenendosi alle prescrizioni, la danneggiano.

Rispetto a ciò speciale attenzione si fisserà sul controllo della pressione dell'asse e sulla massa eccessiva di veicoli con carico. Altretanto, si fisserà speciale attenzione su persone giuridiche e fisiche che svolgendo la propria attività, usano le strade regionali e locali in modo eccessivo (attività delle pietraie e nell'edificzaione di strade nuove).

Gli accessi ed i collegamenti con le strade regionali e locali, nonché la vendita lungo la strada, si deveono eseguire secondo le prescrizioni, come pure per tutto altro si devono ottenere le condizioni prescritte.

Più attenzione si fisserà alla segnalazione ed attrezzatura sulle strade regionali e locali, sia per la grave situazione sia per i preparativi che si devono fare, tutto per attenersi agli standard che si applicano negli sviluppati paesi dell'occidente.

6.3.2 Spese dell'Amministrazione

Le pianificate spese dell'Amministrazione per questo periodo a medio termine, verranno aumentate dell'inflazione, ossia delle spese di vita aumentate e dell'assestamento dello spazio, ossia dell'acquisto della nuova attrezzatura. Con il trasferimento di una parte dell'amministrazione negli spazi della Regione, è stata bene risolta la sistemazione, mentre gli spazi per gli addetti staccati a Pola, verranno risolti in questo periodo a medio termine.

6.3.3 Uscite finanziarie e spese

Le pianificate uscite finanziarie e spese si riferiscono a crediti vecchi e a quelli nuovi e rappresentano la parte più grande. Dipenderanno dalle condizioni d'ottenimento del credito.

Le altre spese (compenso dell'economia idrica, assicurazione, HAK e servizi degli avvocati) saranno poco aumentate, sperando che le condizioni economiche siano stabili.

7 Misure per la realizzazione del piano

Al fine di realizzare questo piano a medio termine, si devono intraprendere varie misure sul livello repubblicano, regionale e dell'autogoverno locale.

1 Siccome gli atti basici per l'esistente Legge sulle strade pubbliche, sono la Strategia di sviluppo stradale ed il Programma di sviluppo quadriennale delle strade pubbliche, e il primo non è mai stato emanato, è necessario o emanare la detta Strategia (in cui si trovano le strade regionali e locali) o qualsiasi altro documento (con modifiche alla Legge), che stabiliscono lo sviluppo delle strade regionali e locali, che non è il caso né della Strategia né del Programma 2001-2004, salvo che nella manutenzione ordinaria, e simbolicamente nella manutenzione straordinaria e nell'edificazione.

2 Successivamente aumentare i compensi annui per le strade:

- aumentare il compenso annuo per l'uso delle strade all'ammontare delle spese di manutenzione ordinaria delle strade regionali e locali, ossia all'ammontare del compenso in percentuale del compenso in Europa entro il 2008

- aumentare la parte della partecipazione per le strade regionali e locali nel prezzo del combustibile in modo che queste due fonti (compensi e combustibile) coprano il 100% di standard di manutenzione ordinaria e straordinaria e magari i mezzi iniziali per l'edificazione

- questi mezzi (compenso nel prezzo del combustibile) si dovrebbero automaticamente ripartire dal prezzo del combustibile, quali mezzi originari dell'Autorità regionale per le strade.

3 Escludere legalmente l'Autorità regionale per le strade dalla tassazione dei mezzi di investimenti destinati per l'edificazione delle strade regionali e locali e la manutenzione straordinaria (Trasformazione strade regionali e locali in società commerciali).

4 Continuare lo sviluppo di finanziamento aggiuntivo della manutenzione straordinaria e dell'edificazione delle strade regionali e locali per mezzo di inclusione di mezzi della popolazione, dei comuni, delle città e degli altri partecipanti (investitori nell'edificazione di oggetti turistici, d'affari ed altri oggetti). Per mezzo di contratti abbozzo con l'autogoverno locale, assicurare i mezzi per il finanziamento aggiuntivo dei preparativi e segnalare l'interesse comune in merito al finanziamento aggiuntivo dei lavori nei rapporti stabiliti nella partecipazione al finanziamento aggiuntivo dell'autogoverno locale.

5 Ingaggiare a tempo debito i nuovi crediti sotto le più favorevoli condizioni, inclusa partecipazione comune - programma di sviluppo delle strade regionali e locali con la Hrvatske ceste. Sottoscrivere con le banche le lettere d'intento sulla sorveglianza del finanziamento del piano.

6 Nell'organizzazione della gestione delle strade regionali e locali, eseguire una successiva razionalizzazione e modernizzazione.

7 Assicurare l'attività di elaborazione ed emanazione di tutti gli atti con cui vengono stabilite le questioni nella presente Base del piano a medio termine dell'Autorità regionale per le strade per il periodo 2004-2008.

8 Per effettuare questo piano ambizioso e necessario, si deve trasformare il sistema esistente, specialmente rispetto al finanziamento delle strade regionali e locali, nonché si devono attuare strettamente le misure per la realizzazione del piano.

Il Direttore:

Đani Levak, f.a.

Allegato 1

STRADE PUBBLICHE SUL TERRITORIO DELL'AUTORITÀ REGIONALE PER LE STRADE DELLA REGIONE ISTRIANA

STRADE STATALI

|  | no. ordinale | no. di strada | descrizione della strada | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | numero |  |  | 143/02 |
|  | 1 | 3 | Tunnel Učka - Lupoglav - Rogovići - Okreti - Vodnjan - Pula -Most (D 66) | 77.200 |
|  | 2 | 21 | GP Kaštel - Buje - Ponte Porton - Baderna - Medaki - Okreti (D3) | 52.300 |
|  | 3 | 44 | Ponte Porton (D 21) - Buzet - Lupoglav (D 3) | 39.500 |
|  | 4 | 48 | (D 21) Baderna - Pazin - Rogovići (D 3) | 20.800 |
|  | 5 | 64 | Pazin (D 48) - Potpićan - Vozilići (D 66) | 25.600 |
|  | 6 | 66 | Pula - Most (D 3) - Barban - Labin - Vozilići - Brestova | 60.900 |
|  | 7 | 200 | GP Plovanija - Buje (D 21) | 7.700 |
|  | 8 | 201 | GP Štrped - Buzet (D 44) | 7.100 |
|  | 9 | 300 | Umag - Grando - Buje (D 21) | 12.300 |
|  | 10 | 301 | Novigad - Bužinija - Ponte Porton (D 21) | 18.000 |
|  | 11 | 302 | Poreč - Baderna (D 21) | 11.900 |
|  | 12 | 303 | Rovinj - Rovinjsko Selo - Okreti (D 3) | 13.600 |
|  | 13 | 400 | Pula -Most (D 3) - porto di traghetto di Pula | 1.500 |
|  | 14 | 401 | Pula (D 66) - aeroporto di Pula | 1.500 |
|  | 15 | 402 | D 66 - porto di traghetto di Brestova | 3.100 |
|  | 16 | 421 | Ponte Raša (D 66) - Porto Bršica | 3.700 |
|  | 17 | 500 | Tunnel Učka (D 3) - Vranja - Šušnjevica - Kršan (D 64) | 23.500 |
|  |  |  | TOTALE | 380.200 |

STRADE REGIONALI

| no. ord. | no. di strada | descrizione della strada | GP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| numero |  |  | 111/00 | 143/02 |
| 1 | 5001 | TN Kanegra - Ž 5002 (Valica) | 1.600 | 1.600 |
| 2 | 5002 | D 200 - Savudrija - Umag - Novigrad - Poreč - Vrsar - Vrh Lima | 70.000 | 70.000 |
| 3 | 5003 | Ž 5002 (Umag) - Kmeti - Ž 5002 | 6.600 | 6.600 |
| 4 | 5006 | Ž 5002 - Babići | 1.400 | 1.400 |
| 5 | 5007 | D 21 (Buje) - Šterna - Oprtalj - Livade - Karojba - D 48 (Kičer) | 38.700 | 38.700 |
| 6 | 5008 | D 21 (Buje) - Grožnjan - D 21 (Ponte Porton) | 11.800 | 11.800 |
| 7 | 5009 | Ž 5008 - Martinčići - Ž 5007 (Šterna) | 7.800 | 7.800 |
| 8 | 5010 | Istarske Toplice - D 44 | 400 | 400 |
| 9 | 5011 | Ž 5012 (Vodice) - Brest - D 44 (Buzet) | 22.500 | 22.500 |
| 10 | 5012 | GP Jelovice - Vodice - D 8 (Permani) | 13.300 | 13.300 |
| 11 | 5013 | D 44 (Buzet) - Ž 5046 (Cerovlje) | 21.500 | 21.500 |
| 12 | 5014 | Ž 5011 - Račja Vas - Lanišće - D 44 (Lupoglav) | 20.800 | 20.800 |
| 13 | 5037 | TN Lanterna - Ž 5002 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | 5039 | Ulika - Červar - Ž 5002 | 3.300 | 3.300 |
| 15 | 5040 | Ž 5002 (Tar) - Labinci - Ž 5042 (Višnjan) | 9.400 | 9.400 |
| 16 | 5041 | Ž 5042 (Kufci) - Brnobići - D 21 (Vižinada) | 13.100 | 13.100 |
| 17 | 5042 | Ž 5002 (Špadići) - Višnjan - L 50061 (Diklići) - Ž 5007 (Karojba) | 19.000 | 19.000 |
| 18 | 5043 | Ž 5007 - Motovunski Novaki | 2.000 | 2.000 |
| 19 | 5044 | Kašćerga - Trviž - Ž 5007 | 6.500 | 6.500 |
| 20 | 5045 | Brajkovići - Ž 5007 | 700 | 700 |
| 21 | 5046 | D 64 (Pazin) - Cerovlje - Paz - D 500 (Boljun) | 19.700 | 19.700 |
| 22 | 5047 | D 500 - GR Regione | 1.650 | 1.650 |
| 23 | 5070 | D 300 (Grando) - Brtonigla - D 301 (Bužinija) | 8.000 | 8.000 |
| 24 | 5071 | Ž 5002 (Vrsar) - TN Koversada | 1.400 | 1.400 |
| 25 | 5072 | D 302 (Žbandaj) - D 21 (Lovreč) | 5.800 | 5.800 |
| 26 | 5073 | D 21 (Krunčići) - Vrh Lima - Bale - D3 (Vodnjan) | 24.300 | 24.300 |
| 27 | 5074 | D 21 (Lovreč) - L 50098 (Mofardini) - Kringa - Ž 5075 | 12.200 | 12.200 |
| 28 | 5075 | D 48 (Tinjan) - Ž 5076 (Sv. Petar u Šumi) - Ž 5190 (Žminj) | 12.000 | 12.000 |
| 29 | 5076 | Ž 5190 (Lušetići) - St. Petar u Šumi - Ž 5077 (Kanfanar) | 11.000 | 11.000 |
| 30 | 5077 | D 3 (Okreti) - Kanfanar - Žminj - Petehi - D 66 (Barban) | 22.900 | 23.600 |
| 31 | 5078 | Lindar - D 64 | 1.300 | 1.300 |
| 32 | 5079 | Ž 5077 (Žminj) - L 50109 (Jakačići) - D 64 (Pićan) | 16.100 | 16.100 |
| 33 | 5081 | D 64 (Kršan) - Nedešćina - Labin - Crni - Ravni | 26.000 | 26.000 |
| 34 | 5095 | TN Valalta - D 303 (Rovinj) | 4.400 | 4.400 |
| 35 | 5096 | D 303 (Obrada) - Štanga - Ž 5073 (Bale) | 14.800 | 14.800 |
| 36 | 5097 | Ž 5077 (Kanfanar) - Ž 5190 (Svetvinčenat) | 4.900 | 4.900 |
| 37 | 5098 | Ž 5073 - Krmed - Ž 5190 (Svetvinčenat) | 9.300 | 9.300 |
| 38 | 5099 | Ž 5190 (Svetvinčenat) - Pajkovići - Ž 5100 | 5.500 | 5.500 |
| 39 | 5100 | Ž 5077 (Petehi) - Glavani - D 66 (Manjadvorci) | 11.800 | 11.800 |
| 40 | 5101 | Ž 5077 (Barban) - Divšići - Ž 5190 (Vodnjan) | 18.100 | 18.100 |
| 41 | 5103 | Ž 5081 (Labin) - Stanišovi - Koromačno | 17.000 | 17.000 |
| 42 | 5104 | Ž 5081 (Labin) - Rabac - TN Girandela | 4.900 | 4.900 |
| 43 | 5105 | Ž 5096 (Štanga) - TN Polari | 2.900 | 2.900 |
| 44 | 5115 | TN Barbariga - Peroj - Fažana - D 3 | 15.900 | 15.900 |
| 45 | 5116 | TN Zelena Laguna - Ž 5002 | 1.300 | 1.300 |
| 46 | 5117 | D 3 - Galižana | 1.500 | 1.500 |
| 47 | 5118 | Ž 5101 (Guran) - Pinezići - Marčana - Ž 5119 | 9.800 | 9.900 |
| 48 | 5119 | D 66 (Prodol) - Krnica - Kavran - Šišan - Medulin - Pomer - D 66 (Pula) | 44.000 | 44.000 |
| 49 | 5120 | D 401 (Aeroporto di Pula) - Valtura - Ž 5119 | 5.100 | 5.100 |
| 50 | 5121 | Muntić - Ž 5120 | 2.500 | 2.500 |
| 51 | 5122 | Ž 5119 (Pavičini) - TN Duga Uvala | 2.600 | 2.600 |
| 52 | 5123 | Ž 5119 (Krnica) - Rakalj | 3.600 | 3.600 |
| 53 | 5132 | Pula : TN Verudela - Ž 5119 | 3.200 | 3.200 |
| 54 | 5133 | Ž 5119 (Pula strada indiretta) - Ž 5119 (incrocio Pomer) | 5.400 | 5.400 |
| 55 | 5134 | Ž 5119 (Pula strada indiretta) - Ž 5119 (Šišan) | 6.200 | 6.200 |
| 56 | 5135 | Banjole - Ž 5119 (incrocio Pomer) | 1.700 | 1.700 |
| 57 | 5136 | Ž 5119 (incrocio Pomer) - Premantura - AC Stupice | 5.400 | 5.400 |
| 58 | 5172 | D 66 (Vozilići) - Plomin Luka | 2.900 | 2.900 |
| 59 | 5173 | Ž 5081 (Crni) - Marina | 2.300 | 2.300 |
| 60 | 5174 | Ž 5002 - aeroporto di Vrsar | 1.600 | 1.600 |
| 61 | 5175 | Ž 5096 - TN Veštar | 1.100 | 1.100 |
| 62 | 5176 | Štinjan - Ž 5115 | 1.600 | 1.600 |
| 63 | 5177 | Ž 5103 - AC Tunarica | 2.200 | 2.200 |
| 64 | 5178 | Ž 5119 (Valdebek) - Pješčana Uvala | 2.300 | 2.300 |
| 65 | 5179 | Ž 5119 (Medulin) - AC Kažela | 2.700 | 2.700 |
| 66 | 5186 | Mongrego - Ž 5096 (Bale) | 5.300 | 5.300 |
| 67 | 5187 | TN Barbariga - D Ž 5073 (Cestarska kuća Bale) | 5.300 | 5.300 |
| 68 | 5190 | D3 (Rogovići) - Žminj - Svetvinčenat - D3 (Vodnjan) | 33.300 | 33.300 |
|  |  | TOTALE | 698.150 | 698.950 |
| STRADE LOCALI |  |  |  |  |
| no. ordinale | no. di strada | descrizione della strada | GP | GP |
| no. |  |  | 111/00 | 143/02 |
| 1 | 50004 | Ž 5002 - Ž 5003 (Umag) | 4.900 | 4.900 |
| 2 | 50005 | Ž 5002 (Valica) - Ž 5003 | 2.500 | 2.500 |
| 3 | 50006 | Ž 5002 - Vilanija - D 300 (Petrovija) | 6.200 | 6.200 |
| 4 | 50007 | Gamboci - D 200 | 2.600 | 2.600 |
| 5 | 50008 | Ž 5006 - Čepljani - D 300 (Juricani) | 3.700 | 3.700 |
| 6 | 50009 | Lovrečica - Buroli - L 50010 | 7.000 | 7.000 |
| 7 | 50010 | L 50009 - Radini - Ž 5070 (Brtonigla) | 5.600 | 5.600 |
| 8 | 50011 | D 300 - Kršete - Ž 5070 (Brtonigla) | 2.500 | 2.500 |
| 9 | 50012 | D 200 (Plovanija) - D 21 - Ž 5007 (Kremenje) | 4.700 | 4.700 |
| 10 | 50013 | Ž 5007 (Kremenje) - Merišće - Oskoruš - Brić - Kućibreg - Hrvoji | 12.700 | 12.700 |
| 11 | 50014 | Ž 5007 (Marušići) - Ž 5009 (Martinčići) | 3.600 | 3.600 |
| 12 | 50015 | Baredine - D 21 (Krasica) | 2.400 | 2.400 |
| 13 | 50016 | Ž 5007 (Šterna) - Čepić - L 50017 | 3.500 | 3.500 |
| 14 | 50017 | SR Slovenija - Ž 5007 (Sveta Lucija) | 6.500 | 6.500 |
| 15 | 50018 | Šorgi - L 50019 | 700 | 700 |
| 16 | 50019 | L 50017 - Zrenj - Žnjidarići | 5.800 | 5.800 |
| 17 | 50020 | Vižintini Vrhi - Ž 5007 (Oprtalj) | 2.400 | 2.400 |
| 18 | 50021 | Ž 5009 (Mužići) - Završje - L 50051 (Dolina Mirne) | 7.600 | 7.600 |
| 19 | 50022 | Kuberton - Ž 5007 | 1.900 | 1.900 |
| 20 | 50023 | Ugrini - D 201 (GP Štrped) | 1.500 | 1.500 |
| 21 | 50024 | Črnica - L 50026 (Perci) | 900 | 900 |
| 22 | 50025 | Hrib - Seljaci - L 50027 | 5.000 | 5.000 |
| 23 | 50026 | D 201 - Perci | 1.600 | 1.600 |
| 24 | 50027 | D 44 - Žonti - Škuljari - D 201 | 6.100 | 6.100 |
| 25 | 50028 | Mali Mlun - D 44 | 1.900 | 1.900 |
| 26 | 50029 | Veli Mlun - D 44 | 2.100 | 2.100 |
| 27 | 50030 | Pračana - D 44 | 2.600 | 2.600 |
| 28 | 50031 | Sovinjska Brda - L 50032 (Sovinjak) | 3.000 | 3.000 |
| 29 | 50032 | L 50030 - Sovinjak - St. Donat - Penčići - Ž 5013 | 6.500 | 6.500 |
| 30 | 50033 | SR Slovenija - Ž 5012 (Vodice) | 3.500 | 3.500 |
| 31 | 50034 | Gornja Nugla - D 44 (Roč) | 3.500 | 3.500 |
| 32 | 50035 | Prapoće - Ž 5014 (Lanišće) | 4.000 | 4.000 |
| 33 | 50036 | Krkuž - L 50037 (Roč) | 2.400 | 2.400 |
| 34 | 50037 | L 50034 (Roč) - Kompanj | 2.400 | 2.400 |
| 35 | 50038 | D 44 (Roč) - Brnobići - Hum - L 50082 | 9.400 | 9.400 |
| 36 | 50039 | Ž 5014 - Brgudac | 3.700 | 3.700 |
| 37 | 50040 | Ž 5002 (Karigador) - Fiorini - Ž 5070 (Kovri) | 4.200 | 4.200 |
| 38 | 50042 | Ž 5070 (Brtonigla) - Nova Vas | 3.000 | 3.000 |
| 39 | 50043 | L 50042 (Nova Vas) - D 301 (Dolina Mirne) | 3.700 | 3.700 |
| 40 | 50044 | Ž 5039 (Červar) - Materada | 3.000 | 3.000 |
| 41 | 50045 | Ž 5040 (Tar) - Rogovići | 1.700 | 1.700 |
| 42 | 50046 | Ž 5002 (Frata) - Gedići - Antonci - Ž 5002 (Poreč) | 12.900 | 12.900 |
| 43 | 50047 | Kostanjica - D 21 (Ponte Porton) | 2.000 | 2.000 |
| 44 | 50048 | Bajkini - Vranje Selo - Ž 5041 (Danci) | 1.400 | 1.400 |
| 45 | 50049 | Ž 5041 (Baškoti) - Ž 5040 (Bokići) | 4.300 | 4.300 |
| 46 | 50050 | Ž 5042 (Višnjan) - D 302 (Žbandaj) | 9.000 | 9.000 |
| 47 | 50051 | L 50047 (Ponte Porton) - Livade - Gradinje - Ž 5010 (Istarske Toplice) | 13.200 | 13.200 |
| 48 | 50052 | Antonci - Buzećani - D 44 | 2.600 | 2.600 |
| 49 | 50053 | Pirelići - L 50051 | 600 | 600 |
| 50 | 50054 | L 50055 - Bartolići | 1.200 | 1.200 |
| 51 | 50055 | D 44 - Barušići - L 50032 (St. Donat) | 11.700 | 11.700 |
| 52 | 50056 | Ž 5007 - Morari - St. Bartol - Zamask - Ž 5044 (Kašćerga) | 10.800 | 10.800 |
| 53 | 50057 | Ž 5007 - Motovun | 1.100 | 1.100 |
| 54 | 50058 | Brkač - Ž 5007 | 2.400 | 2.400 |
| 55 | 50059 | Ž 5007 - Kaldir - Lazi | 5.500 | 5.500 |
| 56 | 50060 | Rakotule - Ž 5042 | 800 | 800 |
| 57 | 50061 | D 21 - Velići - Ritošin Brig - Ž 5042 | 4.200 | 4.200 |
| 58 | 50062 | D 21 - Rapavel | 1.900 | 1.900 |
| 59 | 50063 | Ž 5007 (Škropeti) - L 50095 (Muntrilj) | 5.300 | 5.300 |
| 60 | 50064 | Senj - L 50055 | 1.700 | 1.700 |
| 61 | 50065 | L 50055 - (Klarići) | 1.600 | 1.600 |
| 62 | 50066 | L 50067 - Marčenigla | 1.700 | 1.700 |
| 63 | 50067 | L 50055 (Vrh) - Šćulci | 3.000 | 3.000 |
| 64 | 50068 | Ž 5013 (Urihi) - Račice | 2.000 | 2.000 |
| 65 | 50069 | Juradi - Račički Brijeg - Ž 5013 | 4.200 | 4.200 |
| 66 | 50070 | Ž 5011 (Brest) - Klenovščak | 2.600 | 2.600 |
| 67 | 50071 | Ukotići - Ž 5044 (Kašćerga) | 3.800 | 3.800 |
| 68 | 50072 | Grimalda - Ž 5013 | 2.300 | 2.300 |
| 69 | 50073 | L 50072 - Pagubice - Ž 5188 | 5.700 | 5.700 |
| 70 | 50074 | Kršikla - Ž 5188 (Pazin) | 10.500 | 10.500 |
| 71 | 50075 | L 50074 (Šajkovići) - Grdoselo - Podberam - Fakini - D 48 (Lovrin) | 13.800 | 13.800 |
| 72 | 50076 | L 50075 (Podeberam) -Beram | 800 | 800 |
| 73 | 50077 | Rijavac - D 64 (Pazin) | 1.300 | 1.300 |
| 74 | 50078 | L 50074 - Zarečje - Ž 5188 | 2.000 | 2.000 |
| 75 | 50079 | Ž 5046 (Pazinski Novaki) - Ćusi | 1.800 | 1.800 |
| 76 | 50080 | D 44 (Ročko polje) - L 50038 (Hum) | 4.000 | 4.000 |
| 77 | 50081 | Perviž - L 50082 (Cerovlje) | 1.200 | 1.200 |
| 78 | 50082 | L 50084 (Gorenja Vas) - Borut - Ž 5013 (Cerovlje) | 13.200 | 13.200 |
| 79 | 50083 | Ž 5014 (Lupoglav) - Dolenja Vas - Brest pod Učkom | 4.400 | 4.400 |
| 80 | 50084 | D 44 (Lupoglav) - D 500 (Vranja) | 4.300 | 4.300 |
| 81 | 50085 | Ž 5046 - Sidreti - Gradinje - Ž 5046 (Afrići) | 4.100 | 4.100 |
| 82 | 50086 | Ž 5046 - Gologorica - Gologorički Dol - Zajci - D 48 | 9.800 | 9.800 |
| 83 | 50087 | L 50084 (Dolenja Vas) - Boljun - D 500 (Brnci) | 7.700 | 7.700 |
| 84 | 50088 | D 302 (Varvari) - Veleniki | 2.000 | 2.000 |
| 85 | 50089 | D 302 - Mušalež | 900 | 900 |
| 86 | 50090 | Ž 5072 (Žbandaj) - Radmani - Dračevac - L 50091 (Fuškulini) | 4.700 | 4.700 |
| 87 | 50091 | Ž 5080 - Mugeba - Fuškulin - Ž 5080 (Flengi) | 7.100 | 7.100 |
| 88 | 50092 | Ž 5080 (Gradina) - D 21 - Ž 5074 (St. Lovreč) | 5.700 | 5.700 |
| 89 | 50093 | L 50090 (Dračevac) - Montižana | 1.200 | 1.200 |
| 90 | 50094 | D 21 - Fabci | 1.300 | 1.300 |
| 91 | 50095 | D 21 (St. Ivan) - Muntrilj - D 48 (Tinjan) | 8.100 | 8.100 |
| 92 | 50096 | L 50095 (Rajki) - Žužići - Milohanići - D 48 (Butori) | 4.700 | 4.700 |
| 93 | 50097 | Ježenj - D 48 (Rogovići) | 5.400 | 5.400 |
| 94 | 50098 | D 48 (Jakovići) - Ž 5074 (Mofardini) | 4.200 | 4.200 |
| 95 | 50099 | D 48 - Kringa - Ž 5074 | 4.100 | 4.100 |
| 96 | 50100 | Ž 5074 (Kringa) - Radetići - L 50101 | 4.000 | 4.000 |
| 97 | 50101 | Ž 5074 (St. Lovreč) - Selina - Barat - Korenići - Ž 5077 (Kanfanar) | 15.600 | 15.600 |
| 98 | 50102 | L 50101 - Červar - Mrgani - L 50101 (Korenići) | 5.200 | 5.200 |
| 99 | 50103 | Ž 5076 (Krajcar Breg) - Pamići - Ž 5075 (Križanci) | 2.600 | 2.600 |
| 100 | 50104 | Ž 5076 (Pifari) - Matijaši - Ž 5190 (Žminj) | 3.600 | 3.600 |
| 101 | 50105 | D 48 (Stari Pazin) - Bertoši | 2.700 | 2.700 |
| 102 | 50106 | Munci - Heki - Ž 5190 (Žbrlini) | 3.200 | 3.200 |
| 103 | 50108 | D 48 - L. Katun - Ž 5190 (Žminj) | 9.600 | 9.600 |
| 104 | 50109 | D 48 - Mandalenčići - Ž 5079 (Jakačići) - L 50112 (Salamunišće) | 8.300 | 8.300 |
| 105 | 50110 | D 48 - L 50109 (Mandalenčići) | 2.900 | 2.900 |
| 106 | 50111 | Ž 5190 (Zabrežani) - Katun Lindarski - Jašići - Ž 5079 | 4.500 | 4.500 |
| 107 | 50112 | Ž 5079 - Batlug - L 50114 (Balići) - Jurićev Kal - Vadreš - Ž 5007 | 12.600 | 12.600 |
| 108 | 50113 | Ž 5079 (Žminj) - Domjanići | 2.700 | 2.700 |
| 109 | 50114 | Ž 5077 (Žminj) - L 50112 (Balići) | 6.800 | 6.800 |
| 110 | 50115 | L 50112 - Cvitići | 1.400 | 1.400 |
| 111 | 50116 | L 50114 (Žagrići) - Ž 5077 (Cere) | 2.700 | 2.700 |
| 112 | 50117 | L 50114 (Balići) - Rudeni - Benčići - Ž 5077 (Cere) | 4.100 | 4.100 |
| 113 | 50118 | Floričići - Švići - Jakomići - L 50086 | 2.900 | 2.900 |
| 114 | 50119 | Krbune - L 50086 | 2.800 | 2.800 |
| 115 | 50120 | L 50086 (Oršanići) - Tupljak - Potpićan (D 64) | 3.600 | 3.600 |
| 116 | 50121 | D 64 - Pićan - D 64 | 2.500 | 2.500 |
| 117 | 50122 | D 64 - Lazarići - Boljevići - Ž 5081 | 3.400 | 3.400 |
| 118 | 50123 | D 64 - Šumber - Grašići - Santalezi - Ž 5081 | 9.900 | 9.900 |
| 119 | 50124 | L 50123 (Grašići) - Ž 5081 (Nedešćina) | 2.400 | 2.400 |
| 120 | 50125 | L 50123 (Grašići) - Županići - Marići - Veli Turini - Mali Turini - Kunj | 10.300 | 10.300 |
| 121 | 50126 | Ružići - L 50125 (Martinski) | 1.900 | 1.900 |
| 122 | 50127 | L 50125 - L 50123 (Živulići) | 3.500 | 3.500 |
| 123 | 50128 | Bubani - Sošići - Matohanci - D 303 | 1.800 | 1.800 |
| 124 | 50131 | Ž 5077 (Kanfanar) - Maružini - Ž 5098 (Smoljanci) | 3.600 | 3.600 |
| 125 | 50132 | Ž 5097 - Modrušani - Tomišići - Mužini - Ž 5077 (Žminj) | 8.900 | 8.900 |
| 126 | 50133 | Ž 5098 (Smoljanci) - Rapanji | 800 | 800 |
| 127 | 50134 | Ž 5099 (Svetvinčenat) - Kranjčići - stazione ferroviaria | 3.100 | 3.100 |
| 128 | 50135 | Gajana - Ž 5073 | 1.900 | 1.900 |
| 129 | 50136 | Čabrunići - Ž 5190 (Jankovica) | 1.200 | 1.200 |
| 130 | 50137 | Cukrići - Ž 5190 (Juršići) | 900 | 900 |
| 131 | 50138 | L 50132 (Gradišće) - L 50139 (Grižini) | 2.100 | 2.100 |
| 132 | 50139 | Ž 5190 (Svetvinčenat) - Ž 5077 (Cere) | 6.700 | 6.700 |
| 133 | 50140 | Ž 5077 (Petehi) - Draguzeti - L 50112 (Vadreš) | 900 | 900 |
| 134 | 50141 | Ž 5077 (Kožljani) - Grandići - Želiski - Ž 5101 | 4.300 | 4.300 |
| 135 | 50142 | Ž 5099 (Bokordići) - Štokovci - Režanci - Ž 5190 | 3.600 | 3.600 |
| 136 | 50143 | Ž 5190 (Juršići) - Butkovići - Orbanići - Ž 5101 (Divšići) | 6.400 | 6.400 |
| 137 | 50144 | Ž 5100 (Šajini) - Bičići - Orbanići - Ž 5190 | 9.400 | 9.400 |
| 138 | 50145 | D 66 (Manjadvorci) - Hreljići . L 50153 | 3.800 | 3.800 |
| 139 | 50146 | L 50125 - Mali Golji - Veli Golji - Marcijani - Ž 5081 (Vinež) | 5.400 | 5.400 |
| 140 | 50147 | L 50125 (Marići) - Snašići - Ž 5081 (Vinež) | 5.400 | 5.400 |
| 141 | 50148 | L 50147 (Snašići) - Barbići | 2.000 | 2.000 |
| 142 | 50149 | Letajac - Topid - St. Bartul - L 50147 | 3.300 | 3.300 |
| 143 | 50150 | Ž 5103 (Salakovci) - Kranjci - Ž 5081(Presika) | 3.500 | 3.500 |
| 144 | 50151 | Ž 5103 (Brgod) - Trget | 4.100 | 4.100 |
| 145 | 50152 | D 66- Puntera | 700 | 700 |
| 146 | 50153 | D 66 (Bristovac) - Hrboki - Rebići - Blaz | 7.100 | 7.100 |
| 147 | 50154 | Ripenda Vrbanci - Ž 5081 (Labin) | 3.700 | 3.700 |
| 148 | 50155 | Ripenda Kras - Ž 5104 (Podlabin) | 2.600 | 2.600 |
| 149 | 50156 | Ž 5081(Labin) - Prtlog | 4.000 | 4.000 |
| 150 | 50157 | L 50145 (Hreljići) - Bratulići - Ž 5119 (Stara Stancija) | 2.400 | 2.400 |
| 151 | 50158 | Ž 5115 (Peroj) - L 50178 (Marana) | 2.100 | 2.100 |
| 152 | 50159 | D 3 (Vodnjan) - Ž 5190 (Vodnjan stazione ferroviaria) | 1.100 | 1.100 |
| 153 | 50160 | Ž 5190 (Vodnjan) - D 3 (Pula; Kanal) | 6.700 | 6.700 |
| 154 | 50161 | Ž 5115 (Fažana) - D 3 (Galižana) | 3.900 | 3.900 |
| 155 | 50162 | RC Puntižela - Ž 5115 (Šurida) | 2.000 | 2.000 |
| 156 | 50163 | Ž 5119 (Pula;Šijana) - A. Dukića - Ž 5133 (Medulinska) | 5.900 | 5.900 |
| 157 | 50164 | Ž 5101 (Divšići) - Filipana - D66 (Prodol) | 4.200 | 4.200 |
| 158 | 50165 | L 50164 (Divšići) - L 50166 (Šarići) | 1.400 | 1.400 |
| 159 | 50166 | Šarići - Ž 5118 (Pinezići) | 2.600 | 2.600 |
| 160 | 50167 | Mutvoran - Cokuni - Ž 5118 (Križ) | 1.700 | 1.700 |
| 161 | 50169 | D 66 (Loborika) - L 50170 (Muntić) | 1.600 | 1.600 |
| 162 | 50170 | D 66 (Loborika) - Ž 5121 (Muntić) | 2.800 | 2.800 |
| 163 | 50171 | Vizače - Ž 5120 (Valtura) | 1.600 | 1.600 |
| 164 | 50173 | Ž 5123 (Krnica) - Luka Krnica | 2.800 | 2.800 |
| 165 | 50174 | Ž 5119 - Peruški | 1.000 | 1.000 |
| 166 | 50175 | Ž 5178 (Vinkuran) - Ž 5119 | 1.700 | 1.700 |
| 167 | 50176 | Jadreški - Ž 5134 | 1.300 | 1.300 |
| 168 | 50177 | Ž 5119 (Ližnjan) - Luka Kuje | 1.800 | 1.800 |
| 169 | 50178 | D 3 (Vodnjan) - Marana - Ž 5115 (Fažana) | 4.400 | 4.400 |
| 170 | 50179 | Ž 5007 - Momjan | 1.700 | 1.700 |
| 171 | 50180 | D 500 - Šušnjevica - Nova Vas - Kožljak . D 66 (Vozilići) | 13.000 | 13.000 |
| 172 | 50181 | Stancija Bembo - Golaš - Ž 5073 | 2.700 | 2.700 |
| 173 | 50182 | Ž 5077 ( Frkeči) - D 66 (Bristovac) | 3000 | 3000 |
| 174 | 50183 | Ž 5119 (Šišan) - Grabrovići - Svetica | 1.600 | 1.600 |
| 175 | 50184 | Ž 5119 - Mali Vareški - Jovići | 1700 | 1700 |
| 176 | 50185 | Ž 5081 - D 66 (Štrmac) | 900 | 900 |
| 177 | 50186 | Ž 5074 (Sveti Lovreč) - Lakovići - Radići - Jakići | 3800 | 3800 |
| 178 | 50187 | Ž 5190 - Režanci | 3500 | 3500 |
| 179 | 50188 | Ž 5042 - Prhati | 1100 | 1100 |
| 180 | 50189 | Radovani - D 21 | 600 | 600 |
|  |  | TOTALE | 733.800 | 733.800 |

Allegato 2

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IN CUI SI TROVANO

LE STRADE CARRABILI REGIONALI E LOCALI

-REVISIONE PARALELLA DELLA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IN CUI SI TROVANO LE STRADE

CARRABILI 2002/1998

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IN CUI SI TROVANO LE STRADE CARRABILI REGIONALI

-REVISIONE PARALELLA DELLA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IN CUI SI TROVANO LE STRADE CARRABILI 2002/1998

| strada | descrizione della strada | Dati | Totale 2002 |  | Totale | 1998 | indice (km) | indice (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5001 | kanegra - valica | lunghezza della strada | 1.220 |  | 1.600 |  | 76 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.220 |  | 1.600 |  | 76 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 200 | 16,39% | 600 | 37,50% | 33 | 44 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 500 | 40,98% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 400 | 32,79% | 1.000 | 62,50% | 40 | 52 |
|  |  | voto 4 | 120 | 9,84% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5002 | plovanija - umag - poreč - lim | lunghezza della strada | 68.909 |  | 33.900 |  | 203 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 68.909 |  | 33.900 |  | 203 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 51.261 | 74,39% | 28.800 | 84,96% | 178 | 88 |
|  |  | voto 1 | 1.900 | 2,76% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 5.350 | 7,76% | 900 | 2,65% | 594 | 292 |
|  |  | voto 3 | 6.648 | 9,65% | 2.500 | 7,37% | 266 | 131 |
|  |  | voto 4 | 3.750 | 5,44% | 1.700 | 5,01% | 221 | 109 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5003 | umag - marija na krasu | lunghezza della strada | 6.602 |  | 6.550 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 6.602 |  | 6.550 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 5.200 | 78,76% | 5.350 | 81,68% | 97 | 96 |
|  |  | voto 1 | 300 | 4,54% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 200 | 3,03% | 500 | 7,63% | 40 | 40 |
|  |  | voto 3 | 502 | 7,60% | 700 | 10,69% | 72 | 71 |
|  |  | voto 4 | 400 | 6,06% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5004 | murine | lunghezza della strada |  |  | 1.400 |  | 0 |  |
|  |  | cortina d'asfalto |  |  | 1.400 |  | 0 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 |  |  | 1.100 | 78,57% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 |  |  | 300 | 21,43% | 0 | 0 |
|  |  | voto 3 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 5005 | punta | lunghezza della strada |  |  | 850 |  | 0 |  |
|  |  | cortina d'asfalto |  |  | 850 |  | 0 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 |  |  | 850 | 100,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 5006 | babići | lunghezza della strada | 1.404 |  | 1.400 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.404 |  | 1.400 |  | 100 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 354 | 25,21% | 1.400 | 100,00% | 25 | 25 |
|  |  | voto 1 | 550 | 39,17% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 500 | 35,61% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5007 | buje - oprtalj - kičer | lunghezza della strada | 38.968 |  | 38.700 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 38.958 |  | 38.700 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 10 | 0,03% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 12.786 | 32,82% | 13.800 | 35,66% | 93 | 92 |
|  |  | voto 1 | 5.600 | 14,37% | 4.200 | 10,85% | 133 | 132 |
|  |  | voto 2 | 7.135 | 18,31% | 3.500 | 9,04% | 204 | 203 |
|  |  | voto 3 | 3.268 | 8,39% | 2.100 | 5,43% | 156 | 155 |
|  |  | voto 4 | 10.169 | 26,10% | 15.100 | 39,02% | 67 | 67 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5008 | buje - grožnjan | lunghezza della strada | 11.825 |  | 11.800 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 7.473 |  | 7.400 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 4.352 | 36,80% | 4.400 | 37,29% | 99 | 99 |
|  |  | voto 0 | 4.373 | 58,52% | 5.800 | 78,38% | 75 | 75 |
|  |  | voto 1 | 1.900 | 25,42% | 200 | 2,70% | 950 | 941 |
|  |  | voto 2 | 900 | 12,04% | 800 | 10,81% | 113 | 111 |
|  |  | voto 3 | 300 | 4,01% | 500 | 6,76% | 60 | 59 |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 100 | 1,35% | 0 | 0 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5009 | martinčići - šerna | lunghezza della strada | 7.961 |  | 7.850 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 7.961 |  | 7.850 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 3.261 | 40,96% | 7.850 | 100,00% | 42 | 41 |
|  |  | voto 1 | 900 | 11,31% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 2.000 | 25,12% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 1.600 | 20,10% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 200 | 2,51% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5010 | istarske toplice | lunghezza della strada | 401 |  | 400 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 401 |  | 400 |  | 100 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 401 | 100,00% | 400 | 100,00% | 100 | 100 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5011 | vodice - buzet | lunghezza della strada | 22.735 |  | 22.500 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 22.735 |  | 22.500 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 9.694 | 42,64% | 16.400 | 72,89% | 59 | 58 |
|  |  | voto 1 | 2.500 | 11,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.671 | 7,35% | 2.400 | 10,67% | 70 | 69 |
|  |  | voto 3 | 2.664 | 11,72% | 2.600 | 11,56% | 102 | 101 |
|  |  | voto 4 | 6.206 | 27,30% | 1.100 | 4,89% | 564 | 558 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5012 | jelovice - vodice | lunghezza della strada | 13.440 |  | 13.300 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 13.440 |  | 13.300 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 434 | 3,23% | 2.100 | 15,79% | 21 | 20 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 1.000 | 7,52% | 0 | 0 |
|  |  | voto 3 | 900 | 6,70% | 4.000 | 30,08% | 23 | 22 |
|  |  | voto 4 | 12.106 | 90,07% | 6.200 | 46,62% | 195 | 193 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5013 | buzet - cerovlje | lunghezza della strada | 21.764 |  | 21.500 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 21.764 |  | 21.500 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 4.695 | 21,57% | 14.700 | 68,37% | 32 | 32 |
|  |  | voto 1 | 800 | 3,68% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 2.930 | 13,46% | 1.600 | 7,44% | 183 | 181 |
|  |  | voto 3 | 4.500 | 20,68% | 3.000 | 13,95% | 150 | 148 |
|  |  | voto 4 | 7.970 | 36,62% | 1.900 | 8,84% | 419 | 414 |
|  |  | voto 5 | 869 | 3,99% | 300 | 1,40% | 290 | 286 |
| 5014 | račja vas-lanišće-lupoglav | lunghezza della strada | 21.143 |  | 20.850 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 21.143 |  | 20.850 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 2.200 | 10,41% | 15.450 | 74,10% | 14 | 14 |
|  |  | voto 1 | 1.600 | 7,57% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 4.728 | 22,36% | 2.200 | 10,55% | 215 | 212 |
|  |  | voto 3 | 4.300 | 20,34% | 1.500 | 7,19% | 287 | 283 |
|  |  | voto 4 | 8.315 | 39,33% | 1.600 | 7,67% | 520 | 512 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 100 | 0,48% | 0 | 0 |
| 5037 | lanterna | lunghezza della strada | 3.035 |  | 3.000 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.035 |  | 3.000 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.235 | 40,69% | 2.600 | 86,67% | 48 | 47 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 200 | 6,67% | 0 | 0 |
|  |  | voto 2 | 1.100 | 36,24% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 500 | 16,47% | 200 | 6,67% | 250 | 247 |
|  |  | voto 4 | 200 | 6,59% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5038 | červar porat | lunghezza della strada |  |  | 400 |  | 0 |  |
|  |  | cortina d'asfalto |  |  | 400 |  | 0 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 |  |  | 400 | 100,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 5039 | ulika - červar | lunghezza della strada | 3.179 |  | 3.300 |  | 96 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.179 |  | 3.300 |  | 96 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.098 | 34,54% | 3.300 | 100,00% | 33 | 35 |
|  |  | voto 1 | 100 | 3,15% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 900 | 28,31% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 881 | 27,71% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 200 | 6,29% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5040 | tar - labinci - višnjan | lunghezza della strada | 9.494 |  | 9.400 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 9.494 |  | 9.400 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 2.740 | 28,86% | 7.800 | 82,98% | 35 | 35 |
|  |  | voto 1 | 2.100 | 22,12% | 900 | 9,57% | 233 | 231 |
|  |  | voto 2 | 2.600 | 27,39% | 400 | 4,26% | 650 | 644 |
|  |  | voto 3 | 1.700 | 17,91% | 300 | 3,19% | 567 | 561 |
|  |  | voto 4 | 354 | 3,73% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5041 | kufci - vižinada | lunghezza della strada | 13.142 |  | 13.000 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 13.142 |  | 13.000 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.747 | 13,29% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 1 | 850 | 6,47% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.600 | 12,17% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 3.600 | 27,39% | 6.100 | 46,92% | 59 | 58 |
|  |  | voto 4 | 5.345 | 40,67% | 6.900 | 53,08% | 77 | 77 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5042 | špadići - višnjan - karojba | lunghezza della strada | 19.057 |  | 19.000 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 19.057 |  | 19.000 |  | 100 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 800 | 4,20% | 1.900 | 10,00% | 42 | 42 |
|  |  | voto 1 | 100 | 0,52% | 200 | 1,05% | 50 | 50 |
|  |  | voto 2 | 695 | 3,65% | 600 | 3,16% | 116 | 115 |
|  |  | voto 3 | 2.700 | 14,17% | 4.900 | 25,79% | 55 | 55 |
|  |  | voto 4 | 14.762 | 77,46% | 11.400 | 60,00% | 129 | 129 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5043 | motovunski novaki | lunghezza della strada | 2.102 |  | 2.000 |  | 105 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.102 |  | 2.000 |  | 105 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 500 | 23,79% | 1.100 | 55,00% | 45 | 43 |
|  |  | voto 1 | 100 | 4,76% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 400 | 19,03% | 200 | 10,00% | 200 | 190 |
|  |  | voto 3 | 400 | 19,03% | 300 | 15,00% | 133 | 127 |
|  |  | voto 4 | 702 | 33,40% | 400 | 20,00% | 176 | 167 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5044 | kašćerga - trviž | lunghezza della strada | 6.606 |  | 6.500 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 6.606 |  | 6.500 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 100 | 1,51% | 800 | 12,31% | 13 | 12 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 800 | 12,31% | 0 | 0 |
|  |  | voto 2 | 100 | 1,51% | 1.000 | 15,38% | 10 | 10 |
|  |  | voto 3 | 500 | 7,57% | 2.200 | 33,85% | 23 | 22 |
|  |  | voto 4 | 5.906 | 89,40% | 1.700 | 26,15% | 347 | 342 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5045 | brajkovići | lunghezza della strada | 820 |  | 700 |  | 117 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 820 |  | 700 |  | 117 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 30 | 3,66% | 400 | 57,14% | 8 | 6 |
|  |  | voto 1 | 100 | 12,20% | 100 | 14,29% | 100 | 85 |
|  |  | voto 2 | 100 | 12,20% | 200 | 28,57% | 50 | 43 |
|  |  | voto 3 | 290 | 35,37% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 300 | 36,59% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5046 | pazin - cerovlje - paz | lunghezza della strada | 19.889 |  | 11.300 |  | 176 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 19.889 |  | 11.300 |  | 176 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 7.429 | 37,35% | 6.600 | 58,41% | 113 | 64 |
|  |  | voto 1 | 700 | 3,52% | 200 | 1,77% | 350 | 199 |
|  |  | voto 2 | 3.708 | 18,64% | 600 | 5,31% | 618 | 351 |
|  |  | voto 3 | 4.551 | 22,88% | 3.200 | 28,32% | 142 | 81 |
|  |  | voto 4 | 3.501 | 17,60% | 700 | 6,19% | 500 | 284 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5047 | učka | lunghezza della strada | 1.695 |  | 1.650 |  | 103 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.695 |  | 1.650 |  | 103 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 230 | 13,57% | 950 | 57,58% | 24 | 24 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 515 | 30,38% | 400 | 24,24% | 129 | 125 |
|  |  | voto 4 | 950 | 56,05% | 300 | 18,18% | 317 | 308 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5070 | grando - bužinija | lunghezza della strada | 8.156 |  | 11.500 |  | 71 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 8.156 |  | 11.500 |  | 71 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 6.970 | 85,46% | 10.400 | 90,43% | 67 | 94 |
|  |  | voto 1 | 600 | 7,36% | 900 | 7,83% | 67 | 94 |
|  |  | voto 2 | 256 | 3,14% | 200 | 1,74% | 128 | 180 |
|  |  | voto 3 | 210 | 2,57% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 120 | 1,47% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5071 | koversada | lunghezza della strada | 1.306 |  | 1.400 |  | 93 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.306 |  | 1.400 |  | 93 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 700 | 53,60% | 1.200 | 85,71% | 58 | 63 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 306 | 23,43% | 200 | 14,29% | 153 | 164 |
|  |  | voto 3 | 300 | 22,97% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5072 | žbandaj - lovreč | lunghezza della strada | 5.833 |  | 5.800 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 5.833 |  | 5.800 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 575 | 9,86% | 5.100 | 87,93% | 11 | 11 |
|  |  | voto 1 | 1.500 | 25,72% | 400 | 6,90% | 375 | 373 |
|  |  | voto 2 | 1.493 | 25,60% | 100 | 1,72% | 1493 | 1485 |
|  |  | voto 3 | 1.765 | 30,26% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 500 | 8,57% | 200 | 3,45% | 250 | 249 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5073 | krunčići - sošići - vodnjan | lunghezza della strada | 24.219 |  | 7.200 |  | 336 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 24.219 |  | 7.200 |  | 336 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 19.807 | 81,78% | 7.000 | 97,22% | 283 | 84 |
|  |  | voto 1 | 199 | 0,82% | 200 | 2,78% | 100 | 30 |
|  |  | voto 2 | 2.736 | 11,30% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 996 | 4,11% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 481 | 1,99% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5074 | lovreč - kringa | lunghezza della strada | 12.429 |  | 12.250 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 7.814 |  | 6.700 |  | 117 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 4.615 | 37,13% | 5.550 | 45,31% | 83 | 82 |
|  |  | voto 0 | 2.344 | 30,00% | 6.600 | 98,51% | 36 | 30 |
|  |  | voto 1 | 1.500 | 19,20% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 2.685 | 34,36% | 100 | 1,49% | 2685 | 2302 |
|  |  | voto 3 | 885 | 11,33% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 400 | 5,12% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5075 | tinjan -st.petar - žminj | lunghezza della strada | 12.098 |  | 12.000 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 7.412 |  | 7.350 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 4.686 | 38,73% | 4.650 | 38,75% | 101 | 100 |
|  |  | voto 0 | 4.803 | 64,80% | 5.850 | 79,59% | 82 | 81 |
|  |  | voto 1 | 500 | 6,75% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 400 | 5,40% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 154 | 2,08% | 1.100 | 14,97% | 14 | 14 |
|  |  | voto 4 | 1.555 | 20,98% | 400 | 5,44% | 389 | 385 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5076 | dobrili -st.petar - kanfanar | lunghezza della strada | 11.019 |  | 10.950 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 8.707 |  | 8.650 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 2.312 | 20,98% | 2.300 | 21,00% | 101 | 100 |
|  |  | voto 0 | 4.863 | 55,85% | 8.550 | 98,84% | 57 | 57 |
|  |  | voto 1 | 900 | 10,34% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.600 | 18,38% | 100 | 1,16% | 1600 | 1590 |
|  |  | voto 3 | 1.144 | 13,14% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 200 | 2,30% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5077 | okreti - žminj - barban | lunghezza della strada | 26.476 |  | 22.900 |  | 116 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 26.476 |  | 22.900 |  | 116 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 16.698 | 63,07% | 15.400 | 67,25% | 108 | 94 |
|  |  | voto 1 | 99 | 0,37% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 3.497 | 13,21% | 900 | 3,93% | 389 | 336 |
|  |  | voto 4 | 6.182 | 23,35% | 6.600 | 28,82% | 94 | 81 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5078 | lindar | lunghezza della strada | 1.238 |  | 1.250 |  | 99 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.238 |  | 1.250 |  | 99 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 638 | 51,53% | 550 | 44,00% | 116 | 117 |
|  |  | voto 1 | 100 | 8,08% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 200 | 16,16% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 200 | 16,16% | 700 | 56,00% | 29 | 29 |
|  |  | voto 4 | 100 | 8,08% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5079 | žminj -pićan | lunghezza della strada | 16.131 |  | 16.100 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 16.131 |  | 16.100 |  | 100 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 7.431 | 46,07% | 15.000 | 93,17% | 50 | 49 |
|  |  | voto 1 | 2.100 | 13,02% | 200 | 1,24% | 1050 | 1048 |
|  |  | voto 2 | 3.300 | 20,46% | 800 | 4,97% | 413 | 412 |
|  |  | voto 3 | 2.700 | 16,74% | 100 | 0,62% | 2700 | 2695 |
|  |  | voto 4 | 600 | 3,72% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5080 | (blank) | lunghezza della strada |  |  | 32.500 |  | 0 |  |
|  |  | cortina d'asfalto |  |  | 32.500 |  | 0 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 |  |  | 25.600 | 78,77% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 |  |  | 2.000 | 6,15% | 0 | 0 |
|  |  | voto 2 |  |  | 1.900 | 5,85% | 0 | 0 |
|  |  | voto 3 |  |  | 3.000 | 9,23% | 0 | 0 |
|  |  | voto 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 5081 | kršan -labin -ravni | lunghezza della strada | 25.695 |  | 26.000 |  | 99 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 25.169 |  | 26.000 |  | 97 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 526 | 2,05% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 6.957 | 27,64% | 18.850 | 72,50% | 37 | 38 |
|  |  | voto 1 | 1.800 | 7,15% | 1.200 | 4,62% | 150 | 155 |
|  |  | voto 2 | 5.310 | 21,10% | 2.400 | 9,23% | 221 | 229 |
|  |  | voto 3 | 4.630 | 18,40% | 800 | 3,08% | 579 | 598 |
|  |  | voto 4 | 6.472 | 25,71% | 2.750 | 10,58% | 235 | 243 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5095 | valalta | lunghezza della strada | 4.415 |  | 4.400 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.415 |  | 4.400 |  | 100 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 4.415 | 100,00% | 4.400 | 100,00% | 100 | 100 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5096 | rovinj - bale | lunghezza della strada | 15.115 |  | 14.850 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 15.115 |  | 14.850 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 15.015 | 99,34% | 14.850 | 100,00% | 101 | 99 |
|  |  | voto 1 | 100 | 0,66% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5097 | kanfanar - svetvinčenat | lunghezza della strada | 4.953 |  | 4.900 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.953 |  | 1.750 |  | 283 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 3.150 | 64,29% | 0 | 0 |
|  |  | voto 0 | 4.605 | 92,97% | 1.450 | 82,86% | 318 | 112 |
|  |  | voto 1 | 100 | 2,02% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 149 | 3,01% | 300 | 17,14% | 50 | 18 |
|  |  | voto 3 | 99 | 2,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5098 | krmed - svetvinčenat | lunghezza della strada | 9.451 |  | 9.300 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 9.451 |  | 9.300 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 2.622 | 27,74% | 8.300 | 89,25% | 32 | 31 |
|  |  | voto 1 | 1.974 | 20,89% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 3.550 | 37,56% | 400 | 4,30% | 888 | 873 |
|  |  | voto 3 | 1.205 | 12,75% | 600 | 6,45% | 201 | 198 |
|  |  | voto 4 | 100 | 1,06% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5099 | svetvinčenat - orihi | lunghezza della strada | 5.570 |  | 5.500 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 5.570 |  | 5.500 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 374 | 6,71% | 2.900 | 52,73% | 13 | 13 |
|  |  | voto 1 | 399 | 7,16% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 2.183 | 39,19% | 600 | 10,91% | 364 | 359 |
|  |  | voto 3 | 1.992 | 35,76% | 1.900 | 34,55% | 105 | 104 |
|  |  | voto 4 | 622 | 11,17% | 100 | 1,82% | 622 | 614 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5100 | petehi - glavani - manjadvorci | lunghezza della strada | 11.906 |  | 11.800 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 10.266 |  | 10.200 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 1.640 | 13,77% | 1.600 | 13,56% | 103 | 102 |
|  |  | voto 0 | 3.725 | 36,28% | 8.000 | 78,43% | 47 | 46 |
|  |  | voto 1 | 1.007 | 9,81% | 800 | 7,84% | 126 | 125 |
|  |  | voto 2 | 3.202 | 31,19% | 500 | 4,90% | 640 | 636 |
|  |  | voto 3 | 1.607 | 15,65% | 900 | 8,82% | 179 | 177 |
|  |  | voto 4 | 725 | 7,06% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5101 | barban - vodnjan | lunghezza della strada | 18.039 |  | 18.100 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 18.039 |  | 18.100 |  | 100 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 5.933 | 32,89% | 10.400 | 57,46% | 57 | 57 |
|  |  | voto 1 | 4.569 | 25,33% | 5.000 | 27,62% | 91 | 92 |
|  |  | voto 2 | 5.620 | 31,15% | 1.500 | 8,29% | 375 | 376 |
|  |  | voto 3 | 1.817 | 10,07% | 1.200 | 6,63% | 151 | 152 |
|  |  | voto 4 | 100 | 0,55% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5102 | ponte raša | lunghezza della strada |  |  | 3.600 |  | 0 |  |
|  |  | cortina d'asfalto |  |  | 3.600 |  | 0 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 |  |  | 2.800 | 77,78% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 |  |  | 600 | 16,67% | 0 | 0 |
|  |  | voto 2 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 |  |  | 200 | 5,56% | 0 | 0 |
|  |  | voto 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 5103 | labin - koromačno | lunghezza della strada | 17.360 |  | 17.000 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 17.360 |  | 17.000 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 11.704 | 67,42% | 16.500 | 97,06% | 71 | 69 |
|  |  | voto 1 | 1.366 | 7,87% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.790 | 10,31% | 200 | 1,18% | 895 | 876 |
|  |  | voto 3 | 2.500 | 14,40% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 300 | 1,76% | 0 | 0 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5104 | labin - rabac | lunghezza della strada | 4.998 |  | 4.900 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.998 |  | 4.900 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 2.583 | 51,68% | 4.300 | 87,76% | 60 | 59 |
|  |  | voto 1 | 270 | 5,40% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.020 | 20,41% | 500 | 10,20% | 204 | 200 |
|  |  | voto 3 | 1.025 | 20,51% | 100 | 2,04% | 1025 | 1005 |
|  |  | voto 4 | 100 | 2,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5105 | polari | lunghezza della strada | 2.938 |  | 2.900 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.938 |  | 2.900 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 2.238 | 76,17% | 2.500 | 86,21% | 90 | 88 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 200 | 6,81% | 400 | 13,79% | 50 | 49 |
|  |  | voto 3 | 400 | 13,61% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 100 | 3,40% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5115 | barbariga - fažana - pula | lunghezza della strada | 16.179 |  | 22.400 |  | 72 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 16.179 |  | 16.000 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 6.400 | 28,57% | 0 | 0 |
|  |  | voto 0 | 11.939 | 73,79% | 12.800 | 80,00% | 93 | 92 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 650 | 4,02% | 1.000 | 6,25% | 65 | 64 |
|  |  | voto 3 | 1.160 | 7,17% | 1.400 | 8,75% | 83 | 82 |
|  |  | voto 4 | 2.430 | 15,02% | 800 | 5,00% | 304 | 300 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5116 | zelena laguna | lunghezza della strada | 1.371 |  | 1.300 |  | 105 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.371 |  | 1.300 |  | 105 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 902 | 65,79% | 1.300 | 100,00% | 69 | 66 |
|  |  | voto 1 | 100 | 7,29% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 169 | 12,33% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 100 | 7,29% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 100 | 7,29% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5117 | galižana | lunghezza della strada | 1.499 |  | 1.500 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.499 |  | 1.500 |  | 100 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 100 | 6,67% | 1.000 | 66,67% | 10 | 10 |
|  |  | voto 1 | 200 | 13,34% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 600 | 40,03% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 599 | 39,96% | 500 | 33,33% | 120 | 120 |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5118 | guran - marčana - križ | lunghezza della strada | 9.867 |  | 9.850 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 9.867 |  | 6.750 |  | 146 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 3.100 | 31,47% | 0 | 0 |
|  |  | voto 0 | 3.703 | 37,53% | 1.950 | 28,89% | 190 | 130 |
|  |  | voto 1 | 696 | 7,05% | 400 | 5,93% | 174 | 119 |
|  |  | voto 2 | 2.141 | 21,70% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 1.708 | 17,31% | 3.800 | 56,30% | 45 | 31 |
|  |  | voto 4 | 1.619 | 16,41% | 600 | 8,89% | 270 | 185 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5119 | prodol - krnica - šišan - medulin - pomer - pula | lunghezza della strada | 44.401 |  | 44.000 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 36.414 |  | 36.350 |  | 100 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 7.987 | 17,99% | 7.650 | 17,39% | 104 | 103 |
|  |  | voto 0 | 24.899 | 68,38% | 31.950 | 87,90% | 78 | 78 |
|  |  | voto 1 | 3.009 | 8,26% | 500 | 1,38% | 602 | 601 |
|  |  | voto 2 | 3.391 | 9,31% | 1.100 | 3,03% | 308 | 308 |
|  |  | voto 3 | 2.775 | 7,62% | 1.800 | 4,95% | 154 | 154 |
|  |  | voto 4 | 2.340 | 6,43% | 1.000 | 2,75% | 234 | 234 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5120 | aeroporto di pula - ušićevi dvori | lunghezza della strada | 5.136 |  | 5.100 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 5.136 |  | 5.100 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 336 | 6,54% | 3.100 | 60,78% | 11 | 11 |
|  |  | voto 1 | 700 | 13,63% | 1.200 | 23,53% | 58 | 58 |
|  |  | voto 2 | 2.000 | 38,94% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 1.800 | 35,05% | 800 | 15,69% | 225 | 223 |
|  |  | voto 4 | 300 | 5,84% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5121 | muntić | lunghezza della strada | 2.680 |  | 2.500 |  | 107 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.680 |  | 2.500 |  | 107 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 180 | 6,72% | 2.500 | 100,00% | 7 | 7 |
|  |  | voto 1 | 100 | 3,73% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.200 | 44,78% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 1.000 | 37,31% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 200 | 7,46% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5122 | duga uvala | lunghezza della strada | 2.145 |  | 2.600 |  | 83 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.145 |  | 2.600 |  | 83 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 2.145 | 100,00% | 2.600 | 100,00% | 83 | 100 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5123 | krnica - rakalj | lunghezza della strada | 3.816 |  | 3.600 |  | 106 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.816 |  | 3.600 |  | 106 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 200 | 5,24% | 2.300 | 63,89% | 9 | 8 |
|  |  | voto 1 | 1.370 | 35,90% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 800 | 20,96% | 600 | 16,67% | 133 | 126 |
|  |  | voto 3 | 1.016 | 26,62% | 500 | 13,89% | 203 | 192 |
|  |  | voto 4 | 430 | 11,27% | 200 | 5,56% | 215 | 203 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5131 | stoja | lunghezza della strada |  |  | 4.000 |  | 0 |  |
|  |  | cortina d'asfalto |  |  | 4.000 |  | 0 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 |  |  | 3.200 | 80,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 |  |  | 200 | 5,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 2 |  |  | 600 | 15,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 3 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 5132 | verudela | lunghezza della strada | 3.453 |  | 3.200 |  | 108 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.453 |  | 3.200 |  | 108 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.953 | 56,56% | 3.200 | 100,00% | 61 | 57 |
|  |  | voto 1 | 300 | 8,69% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 800 | 23,17% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 400 | 11,58% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5133 | via medulin | lunghezza della strada | 5.470 |  | 5.400 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 5.470 |  | 5.400 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 5.470 | 100,00% | 5.400 | 100,00% | 101 | 100 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5134 | via šišan | lunghezza della strada | 6.359 |  | 6.250 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 6.359 |  | 6.250 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 3.780 | 59,44% | 4.450 | 71,20% | 85 | 83 |
|  |  | voto 1 | 200 | 3,15% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 729 | 11,46% | 300 | 4,80% | 243 | 239 |
|  |  | voto 3 | 650 | 10,22% | 1.300 | 20,80% | 50 | 49 |
|  |  | voto 4 | 1.000 | 15,73% | 200 | 3,20% | 500 | 491 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5135 | banjole - pomer | lunghezza della strada | 1.941 |  | 1.700 |  | 114 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.941 |  | 1.700 |  | 114 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 300 | 15,46% | 1.000 | 58,82% | 30 | 26 |
|  |  | voto 1 | 300 | 15,46% | 200 | 11,76% | 150 | 131 |
|  |  | voto 2 | 841 | 43,33% | 500 | 29,41% | 168 | 147 |
|  |  | voto 3 | 500 | 25,76% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5136 | premanturska | lunghezza della strada | 5.596 |  | 5.400 |  | 104 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 5.596 |  | 5.400 |  | 104 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 3.531 | 63,10% | 3.600 | 66,67% | 98 | 95 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 750 | 13,40% | 600 | 11,11% | 125 | 121 |
|  |  | voto 3 | 1.131 | 20,21% | 1.200 | 22,22% | 94 | 91 |
|  |  | voto 4 | 184 | 3,29% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5172 | plomin porto | lunghezza della strada | 2.748 |  | 2.900 |  | 95 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.748 |  | 2.900 |  | 95 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.148 | 41,78% | 2.700 | 93,10% | 43 | 45 |
|  |  | voto 1 | 500 | 18,20% | 200 | 6,90% | 250 | 264 |
|  |  | voto 2 | 500 | 18,20% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 600 | 21,83% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5173 | crni - marina | lunghezza della strada | 2.377 |  | 2.300 |  | 103 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.377 |  | 2.300 |  | 103 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 900 | 37,86% | 2.000 | 86,96% | 45 | 44 |
|  |  | voto 1 | 877 | 36,90% | 200 | 8,70% | 439 | 424 |
|  |  | voto 2 | 460 | 19,35% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 140 | 5,89% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 100 | 4,35% | 0 | 0 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5174 | aeroporto di vrsar | lunghezza della strada | 1.574 |  | 1.600 |  | 98 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.574 |  | 1.600 |  | 98 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 200 | 12,71% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 1.124 | 71,41% | 1.600 | 100,00% | 70 | 71 |
|  |  | voto 4 | 250 | 15,88% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5175 | veštar | lunghezza della strada | 1.139 |  | 1.100 |  | 104 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.139 |  | 1.100 |  | 104 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.139 | 100,00% | 1.100 | 100,00% | 104 | 100 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5176 | štinjan | lunghezza della strada | 1.608 |  | 1.600 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.608 |  | 1.600 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 808 | 50,25% | 1.500 | 93,75% | 54 | 54 |
|  |  | voto 1 | 100 | 6,22% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 600 | 37,31% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 100 | 6,22% | 100 | 6,25% | 100 | 100 |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5177 | tunarica | lunghezza della strada | 2.235 |  | 2.200 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.235 |  | 2.200 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.438 | 64,34% | 2.200 | 100,00% | 65 | 64 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 797 | 35,66% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5178 | pješćana uvala | lunghezza della strada | 2.671 |  | 2.300 |  | 116 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.671 |  | 2.300 |  | 116 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.371 | 51,33% | 2.000 | 86,96% | 69 | 59 |
|  |  | voto 1 | 300 | 11,23% | 200 | 8,70% | 150 | 129 |
|  |  | voto 2 | 516 | 19,32% | 100 | 4,35% | 516 | 444 |
|  |  | voto 3 | 384 | 14,38% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 100 | 3,74% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5179 | kažela | lunghezza della strada | 2.661 |  | 2.700 |  | 99 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.661 |  | 2.700 |  | 99 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 2.061 | 77,45% | 2.700 | 100,00% | 76 | 77 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 600 | 22,55% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5180 | šumber | lunghezza della strada |  |  | 2.400 |  | 0 |  |
|  |  | cortina d'asfalto |  |  | 2.400 |  | 0 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 |  |  | 1.300 | 54,17% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 |  |  | 200 | 8,33% | 0 | 0 |
|  |  | voto 3 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 |  |  | 900 | 37,50% | 0 | 0 |
|  |  | voto 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 5186 | kolone | lunghezza della strada | 5.292 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 5.292 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | voto 0 | 5.292 | 100,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
| 5187 | barbariga - casa di strada | lunghezza della strada | 5.263 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.139 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 4.124 | 78,36% | 0 |  | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.139 | 100,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
| 5190 | rogovići - žminj - vodnjan | lunghezza della strada | 33.299 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 33.299 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | voto 0 | 31.857 | 95,67% | 0 |  | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.105 | 3,32% | 0 |  | - | - |
|  |  | voto 3 | 337 | 1,01% | 0 |  | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
| Totale lunghezza delle strade |  |  | 705.516 |  | 647.850 |  | 1 |  |
| Totale cortina d'asfalto |  |  | 675.264 |  | 609.050 |  | 1 |  |
| Totale cortina di ghiaia |  |  | 30.252 | 4,29% | 38.800 | 5,99% | 1 | 1 |
| Totale voto 0 |  |  | 342.359 | 50,70% | 432.800 | 71,06% | 1 | 1 |
| Totale voto 1 |  |  | 47.935 | 7,10% | 21.200 | 3,48% | 2 | 2 |
| Totale voto 2 |  |  | 91.169 | 13,50% | 31.400 | 5,16% | 3 | 3 |
| Totale voto 3 |  |  | 84.166 | 12,46% | 60.000 | 9,85% | 1 | 1 |
| Totale voto 4 |  |  | 108.766 | 16,11% | 63.250 | 10,39% | 2 | 2 |
| Totale voto 5 |  |  | 869 | 0,13% | 400 | 0,07% | 2 | 2 |

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IN CUI SI TROVANO LE STRADE CARRABILI LOCALI

-REVISIONE PARALELLA DELLA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE IN CUI SI TROVANO LE STRADE CARRABILI 2002/1998

| strada | descrizione della strada | Dati | Totale | 2002 | Totale | 1998 | indice (km) | indice (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50001 | bašanija - savudrija | lunghezza della strada |  |  | 2.200 |  | 0 |  |
|  |  | cortina d'asfalto |  |  | 2.200 |  | 0 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 |  |  | 400 | 18,18% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 |  |  | 300 | 13,64% | 0 | 0 |
|  |  | voto 4 |  |  | 1.500 | 68,18% | 0 | 0 |
|  |  | voto 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 50002 | savudrija - volparija | lunghezza della strada |  |  | 2.000 |  | 0 |  |
|  |  | cortina d'asfalto |  |  | 2.000 |  | 0 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 |  |  | 700 | 35,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 |  |  | 700 | 35,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 3 |  |  | 600 | 30,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 50003 | alberi - crveni vrh | lunghezza della strada |  |  | 3.500 |  | 0 |  |
|  |  | cortina d'asfalto |  |  | 3.500 |  | 0 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 |  |  | 3.300 | 94,29% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 |  |  | 200 | 5,71% | 0 | 0 |
|  |  | voto 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 50004 | murine - umag | lunghezza della strada | 5.046 |  | 3.500 |  | 144 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 5.046 |  | 3.500 |  | 144 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 3.100 | 61,43% | 2.500 | 71,43% | 124 | 86 |
|  |  | voto 1 | 100 | 1,98% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.453 | 28,80% | 1.000 | 28,57% | 145 | 101 |
|  |  | voto 3 | 300 | 5,95% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 93 | 1,84% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50005 | valica - ŽC 5003 | lunghezza della strada | 2.495 |  | 2.500 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.495 |  | 2.500 |  | 100 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 2.000 | 80,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 200 | 8,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 3 | 1.100 | 44,09% | 300 | 12,00% | 367 | 367 |
|  |  | voto 4 | 1.395 | 55,91% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50006 | vilanija - petrovija | lunghezza della strada | 6.316 |  | 6.250 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 6.316 |  | 6.250 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 700 | 11,08% | 4.550 | 72,80% | 15 | 15 |
|  |  | voto 1 | 100 | 1,58% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.000 | 15,83% | 800 | 12,80% | 125 | 124 |
|  |  | voto 3 | 2.500 | 39,58% | 800 | 12,80% | 313 | 309 |
|  |  | voto 4 | 2.016 | 31,92% | 100 | 1,60% | 2016 | 1995 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50007 | gamboci | lunghezza della strada | 2.648 |  | 2.600 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.648 |  | 2.600 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 2.200 | 84,62% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 | 200 | 7,55% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 400 | 15,11% | 400 | 15,38% | 100 | 98 |
|  |  | voto 3 | 1.148 | 43,35% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 900 | 33,99% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50008 | juricani -čepljani | lunghezza della strada | 3.807 |  | 3.700 |  | 103 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.807 |  | 3.700 |  | 103 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.500 | 39,40% | 3.400 | 91,89% | 44 | 43 |
|  |  | voto 1 | 1.343 | 35,28% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 964 | 25,32% | 300 | 8,11% | 321 | 312 |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50009 | lovrečica - babići - fernetići | lunghezza della strada | 7.031 |  | 7.000 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 7.031 |  | 7.000 |  | 100 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 2.580 | 36,69% | 6.200 | 88,57% | 42 | 41 |
|  |  | voto 1 | 1.031 | 14,66% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.300 | 18,49% | 600 | 8,57% | 217 | 216 |
|  |  | voto 3 | 1.820 | 25,89% | 200 | 2,86% | 910 | 906 |
|  |  | voto 4 | 300 | 4,27% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50010 | babići - fernetići - brtonigla | lunghezza della strada | 5.663 |  | 5.600 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 5.663 |  | 5.600 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 823 | 14,53% | 2.100 | 37,50% | 39 | 39 |
|  |  | voto 1 | 100 | 1,77% | 300 | 5,36% | 33 | 33 |
|  |  | voto 2 | 500 | 8,83% | 1.200 | 21,43% | 42 | 41 |
|  |  | voto 3 | 1.340 | 23,66% | 1.700 | 30,36% | 79 | 78 |
|  |  | voto 4 | 2.900 | 51,21% | 300 | 5,36% | 967 | 956 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50011 | kršete - brtonigla | lunghezza della strada | 2.561 |  | 2.500 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.561 |  | 2.500 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.611 | 62,91% | 1.600 | 64,00% | 101 | 98 |
|  |  | voto 1 | 100 | 3,90% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 600 | 23,43% | 400 | 16,00% | 150 | 146 |
|  |  | voto 3 | 150 | 5,86% | 400 | 16,00% | 38 | 37 |
|  |  | voto 4 | 100 | 3,90% | 100 | 4,00% | 100 | 98 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50012 | plovanija - kremenje | lunghezza della strada | 4.770 |  | 4.700 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.770 |  | 4.700 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 2.657 | 55,70% | 3.800 | 80,85% | 70 | 69 |
|  |  | voto 1 | 400 | 8,39% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.013 | 21,24% | 600 | 12,77% | 169 | 166 |
|  |  | voto 3 | 600 | 12,58% | 300 | 6,38% | 200 | 197 |
|  |  | voto 4 | 100 | 2,10% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50013 | kremenje - brič - hrvoji | lunghezza della strada | 12.754 |  | 16.500 |  | 77 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 12.754 |  | 11.600 |  | 110 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 4.900 | 29,70% | 0 | 0 |
|  |  | voto 0 | 9.954 | 78,05% | 8.400 | 72,41% | 119 | 108 |
|  |  | voto 1 | 200 | 1,57% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 600 | 4,70% | 1.700 | 14,66% | 35 | 32 |
|  |  | voto 3 | 800 | 6,27% | 1.400 | 12,07% | 57 | 52 |
|  |  | voto 4 | 1.200 | 9,41% | 100 | 0,86% | 1200 | 1091 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50014 | marušići - ljubići - 5008 | lunghezza della strada | 3.604 |  | 3.600 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.604 |  | 3.600 |  | 100 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 3.254 | 90,29% | 3.600 | 100,00% | 90 | 90 |
|  |  | voto 1 | 200 | 5,55% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 150 | 4,16% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50015 | donje baredine - krasica | lunghezza della strada | 2.331 |  | 2.400 |  | 97 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.331 |  | 2.400 |  | 97 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 31 | 1,33% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 100 | 4,29% | 300 | 12,50% | 33 | 34 |
|  |  | voto 3 | 400 | 17,16% | 1.400 | 58,33% | 29 | 29 |
|  |  | voto 4 | 1.800 | 77,22% | 700 | 29,17% | 257 | 265 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50016 | šterna - čepić | lunghezza della strada | 3.581 |  | 3.500 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.374 |  | 2.300 |  | 103 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 1.207 | 33,71% | 1.200 | 34,29% | 101 | 98 |
|  |  | voto 0 | 2.274 | 95,79% | 2.300 | 100,00% | 99 | 96 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 100 | 4,21% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50017 | srs - sveta lucija | lunghezza della strada | 6.622 |  | 6.500 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 6.622 |  | 6.500 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 5.487 | 82,86% | 6.400 | 98,46% | 86 | 84 |
|  |  | voto 1 | 100 | 1,51% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 500 | 7,55% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 535 | 8,08% | 100 | 1,54% | 535 | 525 |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50018 | šorgi | lunghezza della strada | 682 |  | 700 |  | 97 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 682 |  | 700 |  | 97 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 682 | 100,00% | 700 | 100,00% | 97 | 100 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50019 | 50017 - zrenj - žnjidarići | lunghezza della strada | 5.687 |  | 5.800 |  | 98 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 5.687 |  | 5.800 |  | 98 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 3.600 | 63,30% | 4.700 | 81,03% | 77 | 78 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 700 | 12,31% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 387 | 6,80% | 700 | 12,07% | 55 | 56 |
|  |  | voto 4 | 1.000 | 17,58% | 400 | 6,90% | 250 | 255 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50020 | vižintini vrhi - oprtalj | lunghezza della strada | 2.423 |  | 2.350 |  | 103 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.423 |  | 1.050 |  | 231 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | % | 1.300 | 55,32% | 0 | 0 |
|  |  | voto 0 | 582 | 24,02% | 350 | 33,33% | 166 | 72 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 200 | 19,05% | 0 | 0 |
|  |  | voto 3 | 100 | 4,13% | 400 | 38,10% | 25 | 11 |
|  |  | voto 4 | 400 | 16,51% | 100 | 9,52% | 400 | 173 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50021 | markovci - završje - 50051 | lunghezza della strada | 7.643 |  | 7.600 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 7.643 |  | 3.700 |  | 207 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0.00% | 3.900 | 51,32% | 0 | 0 |
|  |  | voto 0 | 1.170 | 15,31% | 2.000 | 54,05% | 59 | 28 |
|  |  | voto 1 | 200 | 2,62 | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 400 | 5,23% | 100 | 2,70% | 400 | 194 |
|  |  | voto 3 | 600 | 7,85% | 800 | 21,62% | 75 | 36 |
|  |  | voto 4 | 1.565 | 20,48% | 800 | 21,62% | 196 | 95 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50022 | kuberton | lunghezza della strada | 1.784 |  | 1.900 |  | 94 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 679 |  | 650 |  | 104 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 1.105 | 61,94% | 1.250 | 65,79% | 88 | 94 |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 450 | 69,23% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 | 100 | 14,73% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 300 | 44,18% | 100 | 15,38% | 300 | 287 |
|  |  | voto 3 | 179 | 26,36% | 100 | 15,38% | 179 | 171 |
|  |  | voto 4 | 100 | 14,73% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50023 | ugrini | lunghezza della strada | 1.523 |  | 1.500 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.523 |  | 1.500 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 200 | 13,13% | 1.200 | 80,00% | 17 | 16 |
|  |  | voto 1 | 100 | 6,57% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 500 | 32,83% | 300 | 20,00% | 167 | 164 |
|  |  | voto 3 | 623 | 40,91% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 100 | 6,57% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50024 | črnica | lunghezza della strada | 1.014 |  | 900 |  | 113 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.014 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 900 | 100,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 0 | 100 | 9,86% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 1 | 200 | 19,72% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 100 | 9,86% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 100 | 9,86% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 514 | 50,69% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50025 | hrib - seljaci - abrami | lunghezza della strada | 5.046 |  | 5.000 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 5.046 |  | 5.000 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 1.600 | 32,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 446 | 8,84% | 700 | 14,00% | 64 | 63 |
|  |  | voto 3 | 1.000 | 19,82% | 1.700 | 34,00% | 59 | 58 |
|  |  | voto 4 | 3.600 | 71,34% | 1.000 | 20,00% | 360 | 357 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50026 | perci | lunghezza della strada | 1.709 |  | 1.600 |  | 107 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.709 |  | 1.600 |  | 107 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 70 | 4,10% | 400 | 25,00% | 18 | 16 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 200 | 12,50% | 0 | 0 |
|  |  | voto 3 | 500 | 29,26% | 800 | 50,00% | 63 | 59 |
|  |  | voto 4 | 1.139 | 66,65% | 200 | 12,50% | 570 | 533 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50027 | d 44 - žonti - škuljari - mažinica | lunghezza della strada | 6.226 |  | 6.100 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 6.226 |  | 6.100 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.193 | 19,16% | 3.200 | 52,46% | 37 | 37 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 500 | 8,03% | 1.100 | 18,03% | 45 | 45 |
|  |  | voto 3 | 1.300 | 20,88% | 1.300 | 21,31% | 100 | 98 |
|  |  | voto 4 | 3.233 | 51,93% | 500 | 8,20% | 647 | 634 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50028 | mali mlun | lunghezza della strada | 1.991 |  | 1.900 |  | 105 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.991 |  | 1.900 |  | 105 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 300 | 15,07% | 1.500 | 78,95% | 20 | 19 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 800 | 40,18% | 200 | 10,53% | 400 | 382 |
|  |  | voto 3 | 891 | 44,75% | 200 | 10,53% | 446 | 425 |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50029 | veli mlun | lunghezza della strada | 2.205 |  | 2.150 |  | 103 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.205 |  | 2.150 |  | 103 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.030 | 46,71% | 1.850 | 86,05% | 56 | 54 |
|  |  | voto 1 | 100 | 4,54% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 405 | 18,37% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 470 | 21,32% | 300 | 13,95% | 157 | 153 |
|  |  | voto 4 | 200 | 9,07% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50030 | pračana - d 44 | lunghezza della strada | 2.608 |  | 2.600 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.608 |  | 2.600 |  | 100 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 700 | 26,84% | 700 | 26,92% | 100 | 100 |
|  |  | voto 1 | 408 | 15,64% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 400 | 15,34% | 500 | 19,23% | 80 | 80 |
|  |  | voto 3 | 300 | 11,50% | 1.300 | 50,00% | 23 | 23 |
|  |  | voto 4 | 800 | 30,67% | 100 | 3,85% | 800 | 798 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50031 | sovinjska brda - sovinjak | lunghezza della strada | 2.971 |  | 3.000 |  | 99 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.971 |  | 3.000 |  | 99 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 200 | 6,73% | 1.600 | 53,33% | 13 | 13 |
|  |  | voto 1 | 200 | 6,73% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 471 | 15,85% | 900 | 30,00% | 52 | 53 |
|  |  | voto 3 | 1.000 | 33,66% | 500 | 16,67% | 200 | 202 |
|  |  | voto 4 | 1.100 | 37,02% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50032 | 50030 - sovinjak - vrh - 5013 | lunghezza della strada | 6.584 |  | 6.500 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 6.584 |  | 6.500 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.240 | 18,83% | 2.200 | 33,85% | 56 | 56 |
|  |  | voto 1 | 200 | 3,04% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 442 | 6,71% | 500 | 7,69% | 88 | 87 |
|  |  | voto 3 | 980 | 14,88% | 3.200 | 49,23% | 31 | 30 |
|  |  | voto 4 | 3.572 | 54,25% | 600 | 9,23% | 595 | 588 |
|  |  | voto 5 | 150 | 2,28% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50033 | obrov - vodice | lunghezza della strada | 3.550 |  | 3.550 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 0 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 3.550 | 100,00% | 3.550 | 100,00% | 100 | 100 |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50034 | gornja nugla - roč | lunghezza della strada | 3.917 |  | 3.500 |  | 112 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.917 |  | 3.500 |  | 112 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.480 | 37,78% | 2.500 | 71,43% | 59 | 53 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 500 | 12,76% | 700 | 20,00% | 71 | 64 |
|  |  | voto 3 | 737 | 18,82% | 300 | 8,57% | 246 | 220 |
|  |  | voto 4 | 1.200 | 30,64% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50035 | prapoće - lanišće | lunghezza della strada | 4.118 |  | 4.000 |  | 103 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.118 |  | 4.000 |  | 103 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 1.600 | 40,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 | 200 | 4,86% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 300 | 7,29% | 800 | 20,00% | 38 | 36 |
|  |  | voto 3 | 600 | 14,57% | 700 | 17,50% | 86 | 83 |
|  |  | voto 4 | 3.018 | 73,29% | 900 | 22,50% | 335 | 326 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50036 | krkuž | lunghezza della strada | 2.501 |  | 2.450 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.501 |  | 2.450 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 850 | 34,69% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 | 200 | 8,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 601 | 24,03% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 1.000 | 39,98% | 1.300 | 53,06% | 77 | 75 |
|  |  | voto 4 | 700 | 27,99% | 300 | 12,24% | 233 | 229 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50037 | roč - kompanj | lunghezza della strada | 2.378 |  | 2.400 |  | 99 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.378 |  | 2.400 |  | 99 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 300 | 12,62% | 2.000 | 83,33% | 15 | 15 |
|  |  | voto 1 | 478 | 20,10% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 700 | 29,44% | 200 | 8,33% | 350 | 353 |
|  |  | voto 3 | 400 | 16,82% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 430 | 18,08% | 200 | 8,33% | 215 | 217 |
|  |  | voto 5 | 70 | 2,94% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50038 | roč - brnobići - hum - erkovčići | lunghezza della strada | 9.531 |  | 9.400 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 9.531 |  | 9.400 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 200 | 2,10% | 1.600 | 17,02% | 13 | 12 |
|  |  | voto 1 | 300 | 3,15% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.000 | 10,49% | 1.000 | 10,64% | 100 | 99 |
|  |  | voto 3 | 1.000 | 10,49% | 4.000 | 42,55% | 25 | 25 |
|  |  | voto 4 | 7.031 | 73,77% | 2.800 | 29,79% | 251 | 248 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50039 | Brgudac | lunghezza della strada | 3.599 |  | 3.700 |  | 97 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.599 |  | 3.700 |  | 97 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 900 | 25,01% | 2.400 | 64,86% | 38 | 39 |
|  |  | voto 1 | 300 | 8,34% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.499 | 41,65% | 1.000 | 27,03% | 150 | 154 |
|  |  | voto 3 | 700 | 19,45% | 300 | 8,11% | 233 | 240 |
|  |  | voto 4 | 200 | 5,56% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50040 | Karigador - Fiorini - Bužinija | lunghezza della strada | 4.249 |  | 4.200 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.249 |  | 4.200 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 112 | 2,64% | 2.800 | 66,67% | 4 | 4 |
|  |  | voto 1 | 100 | 2,35% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 900 | 21,18% | 1.100 | 26,19% | 82 | 81 |
|  |  | voto 3 | 2.037 | 47,94% | 300 | 7,14% | 679 | 671 |
|  |  | voto 4 | 1.100 | 25,89% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50041 | Karpinjan | lunghezza della strada |  |  | 2.000 |  | 0 |  |
|  |  | cortina d'asfalto |  |  | 2.000 |  | 0 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 |  |  | 400 | 20,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 |  |  | 300 | 15,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 3 |  |  | 1.100 | 55,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 4 |  |  | 200 | 10,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 50042 | Brtonigla - Nova Vas | lunghezza della strada | 3.011 |  | 7.000 |  | 43 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.011 |  | 7.000 |  | 43 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.411 | 46,86% | 3.100 | 44,29% | 46 | 106 |
|  |  | voto 1 | 200 | 6,64% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 300 | 9,96% | 1.800 | 25,71% | 17 | 39 |
|  |  | voto 3 | 200 | 6,64% | 1.200 | 17,14% | 17 | 39 |
|  |  | voto 4 | 900 | 29,89% | 900 | 12,86% | 100 | 232 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50043 | Nova Vas - Dolina Mirne | lunghezza della strada | 3.793 |  | 3.700 |  | 103 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.366 |  | 1.400 |  | 169 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 1.427 | 37,62% | 2.300 | 62,16% | 62 | 61 |
|  |  | voto 0 | 1.966 | 83,09% | 1.400 | 100,00% | 140 | 83 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 100 | 4,23% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 300 | 12,68% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50044 | Červar - Materada | lunghezza della strada | 3.005 |  | 3.000 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.005 |  | 3.000 |  | 100 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.305 | 43,43% | 2.600 | 86,67% | 50 | 50 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 500 | 16,64% | 400 | 13,33% | 125 | 125 |
|  |  | voto 3 | 800 | 26,62% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 400 | 13,31% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50045 | Rogovići - Tar | lunghezza della strada | 1.730 |  | 1.700 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.730 |  | 1.700 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 630 | 36,42% | 600 | 35,29% | 105 | 103 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 800 | 46,24% | 600 | 35,29% | 133 | 131 |
|  |  | voto 3 | 200 | 11,56% | 500 | 29,41% | 40 | 39 |
|  |  | voto 4 | 100 | 5,78% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50046 | Tar -Nova Vas-St.Vrgotini | lunghezza della strada | 13.119 |  | 12.900 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 11.209 |  | 9.800 |  | 114 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 1.910 | 14,56% | 3.100 | 24,03% | 62 | 61 |
|  |  | voto 0 | 4.350 | 38,81% | 7.700 | 78,57% | 56 | 49 |
|  |  | voto 1 | 700 | 6,24% | 200 | 2,04% | 350 | 306 |
|  |  | voto 2 | 1.900 | 16,95% | 1.000 | 10,20% | 190 | 166 |
|  |  | voto 3 | 2.735 | 24,40% | 900 | 9,18% | 304 | 266 |
|  |  | voto 4 | 1.524 | 13,60% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50047 | Kostajnica - Ponte porton | lunghezza della strada | 2.004 |  | 1.950 |  | 103 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.004 |  | 1.950 |  | 103 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 704 | 35,13% | 1.450 | 74,36% | 49 | 47 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 500 | 24,95% | 100 | 5,13% | 500 | 487 |
|  |  | voto 3 | 200 | 9,98% | 200 | 10,26% | 100 | 97 |
|  |  | voto 4 | 600 | 29,94% | 200 | 10,26% | 300 | 292 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50048 | Bajkini - Vranje Selo | lunghezza della strada | 1.389 |  | 1.400 |  | 99 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.389 |  | 1.400 |  | 99 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 100 | 7,20% | 400 | 28,57% | 25 | 25 |
|  |  | voto 4 | 1.289 | 92,80% | 1.000 | 71,43% | 129 | 130 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50049 | Lašići - Baškoti - Markovac | lunghezza della strada | 4.383 |  | 4.300 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.383 |  | 3.350 |  | 131 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 950 | 22,09% | 0 | 0 |
|  |  | voto 0 | 1.257 | 28,68% | 2.350 | 70,15% | 53 | 41 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 983 | 22,43% | 600 | 17,91% | 164 | 125 |
|  |  | voto 3 | 1.243 | 28,36% | 400 | 11,94% | 311 | 238 |
|  |  | voto 4 | 900 | 20,53% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50050 | Višnjan - Žbandaj | lunghezza della strada | 9.140 |  | 9.000 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 9.140 |  | 9.000 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 600 | 6,56% | 5.700 | 63,33% | 11 | 10 |
|  |  | voto 1 | 900 | 9,85% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 3.037 | 33,23% | 1.600 | 17,78% | 190 | 187 |
|  |  | voto 3 | 2.903 | 31,76% | 1.500 | 16,67% | 194 | 191 |
|  |  | voto 4 | 1.700 | 18,60% | 200 | 2,22% | 850 | 837 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50051 | Ponte Porton - Livade - Ist.toplice | lunghezza della strada | 13.346 |  | 13.150 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 7.110 |  | 6.950 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 6.236 | 46,73% | 6.200 | 47,15% | 101 | 99 |
|  |  | voto 0 | 655 | 9,21% | 5.450 | 78,42% | 12 | 12 |
|  |  | voto 1 | 400 | 5,63% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 500 | 7,03% | 1.200 | 17,27% | 42 | 41 |
|  |  | voto 3 | 1.436 | 20,20% | 300 | 4,32% | 479 | 468 |
|  |  | voto 4 | 4.119 | 57,93% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50052 | Antonci - 50051 - d44 | lunghezza della strada | 2.729 |  | 2.000 |  | 136 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.096 |  | 2.000 |  | 105 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 633 | 23,20% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 896 | 42,75% | 1.500 | 75,00% | 60 | 57 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 100 | 5,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 2 | 100 | 4,77% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 200 | 9,54% | 200 | 10,00% | 100 | 95 |
|  |  | voto 4 | 900 | 42,94% | 200 | 10,00% | 450 | 429 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50053 | Pirelići | lunghezza della strada | 605 |  | 600 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 605 |  | 600 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 400 | 66,67% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 100 | 16,67% | 0 | 0 |
|  |  | voto 4 | 605 | 100,00% | 100 | 16,67% | 605 | 600 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50054 | Bartolići | lunghezza della strada | 1.284 |  | 1.200 |  | 107 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.284 |  | 1.200 |  | 107 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 500 | 38,94% | 1.000 | 83,33% | 50 | 47 |
|  |  | voto 1 | 100 | 7,79% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 100 | 7,79% | 100 | 8,33% | 100 | 93 |
|  |  | voto 3 | 484 | 37,69% | 100 | 8,33% | 484 | 452 |
|  |  | voto 4 | 100 | 7,79% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50055 | d 44 - Vrh - Sveti Donat | lunghezza della strada | 11.833 |  | 11.700 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 11.833 |  | 11.700 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 6.159 | 52,05% | 8.300 | 70,94% | 74 | 73 |
|  |  | voto 1 | 184 | 1,55% | 400 | 3,42% | 46 | 45 |
|  |  | voto 2 | 1.200 | 10,14% | 1.200 | 10,26% | 100 | 99 |
|  |  | voto 3 | 2.800 | 23,66% | 1.300 | 11,11% | 215 | 213 |
|  |  | voto 4 | 1.490 | 12,59% | 500 | 4,27% | 298 | 295 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50056 | Motovun - Sv. Bartol - Kašćerga | lunghezza della strada | 10.964 |  | 10.800 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 10.964 |  | 10.800 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 2.400 | 21,89% | 6.100 | 56,48% | 39 | 39 |
|  |  | voto 1 | 500 | 4,56% | 300 | 2,78% | 167 | 164 |
|  |  | voto 2 | 2.164 | 19,74% | 1.700 | 15,74% | 127 | 125 |
|  |  | voto 3 | 1.600 | 14,59% | 1.300 | 12,04% | 123 | 121 |
|  |  | voto 4 | 4.300 | 39,22% | 1.400 | 12,96% | 307 | 303 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50057 | Motovun | lunghezza della strada | 1.175 |  | 1.100 |  | 107 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.175 |  | 1.100 |  | 107 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 1.175 | 100,00% | 1.100 | 100,00% | 107 | 100 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50058 | Brkač | lunghezza della strada | 2.417 |  | 2.400 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.417 |  | 2.400 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 250 | 10,34% | 500 | 20,83% | 50 | 50 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 667 | 27,60% | 800 | 33,33% | 83 | 83 |
|  |  | voto 3 | 400 | 16,55% | 900 | 37,50% | 44 | 44 |
|  |  | voto 4 | 1.100 | 45,51% | 200 | 8,33% | 550 | 546 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50059 | Kaldir - Lazi | lunghezza della strada | 5.555 |  | 5.500 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 5.555 |  | 5.500 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 100 | 1,80% | 100 | 1,82% | 100 | 99 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 2.300 | 41,82% | 0 | 0 |
|  |  | voto 4 | 5.375 | 96,76% | 3.100 | 56,36% | 173 | 172 |
|  |  | voto 5 | 80 | 1,44% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50060 | Rakotule | lunghezza della strada | 780 |  | 800 |  | 98 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 780 |  | 800 |  | 98 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 400 | 50,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 480 | 61,54% | 400 | 50,00% | 120 | 123 |
|  |  | voto 3 | 200 | 25,64% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 100 | 12,82% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50061 | Velići -Ritošin Brig - Vranići | lunghezza della strada | 4.239 |  | 4.200 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.239 |  | 2.950 |  | 144 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 1.250 | 29,76% | 0 | 0 |
|  |  | voto 0 | 2.223 | 52,44% | 2.050 | 69,49% | 108 | 75 |
|  |  | voto 1 | 300 | 7,08% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.000 | 23,59% | 800 | 27,12% | 125 | 87 |
|  |  | voto 3 | 700 | 16,51% | 100 | 3,39% | 700 | 487 |
|  |  | voto 4 | 16 | 0,38% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50062 | Rapavel | lunghezza della strada | 1.933 |  | 1.900 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.933 |  | 1.900 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 600 | 31,58% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 600 | 31,04% | 800 | 42,11% | 75 | 74 |
|  |  | voto 3 | 533 | 27,57% | 500 | 26,32% | 107 | 105 |
|  |  | voto 4 | 800 | 41,39% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50063 | Škropeti - Muntrilj | lunghezza della strada | 5.404 |  | 5.300 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.557 |  | 2.400 |  | 107 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 2.847 | 52,68% | 2.900 | 54,72% | 98 | 96 |
|  |  | voto 0 | 1.072 | 41,92% | 1.900 | 79,17% | 56 | 53 |
|  |  | voto 1 | 485 | 18,97% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 500 | 19,55% | 500 | 20,83% | 100 | 94 |
|  |  | voto 3 | 400 | 15,64% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 100 | 3,91% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50064 | Senj | lunghezza della strada | 1.702 |  | 1.700 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.702 |  | 1.700 |  | 100 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 400 | 23,50% | 1.500 | 88,24% | 27 | 27 |
|  |  | voto 1 | 402 | 23,62% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 400 | 23,50% | 100 | 5,88% | 400 | 400 |
|  |  | voto 3 | 400 | 23,50% | 100 | 5,88% | 400 | 400 |
|  |  | voto 4 | 100 | 5,88% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50065 | Klarići | lunghezza della strada | 1.601 |  | 1.600 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.601 |  | 1.600 |  | 100 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 200 | 12,49% | 800 | 50,00% | 25 | 25 |
|  |  | voto 1 | 100 | 6,25% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 501 | 31,29% | 400 | 25,00% | 125 | 125 |
|  |  | voto 3 | 500 | 31,23% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 300 | 18,74% | 400 | 25,00% | 75 | 75 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50066 | Marčenigla | lunghezza della strada | 1.775 |  | 1.700 |  | 104 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.775 |  | 1.700 |  | 104 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 260 | 14,65% | 600 | 35,29% | 43 | 42 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 100 | 5,63% | 800 | 47,06% | 13 | 12 |
|  |  | voto 4 | 1.415 | 79,72% | 300 | 17,65% | 472 | 452 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50067 | Vrh - Šćulci | lunghezza della strada | 2.918 |  | 3.000 |  | 97 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.918 |  | 3.000 |  | 97 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.455 | 49,86% | 2.100 | 70,00% | 69 | 71 |
|  |  | voto 1 | 100 | 3,43% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 518 | 17,75% | 700 | 23,33% | 74 | 76 |
|  |  | voto 3 | 600 | 20,56% | 200 | 6,67% | 300 | 308 |
|  |  | voto 4 | 245 | 8,40% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50068 | Račice | lunghezza della strada | 1.945 |  | 2.000 |  | 97 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.945 |  | 2.000 |  | 97 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 200 | 10,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 300 | 15,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 3 | 100 | 5,14% | 1.100 | 55,00% | 9 | 9 |
|  |  | voto 4 | 1.845 | 94,86% | 400 | 20,00% | 461 | 474 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50069 | Juradi - Račiški Breg | lunghezza della strada | 4.287 |  | 4.200 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.287 |  | 4.200 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 544 | 12,69% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 400 | 9,52% | 0 | 0 |
|  |  | voto 4 | 3.743 | 87,31% | 3.800 | 90,48% | 99 | 97 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50070 | klenovšćak | lunghezza della strada | 2.633 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.633 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 200 | 7,60% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 800 | 30,38% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 1.633 | 62,02% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50071 | Ukotići - Kašćerga | lunghezza della strada | 3.799 |  | 3.750 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.799 |  | 3.750 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.000 | 26,32% | 2.250 | 60,00% | 44 | 44 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 700 | 18,43% | 800 | 21,33% | 88 | 86 |
|  |  | voto 3 | 799 | 21,03% | 500 | 13,33% | 160 | 158 |
|  |  | voto 4 | 1.300 | 34,22% | 200 | 5,33% | 650 | 642 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50072 | Grimalda | lunghezza della strada | 2.378 |  | 2.300 |  | 103 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.378 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 2.300 | 100,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 0 | 128 | 5,38% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50073 | Pagubice - Cerovlje | lunghezza della strada | 5.805 |  | 5.700 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 5.805 |  | 3.900 |  | 149 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 1.800 | 31,58% | 0 | 0 |
|  |  | voto 0 | 600 | 10,34% | 1.700 | 43,59% | 35 | 24 |
|  |  | voto 1 | 100 | 1,72% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 800 | 13,78% | 300 | 7,69% | 267 | 179 |
|  |  | voto 3 | 500 | 8,61% | 1.300 | 33,33% | 38 | 26 |
|  |  | voto 4 | 1.952 | 33,63% | 600 | 15,38% | 325 | 219 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50074 | Kršikla - Šajkovići - Pazin | lunghezza della strada | 10.610 |  | 10.500 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 10.610 |  | 10.500 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 820 | 7,73% | 2.100 | 20,00% | 39 | 39 |
|  |  | voto 1 | 400 | 3,77% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.310 | 12,35% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 1.600 | 15,08% | 4.200 | 40,00% | 38 | 38 |
|  |  | voto 4 | 6.430 | 60,60% | 4.200 | 40,00% | 153 | 152 |
|  |  | voto 5 | 50 | 0,47% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50075 | Grdoselo - Podberam - Lovrin | lunghezza della strada | 13.899 |  | 13.850 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 13.354 |  | 12.900 |  | 104 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 545 | 3,92% | 950 | 6,86% | 57 | 57 |
|  |  | voto 0 | 1.715 | 12,84% | 9.300 | 72,09% | 18 | 18 |
|  |  | voto 1 | 425 | 3,18% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.120 | 8,39% | 200 | 1,55% | 560 | 541 |
|  |  | voto 3 | 1.788 | 13,39% | 1.900 | 14,73% | 94 | 91 |
|  |  | voto 4 | 8.126 | 60,85% | 1.400 | 10,85% | 580 | 561 |
|  |  | voto 5 | 180 | 1,35% | 100 | 0,78% | 180 | 174 |
| 50076 | Podberam - Beram | lunghezza della strada | 843 |  | 800 |  | 105 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 843 |  | 800 |  | 105 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 643 | 76,28% | 300 | 37,50% | 214 | 203 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 200 | 23,72% | 200 | 25,00% | 100 | 95 |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 300 | 37,50% | 0 | 0 |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50077 | Rijavac - Pazin | lunghezza della strada | 1.304 |  | 1.300 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.304 |  | 1.300 |  | 100 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 200 | 15,34% | 900 | 69,23% | 22 | 22 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 204 | 15,64% | 300 | 23,08% | 68 | 68 |
|  |  | voto 3 | 600 | 46,01% | 100 | 7,69% | 600 | 598 |
|  |  | voto 4 | 300 | 23,01% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50078 | Zarečje | lunghezza della strada | 1.958 |  | 2.000 |  | 98 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.958 |  | 2.000 |  | 98 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 1.500 | 75,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 4 | 1.958 | 100,00% | 500 | 25,00% | 392 | 400 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50079 | Ćusi | lunghezza della strada | 1.876 |  | 1.850 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.876 |  | 1.850 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 800 | 42,64% | 1.350 | 72,97% | 59 | 58 |
|  |  | voto 1 | 100 | 5,33% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 200 | 10,81% | 0 | 0 |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 200 | 10,81% | 0 | 0 |
|  |  | voto 4 | 976 | 52,03% | 100 | 5,41% | 976 | 962 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50080 | Ročko Polje - Hum | lunghezza della strada | 4.008 |  | 4.000 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.008 |  | 4.000 |  | 100 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 100 | 2,50% | 1.500 | 37,50% | 7 | 7 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 608 | 15,17% | 1.200 | 30,00% | 51 | 51 |
|  |  | voto 3 | 1.600 | 39,92% | 1.200 | 30,00% | 133 | 133 |
|  |  | voto 4 | 1.700 | 42,42% | 100 | 2,50% | 1700 | 1697 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50081 | Prviž | lunghezza della strada | 1.286 |  | 1.200 |  | 107 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.286 |  | 1.200 |  | 107 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 200 | 15,55% | 100 | 8,33% | 200 | 187 |
|  |  | voto 1 | 200 | 15,55% | 400 | 33,33% | 50 | 47 |
|  |  | voto 2 | 186 | 14,46% | 200 | 16,67% | 93 | 87 |
|  |  | voto 3 | 500 | 38,88% | 500 | 41,67% | 100 | 93 |
|  |  | voto 4 | 200 | 15,55% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50082 | Dolenja Vas - Borut - Cerovlje | lunghezza della strada | 13.352 |  | 13.200 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 13.352 |  | 13.200 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 5.070 | 37,97% | 8.700 | 65,91% | 58 | 58 |
|  |  | voto 1 | 1.500 | 11,23% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 3.012 | 22,56% | 1.000 | 7,58% | 301 | 298 |
|  |  | voto 3 | 2.570 | 19,25% | 3.100 | 23,48% | 83 | 82 |
|  |  | voto 4 | 1.200 | 8,99% | 400 | 3,03% | 300 | 297 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50083 | Brest pod Učkom | lunghezza della strada | 4.377 |  | 4.400 |  | 99 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.377 |  | 4.400 |  | 99 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 200 | 4,57% | 2.000 | 45,45% | 10 | 10 |
|  |  | voto 1 | 500 | 11,42% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 800 | 18,28% | 1.200 | 27,27% | 67 | 67 |
|  |  | voto 3 | 1.677 | 38,31% | 800 | 18,18% | 210 | 211 |
|  |  | voto 4 | 1.200 | 27,42% | 400 | 9,09% | 300 | 302 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50084 | Dolenja Vas - Vranja | lunghezza della strada | 4.354 |  | 4.300 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.354 |  | 4.300 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 470 | 10,79% | 1.600 | 37,21% | 29 | 29 |
|  |  | voto 1 | 100 | 2,30% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 310 | 7,12% | 400 | 9,30% | 78 | 77 |
|  |  | voto 3 | 454 | 10,43% | 2.000 | 46,51% | 23 | 22 |
|  |  | voto 4 | 3.020 | 69,36% | 300 | 6,98% | 1007 | 994 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50085 | Sidreti - Gradinje - Afrići | lunghezza della strada | 4.232 |  | 4.100 |  | 103 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.168 |  | 1.150 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 3.064 | 72,40% | 2.950 | 71,95% | 104 | 101 |
|  |  | voto 0 | 505 | 43,24% | 1.150 | 100,00% | 44 | 43 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 100 | 8,56% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 287 | 24,57% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 276 | 23,63% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50086 | Gologorica - Gol.Dol - Zajci | lunghezza della strada | 9.856 |  | 9.800 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 6.144 |  | 4.250 |  | 145 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 3.712 | 37,66% | 5.550 | 56,63% | 67 | 67 |
|  |  | voto 0 | 4.644 | 75,59% | 2.050 | 48,24% | 227 | 157 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 900 | 14,65% | 1.400 | 32,94% | 64 | 44 |
|  |  | voto 3 | 300 | 4,88% | 800 | 18,82% | 38 | 26 |
|  |  | voto 4 | 300 | 4,88% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50087 | Dolenja vas - Boljun | lunghezza della strada | 7.833 |  | 7.700 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.811 |  | 2.100 |  | 229 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 3.022 | 38,58% | 5.600 | 72,73% | 54 | 53 |
|  |  | voto 0 | 3.106 | 64,56% | 400 | 19,05% | 777 | 339 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 467 | 9,71% | 1.000 | 47,62% | 47 | 20 |
|  |  | voto 4 | 1.238 | 25,73% | 700 | 33,33% | 177 | 77 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50088 | Varvari - Veleniki | lunghezza della strada | 2.011 |  | 2.000 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.011 |  | 2.000 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.811 | 90,05% | 1.800 | 90,00% | 101 | 100 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 100 | 4,97% | 200 | 10,00% | 50 | 50 |
|  |  | voto 4 | 100 | 4,97% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50089 | Mušalež | lunghezza della strada | 929 |  | 900 |  | 103 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 929 |  | 900 |  | 103 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 100 | 10,76% | 400 | 44,44% | 25 | 24 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 129 | 13,89% | 200 | 22,22% | 65 | 62 |
|  |  | voto 3 | 600 | 64,59% | 300 | 33,33% | 200 | 194 |
|  |  | voto 4 | 100 | 10,76% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50090 | Radmani - Dračevac | lunghezza della strada | 4.735 |  | 4.700 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.735 |  | 4.700 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 335 | 7,07% | 2.400 | 51,06% | 14 | 14 |
|  |  | voto 1 | 500 | 10,56% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.400 | 29,57% | 1.300 | 27,66% | 108 | 107 |
|  |  | voto 3 | 1.150 | 24,29% | 1.000 | 21,28% | 115 | 114 |
|  |  | voto 4 | 1.350 | 28,51% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50091 | Mugeba - Fuškulini - Flengi | lunghezza della strada | 7.166 |  | 7.100 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 7.166 |  | 7.100 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 3.566 | 49,76% | 4.100 | 57,75% | 87 | 86 |
|  |  | voto 1 | 600 | 8,37% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.000 | 13,95% | 1.900 | 26,76% | 53 | 52 |
|  |  | voto 3 | 1.600 | 22,33% | 900 | 12,68% | 178 | 176 |
|  |  | voto 4 | 400 | 5,58% | 200 | 2,82% | 200 | 198 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50092 | Lovreč - Marasi - Gradina | lunghezza della strada | 5.763 |  | 5.700 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.668 |  | 4.600 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 1.095 | 19,00% | 1.100 | 19,30% | 100 | 98 |
|  |  | voto 0 | 910 | 19,49% | 2.300 | 50,00% | 40 | 39 |
|  |  | voto 1 | 600 | 12,85% | 200 | 4,35% | 300 | 296 |
|  |  | voto 2 | 1.500 | 32,13% | 1.300 | 28,26% | 115 | 114 |
|  |  | voto 3 | 1.458 | 31,23% | 700 | 15,22% | 208 | 205 |
|  |  | voto 4 | 200 | 4,28% | 100 | 2,17% | 200 | 197 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50093 | Dračevac - Montižana | lunghezza della strada | 1.198 |  | 1.200 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.198 |  | 1.200 |  | 100 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 700 | 58,43% | 300 | 25,00% | 233 | 234 |
|  |  | voto 1 | 100 | 8,35% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 200 | 16,69% | 400 | 33,33% | 50 | 50 |
|  |  | voto 3 | 198 | 16,53% | 400 | 33,33% | 50 | 50 |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 100 | 8,33% | 0 | 0 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50094 | fFabci | lunghezza della strada | 1.317 |  | 1.300 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.317 |  | 1.300 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.117 | 84,81% | 1.300 | 100,00% | 86 | 85 |
|  |  | voto 1 | 100 | 7,59% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 100 | 7,59% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50095 | Sv.Ivan - Muntrilj - Tinjan | lunghezza della strada | 8.164 |  | 8.100 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 8.164 |  | 8.100 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 5.864 | 71,83% | 7.800 | 96,30% | 75 | 75 |
|  |  | voto 1 | 600 | 7,35% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.100 | 13,47% | 200 | 2,47% | 550 | 546 |
|  |  | voto 3 | 600 | 7,35% | 100 | 1,23% | 600 | 595 |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50096 | Rajki - Žužići - Milohanići - Butori | lunghezza della strada | 4.650 |  | 4.700 |  | 99 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.794 |  | 1.900 |  | 147 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 1.856 | 39,91% | 2.800 | 59,57% | 66 | 67 |
|  |  | voto 0 | 2.694 | 96,42% | 1.900 | 100,00% | 142 | 96 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 100 | 3,58% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50097 | Ježenj - Rogovići | lunghezza della strada | 5.432 |  | 4.600 |  | 118 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 5.432 |  | 4.600 |  | 118 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.907 | 35,11% | 200 | 4,35% | 954 | 807 |
|  |  | voto 1 | 100 | 1,84% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 400 | 7,36% | 1.500 | 32,61% | 27 | 23 |
|  |  | voto 3 | 500 | 9,20% | 2.900 | 63,04% | 17 | 15 |
|  |  | voto 4 | 2.525 | 46,48% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50098 | Jakovici - Mofardini | lunghezza della strada | 4.272 |  | 4.200 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.661 |  | 1.500 |  | 111 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 2.611 | 61,12% | 2.700 | 64,29% | 97 | 95 |
|  |  | voto 0 | 197 | 11,86% | 1.300 | 86,67% | 15 | 14 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 600 | 36,12% | 200 | 13,33% | 300 | 271 |
|  |  | voto 3 | 864 | 52,02% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50099 | Tinjan - Kringa | lunghezza della strada | 4.099 |  | 4.100 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.099 |  | 4.100 |  | 100 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 2.899 | 70,72% | 3.900 | 95,12% | 74 | 74 |
|  |  | voto 1 | 300 | 7,32% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 400 | 9,76% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 400 | 9,76% | 200 | 4,88% | 200 | 200 |
|  |  | voto 4 | 100 | 2,44% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50100 | Kringa - Redetići | lunghezza della strada | 4.184 |  | 2.800 |  | 149 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.794 |  | 300 |  | 598 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 2.390 | 57,12% | 2.500 | 89,29% | 96 | 64 |
|  |  | voto 0 | 1.694 | 94,43% | 300 | 100,00% | 565 | 94 |
|  |  | voto 1 | 100 | 5,57% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50101 | Sv.Lovreč - Selina - Barat - Korenići | lunghezza della strada | 15.906 |  | 15.600 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 15.906 |  | 15.600 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 5.526 | 34,74% | 12.900 | 82,69% | 43 | 42 |
|  |  | voto 1 | 1.100 | 6,92% | 300 | 1,92% | 367 | 360 |
|  |  | voto 2 | 5.100 | 32,06% | 1.400 | 8,97% | 364 | 357 |
|  |  | voto 3 | 2.800 | 17,60% | 1.000 | 6,41% | 280 | 275 |
|  |  | voto 4 | 1.380 | 8,68% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50102 | Červari - Mrgani - Korenići | lunghezza della strada | 5.230 |  | 5.200 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 5.230 |  | 5.200 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 400 | 7,65% | 3.300 | 63,46% | 12 | 12 |
|  |  | voto 1 | 400 | 7,65% | 200 | 3,85% | 200 | 199 |
|  |  | voto 2 | 1.600 | 30,59% | 1.000 | 19,23% | 160 | 159 |
|  |  | voto 3 | 1.700 | 32,50% | 700 | 13,46% | 243 | 241 |
|  |  | voto 4 | 1.130 | 21,61% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50103 | Krajcar Breg - Pamići | lunghezza della strada | 2.230 |  | 2.600 |  | 86 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.230 |  | 1.550 |  | 144 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 1.050 | 40,38% | 0 | 0 |
|  |  | voto 0 | 1.230 | 55,16% | 1.550 | 100,00% | 79 | 55 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.000 | 44,84% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50104 | Pifari - Žminj | lunghezza della strada | 3.677 |  | 3.650 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.677 |  | 3.650 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 2.950 | 80,23% | 3.650 | 100,00% | 81 | 80 |
|  |  | voto 1 | 400 | 10,88% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 200 | 5,44% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 100 | 2,72% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 27 | 0,73% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50105 | Stari Pazin - Bertoši | lunghezza della strada | 2.980 |  | 2.700 |  | 110 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.629 |  | 2.500 |  | 105 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 351 | 11,78% | 200 | 7,41% | 176 | 159 |
|  |  | voto 0 | 50 | 1,90% | 1.600 | 64,00% | 3 | 3 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 100 | 3,80% | 400 | 16,00% | 25 | 24 |
|  |  | voto 3 | 600 | 22,82% | 300 | 12,00% | 200 | 190 |
|  |  | voto 4 | 1.879 | 71,47% | 200 | 8,00% | 940 | 893 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50106 | Munci - Heki - Žbrlini | lunghezza della strada | 3.222 |  | 3.300 |  | 98 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.222 |  | 3.300 |  | 98 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 740 | 22,97% | 2.100 | 63,64% | 35 | 36 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 560 | 17,38% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 600 | 18,62% | 1.200 | 36,36% | 50 | 51 |
|  |  | voto 4 | 1.322 | 41,03% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50107 | Lindar | lunghezza della strada |  |  | 2.200 |  | 0 |  |
|  |  | cortina d'asfalto |  |  | 500 |  | 0 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  |  | 1.700 | 77,27% | 0 | 0 |
|  |  | voto 0 |  |  | 300 | 60,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 |  |  | 200 | 40,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 50108 | Lindar - Žminj | lunghezza della strada | 9.760 |  | 9.600 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 9.760 |  | 9.600 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.860 | 19,06% | 7.100 | 73,96% | 26 | 26 |
|  |  | voto 1 | 100 | 1,02% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 2.050 | 21,00% | 1.700 | 17,71% | 121 | 119 |
|  |  | voto 3 | 3.200 | 32,79% | 500 | 5,21% | 640 | 630 |
|  |  | voto 4 | 2.190 | 22,44% | 300 | 3,13% | 730 | 718 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50109 | d64 - Mandalenčići - Salamunišće | lunghezza della strada | 8.316 |  | 8.300 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 5.232 |  | 5.050 |  | 104 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 3.084 | 37,09% | 3.250 | 39,16% | 95 | 95 |
|  |  | voto 0 | 397 | 7,59% | 4.450 | 88,12% | 9 | 9 |
|  |  | voto 1 | 100 | 1,91% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 2.235 | 42,72% | 600 | 11,88% | 373 | 360 |
|  |  | voto 3 | 2.000 | 38,23% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 500 | 9,56% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50110 | d64 - Mandalenčići | lunghezza della strada | 2.938 |  | 2.900 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.938 |  | 2.900 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 300 | 10,21% | 2.900 | 100,00% | 10 | 10 |
|  |  | voto 1 | 438 | 14,91% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 900 | 30,63% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 1.100 | 37,44% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 200 | 6,81% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50111 | Zabrežani - Katun Lindarski - Milotić Breg | lunghezza della strada | 4.437 |  | 4.400 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 636 |  | 650 |  | 98 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 3.801 | 85,67% | 3.750 | 85,23% | 101 | 101 |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 350 | 53,85% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 255 | 40,09% | 300 | 46,15% | 85 | 87 |
|  |  | voto 4 | 381 | 59,91% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50112 | Milotić Breg - Sutivanac - Frkeči | lunghezza della strada | 12.774 |  | 12.600 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 11.382 |  | 8.200 |  | 139 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 1.392 | 10,90% | 4.400 | 34,92% | 32 | 31 |
|  |  | voto 0 | 5.912 | 51,94% | 7.800 | 95,12% | 76 | 55 |
|  |  | voto 1 | 850 | 7,47% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 2.000 | 17,57% | 400 | 4,88% | 500 | 360 |
|  |  | voto 3 | 1.720 | 15,11% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 900 | 7,91% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50113 | Žminj - Damjanići | lunghezza della strada | 2.718 |  | 2.700 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.718 |  | 2.700 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 2.218 | 81,60% | 2.500 | 92,59% | 89 | 88 |
|  |  | voto 1 | 300 | 11,04% | 200 | 7,41% | 150 | 149 |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 200 | 7,36% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50114 | Žminj- Žagrići - Balići | lunghezza della strada | 6.811 |  | 6.750 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.863 |  | 1.850 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 4.948 | 72,65% | 4.900 | 72,59% | 101 | 100 |
|  |  | voto 0 | 1.379 | 74,02% | 1.850 | 100,00% | 75 | 74 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 246 | 13,20% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 198 | 10,63% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 40 | 2,15% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50115 | Sutivanac - Cvitići | lunghezza della strada | 1.429 |  | 1.400 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.429 |  | 1.400 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 900 | 62,98% | 1.400 | 100,00% | 64 | 63 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 429 | 30,02% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 100 | 7,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50116 | Žagrići - Cere | lunghezza della strada | 2.735 |  | 2.700 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.513 |  | 1.500 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 1.222 | 44,68% | 1.200 | 44,44% | 102 | 101 |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 1.500 | 100,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 | 99 | 6,54% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 398 | 26,31% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 917 | 60,61% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 99 | 6,54% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50117 | Balići - Cere | lunghezza della strada | 4.158 |  | 4.100 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.158 |  | 4.100 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.158 | 27,85% | 3.800 | 92,68% | 30 | 30 |
|  |  | voto 1 | 700 | 16,84% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.100 | 26,46% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 800 | 19,24% | 300 | 7,32% | 267 | 263 |
|  |  | voto 4 | 400 | 9,62% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50118 | Floričići - Oršanići | lunghezza della strada | 3.030 |  | 4.700 |  | 64 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.030 |  | 2.900 |  | 104 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 1.800 | 38,30% | 0 | 0 |
|  |  | voto 0 | 440 | 14,52% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 100 | 3,30% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 300 | 9,90% | 1.100 | 37,93% | 27 | 26 |
|  |  | voto 4 | 2.190 | 72,28% | 1.800 | 62,07% | 122 | 116 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50119 | Krbune | lunghezza della strada | 2.632 |  | 2.800 |  | 94 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.632 |  | 2.550 |  | 103 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 250 | 8,93% | 0 | 0 |
|  |  | voto 0 | 300 | 11,40% | 1.150 | 45,10% | 26 | 25 |
|  |  | voto 1 | 300 | 11,40% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 400 | 15,20% | 400 | 15,69% | 100 | 97 |
|  |  | voto 3 | 463 | 17,59% | 800 | 31,37% | 58 | 56 |
|  |  | voto 4 | 932 | 35,41% | 200 | 7,84% | 466 | 451 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50120 | Tupljak | lunghezza della strada | 3.693 |  | 3.600 |  | 103 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.693 |  | 3.600 |  | 103 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.793 | 48,55% | 2.300 | 63,89% | 78 | 76 |
|  |  | voto 1 | 300 | 8,12% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 300 | 8,12% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 400 | 10,83% | 1.000 | 27,78% | 40 | 39 |
|  |  | voto 4 | 900 | 24,37% | 300 | 8,33% | 300 | 292 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50121 | Pićan | lunghezza della strada | 2.578 |  | 2.500 |  | 103 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.578 |  | 2.500 |  | 103 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.178 | 45,69% | 1.200 | 48,00% | 98 | 95 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 200 | 8,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 3 | 200 | 7,76% | 900 | 36,00% | 22 | 22 |
|  |  | voto 4 | 1.200 | 46,55% | 200 | 8,00% | 600 | 582 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50122 | Lazarići - Boljevići | lunghezza della strada | 3.449 |  | 3.400 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.449 |  | 3.400 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 949 | 27,52% | 1.400 | 41,18% | 68 | 67 |
|  |  | voto 1 | 400 | 11,60% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 700 | 20,30% | 1.000 | 29,41% | 70 | 69 |
|  |  | voto 3 | 700 | 20,30% | 900 | 26,47% | 78 | 77 |
|  |  | voto 4 | 700 | 20,30% | 100 | 2,94% | 700 | 690 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50123 | Šumber - Grašići - Santalezi | lunghezza della strada | 9.921 |  | 7.500 |  | 132 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 9.921 |  | 7.500 |  | 132 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 61 | 0,61% | 4.400 | 58,67% | 1 | 1 |
|  |  | voto 1 | 597 | 6,02% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.695 | 17,08% | 1.500 | 20,00% | 113 | 85 |
|  |  | voto 3 | 2.489 | 25,09% | 1.400 | 18,67% | 178 | 134 |
|  |  | voto 4 | 4.481 | 45,17% | 200 | 2,67% | 2241 | 1694 |
|  |  | voto 5 | 598 | 6,03% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50124 | Grašići - Nedešćina | lunghezza della strada | 2.477 |  | 2.400 |  | 103 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.477 |  | 2.400 |  | 103 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 297 | 11,99% | 2.000 | 83,33% | 15 | 14 |
|  |  | voto 1 | 300 | 12,11% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 887 | 35,81% | 400 | 16,67% | 222 | 215 |
|  |  | voto 3 | 496 | 20,02% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 497 | 20,06% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50125 | Grašići - Martinski - Kunj | lunghezza della strada | 10.413 |  | 10.300 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 10.413 |  | 10.300 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 2.500 | 24,01% | 5.400 | 52,43% | 46 | 46 |
|  |  | voto 1 | 513 | 4,93% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.200 | 11,52% | 1.900 | 18,45% | 63 | 62 |
|  |  | voto 3 | 2.900 | 27,85% | 2.700 | 26,21% | 107 | 106 |
|  |  | voto 4 | 3.300 | 31,69% | 300 | 2,91% | 1100 | 1088 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50126 | Ružići - Martinski | lunghezza della strada | 1.905 |  | 1.900 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.905 |  | 1.900 |  | 100 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 250 | 13,12% | 900 | 47,37% | 28 | 28 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 1.655 | 86,88% | 1.000 | 52,63% | 166 | 165 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50127 | Santalezi - Zulijani | lunghezza della strada | 3.567 |  | 3.500 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.567 |  | 3.500 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 200 | 5,71% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 400 | 11,43% | 0 | 0 |
|  |  | voto 3 | 300 | 8,41% | 1.400 | 40,00% | 21 | 21 |
|  |  | voto 4 | 3.267 | 91,59% | 1.500 | 42,86% | 218 | 214 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50128 | Matohanci - Sošići | lunghezza della strada | 1.753 |  | 1.800 |  | 97 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.753 |  | 1.800 |  | 97 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 700 | 39,93% | 1.500 | 83,33% | 47 | 48 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 400 | 22,82% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 400 | 22,82% | 300 | 16,67% | 133 | 137 |
|  |  | voto 4 | 253 | 14,43% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50129 | fratelli Lorenzetto | lunghezza della strada |  |  | 1.850 |  | 0 |  |
|  |  | cortina d'asfalto |  |  | 1.850 |  | 0 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 |  |  | 1.650 | 89,19% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 |  |  | 200 | 10,81% | 0 | 0 |
|  |  | voto 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 50130 | Barbariga - casa di strada | lunghezza della strada |  |  | 5.150 |  | 0 |  |
|  |  | cortina d'asfalto |  |  | 0 |  | - |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  |  | 5.150 | 100,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 0 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 50131 | Kanfanar - Smoljanci | lunghezza della strada | 3.613 |  | 3.600 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.613 |  | 2.550 |  | 142 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 1.050 | 29,17% | 0 | 0 |
|  |  | voto 0 | 1.796 | 49,71% | 1.850 | 72,55% | 97 | 69 |
|  |  | voto 1 | 100 | 2,77% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 200 | 5,54% | 300 | 11,76% | 67 | 47 |
|  |  | voto 3 | 750 | 20,76% | 400 | 15,69% | 188 | 132 |
|  |  | voto 4 | 767 | 21,23% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50132 | Modrušani - Tomišići - Žminj | lunghezza della strada | 8.912 |  | 8.900 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 8.912 |  | 7.400 |  | 120 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 1.500 | 16,85% | 0 | 0 |
|  |  | voto 0 | 6.927 | 77,73% | 7.200 | 97,30% | 96 | 80 |
|  |  | voto 1 | 694 | 7,79% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.093 | 12,26% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 198 | 2,22% | 200 | 2,70% | 99 | 82 |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50133 | Smoljanci - Krmed | lunghezza della strada | 837 |  | 800 |  | 105 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 837 |  | 800 |  | 105 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 400 | 47,79% | 500 | 62,50% | 80 | 76 |
|  |  | voto 3 | 337 | 40,26% | 300 | 37,50% | 112 | 107 |
|  |  | voto 4 | 100 | 11,95% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50134 | Kranjčići | lunghezza della strada | 3.015 |  | 3.100 |  | 97 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.015 |  | 3.100 |  | 97 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 2.315 | 76,78% | 2.400 | 77,42% | 96 | 99 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 100 | 3,32% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 300 | 9,95% | 700 | 22,58% | 43 | 44 |
|  |  | voto 4 | 300 | 9,95% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50135 | Gajana | lunghezza della strada | 1.940 |  | 1.900 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.940 |  | 1.900 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 100 | 5,15% | 500 | 26,32% | 20 | 20 |
|  |  | voto 1 | 200 | 10,31% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.000 | 51,55% | 500 | 26,32% | 200 | 196 |
|  |  | voto 3 | 500 | 25,77% | 800 | 42,11% | 63 | 61 |
|  |  | voto 4 | 140 | 7,22% | 100 | 5,26% | 140 | 137 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50136 | Čabrunići | lunghezza della strada | 999 |  | 1.200 |  | 83 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 999 |  | 1.200 |  | 83 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 899 | 89,99% | 700 | 58,33% | 128 | 154 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 100 | 10,01% | 200 | 16,67% | 50 | 60 |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 300 | 25,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50137 | Cukrići | lunghezza della strada | 964 |  | 900 |  | 107 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 964 |  | 900 |  | 107 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 837 | 86,83% | 900 | 100,00% | 93 | 87 |
|  |  | voto 1 | 127 | 13,17% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50138 | Gradišće - Gržini | lunghezza della strada | 2.147 |  | 2.100 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 996 |  | 900 |  | 111 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 1.151 | 53,61% | 1.200 | 57,14% | 96 | 94 |
|  |  | voto 0 | 896 | 89,96% | 900 | 100,00% | 100 | 90 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 100 | 10,04% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50139 | Savičenta - Foli - Cere | lunghezza della strada | 6.745 |  | 6.700 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 6.745 |  | 6.700 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 4.345 | 64,42% | 6.200 | 92,54% | 70 | 70 |
|  |  | voto 1 | 500 | 7,41% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 200 | 2,97% | 300 | 4,48% | 67 | 66 |
|  |  | voto 3 | 900 | 13,34% | 200 | 2,99% | 450 | 447 |
|  |  | voto 4 | 800 | 11,86% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50140 | Petehi - Draguzeti | lunghezza della strada | 906 |  | 1.600 |  | 57 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 906 |  | 1.600 |  | 57 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 48 | 5,30% | 800 | 50,00% | 6 | 11 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 106 | 11,70% | 400 | 25,00% | 27 | 47 |
|  |  | voto 3 | 552 | 60,93% | 400 | 25,00% | 138 | 244 |
|  |  | voto 4 | 200 | 22,08% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50141 | Kožljani - Grandići-Želiski | lunghezza della strada | 4.371 |  | 4.300 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.371 |  | 4.300 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.600 | 36,60% | 3.700 | 86,05% | 43 | 43 |
|  |  | voto 1 | 400 | 9,15% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.300 | 29,74% | 300 | 6,98% | 433 | 426 |
|  |  | voto 3 | 600 | 13,73% | 300 | 6,98% | 200 | 197 |
|  |  | voto 4 | 471 | 10,78% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50142 | Bokordići - Štrokovci-žc5190 | lunghezza della strada | 3.640 |  | 5.700 |  | 64 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.640 |  | 5.700 |  | 64 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 700 | 19,23% | 2.000 | 35,09% | 35 | 55 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.540 | 42,31% | 1.300 | 22,81% | 118 | 186 |
|  |  | voto 3 | 1.200 | 32,97% | 2.400 | 42,11% | 50 | 78 |
|  |  | voto 4 | 200 | 5,49% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50143 | Jušići - Orbanići - Divšići | lunghezza della strada | 6.464 |  | 6.400 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 6.464 |  | 6.400 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 5.164 | 79,89% | 6.300 | 98,44% | 82 | 81 |
|  |  | voto 1 | 200 | 3,09% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 500 | 7,74% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 100 | 1,55% | 100 | 1,56% | 100 | 99 |
|  |  | voto 4 | 500 | 7,74% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50144 | Šajini - Orbanići - Kacana | lunghezza della strada | 9.454 |  | 9.400 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 9.454 |  | 9.400 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 7.550 | 79,86% | 9.200 | 97,87% | 82 | 82 |
|  |  | voto 1 | 200 | 2,12% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.200 | 12,69% | 200 | 2,13% | 600 | 597 |
|  |  | voto 3 | 304 | 3,22% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 200 | 2,12% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50145 | Manjadvorci - Rebići | lunghezza della strada | 3.857 |  | 3.800 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.857 |  | 3.800 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 2.106 | 54,60% | 2.800 | 73,68% | 75 | 74 |
|  |  | voto 1 | 151 | 3,91% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 800 | 20,74% | 500 | 13,16% | 160 | 158 |
|  |  | voto 3 | 600 | 15,56% | 500 | 13,16% | 120 | 118 |
|  |  | voto 4 | 200 | 5,19% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50146 | Mali golji - Veli Golji | lunghezza della strada | 5.471 |  | 5.400 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 5.471 |  | 5.400 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.071 | 19,58% | 2.800 | 51,85% | 38 | 38 |
|  |  | voto 1 | 800 | 14,62% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 500 | 9,14% | 1.600 | 29,63% | 31 | 31 |
|  |  | voto 3 | 800 | 14,62% | 900 | 16,67% | 89 | 88 |
|  |  | voto 4 | 2.300 | 42,04% | 100 | 1,85% | 2300 | 2270 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50147 | Marići - Snašići - Vinež | lunghezza della strada | 5.421 |  | 5.400 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 5.421 |  | 5.400 |  | 100 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 4.079 | 75,24% | 4.700 | 87,04% | 87 | 86 |
|  |  | voto 1 | 400 | 7,38% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 442 | 8,15% | 100 | 1,85% | 442 | 440 |
|  |  | voto 3 | 400 | 7,38% | 600 | 11,11% | 67 | 66 |
|  |  | voto 4 | 100 | 1,84% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50148 | Snašići - Barbići | lunghezza della strada | 2.118 |  | 2.000 |  | 106 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.118 |  | 2.000 |  | 106 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 218 | 10,29% | 700 | 35,00% | 31 | 29 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 300 | 14,16% | 200 | 10,00% | 150 | 142 |
|  |  | voto 3 | 400 | 18,89% | 800 | 40,00% | 50 | 47 |
|  |  | voto 4 | 1.200 | 56,66% | 300 | 15,00% | 400 | 378 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50149 | Sveti bartul - Letajac | lunghezza della strada | 3.402 |  | 3.300 |  | 103 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.402 |  | 3.300 |  | 103 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 170 | 5,00% | 1.500 | 45,45% | 11 | 11 |
|  |  | voto 1 | 100 | 2,94% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 932 | 27,40% | 800 | 24,24% | 117 | 113 |
|  |  | voto 3 | 1.800 | 52,91% | 800 | 24,24% | 225 | 218 |
|  |  | voto 4 | 400 | 11,76% | 200 | 6,06% | 200 | 194 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50150 | Salakovci - Kranjci | lunghezza della strada | 3.542 |  | 3.500 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.542 |  | 3.500 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 300 | 8,47% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 442 | 12,48% | 1.400 | 40,00% | 32 | 31 |
|  |  | voto 4 | 2.800 | 79,05% | 2.100 | 60,00% | 133 | 132 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50151 | Trget | lunghezza della strada | 4.013 |  | 4.100 |  | 98 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.013 |  | 4.100 |  | 98 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 3.513 | 87,54% | 3.800 | 92,68% | 92 | 94 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 300 | 7,48% | 200 | 4,88% | 150 | 153 |
|  |  | voto 3 | 200 | 4,98% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 100 | 2,44% | 0 | 0 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50152 | Puntera | lunghezza della strada | 574 |  | 700 |  | 82 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 574 |  | 700 |  | 82 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 474 | 82,58% | 700 | 100,00% | 68 | 83 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 100 | 17,42% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50153 | Bristovac -Rebići -Blaz | lunghezza della strada | 7.082 |  | 7.100 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.833 |  | 4.800 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 2.249 | 31,76% | 2.300 | 32,39% | 98 | 98 |
|  |  | voto 0 | 1.307 | 27,04% | 2.700 | 56,25% | 48 | 48 |
|  |  | voto 1 | 200 | 4,14% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 392 | 8,11% | 300 | 6,25% | 131 | 130 |
|  |  | voto 3 | 1.100 | 22,76% | 1.300 | 27,08% | 85 | 84 |
|  |  | voto 4 | 1.834 | 37,95% | 500 | 10,42% | 367 | 364 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50154 | Ripenda Vrbanci | lunghezza della strada | 3.700 |  | 3.700 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.700 |  | 3.700 |  | 100 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.145 | 30,95% | 1.800 | 48,65% | 64 | 64 |
|  |  | voto 1 | 200 | 5,41% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 260 | 7,03% | 200 | 5,41% | 130 | 130 |
|  |  | voto 3 | 500 | 13,51% | 1.700 | 45,95% | 29 | 29 |
|  |  | voto 4 | 1.595 | 43,11% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50155 | Ripenda Kras | lunghezza della strada | 2.620 |  | 2.600 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.620 |  | 2.600 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 200 | 7,63% | 800 | 30,77% | 25 | 25 |
|  |  | voto 1 | 320 | 12,21% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 800 | 30,53% | 800 | 30,77% | 100 | 99 |
|  |  | voto 3 | 700 | 26,72% | 600 | 23,08% | 117 | 116 |
|  |  | voto 4 | 600 | 22,90% | 400 | 15,38% | 150 | 149 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50156 | lLabin - Prtlog | lunghezza della strada | 4.180 |  | 4.050 |  | 103 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.145 |  | 4.050 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 35 | 0,84% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 3.195 | 77,08% | 2.950 | 72,84% | 108 | 106 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 650 | 15,68% | 200 | 4,94% | 325 | 318 |
|  |  | voto 3 | 300 | 7,24% | 500 | 12,35% | 60 | 59 |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 400 | 9,88% | 0 | 0 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50157 | Hreljići - Bratulići | lunghezza della strada | 2.434 |  | 2.400 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.434 |  | 2.400 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 1.500 | 62,50% | 0 | 0 |
|  |  | voto 4 | 2.434 | 100,00% | 900 | 37,50% | 270 | 267 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50158 | Peroj - Marana | lunghezza della strada | 2.069 |  | 4.200 |  | 49 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.069 |  | 4.200 |  | 49 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.869 | 90,33% | 3.800 | 90,48% | 49 | 100 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 300 | 7,14% | 0 | 0 |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 100 | 4,83% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 100 | 4,83% | 100 | 2,38% | 100 | 203 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50159 | Salvela - stazione ferroviaria di Vodnjan | lunghezza della strada | 1.111 |  | 1.100 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.111 |  | 1.100 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 100 | 9,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 500 | 45,45% | 0 | 0 |
|  |  | voto 4 | 1.011 | 91,00% | 600 | 54,55% | 169 | 167 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50160 | Galižana - Veli Vrh | lunghezza della strada | 6.706 |  | 8.250 |  | 81 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 6.706 |  | 6.100 |  | 110 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 2.150 | 26,06% | 0 | 0 |
|  |  | voto 0 | 3.761 | 56,08% | 4.500 | 73,77% | 84 | 76 |
|  |  | voto 1 | 300 | 4,47% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.100 | 16,40% | 700 | 11,48% | 157 | 143 |
|  |  | voto 3 | 575 | 8,57% | 200 | 3,28% | 288 | 262 |
|  |  | voto 4 | 970 | 14,46% | 700 | 11,48% | 139 | 126 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50161 | Fažana - Galižana | lunghezza della strada | 3.952 |  | 3.900 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.952 |  | 3.900 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 3.652 | 92,41% | 3.900 | 100,00% | 94 | 92 |
|  |  | voto 1 | 200 | 5,06% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 100 | 2,53% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50162 | Puntižela | lunghezza della strada | 1.980 |  | 2.000 |  | 99 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.980 |  | 2.000 |  | 99 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 925 | 46,72% | 1.100 | 55,00% | 84 | 85 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 300 | 15,00% | 0 | 0 |
|  |  | voto 3 | 375 | 18,94% | 200 | 10,00% | 188 | 189 |
|  |  | voto 4 | 680 | 34,34% | 400 | 20,00% | 170 | 172 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50163 | Šijana - Šikići - Medulinska | lunghezza della strada | 5.773 |  | 6.000 |  | 96 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 5.773 |  | 2.550 |  | 226 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 3.450 | 57,50% | 0 | 0 |
|  |  | voto 0 | 4.403 | 76,27% | 2.350 | 92,16% | 187 | 83 |
|  |  | voto 1 | 495 | 8,57% | 200 | 7,84% | 248 | 109 |
|  |  | voto 2 | 300 | 5,20% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 425 | 7,36% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 150 | 2,60% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50164 | Divšići - Filipana - Prodol | lunghezza della strada | 4.242 |  | 4.200 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.242 |  | 4.200 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 2.742 | 64,64% | 3.500 | 83,33% | 78 | 78 |
|  |  | voto 1 | 800 | 18,86% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 600 | 14,14% | 700 | 16,67% | 86 | 85 |
|  |  | voto 3 | 100 | 2,36% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50165 | Divšići - Krvavići | lunghezza della strada | 1.373 |  | 1.350 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.373 |  | 1.350 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 900 | 65,55% | 1.350 | 100,00% | 67 | 66 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 173 | 12,60% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 300 | 21,85% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50166 | Šarići - Pinezići | lunghezza della strada | 2.447 |  | 2.600 |  | 94 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.447 |  | 2.600 |  | 94 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 2.447 | 100,00% | 2.600 | 100,00% | 94 | 100 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50167 | Mutvoran - Cokuni - Cveki | lunghezza della strada | 1.767 |  | 750 |  | 236 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.767 |  | 750 |  | 236 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 900 | 50,93% | 350 | 46,67% | 257 | 109 |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 200 | 11,32% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 667 | 37,75% | 400 | 53,33% | 167 | 71 |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50168 | Križ - Cokuni - ž 5119 | lunghezza della strada |  |  | 2.100 |  | 0 |  |
|  |  | cortina d'asfalto |  |  | 2.100 |  | 0 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 |  |  | 1.900 | 90,48% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 |  |  | 200 | 9,52% | 0 | 0 |
|  |  | voto 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 50169 | Radeki glavica | lunghezza della strada | 1.602 |  | 1.600 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 846 |  | 800 |  | 106 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 756 | 47,19% | 800 | 50,00% | 95 | 94 |
|  |  | voto 0 | 28 | 3,31% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 300 | 35,46% | 800 | 100,00% | 38 | 35 |
|  |  | voto 4 | 518 | 61,23% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50170 | Loborika -Radeki polje | lunghezza della strada | 2.811 |  | 2.800 |  | 100 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.811 |  | 1.750 |  | 161 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 1.050 | 37,50% | 0 | 0 |
|  |  | voto 0 | 1.348 | 47,95% | 1.250 | 71,43% | 108 | 67 |
|  |  | voto 1 | 300 | 10,67% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 563 | 20,03% | 300 | 17,14% | 188 | 117 |
|  |  | voto 3 | 500 | 17,79% | 200 | 11,43% | 250 | 156 |
|  |  | voto 4 | 100 | 3,56% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50171 | Nezakcij | lunghezza della strada | 1.687 |  | 1.650 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.540 |  | 1.500 |  | 103 |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 147 | 8,71% | 150 | 9,09% | 98 | 96 |
|  |  | voto 0 | 100 | 6,49% | 800 | 53,33% | 13 | 12 |
|  |  | voto 1 | 100 | 6,49% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 300 | 19,48% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 400 | 25,97% | 700 | 46,67% | 57 | 56 |
|  |  | voto 4 | 640 | 41,56% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50172 | Sveti Nikola | lunghezza della strada |  |  | 2.900 |  | 0 |  |
|  |  | cortina d'asfalto |  |  | 750 |  | 0 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  |  | 2.150 | 74,14% | 0 | 0 |
|  |  | voto 0 |  |  | 50 | 6,67% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 |  |  | 700 | 93,33% | 0 | 0 |
|  |  | voto 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 50173 | Krnica - porto di Krnica | lunghezza della strada | 2.860 |  | 2.800 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.860 |  | 2.800 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.560 | 54,55% | 2.800 | 100,00% | 56 | 55 |
|  |  | voto 1 | 800 | 27,97% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 400 | 13,99% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 100 | 3,50% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50174 | Peruški | lunghezza della strada | 986 |  | 950 |  | 104 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 986 |  | 950 |  | 104 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 786 | 79,72% | 950 | 100,00% | 83 | 80 |
|  |  | voto 1 | 100 | 10,14% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 100 | 10,14% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50175 | Vinkuran | lunghezza della strada | 1.742 |  | 1.700 |  | 102 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.742 |  | 1.700 |  | 102 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 277 | 15,90% | 1.200 | 70,59% | 23 | 23 |
|  |  | voto 1 | 100 | 5,74% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 665 | 38,17% | 400 | 23,53% | 166 | 162 |
|  |  | voto 3 | 700 | 40,18% | 100 | 5,88% | 700 | 683 |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50176 | Jadreški | lunghezza della strada | 1.312 |  | 1.300 |  | 101 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.312 |  | 1.300 |  | 101 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% | 600 | 46,15% | 0 | 0 |
|  |  | voto 1 | 100 | 7,62% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 900 | 68,60% | 200 | 15,38% | 450 | 446 |
|  |  | voto 3 | 200 | 15,24% | 300 | 23,08% | 67 | 66 |
|  |  | voto 4 | 112 | 8,54% | 200 | 15,38% | 56 | 55 |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50177 | porto di Kuje | lunghezza della strada | 1.747 |  | 1.800 |  | 97 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.747 |  | 1.800 |  | 97 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 100 | 5,72% | 200 | 11,11% | 50 | 52 |
|  |  | voto 1 | 100 | 5,72% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.000 | 57,24% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 500 | 28,62% | 1.600 | 88,89% | 31 | 32 |
|  |  | voto 4 | 47 | 2,69% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50178 | Vodnjan - Fažana | lunghezza della strada | 4.490 |  | 2.300 |  | 195 |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 4.490 |  | 2.300 |  | 195 |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 0 | 2.990 | 66,59% | 2.200 | 95,65% | 136 | 70 |
|  |  | voto 1 | 1.000 | 22,27% | 100 | 4,35% | 1000 | 512 |
|  |  | voto 2 | 400 | 8,91% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 3 | 100 | 2,23% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50179 | Momjan | lunghezza della strada | 1.669 |  |  |  | - |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.669 |  |  |  | - |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.669 | 100,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
| 50180 | šušnjevica - kožljak - vozilići | lunghezza della strada | 13.119 |  |  |  | - |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 13.119 |  |  |  | - |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.097 | 8,36% |  |  | - | - |
|  |  | voto 1 | 800 | 6,10% |  |  | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.795 | 13,68% |  |  | - | - |
|  |  | voto 3 | 1.700 | 12,96% |  |  | - | - |
|  |  | voto 4 | 7.727 | 58,90% |  |  | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
| 50181 | golaš - štancija - bembo | lunghezza della strada | 2.654 |  |  |  | - |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.654 |  |  |  | - |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 0 | 2.654 | 100,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
| 50182 | frkeči - bristovac | lunghezza della strada | 3.000 |  |  |  | - |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 0 |  |  |  | - |  |
|  |  | cortina di ghiaia | 3.000 | 100,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
| 50183 | svetica | lunghezza della strada | 1.761 |  |  |  | - |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.761 |  |  |  | - |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 0 | 1.761 | 100,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
| 50184 | mali vareški - jovići | lunghezza della strada | 1.131 |  |  |  | - |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.131 |  |  |  | - |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 0 | 100 | 8,84% |  |  | - | - |
|  |  | voto 1 | 200 | 17,68% |  |  | - | - |
|  |  | voto 2 | 531 | 46,95% |  |  | - | - |
|  |  | voto 3 | 300 | 26,53% |  |  | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
| 50185 | štrmac | lunghezza della strada | 828 |  |  |  | - |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 828 |  |  |  | - |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 0 | 828 | 100,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
| 50186 | lovreč - lakovići - gornji jakići | lunghezza della strada | 3.495 |  |  |  | - |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 3.495 |  |  |  | - |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 0 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 2 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 4 | 3.495 | 100,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
| 50187 | režanci | lunghezza della strada | 2.685 |  |  |  | - |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 2.685 |  |  |  | - |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 0 | 285 | 10,61% |  |  | - | - |
|  |  | voto 1 | 100 | 3,72% |  |  | - | - |
|  |  | voto 2 | 1.000 | 37,24% |  |  | - | - |
|  |  | voto 3 | 1.200 | 44,69% |  |  | - | - |
|  |  | voto 4 | 100 | 3,72% |  |  | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
| 50188 | prhati | lunghezza della strada | 1.203 |  |  |  | - |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 1.203 |  |  |  | - |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 0 | 600 | 49,88% |  |  | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 2 | 200 | 16,63% |  |  | - | - |
|  |  | voto 3 | 403 | 33,50% |  |  | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
| 50189 | radovani | lunghezza della strada | 600 |  |  |  | - |  |
|  |  | cortina d'asfalto | 600 |  |  |  | - |  |
|  |  | cortina di ghiaia |  | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 0 | 500 | 83,33% |  |  | - | - |
|  |  | voto 1 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 2 | 100 | 16,67% |  |  | - | - |
|  |  | voto 3 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 4 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | voto 5 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
| Totale lunghezza delle strade |  |  | 739.519 |  | 728.300 |  | 102 |  |
| Totale cortina d'asfalto |  |  | 680.173 |  | 622.900 |  | 109 |  |
| Totale cortina di ghiaia |  |  | 59.346 | 8,02% | 105.400 | 14,47% | 56 | 55 |
| Totale voto 0 |  |  | 243.887 | 35,86% | 396.300 | 63,62% | 62 | 56 |
| Totale voto 1 |  |  | 34.640 | 5,09% | 3.200 | 0,51% | 1083 | 991 |
| Totale voto 2 |  |  | 101.415 | 14,91% | 70.400 | 11,30% | 144 | 132 |
| Totale voto 3 |  |  | 113.109 | 16,63% | 105.500 | 16,94% | 107 | 98 |
| Totale voto 4 |  |  | 176.245 | 25,91% | 47.400 | 7,61% | 372 | 341 |
| Totale voto 5 |  |  | 1.128 | 0,17% | 100 | 0,02% | 1128 | 1033 |

Allegato 3

DIVISIONE DELLE STRADE REGIONALI E LOCALI A SECONDA DI LIVELLO DI PRIORITÀ

Lunghezza delle strade regionali categoria A

| n. di strada | descrizione della strada | GP 143/02 | strade reg. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5001 | TN Kanegra - Ž 5002 (Valica) | 1.600 | 1.600 |
| 5002 | D 200 - Savudrija - Umag - Novigrad - Poreč - Vrsar - Vrh Lima | 70.000 | 70.000 |
| 5003 | Ž 5002 (Umag) - Kmeti - Ž 5002 | 6.600 | 6.600 |
| 5007 | D 21 (Buje) - Šterna - Oprtalj - Livade - Karojba - D 48 (Kičer) | 38.700 | 15.600 |
| 5008 | D 21 (Buje) - Grožnjan - D 21 (Ponte Porton) | 11.800 | 7.400 |
| 5010 | Istarske Toplice - D 44 | 400 | 400 |
| 5037 | TN Lanterna - Ž 5002 | 3.000 | 3.000 |
| 5039 | Ulika - Červar - Ž 5002 | 3.300 | 3.300 |
| 5041 | Ž 5042 (Kufci) - Brnobići - D 21 (Vižinada) | 13.100 | 13.100 |
| 5042 | Ž 5002 (Špadići) - Višnjan - L 50061 (Diklići) - Ž 5007 (Karojba) | 19.000 | 19.000 |
| 5046 | D 64 (Pazin) - Cerovlje - Paz - D 500 (Boljun) | 19.700 | 8.400 |
| 5070 | D 300 (Grando) - Brtonigla - D 301 (Bužinija) | 8.000 | 8.000 |
| 5071 | Ž 5002 (Vrsar) - TN Koversada | 1.400 | 1.400 |
| 5072 | D 302 (Žbandaj) - D 21 (Lovreč) | 5.800 | 5.800 |
| 5073 | D 21 (Krunčići) - Vrh lima - Bale - D3 (Vodnjan) | 24.300 | 24.300 |
| 5077 | D 3 (Okreti) - Kanfanar - Žminj - Petehi - D 66 (Barban) | 23.600 | 23.600 |
| 5081 | D 64 (Kršan) - Nedešćina - Labin - Crni - Ravni | 26.000 | 16.600 |
| 5095 | TN Valalta - D 303 (Rovinj) | 4.400 | 4.400 |
| 5096 | D 303 (Obrada) - Štanga - Ž 5073 (Bale) | 14.800 | 14.800 |
| 5103 | Ž 5081 (Labin) - Stanišovi - Koromačno | 17.000 | 14.800 |
| 5104 | Ž 5081 (Labin) - Rabac - TN Girandela | 4.900 | 4.900 |
| 5105 | Ž 5096 (Štanga) - TN Polari | 2.900 | 2.900 |
| 5115 | TN Barbariga - Peroj - Fažana - D 3 | 15.900 | 15.900 |
| 5116 | TN Zelena Laguna - Ž 5002 | 1.300 | 1.300 |
| 5119 | D 66 (Prodol) - Krnica - Kavran - Šišan - Medulin - Pomer - D 66 (Pula) | 44.000 | 28.200 |
| 5122 | Ž 5119 (Pavičini) - TN Duga Uvala | 2.600 | 2.600 |
| 5132 | Pula : TN Verudela - Ž 5119 | 3.200 | 3.200 |
| 5133 | Ž 5119 (Pula via indiretta) - Ž 5119 (incrocio Pomer) | 5.400 | 5.400 |
| 5135 | Banjole - Ž 5119 (križanje Pomer) | 1.700 | 1.700 |
| 5136 | Ž 5119 (incrocio Pomer) - Premantura - AC Stupice | 5.400 | 5.400 |
| 5173 | Ž 5081 (Crni) - Marina | 2.300 | 2.300 |
| 5175 | Ž 5096 - TN Veštar | 1.100 | 1.100 |
| 5177 | Ž 5103 - AC Tunarica | 2.200 | 2.200 |
| 5178 | Ž 5119 (Valdebek) - Pješčana Uvala | 2.300 | 2.300 |
| 5179 | Ž 5119 (Medulin) - AC Kažela | 2.700 | 2.700 |
| 5186 | Mongrego - Ž 5096 (Bale) | 5.300 | 5.300 |
| 5190 | D3 (Rogovići) - Žminj - Svetvinčenat - D3 (Vodnjan) | 33.300 | 33.300 |
|  | TOTALE |  | 382.800 |
|  | TOTALE STRADE CATEGORIA A |  | 382.800 |

Lunghezza delle strade regionali categoria B

| n. di strada | descrizione della strada | GP 143/02 | strada reg. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5006 | Ž 5002 - Babići | 1.400 | 1.400 |
| 5007 | D 21 (Buje) - Šterna - Oprtalj - Livade - Karojba - D 48 (Kičer) | 38.700 | 23.100 |
| 5013 | D 44 (Buzet) - Ž 5046 (Cerovlje) | 21.500 | 21.500 |
| 5040 | Ž 5002 (Tar) - Labinci - Ž 5042 (Višnjan) | 9.400 | 9.400 |
| 5046 | D 64 (Pazin) - Cerovlje - Paz - D 500 (Boljun) | 19.700 | 11.300 |
| 5047 | D 500 - GR Regione | 1.650 | 1.650 |
| 5079 | Ž 5077 (Žminj) - L 50109 (Jakačići) - D 64 (Pićan) | 16.100 | 16.100 |
| 5081 | D 64 (Kršan) - Nedešćina - Labin - Crni - Ravni | 26.000 | 9.400 |
| 5101 | Ž 5077 (Barban) - Divšići - Ž 5190 (Vodnjan) | 18.100 | 18.100 |
| 5103 | Ž 5081 (Labin) - Stanišovi - Koromačno | 17.000 | 2.200 |
| 5117 | D 3 - Galižana | 1.500 | 1.500 |
| 5120 | D 401 (aeroporto di Pula) - Valtura - Ž 5119 | 5.100 | 5.100 |
| 5123 | Ž 5119 (Krnica) - Rakalj | 3.600 | 3.600 |
| 5134 | Ž 5119 (Pula via indiretta - Ž 5119 (Šišan) | 6.200 | 6.200 |
| 5172 | D 66 (Vozilići) - Plomin porto | 2.900 | 2.900 |
| 5174 | Ž 5002 - aeroporto di Vrsar | 1.600 | 1.600 |
| 5176 | Štinjan - Ž 5115 | 1.600 | 1.600 |
|  | TOTALE |  | 136.650 |

Lunghezza delle strade locali categoria B

| n. di strada | descrizione della strada | GP 143/02 | strade locale |
| --- | --- | --- | --- |
| 50004 | Ž 5002 - Ž 5003 (Umag) | 4.900 | 4.900 |
| 50038 | D 44 (Roč) - Brnobići - Hum - L 50082 | 9.400 | 6.000 |
| 50044 | Ž 5039 (Červar) - Materada | 3.000 | 3.000 |
| 50057 | Ž 5007 - Motovun | 1.100 | 1.100 |
| 50077 | Rijavac - D 64 (Pazin) | 1.300 | 500 |
| 50084 | D 44 (Lupoglav) - D 500 (Vranja) | 4.300 | 4.300 |
| 50147 | L 50125 (Marići) - Snašići - Ž 5081 (Vinež) | 5.400 | 5.400 |
| 50154 | Ripenda Vrbanci - Ž 5081 (Labin) | 3.700 | 500 |
| 50158 | Ž 5115 (Peroj) - L 50178 (Marana) | 2.100 | 2.100 |
| 50162 | RC Puntižela - Ž 5115 (Šurida) | 2.000 | 2.000 |
| 50173 | Ž 5123 (Krnica) - porto di Krnica | 2.800 | 2.800 |
| 50178 | D 3 (Vodnjan) - Marana - Ž 5115 (Fažana) | 4.400 | 4.400 |
|  | TOTALE |  | 37.000 |

Lunghezza delle strade regionali categoria C

| n. di strada | descrizione della strada | GP 143/02 | strada reg. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5008 | D 21 (Buje) - Grožnjan - D 21 (Ponte Porton) | 11.800 | 4.400 |
| 5009 | Ž 5008 - Martinčići - Ž 5007 (Šterna) | 7.800 | 7.800 |
| 5011 | Ž 5012 (Vodice) - Brest - D 44 (Buzet) | 22.500 | 22.500 |
| 5012 | GP Jelovice - Vodice - D 8 (Permani) | 13.300 | 13.300 |
| 5014 | Ž 5011 - Račja Vas - Lanišće - D 44 (Lupoglav) | 20.800 | 20.800 |
| 5043 | Ž 5007 - Motovunski Novaki | 2.000 | 2.000 |
| 5044 | Kašćerga - Trviž - Ž 5007 | 6.500 | 6.500 |
| 5045 | Brajkovići - Ž 5007 | 700 | 700 |
| 5074 | D 21 (Lovreč) - L 50098 (Mofardini) - Kringa - Ž 5075 | 12.200 | 12.200 |
| 5075 | D 48 (Tinjan) - Ž 5076 (St. Petar u Šumi) - Ž 5190 (Žminj) | 12.000 | 12.000 |
| 5076 | Ž 5190 (Lušetići) - Sv. Petar u Šumi - Ž 5077 (Kanfanar) | 11.000 | 11.000 |
| 5078 | Lindar - D 64 | 1.300 | 1.300 |
| 5097 | Ž 5077 (Kanfanar) - Ž 5190 (Svetvinčenat) | 4.900 | 4.900 |
| 5098 | Ž 5073 - Krmed - Ž 5190 (Svetvinčenat) | 9.300 | 9.300 |
| 5099 | Ž 5190 (Svetvinčenat) - Pajkovići - Ž 5100 | 5.500 | 5.500 |
| 5100 | Ž 5077 (Petehi) - Glavani - D 66 (Manjadvorci) | 11.800 | 11.800 |
| 5118 | Ž 5101 (Guran) - Pinezići - Marčana - Ž 5119 | 9.900 | 9.900 |
| 5119 | D 66 (Prodol) - Krnica - Kavran - Šišan - Medulin - Pomer - D 66 (Pula) | 44.000 | 15.800 |
| 5121 | Muntić - Ž 5120 | 2.500 | 2.500 |
| 5187 | TN Barbariga - D Ž 5073 (Casa di strada Bale) | 5.300 | 5.300 |
|  | TOTALE |  | 179.500 |

Lunghezza delle strade locali categoira C

| n. di strada | descrizione della strada | GP 143/02 | strade locali |
| --- | --- | --- | --- |
| 50005 | Ž 5002 (Valica) - Ž 5003 | 2.500 | 2.500 |
| 50006 | Ž 5002 - Vilanija - D 300 (Petrovija) | 6.200 | 6.200 |
| 50008 | Ž 5006 - Čepljani - D 300 (Juricani) | 3.700 | 3.700 |
| 50009 | Lovrečica - Buroli - L 50010 | 7.000 | 7.000 |
| 50010 | L 50009 - Radini - Ž 5070 (Brtonigla) | 5.600 | 5.600 |
| 50011 | D 300 - Kršete - Ž 5070 (Brtonigla) | 2.500 | 2.500 |
| 50012 | D 200 (Plovanija) - D 21 - Ž 5007 (Kremenje) | 4.700 | 4.700 |
| 50042 | Ž 5070 (Brtonigla) - Nova Vas | 3.000 | 3.000 |
| 50046 | Ž 5002 (Frata) - Gedići - Antonci - Ž 5002 (Poreč) | 12.900 | 12.900 |
| 50108 | D 48 - L. Katun - Ž 5190 (Žminj) | 9.600 | 9.600 |
| 50151 | Ž 5103 (Brgod) - Trget | 4.100 | 4.100 |
| 50159 | D 3 (Vodnjan) - Ž 5190 (Vodnjan stazione ferroviaria) | 1.100 | 1.100 |
| 50160 | Ž 5190 (Vodnjan) - D 3 (Pula; Kanal) | 6.700 | 6.700 |
| 50161 | Ž 5115 (Fažana) - D 3 (Galižana) | 3.900 | 3.900 |
| 50171 | Vizače - Ž 5120 (Valtura) | 1.600 | 1.600 |
| 50175 | Ž 5178 (Vinkuran) - Ž 5119 | 1.700 | 1.700 |
| 50177 | Ž 5119 (Ližnjan) - porto di Kuje | 1.800 | 1.800 |
| 50179 | Ž 5007 - Momjan | 1.700 | 1.700 |
|  | TOTALE |  | 80.300 |

Lunghezza delle strade locali categoria D

| n. di strada | descrizione della strada | GP 143/02 | strade locali |
| --- | --- | --- | --- |
| 50007 | Gamboci - D 200 | 2.600 | 2.600 |
| 50013 | Ž 5007 (Kremenje) - Merišće - Oskoruš - Brić - Kućibreg - Hrvoji | 12.700 | 12.700 |
| 50014 | Ž 5007 (Marušići) - Ž 5009 (Martinčići) | 3.600 | 3.600 |
| 50015 | Baredine - D 21 (Krasica) | 2.400 | 2.400 |
| 50016 | Ž 5007 (Šterna) - Čepić - L 50017 | 3.500 | 3.500 |
| 50017 | SR Slovenija - Ž 5007 (Sveta Lucija) | 6.500 | 6.500 |
| 50018 | Šorgi - L 50019 | 700 | 700 |
| 50019 | L 50017 - Zrenj - Žnjidarići | 5.800 | 5.800 |
| 50020 | Vižintini Vrhi - Ž 5007 (Oprtalj) | 2.400 | 2.400 |
| 50021 | Ž 5009 (Mužići) - Završje - L 50051 (Dolina Mirne) | 7.600 | 7.600 |
| 50022 | Kuberton - Ž 5007 | 1.900 | 1.900 |
| 50023 | Ugrini - D 201 (GP Štrped) | 1.500 | 1.500 |
| 50024 | Črnica - L 50026 (Perci) | 900 | 900 |
| 50025 | Hrib - Seljaci - L 50027 | 5.000 | 5.000 |
| 50026 | D 201 - Perci | 1.600 | 1.600 |
| 50027 | D 44 - Žonti - Škuljari - D 201 | 6.100 | 6.100 |
| 50028 | Mali Mlun - D 44 | 1.900 | 1.900 |
| 50029 | Veli Mlun - D 44 | 2.100 | 2.100 |
| 50030 | Pračana - D 44 | 2.600 | 2.600 |
| 50031 | Sovinjska Brda - L 50032 (Sovinjak) | 3.000 | 3.000 |
| 50032 | L 50030 - Sovinjak - St. Donat - Penčići - Ž 5013 | 6.500 | 6.500 |
| 50033 | SR Slovenija - Ž 5012 (Vodice) | 3.500 | 3.500 |
| 50034 | Gornja Nugla - D 44 (Roč) | 3.500 | 3.500 |
| 50035 | Prapoće - Ž 5014 (Lanišće) | 4.000 | 4.000 |
| 50036 | Krkuž - L 50037 (Roč) | 2.400 | 2.400 |
| 50037 | L 50034 (Roč) - Kompanj | 2.400 | 2.400 |
| 50038 | D 44 (Roč) - Brnobići - Hum - L 50082 | 9.400 | 3.400 |
| 50039 | Ž 5014 - Brgudac | 3.700 | 3.700 |
| 50040 | Ž 5002 (Karigador) - Fiorini - Ž 5070 (Kovri) | 4.200 | 4.200 |
| 50043 | L 50042 (Nova Vas) - D 301 (Dolina Mirne) | 3.700 | 3.700 |
| 50045 | Ž 5040 (Tar) - Rogovići | 1.700 | 1.700 |
| 50047 | Kostanjica - D 21 (Ponte Porton) | 2.000 | 2.000 |
| 50048 | Bajkini - Vranje Selo - Ž 5041 (Danci) | 1.400 | 1.400 |
| 50049 | Ž 5041 (Baškoti) - Ž 5040 (Bokići) | 4.300 | 4.300 |
| 50050 | Ž 5042 (Višnjan) - D 302 (Žbandaj) | 9.000 | 9.000 |
| 50051 | L 50047 (Ponte Porton) - Livade - Gradinje - Ž 5010 (Istarske Toplice) | 13.200 | 13.200 |
| 50052 | Antonci - Buzećani - D 44 | 2.600 | 2.600 |
| 50053 | Pirelići - L 50051 | 600 | 600 |
| 50054 | L 50055 - Bartolići | 1.200 | 1.200 |
| 50055 | D 44 - Barušići - L 50032 (St. Donat) | 11.700 | 11.700 |
| 50056 | Ž 5007 - Morari - St. Bartol - Zamask - Ž 5044 (Kašćerga) | 10.800 | 10.800 |
| 50058 | Brkač - Ž 5007 | 2.400 | 2.400 |
| 50059 | Ž 5007 - Kaldir - Lazi | 5.500 | 5.500 |
| 50060 | Rakotule - Ž 5042 | 800 | 800 |
| 50061 | D 21 - Velići - Ritošin Brig - Ž 5042 | 4.200 | 4.200 |
| 50062 | D 21 - Rapavel | 1.900 | 1.900 |
| 50063 | Ž 5007 (Škropeti) - L 50095 (Muntrilj) | 5.300 | 5.300 |
| 50064 | Senj - L 50055 | 1.700 | 1.700 |
| 50065 | L 50055 - (Klarići) | 1.600 | 1.600 |
| 50066 | L 50067 - Marčenigla | 1.700 | 1.700 |
| 50067 | L 50055 (Vrh) - Šćulci | 3.000 | 3.000 |
| 50068 | Ž 5013 (Urihi) - Račice | 2.000 | 2.000 |
| 50069 | Juradi - Račički Brijeg - Ž 5013 | 4.200 | 4.200 |
| 50070 | Ž 5011 (Brest) - Klenovščak | 2.600 | 2.600 |
| 50071 | Ukotići - Ž 5044 (Kašćerga) | 3.800 | 3.800 |
| 50072 | Grimalda - Ž 5013 | 2.300 | 2.300 |
| 50073 | L 50072 - Pagubice - Ž 5188 | 5.700 | 5.700 |
| 50074 | Kršikla - Ž 5188 (Pazin) | 10.500 | 10.500 |
| 50075 | L 50074 (Šajkovići) - Grdoselo - Podberam - Fakini - D 48 (Lovrin) | 13.800 | 13.800 |
| 50076 | L 50075 (Podeberam) -Beram | 800 | 800 |
| 50077 | Rijavac - D 64 (Pazin) | 1.300 | 800 |
| 50078 | L 50074 - Zarečje - Ž 5188 | 2.000 | 2.000 |
| 50079 | Ž 5046 (Pazinski Novaki) - Ćusi | 1.800 | 1.800 |
| 50080 | D 44 (Ročko polje) - L 50038 (Hum) | 4.000 | 4.000 |
| 50081 | Perviž - L 50082 (Cerovlje) | 1.200 | 1.200 |
| 50082 | L 50084 (Gorenja Vas) - Borut - Ž 5013 (Cerovlje) | 13.200 | 13.200 |
| 50083 | Ž 5014 (Lupoglav) - Dolenja Vas - Brest pod Učkom | 4.400 | 4.400 |
| 50085 | Ž 5046 - Sidreti - Gradinje - Ž 5046 (Afrići) | 4.100 | 4.100 |
| 50086 | Ž 5046 - Gologorica - Gologorički Dol - Zajci - D 48 | 9.800 | 9.800 |
| 50087 | L 50084 (Dolenja Vas) - Boljun - D 500 (Brnci) | 7.700 | 7.700 |
| 50088 | D 302 (Varvari) - Veleniki | 2.000 | 2.000 |
| 50089 | D 302 - Mušalež | 900 | 900 |
| 50090 | Ž 5072 (Žbandaj) - Radmani - Dračevac - L 50091 (Fuškulini) | 4.700 | 4.700 |
| 50091 | Ž 5080 - Mugeba - Fuškulin - Ž 5080 (Flengi) | 7.100 | 7.100 |
| 50092 | Ž 5080 (Gradina) - D 21 - Ž 5074 (St. Lovreč) | 5.700 | 5.700 |
| 50093 | L 50090 (Dračevac) - Montižana | 1.200 | 1.200 |
| 50094 | D 21 - Fabci | 1.300 | 1.300 |
| 50095 | D 21 (St. Ivan) - Muntrilj - D 48 (Tinjan) | 8.100 | 8.100 |
| 50096 | L 50095 (Rajki) - Žužići - Milohanići - D 48 (Butori) | 4.700 | 4.700 |
| 50097 | Ježenj - D 48 (Rogovići) | 5.400 | 5.400 |
| 50098 | D 48 (Jakovići) - Ž 5074 (Mofardini) | 4.200 | 4.200 |
| 50099 | D 48 - Kringa - Ž 5074 | 4.100 | 4.100 |
| 50100 | Ž 5074 (Kringa) - Radetići - L 50101 | 4.000 | 4.000 |
| 50101 | Ž 5074 (St. Lovreč) - Selina - Barat - Korenići - Ž 5077 (Kanfanar) | 15.600 | 15.600 |
| 50102 | L 50101 - Červar - Mrgani - L 50101 (Korenići) | 5.200 | 5.200 |
| 50103 | Ž 5076 (Krajcar Breg) - Pamići - Ž 5075 (Križanci) | 2.600 | 2.600 |
| 50104 | Ž 5076 (Pifari) - Matijaši - Ž 5190 (Žminj) | 3.600 | 3.600 |
| 50105 | D 48 (Stari Pazin) - Bertoši | 2.700 | 2.700 |
| 50106 | Munci - Heki - Ž 5190 (Žbrlini) | 3.200 | 3.200 |
| 50109 | D 48 - Mandalenčići - Ž 5079 (Jakačići) - L 50112 (Salamunišće) | 8.300 | 8.300 |
| 50110 | D 48 - L 50109 (Mandalenčići) | 2.900 | 2.900 |
| 50111 | Ž 5190 (Zabrežani) - Katun Lindarski - Jašići - Ž 5079 | 4.500 | 4.500 |
| 50112 | Ž 5079 - Batlug - L 50114 (Balići) - Jurićev Kal - Vadreš - Ž 5007 | 12.600 | 12.600 |
| 50113 | Ž 5079 (Žminj) - Domjanići | 2.700 | 2.700 |
| 50114 | Ž 5077 (Žminj) - L 50112 (Balići) | 6.800 | 6.800 |
| 50115 | L 50112 - Cvitići | 1.400 | 1.400 |
| 50116 | L 50114 (Žagrići) - Ž 5077 (Cere) | 2.700 | 2.700 |
| 50117 | L 50114 (Balići) - Rudeni - Benčići - Ž 5077 (Cere) | 4.100 | 4.100 |
| 50118 | Floričići - Švići - Jakomići - L 50086 | 2.900 | 2.900 |
| 50119 | Krbune - L 50086 | 2.800 | 2.800 |
| 50120 | L 50086 (Oršanići) - Tupljak - Potpićan (D 64) | 3.600 | 3.600 |
| 50121 | D 64 - Pićan - D 64 | 2.500 | 2.500 |
| 50122 | D 64 - Lazarići - Boljevići - Ž 5081 | 3.400 | 3.400 |
| 50123 | D 64 - Šumber - Grašići - Santalezi - Ž 5081 | 9.900 | 9.900 |
| 50124 | L 50123 (Grašići) - Ž 5081 (Nedešćina) | 2.400 | 2.400 |
| 50125 | L 50123 (Grašići) - Županići - Marići - Veli Turini - Mali Turini - Kunj | 10.300 | 10.300 |
| 50126 | Ružići - L 50125 (Martinski) | 1.900 | 1.900 |
| 50127 | L 50125 - L 50123 (Živulići) | 3.500 | 3.500 |
| 50128 | Bubani - Sošići - Matohanci - D 303 | 1.800 | 1.800 |
| 50131 | Ž 5077 (Kanfanar) - Maružini - Ž 5098 (Smoljanci) | 3.600 | 3.600 |
| 50132 | Ž 5097 - Modrušani - Tomišići - Mužini - Ž 5077 (Žminj) | 8.900 | 8.900 |
| 50133 | Ž 5098 (Smoljanci) - Rapanji | 800 | 800 |
| 50134 | Ž 5099 (Svetvinčenat) - Kranjčići - stazione ferroviaria | 3.100 | 3.100 |
| 50135 | Gajana - Ž 5073 | 1.900 | 1.900 |
| 50136 | Čabrunići - Ž 5190 (Jankovica) | 1.200 | 1.200 |
| 50137 | Cukrići - Ž 5190 (Juršići) | 900 | 900 |
| 50138 | L 50132 (Gradišće) - L 50139 (Grižini) | 2.100 | 2.100 |
| 50139 | Ž 5190 (Svetvinčenat) - Ž 5077 (Cere) | 6.700 | 6.700 |
| 50140 | Ž 5077 (Petehi) - Draguzeti - L 50112 (Vadreš) | 900 | 900 |
| 50141 | Ž 5077 (Kožljani) - Grandići - Želiski - Ž 5101 | 4.300 | 4.300 |
| 50142 | Ž 5099 (Bokordići) - Štokovci - Režanci - Ž 5190 | 3.600 | 3.600 |
| 50143 | Ž 5190 (Juršići) - Butkovići - Orbanići - Ž 5101 (Divšići) | 6.400 | 6.400 |
| 50144 | Ž 5100 (Šajini) - Bičići - Orbanići - Ž 5190 | 9.400 | 9.400 |
| 50145 | D 66 (Manjadvorci) - Hreljići . L 50153 | 3.800 | 3.800 |
| 50146 | L 50125 - Mali Golji - Veli Golji - Marcijani - Ž 5081 (Vinež) | 5.400 | 5.400 |
| 50148 | L 50147 (Snašići) - Barbići | 2.000 | 2.000 |
| 50149 | Letajac - Topid - St. Bartul - L 50147 | 3.300 | 3.300 |
| 50150 | Ž 5103 (Salakovci) - Kranjci - Ž 5081(Presika) | 3.500 | 3.500 |
| 50152 | D 66- Puntera | 700 | 700 |
| 50153 | D 66 (Bristovac) - Hrboki - Rebići - Blaz | 7.100 | 7.100 |
| 50154 | Ripenda Vrbanci - Ž 5081 (Labin) | 3.700 | 3.200 |
| 50155 | Ripenda Kras - Ž 5104 (Podlabin) | 2.600 | 2.600 |
| 50156 | Ž 5081(Labin) - Prtlog | 4.000 | 4.000 |
| 50157 | L 50145 (Hreljići) - Bratulići - Ž 5119 (Stara Stancija) | 2.400 | 2.400 |
| 50163 | Ž 5119 (Pula;Šijana) - A. Dukića - Ž 5133 (Medulinska) | 5.900 | 5.900 |
| 50164 | Ž 5101 (Divšići) - Filipana - D66 (Prodol) | 4.200 | 4.200 |
| 50165 | L 50164 (Divšići) - L 50166 (Šarići) | 1.400 | 1.400 |
| 50166 | Šarići - Ž 5118 (Pinezići) | 2.600 | 2.600 |
| 50167 | Mutvoran - Cokuni - Ž 5118 (Križ) | 1.700 | 1.700 |
| 50169 | D 66 (Loborika) - L 50170 (Muntić) | 1.600 | 1.600 |
| 50170 | D 66 (Loborika) - Ž 5121 (Muntić) | 2.800 | 2.800 |
| 50174 | Ž 5119 - Peruški | 1.000 | 1.000 |
| 50176 | Jadreški - Ž 5134 | 1.300 | 1.300 |
| 50180 | D 500 - Šušnjevica - Nova Vas - Kožljak . D 66 (Vozilići) | 13.000 | 13.000 |
| 50181 | Stancija Bembo - Golaš - Ž 5073 | 2.700 | 2.700 |
| 50182 | Ž 5077 ( Frkeči) - D 66 (Bristovac) | 3.000 | 3.000 |
| 50183 | Ž 5119 (Šišan) - Grabrovići - Svetica | 1.600 | 1.600 |
| 50184 | Ž 5119 - Mali Vareški - Jovići | 1.700 | 1.700 |
| 50185 | Ž 5081 - D 66 (Štrmac) | 900 | 900 |
| 50186 | Ž 5074 (Sveti Lovreč) - Lakovići - Radići - Jakići | 3.800 | 3.800 |
| 50187 | Ž 5190 - Režanci | 3.500 | 3.500 |
| 50188 | Ž 5042 - Prhati | 1.100 | 1.100 |
| 50189 | Radovani - D 21 | 600 | 600 |
|  | TOTALE |  | 616.500 |
|  | TOTALE STRADE CATEGORIA D |  | 616.500 |

Allegato 4

LAVORI ESEGUITI ANNO 1998-2002

-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE REGIONALI E LOCALI

LAVORI ESEGUITI ANNO 1998-2002

-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE REGIONALI E LOCALI

| categ. strada | n. strada |  |  | tratto |  | dati | rinnovamento asfalto |  |  | sostituzione cortina strada carrabile | risanamento scoscendimento | rinforzamento costr. strada carrabile | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| strada reg. | 5007 |  |  | Katun Trviški - Levaki |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  |  |  | 2.300,00 | 2.300,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  |  |  | 14.900,00 | 14.900,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  |  |  | 4.813.560,00 | 4.813.560,00 |
|  |  |  |  | Kičer - Katun Trviški |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  |  |  | 1.961,00 | 1.961,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  |  |  | 3.638.594,26 | 3.638.594,26 |
|  |  |  |  | Levaki - Motovunski Novaki |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  |  |  | 3.204,00 | 3.204,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  |  |  | 19.500,00 | 19.500,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  |  |  | 7.047.212,04 | 7.047.212,04 |
|  |  |  |  | Motovunski Novaki - Karojba |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  |  |  | 1.658,00 | 1.658,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  |  |  | 11.500,00 | 11.500,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  |  |  | 4.020.761,73 | 4.020.761,73 |
| strada reg. | 5008 |  |  | Grožnjanska ulica Buje |  | Sum of lunghezza eseguita | 350,00 |  |  |  |  |  | 350,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 | 2.299,00 |  |  |  |  |  | 2.299,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost | 215.549,92 |  |  |  |  |  | 215.549,92 |
| strada reg | 5012 |  |  | Vodice |  | Sum of lunghezza eseguita | 500,00 |  |  |  |  |  | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 | 2.231,67 |  |  |  |  |  | 2.231,67 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore | 225.476,67 |  |  |  |  |  | 225.476,67 |
| strada reg | 5013 |  |  | Most - Svi Sveti |  | Sum of lunghezza eseguita | 4.388,00 |  |  |  |  |  | 4.388,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 | 31.573,94 |  |  |  |  |  | 31.573,94 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore | 814.607,65 |  |  |  |  |  | 814.607,65 |
|  |  |  |  | scoscendimento Draguć |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  |  | 299.856,11 |  | 299.856,11 |
|  |  |  |  | scoscendimento Kovačiči |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  |  | 297.634,02 |  | 297.634,02 |
|  |  |  |  | scoscendimento Kovačiči 2 |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  |  | 319.009,12 |  | 319.009,12 |
| strada reg. | 5014 |  |  | Krivina 1 |  | Sum of lunghezza eseguita | 150,00 |  |  |  |  |  | 150,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 | 2.205,00 |  |  |  |  |  | 2.205,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore | 304.308,50 |  |  |  |  |  | 304.308,50 |
|  |  |  |  | Krivina 2 |  | Sum of lunghezza eseguita | 375,00 |  |  |  |  |  | 375,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 | 2.185,93 |  |  |  |  |  | 2.185,93 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore | 302.314,91 |  |  |  |  |  | 302.314,91 |
| strada reg. | 5096 |  |  | Obrada - Križ |  | Sum of lunghezza eseguita | 1.983,00 |  |  |  |  |  | 1.983,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 | 12.492,90 |  |  |  |  |  | 12.492,90 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore | 1.419.839,25 |  |  |  |  |  | 1.419.839,25 |
| strada reg. | 5097 |  |  | Marići - Svetvinčenat |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 3.180,00 |  |  | 3.180,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 17.093,00 |  |  | 17.093,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 1.592.957,64 |  |  | 1.592.957,64 |
| strada reg. | 5100 |  |  | Glavani - Manjadvorci |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 1.985,00 |  |  | 1.985,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 8.628,00 |  |  | 8.628,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 1.071.549,18 |  |  | 1.071.549,18 |
| strada reg. | 5118 |  |  | Guran - Pinezići |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 3.130,00 |  |  | 3.130,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 16.513,12 |  |  | 16.513,12 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 2.140.340,63 |  |  | 2.140.340,63 |
| strada reg. | 5119 |  |  | Valbonaša - Raskrižje Pomer |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  |  |  | 1.460,00 | 1.460,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  |  |  | 10.655,10 | 10.655,10 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  |  |  | 3.125.318,94 | 3.125.318,94 |
| strada reg. | 5186 |  |  | Bale - Mongrego |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 5.100,00 |  |  | 5.100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 31.364,50 |  |  | 31.364,50 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 5.510.655,52 |  |  | 5.510.655,52 |
| strada reg. | 5187 |  |  | Barbariga - Mandriol |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 1.100,00 |  |  | 1.100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 7.890,05 |  |  | 7.890,05 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 1.482.303,62 |  |  | 1.482.303,62 |
| strada reg. Sum of lunghezza eseguita |  |  |  |  |  |  | 7.746,00 |  |  | 14.495,00 |  | 10.583,00 | 32.824,00 |
| strada reg. Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  |  |  |  | 52.988,44 |  |  | 81.488,67 |  | 71.555,10 | 206.032,21 |
| strada reg. Sum of valore |  |  |  |  |  |  | 3.282.096,90 |  |  | 11.797.806,59 | 916.499,25 | 22.645.446,97 | 38.641.849,71 |
| strada loc. |  | 50011 | Kršete |  |  | Sum of lunghezza eseguita | 1.068,00 |  |  |  |  |  | 1.068,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 | 5.172,02 |  |  |  |  |  | 5.172,02 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore | 491.832,48 |  |  |  |  |  | 491.832,48 |
| strada loc. |  | 50013 | St. Vigini - Kućibreg - Hrvoji |  |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 4.700,00 |  |  | 4.700,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 21.150,00 |  |  | 21.150,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 1.220.607,64 |  |  | 1.220.607,64 |
| strada loc. |  | 50043 | Brtonigla - Nova Vas |  |  | Sum of lunghezza eseguita | 1.000,00 |  |  |  |  |  | 1.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 | 4.526,30 |  |  |  |  |  | 4.526,30 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore | 623.253,47 |  |  |  |  |  | 623.253,47 |
| strada loc. |  | 50046 | St. Fergotini - Gedići - Nova Vas |  |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 1.854,00 |  |  | 1.854,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 9.411,30 |  |  | 9.411,30 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 1.192.445,45 |  |  | 1.192.445,45 |
|  |  |  | Tar - Gedići |  |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 2.200,00 |  |  | 2.200,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 9.615,30 |  |  | 9.615,30 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 1.392.574,52 |  |  | 1.392.574,52 |
| strada loc. |  | 50049 | Lašići - Baškoti |  |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 956,30 |  |  | 956,30 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 3.989,66 |  |  | 3.989,66 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 444.785,91 |  |  | 444.785,91 |
| strada loc. |  | 50061 | Ritošin Brig - Vranići |  |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 1.128,00 |  |  | 1.128,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 4.013,71 |  |  | 4.013,71 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 520.427,82 |  |  | 520.427,82 |
| strada loc. |  | 50063 | Jurasi - Muntrilj |  |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 1.450,00 |  |  | 1.450,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 8.018,18 |  |  | 8.018,18 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 670.512,88 |  |  | 670.512,88 |
| strada loc. |  | 50075 | Šuškali |  |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 1.050,00 |  |  | 1.050,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 42.639,00 |  |  | 42.639,00 |
| strada loc. |  | 50086 | Gologorica - Lukačići |  |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 950,00 |  |  | 950,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 3.850,00 |  |  | 3.850,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 523.378,30 |  |  | 523.378,30 |
|  |  |  | Gologorički dol |  |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 1.710,80 |  |  | 1.710,80 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 6.843,20 |  |  | 6.843,20 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 668.700,30 |  | 174.715,93 | 843.416,23 |
|  |  |  | Tončetići - Stojšići |  |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 880,00 |  |  | 880,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 3.388,00 |  |  | 3.388,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 411.000,46 |  |  | 411.000,46 |
| strada loc. |  | 50087 | (Dolenja Vas) Prašići - Ravno Brdo |  |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 2.647,00 |  |  | 2.647,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 10.872,00 |  |  | 10.872,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 1.079.895,20 |  |  | 1.079.895,20 |
| strada loc. |  | 50095 | Sveti Ivan - groblje |  |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  |  |  | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  |  |  | 1.215,00 | 1.215,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  |  |  | 273.987,60 | 273.987,60 |
| strada loc. |  | 50096 | Rajki - Žužići |  |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 950,00 |  |  | 950,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 4.995,59 |  |  | 4.995,59 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 462.557,16 |  |  | 462.557,16 |
| strada loc. |  | 50103 | Krajcar Breg - Pamići |  |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 1.100,00 |  |  | 1.100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 4.630,16 |  |  | 4.630,16 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 536.781,33 |  |  | 536.781,33 |
| strada loc. |  | 50112 | Batlug - Salamunišće - Brešnica |  |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 3.290,00 |  |  | 3.290,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 14.823,28 |  |  | 14.823,28 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 1.338.782,91 |  |  | 1.338.782,91 |
| strada loc. |  | 50118 | Jakomići |  |  | Sum of lunghezza eseguita | 720,00 |  |  |  |  |  | 720,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 | 3.050,00 |  |  |  |  |  | 3.050,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore | 509.744,91 |  |  |  |  |  | 509.744,91 |
| strada loc. |  | 50126 | Ružići - Martinski |  |  | Sum of lunghezza eseguita | 1.905,00 |  |  |  |  |  | 1.905,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 | 5.321,80 |  |  |  |  |  | 5.321,80 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore | 565.852,45 |  |  |  |  |  | 565.852,45 |
| strada loc. |  | 50131 | Maružini - Salambati |  |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 1.058,70 |  |  | 1.058,70 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 4.853,23 |  |  | 4.853,23 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 448.698,47 |  |  | 448.698,47 |
| strada loc. |  | 50132 | Marići - Karlovići |  |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 1.016,00 |  |  | 1.016,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 4.746,15 |  |  | 4.746,15 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 442.544,84 |  |  | 442.544,84 |
|  |  |  | Mengići - Gradišće |  |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 516,50 |  |  | 516,50 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 2.231,64 |  |  | 2.231,64 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 217.401,90 |  |  | 217.401,90 |
| strada loc. |  | 50156 | Labin - Gondolići |  |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  |  |  | 1.286,00 | 1.286,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  |  |  | 7.933,64 | 7.933,64 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  |  |  | 1.577.745,35 | 1.577.745,35 |
| strada loc. |  | 50160 | Galižana - Pula |  |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 2.257,00 |  |  | 2.257,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 13.107,88 |  |  | 13.107,88 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 1.404.953,48 |  |  | 1.404.953,48 |
| strada loc. |  | 50163 | Ulica Ante Dukića |  |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 3.450,00 |  |  | 3.450,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 18.149,68 |  |  | 18.149,68 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 2.407.939,19 |  |  | 2.407.939,19 |
| strada loc. |  | 50170 | Radeki Polje - ŽC 5121 (Muntić) |  |  | Sum of lunghezza eseguita |  |  |  | 1.050,00 |  |  | 1.050,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  | 5.426,55 |  |  | 5.426,55 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of valore |  |  |  | 455.391,67 |  |  | 455.391,67 |
| strada loc. Sum of lunghezza eseguita |  |  |  |  |  |  | 4.693,00 |  |  | 33.464,30 |  | 1.486,00 | 39.643,30 |
| strada loc. Sum of superficie eseguita m2 |  |  |  |  |  |  | 18.070,12 |  |  | 155.165,51 |  | 9.148,64 | 182.384,27 |
| strada loc. Sum of valore |  |  |  |  |  |  | 2.190.683,31 |  |  | 15.882.018,43 |  | 2.026.448,88 | 20.099.150,62 |
| totale strade reg. e loc. - lunghezza eseguita |  |  |  |  |  |  | 12.439,00 |  |  | 47.959,30 |  | 12.069,00 | 72.467,30 |
| totale strade reg. e loc. - superficie eseguita m2 |  |  |  |  |  |  | 71.058,56 |  |  | 236.654,18 |  | 80.703,74 | 388.416,48 |
| totale strade reg. e loc. - valore |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.472.780,21 | 27.679.825,02 | 916.499,25 | 24.671.895,85 | 58.741.000,33 |

Allegato 5

PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DELLE STRADE REGIONALI E LOCALI DELL'AUTOGOVERNO LOCALE

ELENCO DI CITTÀ E COMUNI PER ORDINE E GRUPPI:

I

1  CITTÀ DI ROVIGNO

2  CITTÀ DI PARENZO

3  CITTÀ DI POLA

4  CITTÀ DI UMAG

5  COMUNE DI MEDOLINO

6  CITTÀ DI ALBONA

7  COMUNE DI ORSERA

8  CITTÀ DI CITTANOVA

9  CITTÀ DI PINGUENTE

II

10  COMUNE DI KANFANAR

11  CITTÀ DI PISINO

12  CITTÀ DI BUIE

13  COMUNE DI MARZANA

14  COMUNE DI CHERSANO

15  COMUNE DI FASANA

16  COMUNE DI ARSIA

17  CITTÀ DI DIGNANO

III

18 COMUNE DI LISIGNANO

19 COMUNE DI VERTENEGLIO

20 COMUNE DI GIMINO

21 COMUNE DI LUPOGLAV

22 COMUNE DI SVETA NEDELJA

23 COMUNE DI KAŠTELIR

24 COMUNE DI VISIGNANO

25 COMUNE DI BARBANA

IV

26 COMUNE DI PEDENA

27 COMUNE DI SV. PETAR U ŠUMI

28 COMUNE DI SAN LORENZO

29 COMUNE DI CERRETTO

30 COMUNE DI SVETVINČENAT

31 COMUNE DI VALE

32 COMUNE DI VISINADA

33 COMUNE DI PORTOLE

34 COMUNE DI MONTONA

35 COMUNE DI TINJAN

36 COMUNE DI GRISIGNANA

37 COMUNE DI KAROJBA

38 COMUNE DI GRAČIŠĆE

39 COMUNE DI LANIŠĆE

Allegato 6

PROPOSTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL PERIODO ANNO 2004-2008

- REVISIONE PER STRADE-TRATTI

| cat.strada | n.strada | lunghezza oper. | tratto | valore | lavori1 | comune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sr | 5008 | 4.352 | Grožnjan - Ponte Porton | 5.440.000 | sostituzione cortina strada carrabile | grožnjan |
| sr | 5002 | 1.000 | Karigador - Novigrad | 1.625.000 | rinnovamento asfalto | novigrad |
| sr | 5002 |  | ponte Antenal | 1.500.000 | altro | novigrad |
| sr | 5007 | 1.000 | Livade - d 44 | 1.500.000 | rinnovamento asfalto | oprtalj |
| sl | 50053 | 1.200 | Pirelići | 960.000 | rinnovamento asfalto | oprtalj |
| sl | 50020 | 1.319 | Vižintini vrhi - Oprtalj | 923.300 | altro | oprtalj |
| sr | 5011 | 1.300 | staz. ferrov. Buzet - Krbavčići | 1.787.500 | rinnovamento asfalto | buzet |
| sr | 5013 |  | scoscendimento Vidaci | 500.000 | altro | buzet |
| sr | 5013 |  | scoscendimento Krušvari | 1.200.000 | altro | buzet |
| sr | 5013 |  | scoscendimento Juričići | 500.000 | altro | buzet |
| sl | 50032 | 2.000 | Pračana - Sv. Donat | 1.800.000 | rinforzamento costr. strada carrabile | buzet |
| sl | 50038 | 8.412 | Roč - Hum | 13.459.600 | rinforzamento costr. strada carrabile | buzet |
| sr | 5014 | 2.000 | Račja Vas-Lanišće-Lupoglav | 3.000.000 | rinnovamento asfalto | lanišće |
| sr | 5011 | 1.000 | Brest | 1.375.000 | rinnovamento asfalto | lanišće |
| sr | 5081 | 2.909 | Kršan - Nedešćina | 3.999.875 | rinnovamento asfalto | kršan |
| sl | 50180 | 2.000 | Nova Vas - Vozilići | 1.600.000 | rinnovamento asfalto | kršan |
| sl | 50154 | 1.000 | Ripenda Vrbanci | 900.000 | rinnovamento asfalto | labin |
| sr | 5081 | 1.995 | Kršan - Nedešćina | 2.743.125 | rinnovamento asfalto | nedešćina |
| sr | 5081 | 1.000 | Nedešćina - Vinež | 1.375.000 | rinnovamento asfalto | nedešćina |
| sl | 50123 | 2.000 | Šumber - Grašići | 2.000.000 | rinnovamento asfalto | nedešćina |
| sr | 5079 |  | incrocio sr 5079 - d64 | 1.500.000 | rinforzamento costr. strada carrabile | pićan |
| sl | 50118 | 1.000 | Floričići - Oršanići | 1.000.000 | rinnovamento asfalto | pićan |
| sl | 51119 | 150 | Karbune | 312.000 | rinforzamento costr. strada carrabile | pićan |
| sl | 50086 | 1.558 | Gologorica - Gologorički Dol | 1.246.400 | sostituzione cortina strada carrabile | pićan |
| sl | 50119 | 237 | lc 50086 - Karbune | 246.480 | sostituzione cortina strada carrabile | pićan |
| sr | 5046 | 1.000 | Afrići - Paz | 1.375.000 | rinnovamento asfalto | cerovlje |
| sr | 5013 | 3.280 | Račički brijeg - Grimalda | 9.021.870 | rinforzamento costr. strada carrabile | cerovlje |
| sr | 5013 |  | scoscendimento Draguć II | 700.000 | altro | cerovlje |
| sr | 5013 |  | scoscendimento Čohilj | 500.000 | altro | cerovlje |
| sr | 5046 |  | scoscendimento Ivančići | 500.000 | altro | cerovlje |
| sl | 50073 | 1.853 | Pagubice - Cerovlje | 1.482.400 | sostituzione cortina strada carrabile | cerovlje |
| sl | 50072 | 1.265 | Grimalda - Pagubice | 1.012.000 | sostituzione cortina strada carrabile | cerovlje |
| sl | 50085 | 3.064 | Sidreti - Gradinje - Afrići | 2.451.200 | sostituzione cortina strada carrabile | cerovlje |
| sl | 50086 | 453 | Gologorica - Gologorički Dol | 362.400 | sostituzione cortina strada carrabile | cerovlje |
| sl | 50109 | 700 | ž 5079 - Salamunišće | 630.000 | sostituzione cortina strada carrabile | gračišće |
| sr | 5042 | 3.155 | Vranići (gr.op.) - Karojba | 10.253.750 | rinforzamento costr. strada carrabile | karojba |
| sr | 5047 | 1.650 | tunnel Učka - Učka | 2.062.500 | rinforzamento costr. strada carrabile | lupoglav |
| sl | 50087 | 1.500 | Dolenja Vas - Boljun | 1.500.000 | rinnovamento asfalto | lupoglav |
| sr | 5007 | 6.900 | d 44 - Karojba | 20.700.000 | rinforzamento costr. strada carrabile. | motovun |
| sr | 5046 | 1.000 | Pazin - Cerovlje | 1.500.000 | rinnovamento asfalto | pazin |
| sr | 5044 | 1.000 | Kašćerga - Trviž | 1.250.000 | rinnovamento asfalto | pazin |
| sl |  | 600 | Grubiši - Munci | 600.000 | sostituzione cortina strada carrabile | pazin |
| sl | 50074 | 1.000 | Pazin - Kršikla | 1.000.000 | rinnovamento asfalto | pazin |
| sl | 50078 | 300 | Zarečje | 300.000 | rinnovamento asfalto | pazin |
| sl | 50071 | 500 | Kašćerga - Ukotići | 450.000 | rinnovamento asfalto | pazin |
| sl | 50075 | 1.350 | Pazin - Grdoselo - Lovrin | 1.200.000 | rinnovamento asfalto | pazin |
| sl | 50075 | 800 | Čerišnjevica - Ladavci | 720.000 | sostituzione cortina strada carrabile | pazin |
| sr | 5076 | 1.317 | Krajcar Breg - Sv. Petar | 1.810.875 | sostituzione cortina strada carrabile | sv. petar |
| sl | 50063 | 1.397 | Livaki - Jurasi | 1.257.300 | sostituzione cortina strada carrabile | tinjan |
| sr | 5041 | 1.000 | Kaštelir | 3.500.000 | rinforzamento costr. strada carrabile | kaštelir - labinci |
| sr | 5042 | 5.377 | Špadići - Nova Vas | 17.475.250 | rinforzamento costr. strada carrabile | poreč |
| sr | 5002 |  | incrocio Žatika, Baderna , Čimižin | 900.000 | sltro | poreč |
| sr | 5002 | 1.450 | Tar | 4.712.500 | rinforzamento costr. strada carrabile | poreč |
| sl | 50092 | 1.000 | Sv. Lovreč - via indiretta | 1.500.000 | sostituzione cortina strada carrabile | sv.lovreč |
| sr | 5073 | 2.200 | Krunčići - Limski kanal | 3.300.000 | rinnovamento asfalto | sv.lovreč |
| sr | 5042 | 3.695 | Nova Vas - Višnjan (Žbandaj) | 12.008.750 | rinforzamento costr. strada carrabile | višnjan |
| sr | 5042 | 4.478 | Višnjan - Vranići (gr.op.) | 14.553.500 | rinforzamento costr. strada carrabile | višnjan |
| sr | 5042 | 692 | Višnjan | 2.249.000 | rinforzamento costr. strada carrabile | višnjan |
| sl | 50048 | 1.400 | Bajkini - Vranje Selo | 840.000 | rinnovamento asfalto | vižinada |
| sr | 5002 | 2.000 | Funtana - Vrsar | 3.250.000 | rinnovamento asfalto | vrsar |
| sr | 5115 | 1.211 | Peroj - Fažana | 3.633.000 | rinforzamento costr. strada carrabile | fažana |
| sr | 5119 | 4.188 | Kavran - Ušićevi dvori | 5.444.400 | sostituzione cortina strada carrabile | ližnjan |
| sr | 5119 | 800 | Pomer - Kamik | 2.600.000 | rinforzamento costr. strada carrabile | medulin |
| sr | 5134 | 2.000 | via Šišan(Pula) | 6.000.000 | rinforzamento costr. strada carrabile | pula |
| sr | 5119 | 3.225 | via indiretta di Pula | 3.144.375 | rinnovamento asfalto | pula |
| sr | 5132 | 2.000 | via indiretta di Pula | 1.950.000 | rinnovamento asfalto | pula |
| žc | 5115 | 500 | Veli Vrh - Padulj | 1.500.000 | rinforzamento costr. strada carrabile | pula |
| sl | 50162 | 1.000 | Šurida - Valbandon | 3.000.000 | rinnovamento asfalto | pula |
| sr | 5115 | 1.809 | Peroj - Fažana | 5.427.000 | rinforzamento costr. strada carrabile | vodnjan |
| sr | 5077 | 1.022 | Kanfanar - gr. op. | 3.066.000 | rinforzamento costr. strada carrabile | kanfanar |
| sr | 5073 | 2.800 | Limski kanal - Sošići | 4.200.000 | rinnovamento asfalto | kanfanar |
| sr | 5105 | 400 | Rotonda - via S.Radića | 650.000 | rinnovamento asfalto | rovinj |
| sr | 5076 | 995 | Vidulini - Pifari | 1.368.125 | sostituzione cortina strada carrabile | žminj |
| sr | 5077 | 2.024 | gr.op. - nodo Žminj | 6.072.000 | rinforzamento costr. strada carrabile | žminj |
| sl | 50116 | 1.222 | Žagrići - Cere | 1.222.000 | sostituzione cortina strada carrabile | žminj |
|  |  |  | mezzi d'intervento | 5.000.000 | mezzi d'intervento | žuc |
|  |  |  | preparazione e lavori imprevisti | 20.000.000 | preparazione e lavori imprevisti | žuc |
| TOTALE |  | 120.004 |  | 253.698.475 |  |  |

Allegato 7

REVISIONE DEI LAVORI D'EDIFICAZIONE

PER IL PERIODO ANNO 2004-2008

- REVISIONE PER STRADE E TRATTI

| cat.strada | n.strada | lunghezza oper. - ars | tratto | valore_ars | lavori1 | comune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sl | 50042 | 400 | strada di collegamento SL 50042 - SR 5070 | 2.200.000 | edificazione nuova | brtonigla |
| sr |  | 1.500 | via indiretta Novigrad | 9.600.000 | edificazione nuova | novigrad |
| sr |  | 2.100 | via indiretta Umag | 14.660.000 | edificazione nuova | umag |
| sr | 5002 |  | incrocio Kanegra | 500.000 | ricostruzione | umag |
| sr | 5081 |  | incrocio Zelenica - Rabac | 4.000.000 | ricostruzione | labin |
| sr | 5081 | 3.000 | Labin - Ravni | 11.500.000 | ricostruzione | labin |
| sl | 50155 |  | incrocioRipenda Kras | 1.500.000 | ricostruzione | labin |
| sr | 5075 | 450 | via di collegamento SR 5075 - D 48 | 2.300.000 | edificazione nuova | tinjan |
| sr |  | 2.600 | via indiretta Poreč | 18.000.000 | edificazione nuova | poreč |
| sr | 5002 |  | incrocio Finida | 1.500.000 | ricostruzione | poreč |
| sr | 5002 |  | incrocio ospedale | 600.000 | ricostruzione | poreč |
| sr | 5042 | 1.200 | via indiretta Višnjana | 8.000.000 | edificazione nuova | višnjan |
| sr |  | 1.587 | via indiretta Barbana | 7.300.000 | edificazione nuova | barban |
| sr | 5115 | 450 | via indiretta Fažana | 1.700.000 | edificazione nuova | fažana |
| sr | 5118 | 2.100 | Marčana - Križ | 7.400.000 | ricostruzione | marčana |
| sr | 5119 | 1.000 | via indiretta pomer | 6.400.000 | edificazione nuova | medulin |
| sr | 5119 |  | incrocio Pomer - Banjole | 1.500.000 | ricostruzione | medulin |
| sr | 5190 |  | zona ind. svetvinčenat | 500.000 | ricostruzione | svetvinčenat |
| sr | 5187 | 600 | via indiretta krnjaloža | 3.830.000 | edificazione nuova | vodnjan |
| sr | 5105 |  | via S. Radića - incrocio | 1.500.000 | ricostruzione | rovinj |
|  |  |  | preparazione e lavori imprevisti | 36.902.000 | preparazione e lavori imprevisti |  |
| TOTALE |  | 16.987 |  | 141.392.000 |  |  |

 Per mezzo di standard di manutenzione delle strade si stabiliscono i normativi di consumo del materiale, delle ore lavorative di veicoli , macchine e mano d'opera per i lavori di manutenzione ordinaria.

Lo standard per la manutenzione ordinaria secondo il programma del Governo in merito allo sviluppo delle strade pubbliche per il periodo 2001-2004, ammonta a:

- per le strade statali                 81.674 kn/km

- per le strade regionali             41.198 kn/km

- per le strade locali                  27.165 kn/km

 Dati per l'Europa dell'anno 1988

 I LE PIÙ SVILUPPATE

 II SVILUPPATE

 III DI MEDIO SVILUPPO

 IV NON SVILUPPATE