REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za promet, pomorstvo i veze

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 342-01/05-01/92

URBROJ: 2163-1-04/4-05-02

Pazin, 9. kolovoza 2005. g.

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik Ivan Jakovčić

putem

Stručne službe za poslove

Skupštine i Poglavarstva

Predmet: Suglasnost Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Aneksa Ugovoru o

izvođenju radova na sanaciji sjevernog dijela gata "Rijeka" u Puli

sa izvođačem  radova "KONSTRUKTOR" d.d. iz Rijeke

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

PROČELNIK

Grozdana Lovrečić

Privitak:

- Prijedlog Zaključka,

- Obrazloženje,

- Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Pula o zaključivanju Aneksa Ugovoru

br.13/04,

- Prijedlog Aneksa Ugovoru br.13/04.

Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije” -  pročišćeni tekst, br. 6/03) i članka 16. točke 16. Statuta Lučke uprave Pula, Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana ....................2005. godine donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Izdaje se suglasnost Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Aneksa Ugovoru

br.13/04 o dodatno izvedenim radovima na sjevernoj strani gata "Rijeka" sa

izvođačem radova "KONSTRUKTOR" d.d. iz Rijeke.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:

Urbroj:

Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

POGLAVARSTVO

Predsjednik

Ivan Jakovčić

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE  ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije”- pročišćeni tekst, br. 6/03 ) i članak 16. točka 16. Statuta Lučke uprave Pula kojim je propisano da Upravno vijeće odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 200.000,00 kn vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad tog iznosa uz suglasnost Županijskog Poglavarstva.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije daje suglasnost Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Aneksa Ugovoru br.13/04 o dodatno izvedenim radovima na sjevernoj strani gata "Rijeka" sa izvođačem radova "KONSTRUKTOR" d.d. iz Rijeke.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Lučka uprava Pula i "KONSTRUKTOR" d.d. iz Rijeke zaključili su 30. rujna 2004. godine Ugovor o izvođenju radova na sanaciji sjevernog dijela gata "Rijeka" Reg.br. 13/04 u vrijednosti radova od 908.801,00 kn bez PDV-a. Tijekom izvođenja radova bilo je potrebno izvesti dodatne radove koji nisu bili predviđeni osnovnim Ugovorom. Vrijednost nepredviđenih radova iznosi 218.191,54 kn bez PDV-a. Opis i vrijednost nepredviđenih radova navedeni su u prilogu Aneksa Ugovoru.

Člankom 12. točka 5. podtočka 5. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 117/01 i 197/03) dozvoljena je izravna pogodba naručitelja i izvođača radova bez nadmetanja i bez objave poziva za nadmetanje do 25% vrijednosti iz osnovnog ugovora, što je u ovom slučaju i poštivano.

Upravno vijeće Lučke uprave Pula je na svojoj sjednici održanoj 20. lipnja 2005. godine donijelo Odluku o zaključivanju Aneksa Ugovoru br. 13/04 sa "KONSTRUKTOROM" d.d. iz Rijeke, zbog dodatno izvedenih radova na sjevernoj strani gata "Rijeka".

Ugovorena vrijednost  Aneksa Ugovoru, Lučka uprava Pula osigurala je iz vlastitih sredstava.

Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije davanje suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Aneksa Ugovoru br.13/04 o dodatno izvedenim radovima na sjevernoj strani gata "Rijeka" sa izvođačem radova "KONSTRUKTOR" d.d. iz Rijeke.

Tekst Prijedloga Aneksa Ugovoru i tekst Prijedloga Zaključka dostavljen je u privitku.