REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za promet, pomorstvo i veze

Pazin, M.B.Rašana 2/4, p.p. 40

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 023-01/04-01/01

URBROJ: 2163-1-04/2-04-01

Pazin,  1. ožujka 2004. g.

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik Ivan Jakovčić

putem

Stručne službe za poslove

Skupštine i Poglavarstva

Predmet:	Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu

Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze za

2003. godinu

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

PROČELNIK

Grozdana Lovrečić, dipl.ing.građ.

Privitak:

- Prijedlog Zaključka,

- Izvješće o radu za 2003. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa:

Urbroj:

Pula,

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

ISTARSKE ŽUPANIJE

n/r Predsjednika

Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu

Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze

za 2003. godinu

Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije” -  pročišćeni tekst, br. 6/03) Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana .................2004. godine razmatrajući Izvješće o radu Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze za 2003. godinu donosi slijedeći

Z A K L J U Č A K

1.Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze za 2003. godinu.

2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.

3. Za izvjestitelja po točki 1. ovog Zaključka zadužuje se Grozdana Lovrečić, Pročelnik Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze Istarske županije.

Predsjednik

Županijskog Poglavarstva Istarske županije

Ivan Jakovčić

Na temelju članka 36. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", -  pročišćeni tekst, br. 6/03), Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana ................ 2004. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu za 2003. godinu Upravnog odjela

za promet, pomorstvo i veze

1. Prihvaća se Izvještaj o radu za 2003. godinu Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze Istarske županije.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Istarske županije".

Klasa:

Urbroj:

Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik Županijske skupštine

Istarske županije

Stevo Žufić

IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA PROMET, POMORSTVO I VEZE

U GODINI: 2003.

Komponente godišnjeg izvješća o radu Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze su:

- Ocjena pročelnika o radu Upravnog odjela

- Organizacijska i funkcionalna struktura Upravnog odjela

- Administrativni pokazatelji

  - Zaprimljeni predmeti

  - Riješeni predmeti

- Realizacija neposrednih zadataka/ocjena provedenih planiranih aktivnosti

- Realizacija postavljenih ciljeva

- Neplanirane, a realizirane aktivnosti

- Ocjena financijskog poslovanja – po programima i aktivnosti

1. OCJENA PROČELNIKA O RADU UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za promet, pomorstvo i veze Istarske županije organizirao se kako bi izvršio sve postavljene zadatke u skladu s odlukama Skupštine i Poglavarstva Istarske županije i usvojenim Programom rada za 2003. godinu. Predviđeni programi i zadaci, kao i oni za kojim se naknadno ukazala potreba za rješavanjem, kvalitetno su realizirani, ažurirana je baza podataka prema očevidnicima brodica, operativno provođenja sustava naplate za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica treba započeti u početkom slijedeće godine. Nakon stupanja na snagu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, znatno se povećava obim poslova upravnog odjela, te je potrebno zaposliti novog djelatnika . PROČELNIK

2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA UPRAVNOG ODJELA

Rad Upravnog odjela temelji se na zakonom definiranim radnim zadacima vezanim za rad Ureda državne uprave u Istarskoj županiji – Službe za gospodarstvo Lučkih uprava Istarske županije, Županijske uprave za ceste, trgovačkih društava vezanih za cestovni promet, trgovačkih društava za održavanje cesta, Općina i Gradova, kao i drugih subjekata vezanih za ceste, pomorsko dobro, luke i pomorstvo. Upravni odjel za promet, pomorstvo i veze Istarske županije ima sjedište u Pazinu, M.B. Rašana 2/4; tel. 641 411; fax. 624 977; e-mail: promet@istra-istria.hr Djelatnici Upravnog odjela koji su radili na ostvarenju programa za 2003. godinu bili su: 1. Grozdana Lovrečić, pročelnica odjela 2. Damir Rudela, viši stručni referent za pomorstvo 3. Stanko Kancelar, viši stručni referent za ceste i cestovni promet 4. Manuela Božić, viši stručni referent za naplatu pomorskog dobra (od 01.08.2003.) 5. Marija Božiković, administrativni tajnik Ispred Županijskog poglavarstva za područja iz našeg Odjela zadužen je gdin. Giankarlo Župić.

| 3. ADMINISTRATIVNI POKAZATELJI |
| --- |
| 3.1. ZAPRIMLJENI PREDMETI |
| Klasifikacijska oznaka | Broj predmeta |
| 008-01/03-01/ | 1 |
| 013-01/03-01/ | 1 |
| 021-04/03-01/ | 9 |
| 023-01/03-01/ | 17 |
| 032-05/03-01/ | 1 |
| 035-01/03-01/ | 2 |
| 035-02/03-01/ | 1 |
| 036-03/03-01/ | 1 |
| 052-01/03-01/ | 1 |
| 112-02/03-01/ | 1 |
| 112-04/03-01/ | 1 |
| 130-01/03-01/ | 5 |
| 310-01/03-01/ | 1 |
| 324-01/03-01/ | 1 |
| 340-01/03-01/ | 17 |
| 340-05/03-01/ | 12 |
| 341-01/03-01/ | 3 |
| 342-01/03-01/ | 79 |
| 343-01/03-01/ | 2 |
| 344-01/03-01/ | 1 |
| 350-01/03-01/ | 7 |
| 351-01/03-01/ | 2 |
| 372-01/03-01/ | 1 |
| 400-01/03-01/ | 4 |
| 400-08/03-01/ | 5 |
| 400-09/03-01/ | 1 |
| 401-03/03-01/ | 1 |
| 402-07/03-01/ | 14 |
| 403-01/03-01/ | 1 |
| 650-01/03-01/ | 1 |
| 810-01/03-01/ | 1 |
| 900-01/03-01/ | 2 |
| UP/I-340-05/03-01/ | 9 |
| UP/I-113-04/03-01/ | 6 |
| UP/I-113-03/03-01/ | 3 |
| UP/I-112-02/03-01/ | 1 |
| UKUPNO | 216 |

| 3.2. RJEŠENI PREDMETI |
| --- |
| Klasifikacijska oznaka | Broj predmeta |
| 008-01/03-01/ | 1 |
| 013-01/03-01/ | 1 |
| 021-04/03-01/ | 9 |
| 023-01/03-01/ | 16 |
| 032-05/03-01/ | 1 |
| 035-01/03-01/ | 2 |
| 035-02/03-01/ | 1 |
| 036-03/03-01/ | 1 |
| 052-01/03-01/ | 1 |
| 112-02/03-01/ | 1 |
| 112-04/03-01/ | 1 |
| 130-01/03-01/ | 5 |
| 310-01/03-01/ | 1 |
| 324-01/03-01/ | 1 |
| 340-01/03-01/ | 14 |
| 340-05/03-01/ | 10 |
| 341-01/03-01/ | 3 |
| 342-01/03-01/ | 55 |
| 343-01/03-01/ | 1 |
| 344-01/03-01/ | 1 |
| 350-01/03-01/ | 6 |
| 351-01/03-01/ | 1 |
| 372-01/03-01/ | 1 |
| 400-01/03-01/ | 4 |
| 400-08/03-01/ | 5 |
| 400-09/03-01/ | 1 |
| 401-03/03-01/ | 1 |
| 402-07/03-01/ | 14 |
| 403-01/03-01/ | 1 |
| 650-01/03-01/ | 1 |
| 810-01/03-01/ | 1 |
| 900-01/03-01/ | 2 |
| UP/I-340-05/03-01/ | 0 |
| UP/I-113-04/03-01/ | 6 |
| UP/I-113-03/03-01/ | 3 |
| UP/I-112-02/03-01/ | 1 |
| UKUPNO | 174 |

| 4. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/ OCJENA PROVEDBENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI |
| --- |
| ZADATAK | STUPANJ REALIZIRANOSTI | OBRAZLOŽENJE |
| A | A.1. | Izrada baze podataka za brodice i realizacija projekta | djelomično realizirano | Baza podataka preuzeta od Ingtel-a d.o.o. Umag bila je nepotpuna i neažurna. Krenulo se u ponovni obuhvat podataka kako bi se podaci upotpunili koliko je to moguće, a ujedno i obuhvatile promjene nastale u očevidnicima brodica u periodu zastoja tj. periodu u kojem se kontinuirano nije pratilo promjene u očevidnicima brodica pri Lučkoj kapetaniju Pula i njezinim ispostavama. Programska podrška je također upotpunjavana i dorađivana |
| B | B.1. | Sufinanciranje i praćenje programa očuvanja mora eko brodovima i ispitivanja kvalitete morske vode | realizirano u potpunosti | - realizacija izvršena po ugovoru o čišćenju Jadranskog mora; - ispitivanje kvalitete morske vode vršeno tijekom pet mjeseci ljetne sezone (V.-IX. mjesec) |
|  | B.2. | Financiranje i praćenje izrade koncesijskih odobrenja i katastra pomorskog dobra | realizirano | evidencija i obilježavanje granica pomorskog dobra vršena je prema zahtjevima stranaka |
|  | B.3. | Sufinanciranje službe spašavanja na moru | realizirano u potpunosti | sredstva donirana Službi spašavanja na moru Istarske županije |
|  | B.4. | Sufinanciranje obnavljanja lučke infrastrukture u županijskim lučkim upravama putem kapitalnih donacija | djelomično realizirano | prema pristiglim zahtjevima i situacijama za izvršene radove na obnavljanju lučke infrastrukture, vršene su uplate predviđenih sredstava lučkim upravama. |
|  | B.5. | Putem tekućih donacija sufinanciranje hitnih intervencija na pomorskom dobru | nije realizirano | nije bilo zahtjeva za financiranje hitnih intervencija na pomorskom dobru |
|  | B.6. | Sufinanciranje “hladnog pogona” u realizaciji projekta trajektnog povezivanja Umaga sa talijanskom obalom | realizirano u potpunosti | isplaćena sva planirana sredstva "Istratrajektu" d.o.o. u svrhu realizacije projekta trajektnog povezivanja Umaga sa talijanskom obalom |
|  | B.7. | Izrada tehničke dokumentacije za molove | nije realizirano | nije bilo zahtjeva |
| C | C.1. | Izrada Ugovora o sufinanciranju pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta sa jedinicama lokalne samouprave za 2003. godinu | realizirano |  |
|  | C.2. | Praćenje realizacije Programa modernizacije nerazvrstanih cesta. | realizirano |  |
|  | C.3. | Provođenje nadzora nad namjenskim utroškom sredstava za modernizaciju nerazvrstanih cesta za 2002. godinu | realizirano |  |
|  | C.4. | Suradnja sa općinama i gradovima u rješavanju problematike uređenja nerazvrstanih cesta. | realizirano | dani odgovori i obrazloženja na upite jedinica lok. samouprave ili proslijeđeni nadležnim tijelima |
|  | C.5. | Prikupljanje podataka i izrada baze podataka za naredni srednjoročni Program Program | djelomično realizirano | podaci su prikupljeni, ali se neće donositi novi srednjoročni plan, sve u skladu s Proračunom IŽ za 2004. |
|  | C.6. | Prijedlog i usvajanje kriterija za raspodjelu sredstava za srednjoročni Program od 2004.-2007.godine. | nije realizirano | prema Proračunu IŽ za 2004. sredstva su predviđena u razdjelu 06- poz.162. |
|  | C.7. | Priprema Zaključaka i Odluka za Skupštinu i Poglavarstvo IŽ | realizirano |  |
| D | D.1. | Koordinacija između ŽUC-e i Poglavarstva IŽ na izradi godišnjih i srednjoročnih planova i izvješća vezanih za građenje, redovno i pojačano održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije | realizirano |  |
|  | D.2. | Izrada prikaza stanja o upravljanju i financiranju javnih cesta u Istarskoj županiji. | realizirano |  |
|  | D.3. | Razmatranje informacije o provođenju zakona o javnim cestama. | realizirano |  |
|  | D.4. | Sudjelovanje u upravljanju dioničkim društvom "Cesta" Pula | realizirano |  |
|  | D.5. | Pokretanje postupka za osnivanje Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Istarske županije | djelomično realizirano | izvršene konzultacije sa nadležnim ministarstvom, priprema odluke o osnivanju u tijeku |
|  | D.6. | Priprema Zaključaka i Odluka za Skupštinu i Poglavarstvo IŽ | realizirano |  |
| E | E.1. | Obrada zahtjeva, usklađivanje voznih redova i izdavanje dozvola (dopusnica) za županijski linijski prijevoz putnika | realizirano djelomično | nemogućnost izdavanja dozvola i usklađenja voznih redova za pojedine linije redova prije donošenja Pravilnika za obavljanje linijskog prijevoza putnika, zbog izmjena Zakona |
|  | E.2. | Obrada zahtjeva, usklađivanje voznih redova i izdavanje dozvola (dopusnica) za poseban županijski linijski prijevoz putnika | realizirano | za sve zahtjeve koji su bili kompletirani izdane su dozvole |
|  | E.3. | Izmjena i dopuna Odluke o županijskom linijskom prijevozu putnika u IŽ | nije realizirano | zbog kašnjenja u donošenju podzakonskih akata |
|  | E.4. | Priprema za nabavu računalnog programa za obradu zahtjeva i izdavanje dozvola (dopusnica) za županijski linijski prijevoz putnika | nije realizirano | nisu bila osigurana sredstva u proračunu |
| F | F.1. | Razmatranje programa financiranja i upravljanja lokalnim prugama u Istarskoj županiji | realizirano |  |
|  | F.2. | Razmatranje prijedloga subvencioniranja prijevoza pojedinih kategorija putnika | realizirano |  |
| G | G.1. | Praćenje stanja i razvoja zračnog prometa u Istarskoj županiji. | realizirano |  |
| H | H.1. | Pružanje stručne pomoći u radu Povjerenstva za provedbu aktivnosti unapređenja djelatnosti hitne medicinske pomoći IŽ na poslovima vezanim za UKV veze | realizirano | vezano za zahtjeve Domova zdravlja vršeno pružanje stručne pomoći na poslovima UKV veza |

| 5. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA |
| --- |
| CILJ | OCJENA POSTIGNUĆA | OBRAZLOŽENJE |
| A | Okončati i realizirati projekt brodice | djelomično realizirano | Pri kraju je ažuriranje baze podataka koja je osnova za razrez i naplatu naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica |
| B | Nastavak realizacije po programu pomorskog dobra | realizirano | Namjenska sredstva od naknada za koncesije utrošena su po prioritetu prema Programu pomorskog dobra i po realizaciji projekata lučkih uprava Sudjelovanje u radu Savjeta za praćenje ugovornih obveza Ugovora o čišćenju mora i praćenje rada eko-brodova u IŽ |
| C | Program modernizacije nerazvrstanih cesta | djelomično realizirano | Izvršena je raspodjela predviđenih sredstava prema Programu 2001.-2003. Zatraženi su i dobiveni podaci o nerazvrstanim cestama po pojedinim jedinicama lokalne samouprave izvršen nadzor nad realizacijom usvojenih i namjenskim utroškom sredstava U proračunu za 2004. godinu, u razdjelu 10. nisu predviđena sredstva za nastavak Programa modernizacije nerazvrstanih cesta |
| D | Javne ceste | realizirano | Praćenje provođenja i izvršavanja zakona i drugih propisa iz područja javnih cesta Praćenje poslovanja i razvoja gospodarskih subjekata vezanih za javne ceste, izvršenja Programa građenja i održavanja javnih cesta i rada ŽUC-a Priprema i izrada izvješća, prijedloga, programa i drugih akata za potrebe Poglavarstva i Skupštine Istarske županije |
| E | Cestovni promet | realizirano | Praćenje provođenja i izvršavanja zakona i drugih propisa iz područja cestovnog prometa, aktivno učestvovanje u predlaganju mjera za poboljšanje javnog cestovnog prijevoza, obavljanje stručnih poslova koji su zakonom i drugim propisima vezanih za cestovni promet u nadležnosti Županije |
| F | Željeznički promet | realizirano | praćenje problema, analiziranje i izrada izvješća vezano za problematiku financiranja i upravljanja lokalnim prugama |
| G | Zračni promet | realizirano |  |
| H | U suradnji sa UO za zdravstvo i socijalnu skrb, rad na obnovi sistema UKV veza HMP u Domovima zdravlja IŽ | djelomično realizirano | nije bilo zahtjeva za većim učešćem Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze za rad na obnovi sistema UKV veza hitne medicinske pomoći u Domovima zdravlja Istarske županije |

| 6. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI |
| --- |
| AKTIVNOSTI | OCJENA POSTIGNUĆA | OBRAZLOŽENJE |
| 6.1 | Seminar na inicijativu Ministarstva za evropske integracije radi osposobljavanja državnih resora za proces prilagodbe Evropskoj uniji | realizirano | seminar završila dva djelatnika |
| 6.2 | Program rješavanja željezničko cestovnih prijelaza | realizirano | Zajedno sa predstavnicima HŽ-a i predstavnicima lokalne samouprave izvršen je pregled svih željezničko cestovnih prijelaza na prugama Buzet-Pula i Lupoglav –Raša Prijedlog Programa rješavanja željezničko cestovnih prijelaza je dostavljen svim jedinicama lokalne samouprave na očitovanje, te je zajedno sa primjedbama i prijedlozima proslijeđen Ministarstvu i HŽ-u |
| 6.3 | Okrugli stol na temu:Prometna povezanost jadranskih županija pomorskim putem | realizirano | sudjelovanje u pripremi i radu |
| 6.4 | Okrugli stol na temu. Rasprava o prometnim nezgodama 2003.godine | realizirano | održan u organizaciji Bina Istre na Tunelu Učka |
| 6.5 | Sudjelovanje u izradi Prijedloga zakona i drugih propisa | realizirano | Izrađen tekst amandmana na Prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i Nacrt Uredbe o granicama pomorskog dobra |

| 7. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA |
| --- |
| 1010 PROGRAM POMORSKOG DOBRA |
| USLUGE |
| PLANIRANA SREDSTAVA | UTROŠENA SREDSTVA | OBRAZLOŽENJE |
| Ispitivanje kvalitete morske vode - laboratorijske usluge = 450.000,00 kn | = 450.000,00 kn | Ispitivanje kvalitete morske vode vršeno tijekom ljetnih mjeseci (V.-IX. mjesec) na plažama IŽ |
| Intelektualne i osobne usluge za koncesijska odobrenja = 105.000,00 kn | = 62.322,29 kn | Sredstva utrošena na naknade za rad članovima Vijeća za dodjelu koncesija |
| Usluga izrade katastra pomorskog dobra, granice pomorskog dobra = 140.000,00 kn | = 66.592,75 kn | Sredstva utrošena na naknade za rad članovima Povjerenstva za granice pomorskog dobra |
| Izrada baze podataka za brodice = 100.000,00 kn | = 0,00 kn | Sredstva nisu utrošena iz razloga što je baza podataka preuzeta od Ingtel-a d.o.o. bila nepotpuna i neažurna. Krenulo se u ponovni obuhvat podataka te se tijekom godine kontinuirano radilo na rješavanju problema nedostatka JMBG i problema starih adresa obveznika plaćanja naknade tj. vlasnika brodica. |
| TEKUĆE DONACIJE: |
| PLANIRANA SREDSTAVA | UTROŠENA SREDSTVA | OBRAZLOŽENJE |
| Služba spašavanja na moru = 100.000,00 kn | = 100.000,00 kn | Sredstva donirana Službi spašavanja na moru Istarske županije |
| Tekuće donacije za hitne intervencije = 1.858.436,53 kn | = 0,00 kn | Nisu zaprimljeni zahtjevi za donaciju sredstava |
| KAPITALNE DONACIJE: |
| PLANIRANA SREDSTAVA | UTROŠENA SREDSTVA | OBRAZLOŽENJE |
| Kapitalne donacije lučkoj upravi Umag-Novigrad = 400.000,00 kn | = 100.000,00 kn | Kapitalna donacija uplaćena u svrhu obnove lučke infrastrukture |
| Kapitalne donacije lučkoj upravi Poreč = 400.00,00 kn | = 0,00 kn | Donacija nije izvršena zbog nepotpune dokumentacije |
| Kapitalne donacije lučkoj upravi Rovinj = 400.000,00 kn | = 380.910,82 kn | Kapitalna donacija uplaćena u svrhu sanacije lučke infrastrukture |
| Kapitalne donacije lučkoj upravi Pula = 1.100.000,00 kn | = 575.602,92 kn | Kapitalna donacija uplaćena svrhu sanacije lučke infrastrukture (sanacija gata "Rijeka") |
| Kapitalne donacije lučkoj upravi Rabac = 400.000,00 kn | = 400.000,00 kn | Kapitalna donacija uplaćena u svrhu sanacije lučke infrastrukture |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
| NEMATARIJALNA IMOVINA: |
| PLANIRANA SREDSTAVA | UTROŠENA SREDSTVA | OBRAZLOŽENJE |
| Održavanje pomorskog dobra i izrada tehničke dokumentacije za molove = 1.150.000,00 kn | = 200.000,00 kn | Isplata izvršena prema zahtjevu za održavanje pomorskog dobra |
| IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAHTJEVA |
| PLANIRANA SREDSTAVA | UTROŠENA SREDSTVA | OBRAZLOŽENJE |
| Otplata duga Riječke banke za eko brodove = 1.260.000,00 kn | = 1.260.000,00 kn | Isplata izvršena po ugovoru između Riječke banke i IŽ za eko brodove |
| ISTRATRAJEKT D.O.O. UMAG |
| PLANIRANA SREDSTAVA | UTROŠENA SREDSTVA | OBRAZLOŽENJE |
| "Istratrajekt" d.o.o. =210.000,00 kn | =210.000,00 kn | Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA U PROGRAMU POMORSKOG DOBRA: 8.073.436,53 kn | UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO PROGRAMU: 3.553.013,12 kn | OSTALO DO PLANA PO PROGRAMU POMORSKOG DOBRA 4.520.423,41 kn |

| 1020 PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA |
| --- |
| PLANIRANA SREDSTAVA | UTROŠENA SREDSTVA | OBRAZLOŽENJE |
| Kapitalne pomoći općinama za održavanje nerazvrstanih cesta = 3.335.625,00 kn | = 3.335.625,00 kn |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA U PROGRAMU ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA: = 3.335.625,00 kn | UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO PROGRAMU: = 3.335.625,00 kn | OSTALO DO PLANA PO PROGRAMU ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA: = 0,00 kn |
| REKAPITULACIJA UKUPNO: |
| NAMJENSKA SREDSTVA: |
| PLANIRANA SREDSTVA | UTROŠENA SREDSTVA | OST. DO PLANA |
| 8.073.436,53 kn | 3.553.013,12 kn | 4.520.423,41 kn |
| NENAMJENSKA SREDSTVA: |
| PLANIRANA SREDSTVA | UTROŠENA SREDSTVA | OST. DO PLANA |
| 3.335.625,00 kn | 3.335.625,00 kn | 0,00 kn |