REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

graditeljstvo i zaštitu okoliša

52 100 Pula, Flanatička 29/II

tel: 372 190      fax: 372 191

Klasa: 023-01/04-01/05

Urbroj: 2163/1-08/1-04-1

Pula, 2. ožujka 2004. godine

ISTARSKA ŽUPANIJA

STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE

SKUPŠTINE i POGLAVARSTVA

PAZIN

Predmet: Prijedlog Zaključka i Odluke o Programu radu Upravnog odjela za

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za 2004. godinu

- dostavlja se -

U prilogu dostavljamo Program rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za 2004. godinu te nacrt zaključka i odluke sa obrazloženjem, pa vas molimo da iste uvrstite u proceduru usvajanja.

Sa poštovanjem,

Pročelnik

Josip Zidarić,dipl.ing.arh.

Privitak:

- Program rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

- Prijedlog Zaključka

- Prijedlog Odluke

Na temelju članka 36. i 76. Statuta Istarske županije ( "Službene novine Istarske županije"       br. 2/01 i 12/01 )  Skupština Istarske županije razmatrajući prijedlog Programa rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za 2004 godinu, na sjednici održanoj dana                                             2004. godine,

donosi slijedeću

ODLUKU

- Prihvaća se Program rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za 2004. godinu, te isti čini sastavni dio ove Odluke.

- Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa:

Urbroj:

Pazin,

Predsjednik

Stevo Žufić

OBRAZLOŽENJE

- PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

- odredbama članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ( " Službene novine Istarske županije " , br. 2/01 i 12/01 ) propisana je nadležnost Poglavarstva da priprema prijedloge općih akata, te donosi zaključke.

- odredbama članka 36. i 76. Statuta Istarske županije ( " Službene novine Istarske županije " , br. 2/01 i 12/01 ) propisana je nadležnost Skupštine da donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Istarske županije.

- OCJENA STANJA i RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Sukladno navedenim propisima i profesionalnoj odgovornosti područne uprave, a temeljem Programa rada Županijskog poglavarstva za mandatno razdoblje u dijelu koji se odnosi na djelatnost za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije izradio je Nacrt Programa rada za 2004. godinu.

Nacrt Programa rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije izrađen je, sukladno usvojenim zahtjevima ISO norme, na propisanim obrascima.

U Nacrtu su istaknute sve komponente koje izvješće mora sadržati a posebno ciljevi rada, odgovornosti, ovlaštenja kao i rokovi izvršenja i mjerilo postignuća.

- SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Financijska sredstva za provedbu Programa rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije osigurana su u proračunu Istarske županije za 2004. godinu, razdjel 06.

- TEKST NACRTA AKTA

Tekst nacrta akta sastavni je dio ovog obrazloženja.

- PROGRAM RADA

UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA  ISTARSKE  ŽUPANIJE ZA

2004. GODINU

1. IZJAVA O ODGOVORNOSTI PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA

Izjavljujem da je program rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije zasnovan na važećim zakonskim propisima, zahtjevima Poglavarstva i Skupštine Istarske županije. Ovim putem izražavam spremnost navedenog Upravnog odjela da će realizirati program rada za 2004. godinu. Pročelnik: ___________________________

| 2. PRIKAZ AKTUALNOG STANJA |  |
| --- | --- |
| POVOLJNE MOGUĆNOSTI | PROBLEMI |
| - obrazovani kadar; - dugogodišnje iskustvo na poslovima prostornog planiranja i zaštite okoliša; - položeni državni stručni ispiti; - široka baza podataka o stanju u prostoru, emisijama u okoliš kao i kakvoći elemenata okoliša ( podzemnih i površinskih voda, mora i zraka. | - nedovoljan broj djelatnika (predviđeno 15, zaposleno 9); - nedostatak informacija iz određenih tijela s javnim ovlastima - djelomično zastarjela informatička oprema i nedostajući software |

| 3. CILJEVI KOJI SE PLANIRAJU POSTIĆI U 2003 GODINI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ |  |  |  |  | MJERILO POSTIGNUĆA |  |  |  |
| A | Uspostava cjelovitog sustava prostornog uređenja u Istarskoj županiji |  |  |  | - Donošenje svih prostornih planova uređenja gradova i općina te generalnih urbanističkih planova do isteka 2004. godine; - Izrada prostornih planova područja posebnih obilježja: Limski kanal i draga, Donji Kamenjak i Medulinski arhipelag, Parka prirode Učka, te Rovinjsko-Baljansko priobalje do isteka 2004, odnosno prvog tromjesječja 2005.; - Izrada tehničke i podatkovne osnove i koncepcije sučelja za cjeloviti sustav prostornog uređenja, ali na osnovama regulative koja se mora donijeti na razini države. |  |  |  |
| B | Pokretanje realizacije projekta obnova središnje Istre (urbane i ruralne cjeline, kašteli, ruralni krajolik). |  |  |  | - Koncentracija sredstava i ljudskih potencijala na projektima obnove kulturne baštine. - Usmjeravanje investicijskog interesa na revitalizaciju zasebnih i cjelovitih projekata. |  |  |  |
| C | IZVJEŠĆE I PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA ISTARSKE ŽUPANIJE - LOKALNA AGENDA 21 |  |  |  | - Usvajanje dokumenta kao baze za uspostavu održivog razvoja na području županije i ishodovanje certifikata ISO 14 000. |  |  |  |
| D | OPERATIVNI PLANOVI ZAŠTITE OKOLIŠA - sastavni dio Programa zaštite okoliša. |  |  |  | - pokrivenost Operativnim planovima zaštite okoliša privrednih subjekata na području IŽ; - pokrivenost Operativnim planovima općina i gradova; - Usvajanjem operativnih planova stvaraju se uvjeti za smanjenje mogućih šteta ukoliko dođe do ekološke nesreće ili izvanrednog događaja koji mogu ugroziti okoliš te izazvati opasnost za život i zdravlje ljudi. - ishodovanje certifikata za ISO 14 000. |  |  |  |
| E | GOSPODARENJE OTPADOM Realizacija odredbi zakonskih propisa i odredbi za provođenje PPIŽ. |  |  |  | - Unapređenje sustava gospodarenja otpadom na području IŽ |  |  |  |
| F | ZAŠTITA VODA U suradnji s Hrvatskim vodama i MZOPUG izrađivati i usvajati planske dokumente s ciljem zaštite i unapređenja vodnih resursa županije a radi sigurnog snabdijevanja vodom stanovništva, poljoprivrede i gospodarstva Istarske županije. |  |  |  | - Racionalizacija i zaštita vodnih resursa |  |  |  |
| G | ZAŠTITA ZRAKA I SMANJENJE RAZINE BUKE Unapređenje kakvoće zraka na području IŽ i obaranje razina buke u urbanim sredinama. |  |  |  | - Snižavanje imisionih vrijednosti štetnih tvari u zraku; - Uspostava kvalitetnijeg praćenja kakvoće zraka - unapređenje mreže za praćenje kakvoće zraka instalacijom automatskih postaja; - Analizom emisija i rezultata kakvoće zraka definirati sanacijske programe za pojedine onečišćivače uz rokove primjene. |  |  |  |
| H | UNAPREĐENJE KAKVOĆE MORA U PRIOBALJU. |  |  |  | - Na svim plažama osigurati minimalno kakvoću mora koja je propisana za kupanje, sport i rekreaciju. |  |  |  |
| I | PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ |  |  |  | - Adekvatnim mjerama zaštite i programima praćenja okoliša smanjiti negativne utjecaje planiranih zahvata na kakvoću okoliša sukladno politici održivog razvoja. |  |  |  |
| 4. NEPOSREDNI ZADACI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZADATAK |  |  |  | ODGOVORNI IZVRŠITELJ |  | ROK ZA IZVRŠENJE | POTREBNA SREDSTVA | KORISNICI |
| A. USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI |  | A.1. | Izrada prostornih planova uređenja općina Fažana i Bale | Ravnatelj Zavoda |  | - Fažana - rujan 2004. - Bale - prosinac 2004. | - | Općine Fažana i Bale |
|  |  | A.2. | Praćenje izrade prostornih planova uređenja, generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja | Ravnatelj Zavoda |  | - Po dostavi zahtjeva od strane nadležnog ureda državne uprave u roku od 30 dana, kontinuirano | - | Gradovi i općine |
|  |  | A.3. | Izrada prostornih planova područja posebnih obilježja Učka, Limskog kanala i drage, Donjeg Kamenjaka i medulinskog arhipelaga, te Rovinjsko-baljanskog priobalja | Ravnatelj Zavoda |  | - park prirode Učka - travanj 2004. - Limski kanal i draga - ožujak 2005. - Donji Kamenjak i - Medulinski arhipelag - srpanj 2004. - Rovinjsko-baljansko priobalje - ožujak 2005. | cca 400.000 kn za usluge vanjskih suradnika u 2004. | Gradovi i općine, Natura Histrica |
|  |  | A.4. | Izrada podatkovne osnove i sučelja za informatički sustav prostornog uređenja i zaštite okoliša (Web GIS) Pripremni radovi za Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije | Pročelnik |  | prosinac 2004. | - usluge vanjskih suradnika - cca kn (orto-foto, GISDATA) | Županija, gradovi i općine, pravne osobe s javnim ovlastima, gospodarstvo, građanske udruge, građani |
| B. POKRETANJE REALIZACIJE PROJEKATA OBNOVE SREDIŠNJE ISTRE (URBANE I RURALNE CJELINE, KAŠTELI, RURALNI KRAJOLIK) |  | B.1. | Izrada CD-a snimaka zaštićenih urbanih cjelina | Pročelnik |  | studeni 2002. | 120.000 kn | Općine i gradovi i Konzervatorski odjel u Puli |
| C. IZVJEŠĆE I PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA ISTARSKE ŽUPANIJE - LOKALNA AGENDA 21 |  | C.1. | Izrada izvješća o stanju okoliša i Programa zaštite okoliša po metodologiji izrade Lokalne Agende 21 | Pročelnik Voditelj odsjeka |  | rujan 2004 | 200 000, 00 - 300 000,00 kn | građani, pravne osobe, jedinice lokalne samouprave, predstavnička tijela IŽ, MZOPUGRH |
|  |  | C.2. | Usvajanje Programa i izvješća na predstavničkim tijelima županije | Pročelnik |  | listopad 2004. |  | građani, pravne osobe, jedinice lokalne samouprave, predstavnička tijela IŽ, MZOPUGRH |
| D. OPERATIVNI PLANOVI ZAŠTITE OKOLIŠA |  | D.1. | Organizacija operativnih tijela (Stručno povjerenstvo) i usvajanje plana rada povjerenstva | Pročelnik i Voditelj odsjeka zaštite okoliša |  | travanj 2004. godine |  | građani, pravne osobe, jedinice lokalne samouprave, predstavnička tijela IŽ, MZOPUGRH |
|  |  | D.2. | Valorizacija Operativnih planova zaštite okoliša pravnih subjekata ili prijedlog Stručnog povjerenstva u realizaciji izrada Plana intervencija u zaštiti okoliša na području Istarske županije | Stručno povjerenstvo, Voditelj odsjeka zaštite okoliša Pročelnik |  | svibanj - listopad 2004. godine |  | pravne osobe |
| E. GOSPODARENJE OTPADOM |  | E.1. | Provedba odredbi Zakona o otpadu (NN br. 151/03): - aktivnosti glede postupanja sa neopasnim tehnološkim otpadom (NTO) - popis otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta - utvrđivanje načina i osiguravanje provođenje obračuna troškova postupanja s industrijskim otpadom - utvrđivanja lokacija za građevine namjenjene skladištenju, obrađivanju ili odlaganju otpada | Pročelnik i voditelj odsjeka zaštite okoliša |  | 1. siječanj 2005. 1. siječanj 2005. 1. srpnja 2004. 1. siječanj 2005. | - | građani, pravne osobe, jedinice lokalne samouprave, predstavnička tijela IŽ, MZOPUGRH |
|  |  | E.2. | Katastar opasnog i neopasnog tehnološkog otpada | voditelj odsjeka zaštite okoliša |  | kontinuirano | - | proizvođači otpada, nadležne državne organizacije |
|  |  | E.3. | Koordinacija u unapređenju sustava gospodarenja otpadom na područjima JLS | - pročelnik - voditelj odsjeka zaštite okoliša |  | kontinuirano | - | građani, pravne osobe, jedinice lokalne samouprave, predstavnička tijela IŽ, MZOPUGRH |
| F. ZAŠTITA VODA |  | F.1. | Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće | - pročelnik - voditelj odsjeka zaštite okoliša |  | ovisno od rokova Hrvatskih voda i Ministarstva poljoprivrede (Državna uprava za vode) |  | građani, jedinice lokalne samouprave, vodoopskrbna poduzeća, gospodarski subjekti, nadležne državne institucije |
|  |  | F.2. | Vodnogospodarski plan slivnog područja | - pročelnik - voditelj odsjeka zaštite okoliša |  | ovisno od rokova Hrvatskih voda i Ministarstva poljoprivrede (Državna uprava za vode) |  | građani, jedinice lokalne samouprave, vodoopskrbna i komunalna poduzeća, gospodarski subjekti, nadležne državne institucije |
|  |  | F.3. | Županijski plan za zaštitu voda | - pročelnik - voditelj zaštite okoliša |  | ovisno od rokova Hrvatskih voda i Ministarstva poljoprivrede (Državna uprava za vode) |  | građani, jedinice lokalne samouprave, vodoopskrbna i komunalna poduzeća, gospodarski subjekti, nadležne državne institucije |
|  |  | F.4. | Programi i mjere za unapređenje kakvoće voda | - pročelnik - voditelj odsjeka zaštite okoliša |  | kontinuirano | 405 000,00 kn | građani, jedinice lokalne samouprave, vodoopskrbna i komunalna poduzeća, gospodarski subjekti, nadležne državne institucije |
| G. ZAŠTITA ZRAKA I SMANJENJE RAZINE BUKE |  | G.1. | Praćenje kakvoće zraka | - pročelnik - voditelj odsjeka zaštite okoliša |  | kontinuirano | 255 000,00 | jedinice lokalne samouprave, građani, gospodarski subjekti, subjekti u društvenim djelatnostima, nadležne državne institucije, NVO, poslovni partneri, šira nacionalna i međunarodna zajednica |
|  |  | G.2. | Katastar emisija u zrak u sklopu KEO | - pročelnik - voditelj odsjeka zaštite okoliša |  | prikupljanje podataka do 15. travnja 2004. obrada do 15. lipnja 2004. godine |  | gospodarski subjekti, nadležne državne institucije |
| H. UNAPREĐENJE KAKVOĆE MORA U PRIOBALJU |  | H.1. | Kakvoća mora za kupanje | - pročelnik, - voditelj odsjeka zaštite okoliša |  | kontinuirano | 450.000 kn | priobalne jedinice lokalne samouprave, građani, gospodarski subjekti, subjekti u društvenim djelatnostima, nadležne državne institucije, NVO, poslovni partneri, šira nacionalna i međunarodna zajednica |
|  |  | H.2. | Operativni plan kod iznenadnih onečišćenja mora - izmjene i dopune, plan rada | - pročelnik, - voditelj odsjeka zaštite okoliša |  | ovisno od izmjena i dopuna Plana intervencija na nivou RH |  | priobalne jedinice lokalne samouprave, institucije i gospodarski subjekti te druge pravne osobe uključene u provedbu Operativnog plana |
| I. PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ |  | I.1. | Zahvati u prostoru u nadležnosti države | - pročelnik - voditelj odsjeka zaštite okoliša |  | kontinuirano |  | Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH |
|  |  | I.2. | Zahvati u prostoru za koje je PPIŽ definirana obveza izrade SUO | - pročelnik - voditelj odsjeka zaštite okoliša |  | kontinuirano. |  |  |

| 5. OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PLANOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS AKTIVNOSTI |  |  |  | SURADNICI |
| A | A.1. | A.1.1. | Izrada nacrta plana za javnu raspravu (u Fažani ponavljanje javne rasprave) | Zavod za prostorno uređenje 2 vanjska suradnika |
|  |  | A.1.2. | Izrada izvješća s javne rasprave i utvrđivanje prijedloga plana | Zavod za prostorno uređenje Općine Fažana i Bale |
|  |  | A.1.3. | Ishodovanje mišljenja i suglasnosti na prijedlog plana | Zavod za prostorno uređenje Općine Fažana i Bale |
|  |  | A.1.4. | Donošenje Plana | Općine Fažana i Bale |
|  | A.2. | A.2.1. | Davanje mišljenja na prijedlog planova užih područja | Zavod za prostorno uređenje |
|  | A.3. | A.3.1. | Donošenje Plana | Poglavarstvo i Skupština IŽ (mišljenje na plan parka prirode Učka), Natura Histrica, nadležni gradovi i općine Primorsko-goranska županija (samo za park prirode Učka) |
|  | A.4. | A.4.1. | Nabavka odgovarajućeg software-a za pripremu podatkovnih baza za Web - GIS | Vanjski suradnik |
|  |  | A.4.2. | Izrada idejnog projekta informatičkog sustava | Vanjski suradnik |
|  |  | A.4.3. | Verifikacija koncepcije idejnog projekta | Poglavarstvo Istarske županije |
|  |  | A.4.4. | Nabavka, instalacija i testiranje nedostajuće telekomunikacijske opreme i software-a i testiranje Priprema baza podataka i analiza za Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije | Vanjski suradnik Zavod za prostorno uređenje Drugi zainteresirani davatelji i korisnici podataka |
| B | B.1. | B.1.1. | Nabavka CD-a snimaka 9 urbanih cjelina | Arhitektonski fakultet Zagreb |
|  |  | B.1.2. | Dostava materijala korisnicima, općinama i gradovima | Konzervatorski odjel u Puli |
| C. | C.1. | C.1.1. | - izrada projektnog zadatka za natječajnu dokumentaciju za odabir ovlaštene tvrtke za izradu Programa zaštite okoliša po metodologiji Lokalne Agende 21. | Zavod za prostorno uređenje IŽ, Zavod za javno zdravstvo IŽ, ZIM Rovinj-Institut Ruđer Bošković, Institut poljoprivrede i turizma, Hrvatske vode – VGO Rijeka i Inspekcijska tijela na području IŽ. |
|  |  | C.1.3. | Izrada izvještaja po propisanoj metodologiji | Zavod za prostorno uređenje IŽ, Zavod za javno zdravstvo IŽ, ZIM Rovinj-Institut Ruđer Bošković, Institut poljoprivrede i turizma, Hrvatske vode – VGO Rijeka i Inspekcijska tijela na području IŽ. |
|  |  | C.1.c. | Izrada prijedloga programa zaštite okoliša po metodologiji izrade Lokalne Agende 21 | odabrana ovlaštena institucija |
|  |  | C.1.4. | Ishodovanje suglasnosti na tekst prijedloga od strane suradničkih institucija | Zavod za prostorno uređenje IŽ, Zavod za javno zdravstvo IŽ, ZIM Rovinj-Institut Ruđer Bošković, Institut poljoprivrede i turizma, Hrvatske vode – VGO Rijeka i Inspekcijska tijela na području IŽ. |
|  | C.2. | C.2.1. | Pokretanje postupka usvajanja dokumenata na predstavničkom tijelu IŽ | Stručna služba za poslove poglavarstva i skupštine, župan, predsjednik skupštine |
| D. | D.1. | D.1.1. | Izmjena i dopuna zaključka o imenovanju županijskog EKO stožera | Stručna služba za poslove poglavarstva i skupštine, župan, predsjednik skupštine |
|  |  | D.1.2. | Imenovanje Stručnog povjerenstva u skladu sa točkom 7. poglavlje V. Plana intervencija u zaštiti okoliša (NN br. 82/99) | Stručna služba za poslove poglavarstva i skupštine, župan, predsjednik skupštine |
|  | D.2. | D.2.1. | Radionice na temu “ Metodologija izrade operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša sa primjerima najgoreg mogućeg slučaja “ za: - pravne osobe obveznike izrade plana - JLS | pravne osobe i JLS te stručne institucije koje se bave predmetnom problematikom |
|  |  | D.2.2. | Izvještaj Stručnog povjerenstva o Operativnim planovima pravnih osoba te usvajanje istog na poglavarstvu IŽ. | Stručno povjerenstvo, Stručna služba za poslove poglavarstva i skupštine i župan |
| E. | E.1 | E.1.1. | Analiza NTO u IŽ za 2000., 2001., 2002. i 2003. godinu po količini i kakvoći | Komunalna poduzeća i MZOIPU |
|  |  | E.1.2 | Prijedlog gospodarenja NTO na području IŽ | Komunalna poduzeća i MZOIPU |
|  |  | E.1.3. | Provesti proceduru usvajanja prijedloga na predstavničkim tijelima županije | Stručna služba za poslove poglavarstva i skupštine, župan, predsjednik skupštine |
|  |  | E.1.4. | Izrada popisa otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta | komunalna poduzeća, komunalni redari u JLS, lovačka društva, izviđači, mjesni odbori i sl. |
|  |  | E.1.5. | Utvrditi način i osigurati provođenje obračuna troškova postupanja s industrijskim otpadom |  |
|  |  | E.1.6. | Utvrditi lokacije za građevine namijenjene skladištenju, obrađivanju ili odlaganju otpada | Zavod za prostorno uređenje IŽ i JLS |
|  | E.2. | E.2.1. | Kvartalni i godišnji prijenos podataka MZOPUG i godišnji izvještaj za poglavarstvo IŽ | Stručna služba za poslove poglavarstva i skupštine, župan i MZOPUG |
|  | E.3. | E.3.1. | Organizacija radionica/okruglih stolova na temu: “Zakonske obaveze u gospodarenju otpadom“ za - turističku privredu - JLS - ostale privredne subjekte | Stručnjaci i stručne ustanove, predstavnici JLS i MZOPUG |
| F. | F.1 | F.1.1. | Usvajanje elaborata o zonama zaštite izvorišta na području Istarske županije | Stručno povjerenstvo |
|  |  | F.1.2. | Izrada Nacrta Odluke i verifikacija iste | Radni tim i Stručno povjerenstvo |
|  |  | F.1.3. | Provesti proceduru donošenja Odluke sukladno Zakonu o vodama i Statutu IŽ obzirom da je Odluka jedan od značajnih dokumenata za život i razvoj IŽ . | Stručne službe za poslove Poglavarstva i Skupštine, župan, predsjednik skupštine JLS |
|  | F.2. | F.2.1. | Program praćenja kakvoće voda na području županije u 2004. godini. | Zavod za javno zdravstvo IŽ |
|  |  | F.2.2. | Izvješće o kakvoći voda na području županije za 2003. | Zavod za javno zdravstvo IŽ i Stručne službe za poslove Poglavarstva i Skupštine |
|  | F.3. | F.3.1. | Katastar emisija u vodu | Ured za prostorno uređenje,….. i zaštitu okoliša i nadležne državne institucije |
| G. | G.1. | G.1.1. | Program praćenja kakvoće zraka za 2004. godinu | Zavod za javno zdravstvo IŽ |
|  |  | G.1.2. | Izvješće o kakvoći zraka za 2003. godinu | Zavod za javno zdravstvo IŽ |
|  | G.2. | G.2.1. | Prikupljanje i analiza podataka o emisijama u zrak | gospodarski subjekti-obveznici prijavljivanja emisija u okoliš |
|  |  | G.2.2. | Koordinacija između JLS-Općina Raša, TC Koromačno i ZZJZIŽ u poslovima postavljanja AP Koromačno |  |
|  |  | G.2.3. | Unos podataka u programsku aplikaciju KEO | Ured za prostorno uređenje, gra…… i zaštitu okoliša IŽ |
| H. | H.1. | H.1.1. | Program praćenja kakvoće mora na plažama za 2004. godinu | Zavod za javno zdravstvo IŽ, jedinice lokalne samouprave, koncesionari |
|  |  | H.1.2. | Izvješće o kakvoći mora za kupanje | Zavod za javno zdravstvo IŽ, nadležne državne institucije |
|  | H.2. | H.2.1. | Procedura usvajanja izmjena i dopuna Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora | Članovi Stožera i Stručna služba za poslove Poglavarstva i Skupštine |
| I. | I.1. | I.1.1. | Učestvovanje u radu Komisija koje formira Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH | Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH |
|  |  | I.1.2. | Koordinacija javnog uvida u Studije utjecaja na okoliš za zahvate koji se planiraju na području IŽ. | građani, jedinice lokalne samouprave na čijem se području zahvat provodi |
|  | I.2. | I.2.1. | Provedba kompletnog postupka PUO za zahvate koji se planiraju na području IŽ. | građani, gospodarski subjekti, jedinice lokalne samouprave na čijem se području zahvat provodi |