REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za promet, pomorstvo i veze

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA:023-01/05-01/04

URBROJ: 2163/1-04/1-05-01

Pazin,10.veljače 2005.

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik Ivan Jakovčić

putem

Stručne službe za poslove

Skupštine i Poglavarstva

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu

Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze za

2004. godinu

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

PROČELNIK

Grozdana Lovrečić

Privitak:

- Prijedlog Zaključka,

- Izvješće o radu za 2004. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa:

Urbroj:

Pula,

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

ISTARSKE ŽUPANIJE

n/r Predsjednika

Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu

Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze

za 2004. godinu

Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije” -  pročišćeni tekst, br. 6/03) Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana .................2005. godine razmatrajući Izvješće o radu Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze za 2004. godinu donosi slijedeći

Z A K L J U Č A K

1.Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze

za 2004. godinu.

2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.

3. Za izvjestitelja po točki 1. ovog Zaključka zadužuje se Grozdana Lovrečić,

Pročelnik Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze Istarske županije.

Predsjednik

Županijskog Poglavarstva Istarske županije

Ivan Jakovčić

Na temelju članka 36. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", -  pročišćeni tekst, br. 6/03), Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana ................ 2005. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu za 2004. godinu Upravnog odjela

za promet, pomorstvo i veze

1. Prihvaća se Izvještaj o radu za 2004. godinu Upravnog odjela za promet,

pomorstvo i veze Istarske županije.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Istarske županije".

Klasa:

Urbroj:

Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik Županijske skupštine

Istarske županije

Stevo Žufić

IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA PROMET, POMORSTVO I VEZE

U GODINI: 2004.

1. OCJENA PROČELNIKA I NADLEŽNOG ČLANA POGLAVARSTVA O RADU UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za promet, pomorstvo i veze Istarske županije djelovao je i organizirao se kako bi izvršio sve postavljene zadatke u skladu s odlukama Skupštine i Poglavarstva Istarske županije i usvojenim Programom rada za 2004. godinu. Predviđeni programi i postavljeni zadaci, kao i oni za kojim se naknadno ukazala potreba za rješavanjem, realizirani su na vrijeme i bez većih odstupanja. Donošenjem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, smanjen je prihod od koncesija na pomorskom dobru na jednu trećinu dosadašnjeg, a naknade za koncesijska odobrenja prihod su gradova i općina, dok je istovremeno znatno povećan obim zakonskih obaveza i administrativnih poslova Upravnog odjela. U toku godine donešeni su novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o javnim cestama i Zakon o prijevozu u cestovnom prijevozu koji su zahtijevali izvjesne promjene u radu i usklađivanja sa donešenim zakonima. Nadležni član Županijskog poglavarstva: Pročelnik: ________________________________ _____________________

2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA UPRAVNOG ODJELA

Rad Upravnog odjela temelji se na zakonom definiranim radnim zadacima vezanim za rad Lučkih uprava Istarske županije, Županijske uprave za ceste, trgovačkih društava vezanih za cestovni promet, trgovačkih društava za održavanje cesta, Općina i Gradova, kao i drugih subjekata vezanih za ceste, pomorsko dobro, luke i pomorstvo. Nakon stupanja na snagu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, znatno je povećavan obim poslova upravnog odjela, te je početkom godine zaposleni novi djelatnik Upravni odjel za promet, pomorstvo i veze Istarske županije ima sjedište u Pazinu, M.B. Rašana 2/4; tel. 641 411; fax. 624 977; e-mail: promet@istra-istria.hr Djelatnici Upravnog odjela koji su radili na ostvarenju programa za 2004. godinu bili su: 1. Grozdana Lovrečić, pročelnik 2. Vladimir Banković, pomoćnik pročelnika 3. Stanko Kancelar, viši stručni referent za ceste i cestovni promet 4. Damir Rudela, viši stručni referent za pomorstvo 5. Manuela Božić, viši stručni referent za naplatu pomorskog dobra 6. Marija Božiković, administrativni tajnik Ispred Županijskog poglavarstva za područja iz našeg Odjela zadužen je gdin. Giankarlo Župić.

| 3. ADMINISTRATIVNI POKAZATELJI |  |
| --- | --- |
| 3.1. ZAPRIMLJENI PREDMETI |  |
| Klasifikacijska oznaka | Broj predmeta |
| 013-02/04-01/ | 3 |
| 021-01/04-01/ | 2 |
| 021-04/04-01/ | 5 |
| 023-01/04-01/ | 9 |
| 032-05/04-01/ | 1 |
| 035-01/04-01/ | 3 |
| 112-04/04-01/ | 1 |
| 119-01/04-01/ | 1 |
| 121-05/04-01/ | 1 |
| 130-01/04-01/ | 11 |
| 334-01/04-01/ | 1 |
| 340-01/04-01/ | 21 |
| 340-05/04-01/ | 9 |
| 340-08/04-01/ | 4 |
| 341-01/04-01/ | 7 |
| 342/01/04-01/ | 152 |
| 343-01/04-01/ | 1 |
| 350-01/04-01/ | 12 |
| 351-01/04-01/ | 5 |
| 372-01/04-01/ | 2 |
| 406-01/04-01/ | 1 |
| 400-08/04-01/ | 7 |
| 400-09/04-01/ | 1 |
| 401-03/04-01/ | 2 |
| 401-05/04-01/ | 1 |
| 406-01/04-01/ | 2 |
| 602-04/04-01/ | 1 |
| 602-01/04-01/ | 4 |
| 640-01/04-01/ | 1 |
| 650-01/04-01/ | 7 |
| 810-01/04-01/ | 2 |
| 815-05/04-01/ | 1 |
| 960-01/04-01/ | 2 |
| UP/I-112-01/04-01/ | 1 |
| UP/I-113-03/04-01/ | 5 |
| UP/I-340-05/04-01/ | 144 |
| UP/I-342-35/04-02/ | 127 |
| UKUPNO | 560 |

| 3.2. RIJEŠENI PREDMETI |  |
| --- | --- |
| Klasifikacijska oznaka | Broj predmeta |
| 013-02/04-01/ | 3 |
| 021-01/04-01/ | 2 |
| 021-04/04-01/ | 5 |
| 023-01/04-01/ | 8 |
| 032-05/04-01/ | 1 |
| 035-01/04-01/ | 3 |
| 112-04/04-01/ | 1 |
| 119-01/04-01/ | 1 |
| 121-05/04-01/ | 1 |
| 130-01/04-01/ | 11 |
| 334-01/04-01/ | 1 |
| 340-01/04-01/ | 16 |
| 340-05/04-01/ | 8 |
| 340-08/04-01/ | 3 |
| 341-01/04-01/ | 4 |
| 342/01/04-01/ | 113 |
| 343-01/04-01/ | 0 |
| 350-01/04-01/ | 11 |
| 351-01/04-01/ | 5 |
| 372-01/04-01/ | 2 |
| 406-01/04-01/ | 1 |
| 400-08/04-01/ | 7 |
| 400-09/04-01/ | 1 |
| 401-03/04-01/ | 2 |
| 401-05/04-01/ | 1 |
| 406-01/04-01/ | 2 |
| 602-04/04-01/ | 1 |
| 602-01/04-01/ | 4 |
| 640-01/04-01/ | 1 |
| 650-01/04-01/ | 6 |
| 810-01/04-01/ | 2 |
| 815-05/04-01/ | 1 |
| 960-01/04-01/ | 2 |
| UP/I-112-01/04-01/ | 1 |
| UP/I-113-03/04-01/ | 5 |
| UP/I-340-05/04-01/ | 129 |
| UP/I-342-35/04-02/ | 0 |
| UKUPNO | 365 |

| 4. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/ OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADATAK |  |  | STUPANJ REALIZIRANOSTI | OBRAZLOŽENJE |
| A | A.1. | Izrada prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa | djelomično realizirano | Zadatak je djelomično realiziran jer nije dostavljena sva potrebna dokumentacija za izradu prijedloga granica sukladno zakonskim propisima |
|  | A.2. | Provedba utvrđenih granica pomorskog dobra | djelomično realizirano | Pojedini podnositelji zahtjeva za utvrđivanje granica nisu izradili i dostavili na provedbu parcelacijske elaborate za provedbu uknjižbe pomorskog dobra |
|  | A.3. | Izrada i vođenje upisnika koncesija | djelomično realizirano | Pravilnik o upisniku koncesija na pomorskom dobru (NN 176/04) stupio je na snagu 21. prosinca 2004. godine. Izvršene su pripremne radnje za primjenu istog i imenovan je voditelj Upisnika i napravljen je popis koncesija. |
|  | A.4. | Izrada izvješća o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima i načinu trošenja sredstava od koncesijskih naknada | realizirano | novih koncesija po novom Zakonu nije bilo, postojeće koncesije ističu 2007. g., prikupljena sredstva i način trošenja prikazani su u Proračunu IŽ. Izvješće će se dostaviti MMTPR . |
|  | A.5. | Izrada Prijedloga plana upravljanja pomorskim dobrom u IŽ za 2004. godinu | realizirano |  |
|  | A.6. | Izrada Prijedloga odluke o osnivanju Povjerenstva za granice pomorskog dobra IŽ | realizirano |  |
|  | A.7. | Izrada Poslovnika o radu Povjerenstva za granice pomorskog dobra IŽ | realizirano |  |
|  | A.8. | Izrada Prijedloga odluke o osnivanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru | realizirano |  |
| B | B.1. | Izrada baze podataka za brodice i realizacija projekta | djelomično realizirano | -ažurirana baza podataka -za sve vlasnike brodica sa poznatim JMBG/MB pripremljena rješenja za otpremu - rješenja su otpremljena svim obveznicima izvan RH - novom Uredbom koja je stupila na snagu krajem godine obveze plaćanja oslobođeni su vlasnici ribarskih brodica i vlasnici koji su ishodili koncesijska odobrenje te nije bilo moguće poslati već pripremljena riješenja |
| C | C.1. | Sufinanciranje i praćenje programa očuvanja mora eko brodovima i ispitivanja kvalitete morske vode | realizirano | - realizacija izvršena po ugovoru o čišćenju Jadranskog mora; i praćenjem izvješća o radu brodova čistača - ispitivanje kvalitete morske vode vršeno tijekom pet mjeseci ljetne sezone (V.-IX. mjesec) |
|  | C.2. | Sufinanciranje službe spašavanja na moru | realizirano | sredstva donirana Službi spašavanja na moru Istarske županije |
|  | C.3. | Sufinanciranje obnavljanja lučke infrastrukture u županijskim lučkim upravama putem kapitalnih donacija | realizirano | prema pristiglim zahtjevima i situacijama za izvršene radove na obnavljanju lučke infrastrukture, vršene su uplate predviđenih sredstava lučkim upravama |
|  | C.4. | Putem tekućih donacija sufinanciranje hitnih intervencija na pomorskom dobru | nije realizirano | nije bilo zahtjeva za financiranje hitnih intervencija na pomorskom dobru |
|  | C.5. | Tekuće donacije za trajektno povezivanje Umaga s talijanskom obalom | realizirano | isplaćena sredstva "Istratrajektu" d.o.o. prema dostavljenom zahtjevu |
| D | D.1. | Provođenje nadzora nad namjenskim utroškom sredstava za modernizaciju nerazvrstanih cesta za 2003. godinu | realizirano |  |
|  | D.2. | Suradnja sa općinama i gradovima u rješavanju problematike uređenja nerazvrstanih cesta | realizirano | Pojedinačni upiti su usmjeravani prema UO za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša |
| E | E.1. | Koordinacija između ŽUC-e i Poglavarstva IŽ na izradi godišnjih i srednjoročnih planova i izvješća vezanih za građenje, redovno i pojačano održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta na području IŽ | realizirano | -izviješća o izvršenom planu i rebalansu za 2003.. - godišnji plan za 2004. - srednjoročni plan 2004.-2008. god. - godišnji plan za 2005. |
|  | E.2. | Praćenje stanja o upravljanju i financiranju državnih cesta u Istarskoj županiji. | realizirano |  |
|  | E.3. | Sudjelovanje u upravljanju dioničkim društvom "Cesta" Pula | realizirano | učešćem u radu Nadzornog odbora društva (u 2004. god "Cesta" d.o.o.) |
|  | E.4. | Osnivanje i rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Istarske županije | realizirano | Savjet osnovan odlukom Poglavarstva na sjednici od 30.studenog kada su imenovani članovi Savjeta. Konstituirajuća sjednica održana je 27.prosinca. |
|  | E.5. | Priprema Zaključaka i Odluka za Skupštinu i Poglavarstvo I.Ž. | realizirano | Pripremljene sve potrebne odluke koje su i usvojene. |
| F | F.1. | Obrada zahtjeva i izdavanje dozvola za županijski linijski prijevoz putnika | djelomično realizirano | Obrađeno je 145 zahtjeva i izdano je 133 dozvole za županijski linijski prijevoz putnika. Zbog neusklađenja voznih redova (usklađuje HGK Pula) nije izdano12 dozvola . |
|  | F.2. | Obrada zahtjeva i izdavanje dozvola za poseban županijski linijski prijevoz putnika | realizirano | Obrađeni svi zahtjevi i izdano 26 dozvola |
|  | F.3. | Izmjena i dopuna Odluke o županijskom linijskom prijevozu putnika u I.Ž. | realizirano | Izmjene i dopune Odluke usvojene na Skupštini IŽ od 18.06.2004. |
|  | F.4. | Priprema za nabavu računalnog programa za obradu zahtjeva i izdavanje dozvola za županijski linijski prijevoz putnika | nije realizirano | procjenjujući program preskupim odgođena je nabava istog |
| G | G.1. | Praćenje Programa financiranja i upravljanja lokalnim prugama u Istarskoj županiji, analiza i izvješća | realizirano |  |
|  | G.2. | Praćenje i provođenje Programa željezničko cestovnih prijelaza | realizirano | zajedno sa predstavnicima jedinica lok. samouprave izvršen pregled svih prijelaza te je izvješće predano HŽ-a. |
|  | G.3. | Praćenje stanja, analiziranje i predlaganje rješenja problema vezano za željeznički promet u Istarskoj Županiji | realizirano |  |
| H | H.1. | Praćenje stanja i razvoja zračnog prometa u Istarskoj županiji. | realizirano |  |
| I | I.1. | Pružanje stručne pomoći u radu Povjerenstva za provedbu aktivnosti unapređenja djelatnosti hitne medicinske pomoći IŽ na poslovima vezanim za UKV veze | nije realizirano | nije bilo zahtjeva na poslovima vezanim za UKV veze |

| 5. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CILJ |  | OCJENA POSTIGNUĆA | OBRAZLOŽENJE |
| A. | Plan upravljanja pomorskim dobrom | dobra | Plan nije u cijelosti izvršen zbog nepravovremene dostave potrebne dokumentacije za izradu prijedloga granice pomorskog dobra i provedbe uknjižbe pomorskog dobra. |
| B. | Projekt "brodice" | dobra | Tijekom godine izvršena sva ažuriranja potrebna za tiskanje i otpremu prvih rješenja obveznici- ma plaćanja naknade Otpremljena rješenja obveznicima izvan RH |
| C. | Nastavak realizacije programa pomorskog dobra | vrlo dobra | Namjenska sredstva od naknada za koncesije utrošena su po prioritetu prema Programu pomorskog dobra i po realizaciji projekata lučkih uprava. |
| D. | Program modernizacije nerazvrstanih cesta | odlična | Desetogodišnji program modernizacije nerazvrstanih cesta znatno je poboljšao prometnu povezanost svih dijelova županije, osobito unutrašnjosti i u manje razvijenim dijelovima. Nastavak programa kroz kapitalne potpore JLS ( UO za za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša). |
| E. | Javne ceste | dobra | Koordinacija između Poglavarstva i ŽUC-e na izradi godišnjih i srednjoročnih planova i programa građenja i održavanja javnih cesta te njihovim izvršavanjem, uspješno je realizirana. |
| F. | Cestovni promet | dobra | Županija je dobro umrežena autobusnim linijama županijskog prijevoza putnika. Iako se pojedine linije voze na rubu ili ispod granice rentabilnosti, nema izrazito nepokrivenih područja. Poneki problem javlja se kod prijevoza učenika srednjih škola uglavnom zbog nelojalne konkurencije no i to će biti moguće korektno riješiti na temelju novog Zakona o javnom cestovnom prijevozu. |
| G. | Željeznički promet | ne zadovoljava | Željeznički promet u Istri i dalje je opterećen velikim gubitkom u putničkom prijevozu, a obzirom na Program financiranja i upravljanja lokalnim prugama koji je donijela Vlada, nije bilo moguće predložiti konkretne mjere za poboljšanje stanja u IŽ Dobra suradnja svih subjekata na rješavanju željezničko cestovnih prijelaza. |
| H. | Zračni promet | dobra | prema dostupnim informacijama, zračni promet korektno funkcionira. |
| I. | U suradnji sa UO za zdravstvo i socijalnu skrb, rad na obnovi sistema UKV veza hitne medicinske pomoći u Domovima zdravlja Istarske županije | - | nije bilo zahtjeva za većim učešćem Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze za rad na obnovi sistema UKV veza hitne medicinske pomoći u Domovima zdravlja Istarske županije |

| 6. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI |  | OCJENA POSTIGNUĆA | OBRAZLOŽENJE |
| 6.1. | Provođenje postupaka za prijenos koncesije i prestanak koncesije | odlična | Svi zaprimljeni zahtjevi riješeni su u roku. |
| 6.2. | Utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra po zahtjevima | odlična | Svi zaprimljeni zahtjevi su riješeni. |
| 6.3. | Izrada Uputa za godišnje planiranje i izvješćivanje županijskih lučkih uprava sukladno ISO normi | vrlo dobra | U cilju unificiranja načina godišnjeg planiranja i izvješćivanja županijskih lučkih uprava izrađena Uputa kojom se utvrđuju odgovornosti i ovlaštenja za predlaganje i usvajanje istih |
| 6.4. | Izrada Nacrta Statuta županijskih lučkih uprava | vrlo dobra | bilo je potrebno uskladiti akte o osnivanju županijskih lučkih uprava s odredbama novog Zakona |
| 6.5. | Suosnivanje županijskih lučkih uprava | dobra | u skladu s odredbama novog Zakona, provođenje procedure prema gradovima/općinama za suosnivanjem županijskih lučkih uprava. Nisu dostavljena potrebna očitovanja svih gradova/općina. |
| 6.6 | Rješavanje problematike ribarske infrastrukture | dobra | Dopunom Proračuna IŽ za 2004. godinu predviđena su sredstva radi poboljšanja ribarske infrastrukture koja su se dijelom utrošila u luci javnog prometa Pula |
| 6.7. | Suradnja s jedinicama lokalne samouprave u upravljanju pomorskim dobrom |  | Sudjelovanje u radu vijeća za koncesijska odobrenja i pružanje stručne pomoći radi unapređenja upravljanja pomorskim dobrom |
| 6.8. | Reguliranje enduro, off road, cross, test i ostalih vožnji na području srednje i sjeverne Istre | vrlo dobra | Temeljem zahtjeva Inicijative za reguliranje predmetnih auto i moto vožnji, koji je upućen Istarskoj županiji, poduzeto je niz aktivnosti za svođenje istih u prihvatljive okvire, bez štetnih posljedica za prirodu i ostale korisnike, planinare, pješake, bicikliste, lovce i druge. |

| 7. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANIRANA SREDSTVA | UTROŠENA SREDSTVA | OBRAZLOŽENJE |  |
| PROGRAM POMORSKOG DOBRA: |  |  |  |
| Ispitivanje kvalitete morske vode 450.000,00 kn | 450.000,00 kn | ispitivanje kvalitete morske vode vršeno od strane Zavoda za javno zdravstvo IŽ tijekom pet mjeseci ljetne sezone (V.-IX. mjesec) |  |
| Granice pomorskog dobra 400.000,00 kn | 25.300,00 kn | Planirana sredstva nisu u cijelosti utrošena zbog nepravovremene pripreme tender dokumentacije za prikupljanje ponuda za izradu geodetskih podloga i dr. sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Zadatak je planiran u 2005.g. |  |
| Uspostava županijske brodske linije 90.000,00 kn | 0,00 kn | Sredstva za izradu tender dokumentacije za uspostavu brodske linije isplaćena su iz drugog razdjela. |  |
| Izrada baze podataka za brodice 100.000,00 kn | 0,00 kn | troškovi izrade računalnih programa isplaćeni iz drugog razdjelasa, a programska podrška je samo dorađivana i nadopunjavana sukladno ugovornoj obavezi |  |
| Služba spašavanja na moru 100.000,00 kn | 100.000,00 kn | sredstva donirana Službi spašavanja na moru Istarske županije |  |
| Hitne intervencije 1.315.000,00 kn | 0,00 kn | nije bilo zahtjeva za financiranje hitnih intervencija na pomorskom dobru |  |
| ISTRATRAJEKT D.O.O. 184.000,00 kn | 153.364,40 kn | isplaćena sredstva prema zahtjevu |  |
| KAPITALNE DONACIJE LUČKIM UPRAVAMA: |  |  |  |
| Lučka uprava Umag- Novigrad 400.000,00 kn | 392.558,86 kn | sredstva donirana za održavanje i gradnju lučke infrastrukture- po dostavljenim situacijama |  |
| Lučka uprava Poreč 400.000,00 kn | 300.000,00 kn | sredstva donirana za održavanje i gradnju lučke infrastrukture- po dostavljenim situacijama |  |
| Lučka uprava Rovinj 300.000,00 kn | 300.000,00 kn | sredstva donirana za održavanje i gradnju lučke infrastrukture -po dostavljenim situacijama |  |
| Lučka uprava Pula 1.000.000,00 kn | 1.000.000,00 kn | sredstva donirana za održavanje i gradnju lučke infrastrukture- po dostavljenim situacijama |  |
| Lučka uprava Rabac 500.000,00 kn | 498.510,33 kn | sredstva donirana za održavanje i gradnju lučke infrastrukture-po situaciji i Zaključku poglavarstva |  |
| Kapitalna ulaganja - ribarska infrastruktura 516.000,00 kn | 100.000,00 kn | Sredstva utrošena na poboljšanje ribarske infrastrukture u luci otvorenoj za javni promet u Puli. Ostatak sredstava nije utrošen jer lučke uprave nisu podnijele zahtjeve. |  |
| Otplata duga Erste banke za eko brodove 885.000,00 kn | 883.204,10 kn | sredstva utrošena sukladno kreditnim obvezama Istarske županije prema Erste banci |  |
| CESTE I CESTOVNI PROMET: |  |  |  |
| Nenamjenska sredstva 70.000,00 kn | 0,00 kn |  |  |
| Namjenska sredstva 60.000,00 kn | 0,00 kn |  |  |
| UKUPNO PLANIRANO: | UKUPNO UTROŠENO: |  | OSTALO DO PLANA: |
| 6.770.000,00 kn | 4.202.937,69 kn |  | 2.567.062,31 kn |