Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Assessorato assetto territoriale ed edilizia

Pula, Riva 8

Tel: 052/351-409, Fax: 052/351-417

Pula-Pola, 20. svibnja 2024. g.

Predmet: Specifikacija predmeta nabave za uslugu – nalaz  vještaka radi utvrđivanja

troškova ulaganja na zgradi ,,Kinderaja'' u sklopu SB Rovinj

Ev. br. nabave  63.1- 24 - JN

I. Opći podaci:

Istarska županija sa sjedištem u Puli, Fanatička  29,  52 100 Pula, OIB: 90017522601, zastupana po  Upravnom  odjelu  za  prostorno uređenje i gradnju, Pula, Riva 8, 52100 Pula, kao vlasnik katastarske čestice  3049/Z k.o. Rovinj, u naravi zgrade naziva „Dječje jaslice“ u površini od 414 m2, neto korisne površine  643,50 m2 , koja se nalazi na području Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinju u ulici Luigi Monti 2 ima interes za izradu procjembenog elaborata ulaganja u navedenu nekretninu u postupku njene rekonstrukcije i uređenja za potrebe poslovnog prostora namijenjenog djelatnosti psihosocijalne rehabilitacije  djece i mladih stradalnik  od mina  temeljem Ugovora o davanju u zakup poslovnog prostora zaključenog 18.01.2005. godine između Istarske županije u svojstvu zakupodavca i Udruge „DUGA“ sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78  u svojstvu zakupoprimca, na vrijeme zakupa od 20 godina.

Mjesečna zakupnina ugovorena je u iznosu od 35,00 kn/m2 odnosno 4,65 EUR/m2 poslovnog prostora.

Zakupodavac je temeljem citiranog ugovara preuzeo obavezu da će snositi:

- troškove pribavljanje dokumentacije pogrebene za rekonstrukciju zgrade i uređenje prostora (lokacijska i građevinska dozvola, natječaj za odabir izvođača radova),

- poreze i druga davanja s osnova ugovora o zakupu,

- režijske troškove s osnova korištenja zakupljenog prostora,

- troškove korištenja infrastrukture Bolnice (energija, voda i sl.) za potrebe izvođenja  građevinskih radova  na rekonstrukciji zgrade i uređenju prostora,

- i sve druge eventualne troškove u svezi zakupa i rekonstrukcije  zgrade,

te izvršiti:

- ulaganja sredstava za rekonstrukciju zgrade i uređenje prostora u minimalnom iznosu od 4.500.000,00 kn odnosno 597.252,64 EUR,

- pribaviti lokacijsku i građevinsku dozvolu te završiti građevinske radove na rekonstrukciji i uređenu prostora u roku od 18 mjeseci od dana sklapanja ugovora,

- sklopiti pisani sporazum s Bolnicom o načinu korištenja infrastrukture Bolnice za potrebe izvođenja građevinskih radova i potvrde korištenja uređenog prostora,

- sklopiti  pisani sporazum s Bolnicom  o korištenju bolničkih usluga (medicinska skrb, usluge bolničkog restorana, pranja rublja i sl.) u svrhu obavljanja djelatnosti u zakupljenom prostoru,

- koristiti prostor  isključivo za namijenjenu djelatnost,

- osigurati posebne termine  za djecu i stradalnike s prebivalištem  na području Istarske županije.

Zakupodavac i zakupoprimac ugovorili su da će se zakupnina „prebiti“ iznosom ulaganja  zakupoprimca  posebnim sporazumom zakupodavca i zakupoprimca po okončanju radova.

Ugovorom o zakupu nadalje uglavljeno  je da će se  u  slučaju otkaza  ili sporazumnog  raskida ugovara o zakupu, povrat neamortiziranih sredstava zakupoprimca uloženih u rekonstrukciju  zgrade  i uređenje poslovnog prostora  urediti  sporazumno,  u protivnom   putem Općinskog suda u Pazinu, Stalna služba u Rovinju.

II.  Zadatak vještva

Zadatak izrade vještva  je da se  u svojstvu sudskog vještaka  sukladno :

- Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina, NN 78/15,

- Pravilniku o metodama procjene vrijednosti nekretnina, NN 105/15,

- Međunarodnim standardima procjenjivanja (EVS – European Valuation Standards),

- pravilima struke ,

nakon  obilaska nekretnine (zgrade i poslovnog prostora) uz prisustvo zz zakupodavca i zz zakupoprimca  izvrši/izradi/naznači:

- procjena vrijednosti izvršenih radova na rekonstrukciji zgrade i uređenju poslovnog prostora prema dostupnoj dokumentaciji zakupoprimca prema cijenama u vrijeme izvođenja,

- obračun i iskažu iznosi amortiziranih i neamortiziranih uloženih sredstava i radova   zakupoprimca  na rekonstrukciji zgrade i uređenju poslovnog prostora,

- vremenski period eventualnog kašnjenja na uređenju prostora u odnosnu na ugovoreni rok završetaka svih radova od dana zaključenja ugovora  o zakupu,

- dokaznica mjera obračunatih radova,

- fotodokumentacija  karakterističnih detalja i radova,

- vještvu  priloži drugu vjerodostojnu  dokumentacija koju vještak eventualno  pribavi od stanaka za što ima suglasnost Naručitelja.

III.  Rok izvršenja i dinamika pružanja usluge

Rok izvršenja usluge je 60 dana od dana sklapanja ugovora o nabavi usluge u kojem roku je ponuditelj dužan naručitelju predati elaborat utvrđivanja  troškova ulaganja na zgradi ,,Kinderaja'' u sklopu SB Rovinj. U preostalom dijelu planiranog trajanja ugovora  (30 dana) potrebno je naručitelju izvršiti prezentaciju izrađenog  elaborata – nalaza vještaka radi utvrđivanja  troškova ulaganja na zgradi ,,Kinderaja'' u sklopu SB Rovinj,  potrebna eventualna pojašnjenja, dopune ili ispravke te  predaju  nalaza u traženom obliku i broju primjeraka  kao i ispostavu računa za izvršenu uslugu radi plaćanja istog unutar planiranog roka trajanja ugovora.

Izvještavanje svakih 15 dana o dinamici provođenja radnji (analize zgrade, projektne dokumentacije, privremenih situacija, okončane situacije, građevinskih dnevnika / knjiga, primopredajnog zapisnika i sve ostale dokumentacije relevantne za predmetni postupak) putem izvještaja o provedenim analizama na mail pug@istra-istri.hr

Planirati prezentiranje vještačkog nalaza.

Isporučitelj usluge je obvezan biti na raspolaganju naručitelju usluge radi čim jasnijeg tumačenja svih činjeničnih i utvrđenih stanja iz vještačkog nalaza.

Isporučitelj usluge je obvezan nakon prezentiranja vještačkog nalaza u roku od daljnja dva dana isti dostaviti u digitalnom obliku na mail pug@istra-istria.hr  te u tri uvezena primjerka (isporuka na adresu Riva 8, Pula, n/r Vesne Pavletić. Kontakt podaci: vesna.pavletic@istra-istria.hr    tel. 052/351-412), kako bi Istarska županija jedan primjerak vještačkog nalaza mogla dostaviti Centru M.A.R.E., drugi SB Rovinj te jedan primjerak zadržati za vlastite  potrebe.