Temeljem Zaključka o davanju suglasnosti na Osnove plana razvitka županijskih i lokalnih cesta Istarske županije za period 2004.-2008. godine (Županijska skupština Istarske županije, Klasa: 340-01/04-01/02, Urbroj: 2163/1-01/4-04-4 od 15. travnja 2004.), i članka 20. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" 2/98)

DONOSIM

Osnove plana razvitka županijskih i lokalnih cesta Istarske županije za period 2004.-2008. godine

Ravnatelj

Đani Levak, v.r.

Klasa: 340-03/03-01/01

Urbroj: 2163/1-12/01-01-04-15

Pazin, 23. travnja 2004.

karta Istre

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

ISTARSKE ŽUPANIJE

52001 PAZIN, Dršćevka 1, p.p. 82

OSNOVE PLANA RAZVITKA ŽUPANIJSKIH

I LOKALNIH CESTA ISTARSKE ŽUPANIJE

ZA PERIOD 2004.-2008. GODINE

Pazin, prosinac 2003. godine

SADRŽAJ

Uvod

1. 	Javna cestovna mreža i stanje županijskih i lokalnih cesta		320

1.1. 	Dužina javnih cesta		320

1.2. 	Gustoća i razvijenost javnih cesta		321

1.3. 	Stanje motornih vozila 2002. godine		321

1.4. 	Stanje cestovne mreže 1998.-2002. godine		322

2. 	Razvoj županijskih i lokalnih cesta 1998.-2002. godine		324

2.0.1. 	Ostvarenje sredstava		324

2.0.2. 	Ulaganja u razvoj		325

2.0.3. 	Zaštita županijskih i lokalnih cesta i prometa		326

2.1. 	Održavanje		326

2.1.1. 	Redovno		326

2.1.2. 	Izvanredno		330

2.2. 	Građenje		330

3. 	Mogućnosti i strategija razvoja županijskih i lokalnih cesta prema Strategiji prometnog

razvitka Republike Hrvatske		332

3.1. 	Determinante razvoja		332

3.2. 	Mogućnosti razvoja		332

3.3. 	Strategija razvoja		332

4. 	Ciljevi i zadaci u razdoblju 2004.-2008. godine		333

5. 	Sredstva		333

Izvori sredstava		333

5.1. 	Naknade		333

5.2. 	Naknade u cijeni goriva		333

5.3. 	Sufinanciranje lokalne samouprave		333

5.4. 	Krediti		334

6. 	Raspored sredstava		335

Namjena		335

6.1. 	Održavanje		335

6.1.1. 	Redovno		335

6.1.2. 	Izvanredno		338

6.2. 	Građenje		340

6.2.1. 	Rekonstrukcija		340

6.2.2. 	Novogradnja		340

6.3. 	Ostalo		341

6.3.1. 	Zaštita cesta i prometa		341

6.3.2. 	Troškovi Uprave		341

6.3.3. 	Financijski rashodi i izdaci		341

7. 	Mjere za realizaciju plana		341

Uvod

Županijska uprava za ceste (ŽUC-e) obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta, temeljem Zakona o javnim cestama (ZOJC-a, N.N. 100/96), te upravlja njima na temelju zakona i propisa o javnim cestama. Na ŽUC-e se primjenjuju propisi o ustanovama ako Zakonom nije drukčije predviđeno. Istarska županija kao osnivač ŽUC-e donijela je Odluku o osnivanju ŽUC-e te dala suglasnost na Statut kojim se pobliže utvrđuje djelatnost, ustrojstvo i način odlučivanja pojedinih tijela, te uređuju druga pitanja za obavljanje djelatnosti i poslovanja ŽUC-e.

ŽUC-e je ustrojena u dvije organizacijske jedinice i to:

- organizacijska jedinica za održavanje

- organizacijska jedinica za građenje

Županijskom upravom za ceste upravlja ravnatelj kojeg na prijedlog župana imenuje županijska skupština.

ŽUC-e čini ravnatelj i osam djelatnika.

Za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta temeljni planski dokumenti jesu Strategija razvitka javnih cesta koju donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske (članak 7) a koja nije donijeta, te Program građenja i održavanja javnih cesta koji na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i veza donosi Vlada za razdoblje od četiri godine u skladu sa Strategijom, Program građenja i održavanja donijela je Vlada za period 2001.-2004. (Nije u skladu sa ZOJC-a, Narodne novine 19/2001).

Temeljem ovih dokumenata godišnji plan za županijske i lokalne ceste donosi ravnatelj ŽUC-e uz prethodno mišljenje Poglavarstva Istarske županije i Ministarstva pomorstva, prometa i veza. Ovakav način (samo godišnji plan na nivou ŽUC-e) donošenja samo godišnjeg plana (uz nedostatak Strategije i Programa Vlade koji samo u manjem dijelu i potpuno neadekvatno (osim u redovnom održavanju) tretira županijske i lokalne ceste umnogome otežava rad ŽUC-e. Iz toga se razloga kao neophodno nameće donošenje srednjoročnog plana na nivou ŽUC-e predviđen Statutom, ali pored već navedenog i iz drugih razloga nije bilo potrebe za njegovim donošenjem do ove godine. Kada se kaže da nije bilo potrebe onda se u prvom redu misli na nizak nivo ostvarivanja prihoda za obavljanje djelatnosti ŽUC-e koji se od osnivanja 1998. godine pa zaključno sa 2002. godinom kretao od 25 do 60% standarda za redovno održavanje, a za izvanredno održavanje se osiguralo 8-7% standarda, u apsolutnom iznosu od 4,4 do 3,3 milijuna kuna odnosno za građenje 1,5-1,0 milijuna kuna godišnje. Ovakvim prilivom bilo je suvišno donašati srednjoročni plan jer se njime nije moglo osim nedovoljnog redovnog održavanja ništa drugo ni izvoditi.

Rastom izvornih prihoda od 16 milijuna u 1998. do preko 34 milijuna u 2002. godini stvorili su se uvjeti da se tim prihodima kao i prihodima Hrvatskih cesta a koji su namijenjeni županijskim i lokalnim cestama može ići u zaduživanje uzimanjem kredita (ali tek od 2002. kada su uvjeti bili relativno dobri - kamata od 5,2% na rok od deset godina) te uz sufinanciranje lokalne samouprave osigurati sredstva za razvitak županijskih i lokalnih cesta tj. za značajnijom obnovom kolnika (izvanredno održavanje) te novim investicijama (građenje).

Uz naprijed navedeno ističe se potreba da djelatnost održavanja i građenja cesta zahtijeva višegodišnje pripreme u smislu izrade prometnih, tehničkih, ekonomskih istraživanja i analiza, te izrade projekata za dobivanje lokacijskih dozvola pa uz rješavanje i imovinsko-pravnih pitanja do građevne dozvole. Sve to traje i 2 do 3 godine pa se moraju izvršiti adekvatne pripreme, a da bi se samo građenje izvelo u što kraćem roku i na kvalitetan način. Takav rad nije moguć ako nema jasne strategije i srednjoročnog plana iz kojeg se razloga i predlaže njegovo donošenje.

Osnove srednjoročnog plana kao nacrt izrađen je u Županijskoj upravi za ceste Istarske županije, po prethodno zatraženim prijedlozima općina i gradova koji materijal je razmatralo Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj 26. rujna 2003. godine, te ga uputilo općinama i gradovima radi davanja mišljenja. Razmatranje u lokalnoj samoupravi trajalo je sve do 24. studenog (a i nakon toga stizala su mišljenja pojedinih gradova i općina). Konačni prijedlog Osnova Županijska uprava za ceste Istarske županije je utvrdila krajem prosinca te ga upućuje Poglavarstvu Istarske županije radi razmatranja i dobivanja suglasnosti od strane Skupštine Istarske županije. Uz suglasnost skupštine Istarske županije Osnove plana donosi ravnatelj Županijske uprave za ceste Istarske županije.

Istarska županija premrežena je relativno gustom cestovnom mrežom javnih cesta, ali neadekvatnih po kvaliteti, odnosno najveći dio u lošem je stanju i nikako ne odgovaraju današnjim, a još manje sutrašnjim potrebama u odnosu na ciljeve koji se žele postići u razvoju Istarske županije posebno na turističkom planu gdje se toj grani hrvatskog gospodarstva trebaju osigurati maksimalno povoljni prometni uvjeti.

Razvojem i drugih grana gospodarstva (posebno u poslovnim zonama) te skladnijem razvoju priobalnog dijela i unutrašnjosti Istre uz nužnu zaštitu okoliša osigurat će se uvjeti za opći društveni razvitak čijem cilju trebaju doprinijeti kvalitetnije županijske i lokalne ceste Istarske županije.

1. Javna cestovna mreža i stanje županijskih i lokalnih cesta

1.1. Dužina javnih cesta

Zakonom o javnim cestama utvrđeni su temelji za novo funkcionalno razvrstavanje cesta u državne, županijske i lokalne ceste. Temeljem Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (Narodne novine 63/99) Vlade Republike Hrvatske, Ministar pomorstva, prometa i veza donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (Narodne novine 143/02).

Temeljem ove odluke na području Republike Hrvatske i Istarske županije javne ceste razvrstane su kako slijedi: (Prilog 1)

dužina u m

|  | područje Ist. županije | područje R. Hrvatske | postotak |
| --- | --- | --- | --- |
| državne ceste- brze ceste | 72.500 |  |  |
| državne ceste - ostale ceste | 307.700 |  |  |
| ukupno državne ceste | 380.200 | 7.425.500 | 5,12% |
| županijske ceste | 698.950 | 10.543.900 | 6,63% |
| lokalne ceste | 733.800 | 10.375.400 | 7,07% |
| ukupno žup. i lok. ceste | 1.432.750 | 20.919.300 | 6,85% |
| UKUPNO | 1.812.950 | 28.344.800 | 6,40% |

Iz tabele proizlazi da su usporedivi podaci samo za ukupne državne ceste u kojima Istarska županija sudjeluje sa 5,12%. Na području Županije smo državne ceste podijelili na brze (Istarski Y) i ostale dok takve podatke za Republiku Hrvatsku ne posjedujemo.

Županijske i lokalne ceste Istarske županije u ukupnim cestama Republike Hrvatske učestvuju sa 6,85% i po učešću zauzimaju 4. i 5. mjesto među svim županijama.

1.2. Gustoća i razvijenost javne cestovne mreže u Istarskoj županiji, Hrvatskoj i Europi

| Red.br. | OPIS | ISTRA | HRVATSKA | EUROPA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gustoća cestovne mreže (km/100 km2 površine |  |  |  |
|  | - svih cesta | 64,6 | 48,4 | 77 |
|  | - suvremena cesta | 61,0 | 36,7 | 71 |
| 2. | Stupanj modernizacije cesta u % | 94,5 | 75,9 | 92 |
| 3. | Gustoća cestovne mreže (km/mln stanovnika) | 8,8 | 6,4 |  |
| 4. | Gustoća mreže autocesta |  |  |  |
|  | - km/mln stanovnika | - | 52,2 | 78 |
|  | - km/10.000 km2 površine | - | 43,3 | 78 |

Podaci iz gornje tabele ukazuju da je gustoća cestovne mreže u Istri daleko iznad Hrvatske, a ispod nivoa Europe, uz napomenu da su podaci za Istru i Hrvatsku temeljeni na podacima iz 2002. za ceste, te stanovništva iz 2001. godine.

Stupanj modernizacije je u Istri ne samo iznad prosjeka Hrvatske nego i iznad prosjeka Europe.

Gustoća cestovne mreže izražena u kilometrima u odnosu na jedan milijun stanovnika je u Istri također iznad prosjeka Hrvatske dok taj podatak za Europu nemamo.

Gustoća mreže autocesta pokazuje da u Istri nema izgrađenih autocesta a da po broju autocesta u odnosu na stanovništvo i po površini Hrvatska daleko zaostaje iza Europe.

1.3. Stanje motornih vozila 2002. godine

Jedan od elemenata koji utječu na usklađenost prometne potražnje i ponude na cestama županije jeste i to na strani potražnje dostignuti stupanj cestovne motorizacije što se vidi iz sljedeće tabele:

| Ukupni broj vozila - stanje 31.12.2002. godine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vrsta vozila | Istarska županija | % | Republika Hrvatska | % |
| moped | 5.574 | 5,3 | 57.029 | 3,5 |
| motocikl | 2.506 | 2,4 | 28,141 | 1,8 |
| osobni automobil | 85.480 | 81,0 | 1,241.221 | 77,7 |
| autobus | 170 | 0,2 | 4.773 | 0,3 |
| teretno vozilo | 8.010 | 7,6 | 128.533 | 8,1 |
| kombinirani automobil | 673 | 0,6 | 9.747 | 0,6 |
| radni stroj | 345 | 0,3 | 3.760 | 0,2 |
| radno vozilo | 131 | 0,1 | 2.701 | 0,2 |
| traktor | 1.505 | 1,4 | 92.001 | 5,8 |
| priključno vozilo | 1.206 | 1,1 | 29.152 | 1,8 |
| UKUPNO: | 105.582 | 100,0 | 1,597.058 | 100,0 |

Na cestovnoj mreži Istre (1.830 km javnih cesta) krajem 2002. dostignuti stupanj cestovne motorizacije domaćih vozila iznosio je 3.763 cestovnih vozila na 100 km i 512 vozila na 1000 stanovnika. (2,4 stanovnika na 1 automobil u Istarskoj županiji, a u Republici Hrvatskoj 3,6).

U odnosu na dostignuti gospodarski i društveni razvoj Istra ima relativno visoki stupanj cestovne motorizacije ali bitno zaostaje u razvijenosti kvalitetne cestovne infrastrukture. Zaostajanje cestovne infrastrukture Istre posebno dolazi do izražaja u odnosu na prometni intenzitet koji se ostvaruje cetovnim motornim vozilima posebno u turističkoj sezoni.

Istrom tijekom godine prometuje i do jedan milijun stranih vozila (bez neregistriranih gostiju i gostiju koji posjećuju Istru 1-3 dana) od kojih oko 80% ili 800.000 tisuća jesu osobna vozila. Kada bi se ta brojka ravnomjerno rasporedila u godini dana, onda proizlazi da pored vozila iz Istre njenim cestama prometuje isti toliki broj stranih vozila što ne odgovara stvarnom stanju ali prometovanje cestama čini još težim jer se taj promet stranih vozila daleko najvećim dijelom odvija u glavnoj turističkoj sezoni.

1.4. Stanje cestovne mreže 1998.- 2002. godine

Ocjena sadašnjeg stanja javnih cesta u Republici Hrvatskoj prema Strategiji prometnog razvitka (Narodne novine 139/99) ocijenjena je na slijedeći način:

1. Ukupna cestovna mreža kojom danas raspolaže Republika Hrvatska po broju kilometara - kvantiteti, zadovoljava aktualnom prometnom potraživanju. To se isto može reći i za područje Istarske županije odnosno na temelju naprijed iznijetih podataka gustoća i razvijenost županijskih i lokalnih cesta na području županije je još viša nego u Republici Hrvatskoj.

2. Kvaliteta t. tehničko stanje postojeće cestovne mreže zbog godinama zapostavljenog održavanja, u odnosu na prometnu potražnju je nezadovoljavajuće.

U odnosu na takvu ocjenu na nivou Republike stanje u županiji je još gore o čemu govore ocjene stanja 1998.-2002. iako treba reći da taj važan element (ocjena stanja) realno i po jedinstvenim kriterijima nigdje data za sve javne ceste prema dostupnim javnim podacima. Ocjena stanja data je u programu Vlade za period 2001.-2004. ali samo za državne ceste, ali ne i za županijske i lokalne ceste koje čine 3/4 dužine javnih cesta u Republici Hrvatskoj. Odgovorne institucije u cestovnoj branši nisu ni nakon više od 6 godina stupanja na snagu ZOJC-a donijeli propise o mjerilima i načinu provođenja ocjene stanja na cestama. Kada se daje takva ocjena (tj. gore nego u Republici) ima se posebno u vidu činjenica da je Istarska županija najjača turistička regija u Hrvatskoj i da se u odnosu na to, iako su opredjeljenja u smislu značaja turizma za ukupni razvitak Hrvatske jasna u konkretnom slučaju to ne odražava na stanje županijskih i lokalnih cesta u Istarskoj županiji.

3. Izgrađenost i kvaliteta cestovne infrastrukture u prigradskim i gradskim područjima, te u odnosu na povezanost otoka, ne zadovoljavaju. I ta ocjena samo još u naglašenijem vidu odnosi se i na prilike u Istarskoj županiji, a radi primjera navodimo teškoće u gradovima Pula, Poreč, Umag, bez nabrajanja i drugih naselja kojih ima bezbroj, a koja su evidentirana u Prostornom planu Istarske županije.

4. Izgrađenost cesta visoke razine služnosti - autocesta, poluautocesta i brzih - u osnovnim prometnim koridorima koje imaju prvenstveno zadaću kvalitetno međuregionalno povezivanje unutar hrvatskog prostora, te uključivanja Hrvatske u širi europski prostor također ne zadovoljava. Takva se ocjena ne bi mogla odnositi na prva dva navoda (u odnosu na planiranu izgradnju i međuregionalnu povezanost) ali je više nego upitna u odnosu na povezanost Istarske županije sa europskim prostorom jer nema, a vjerojatno neće ni u bliskoj budućnosti biti riješena kvalitetna poveznost Istarske županije sa Trstom kao značajnim prometnim čvorom u ovom dijelu Europe preko kojeg dolazi najveći broj gostiju iz srednje, a posebno zapadne Europe u Istru.

Temeljem ovakvih ocjena stanja cestovne mreže u Hrvatskoj i Istarskoj županiji treba veoma odgovorno definirati ciljeve razvitka, a što nije lako učiniti u odnosu da ne postoji Strategija cestovnog razvitka kao što je naprijed navedeno, a isto je u Programu 2001.-2004. dat veoma minoran da ne kažemo zanemariv značaj razvoju županijskih i lokalnih cesta pa tako i tim cestama na području Istarske županije. Stanje je tim gore što podaci o stanju županijskih i lokalnih cesta u usporedbi 1998.- 2002. pokazuju daljnje propadanje tih cesta zbog neadekvatnog održavanja, posebno izvanrednog (obnova kolnika) održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Ocjena stanja kolnika

Ocjena stanja kolnika vršena je prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta (Narodne novine 25/98) čl. 18. S obzirom da nisu donesena pravila i tehnički uvjeti za obavljanje pregleda cesta i objekata, ocjena stanja kolnika vršena je prema starom Pravilniku o održavanju javnih cesta i starom Pravilniku o katastru javnih cesta kojima je bio definiran sistem bodovanja od 0 do 5.

ocjena 0 mrežaste pukotine na kolniku do 30%

ocjena 1 mrežaste pukotine na kolniku od 30-40%, zatim ulegnuća i neravnost kolnika

ocjena 2 mrežaste pukotine na kolniku od 40-50% od ukupne površine kolnika, zatim

ulegnuća i neravnost kolnika

ocjena 3 mrežaste pukotine na kolniku od 50 - 70% od ukupne površine kolnika sa izvršenim većim raspuklinama i otvaranjem kolovoznog zastora zatim ulegnuća i neravnost kolnika

ocjena 4 mrežaste pukotine na kolniku od 70-80% od ukupne površine kolnika sa većim razorenim površinama kolovoznog zastora, zatim ulegnuća i neravnost kolnika

ocjena 5 mrežaste pukotine na kolniku preko 80% od ukupne površine kolnika sa potpunim uništenjem kolovoznog zastora, ovi se kolnici smatraju neprohodnim.

Od trećeg do šestog mjeseca 2002. godine, pregled stanja kolnika vršen je vizualnom ocjenom stanja po dionicama od svakih 100 metara za razliku od pregleda izvršenog 1998. godine gdje su bile obuhvaćene dionice od 1000 metara. U tabelarnom prikazu, gdje su uspoređene ocjene stanje kolnika iz 2002. i 1998. godine došlo je do nekoh netočnosti (dužine cesta, brojevi i cesta) uzrokovane promjenama u kategorizaciji javnih cesta koje su izvršene u tom periodu.

Analizom pregleda iz 2002. godine dolazi se do zaključka da je došlo do značajnog pogoršanja stanja kolnika u usporedbi sa 1998. godinom što je vidljivo iz tabelarnog i grafičkog prikaza. (Prilog 2)

REKAPITULACIJA

OCJENE STANJA KOLNIKA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

UPOREDNI PREGLED OCJENE STANJA KOLNIKA 2002/1998.

|  |  | Total | 2002 | Total | 1998 | indeks (km) | indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽUPANIJSKE | Total dužina ceste | 705.516 |  | 647.850 |  | 109 |  |
| CESTE | Total asfaltni zastor | 675.260 |  | 609.050 |  | 111 |  |
|  | Total tucanički zastor | 30.252 | 4,29% | 38.800 | 5,99% | 78 | 72 |
|  | Total ocjena 0 | 342.359 | 50,70% | 432.800 | 71,06% | 79 | 71 |
|  | Total ocjena 1 | 47.935 | 7,10% | 21.200 | 3,48% | 226 | 204 |
|  | Total ocjena 2 | 91.169 | 13,50% | 31.400 | 5,16% | 290 | 262 |
|  | Total ocjena 3 | 84.166 | 12,46% | 60.000 | 9,85% | 140 | 127 |
|  | Total ocjena 4 | 108.766 | 16,11% | 63.250 | 10,39% | 172 | 155 |
|  | Total ocjena 5 | 869 | 0,13% | 400 | 0,07% | 217 | 196 |
| LOKALNE | Total dužina ceste | 739.519 |  | 728.300 |  | 102 | 0 |
| CESTE | Total asfaltni zastor | 670.424 |  | 622.900 |  | 108 | 0 |
|  | Total tucanički zastor | 69.095 | 9,34% | 105.400 | 14,47% | 66 | 65 |
|  | Total ocjena 0 | 243.887 | 36,38% | 396.300 | 63,62% | 62 | 57 |
|  | Total ocjena 1 | 34.640 | 5,17% | 3.200 | 0,51% | 1083 | 1006 |
|  | Total ocjena 2 | 101.415 | 15,13% | 70.400 | 11,30% | 144 | 134 |
|  | Total ocjena 3 | 113.109 | 16,87% | 105.500 | 16,94% | 107 | 100 |
|  | Total ocjena 4 | 176.245 | 26,29% | 47.400 | 7,61% | 372 | 345 |
|  | Total ocjena 5 | 1.128 | 0,17% | 100 | 0,02% | 1128 | 1048 |
| UKUPNO | Total dužina ceste | 1.445.035 | 100,00% | 1.376.150 | 100,00% | 105 |  |
| ŽUPANIJSKE I | Total asfaltni zastor | 1.345.684 | 93,12% | 1.231.950 | 89,52% | 109 |  |
| LOKALNE | Total tucanički zastor | 99.347 | 6,88% | 144.200 | 10,48% | 69 | 66 |
| CESTE | Total ocjena 0 | 586.246 | 43,56% | 829.100 | 67,30% | 71 | 65 |
|  | Total ocjena 1 | 82.575 | 6,14% | 24.400 | 1,98% | 338 | 310 |
|  | Total ocjena 2 | 192.584 | 14,31% | 101.800 | 8,26% | 189 | 173 |
|  | Total ocjena 3 | 197.275 | 14,66% | 165.500 | 13,43% | 119 | 109 |
|  | Total ocjena 4 | 285.011 | 21,18% | 110.650 | 8,98% | 258 | 236 |
|  | Total ocjena 5 | 1.997 | 0,15% | 500 | 0,04% | 399 | 366 |

Pogreška! Nevaljana veza.Pogreška! Nevaljana veza.

2. Razvoj županijskih i lokalnih cesta 1998.- 2002. godine

Razvoj županijskih i lokalnih cesta u prošlom petogodišnjem razdoblju bio je omeđen s jedne strane stanjem cestovne mreže i sa druge strane sredstvima kojima se raspolagalo u tom periodu a koja su se ostvarila po godinama kako je to vidljivo iz tabele Ostvarenje sredstava ŽUC-a za period 1998.-2002. godine.

2.0.1. Ostvarenje sredstava ŽUC-a za period 1998.-2002.

|  | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | UKUPNO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Naknade | 15,887 | 21,439 | 22,475 | 29,746 | 35,528 | 125,075 | 54,0% |
| 2. Proračun HC | 4,666 | 11,451 | 4,548 | 8,316 | 9,078 | 38,059 | 16,4% |
| 3. Ukupni prihodi | 20,553 | 32,890 | 27,023 | 38,062 | 44,606 | 163,134 | 70,4% |
| 4. Lok. samouprava | 0,462 | 0,993 | 0,400 | 1,650 | 7,359 | 10,864 | 4,7% |
| 5. Primici-krediti | - | 11,760 | 15,863 | 8,263 | 21,911 | 57,797 | 24,9% |
| 6. Ukupni primici | 0,462 | 12,753 | 16,263 | 9,913 | 29,270 | 68,661 | 29,6% |
| 7. SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI 3.+6. | 21,015 | 45,643 | 43,286 | 47,975 | 73,876 | 231,795 | 100% |

Ukupni prihod ŽUC-a ostvareni su u iznosu od 163,134 milijuna kuna od kojih izvorni prihodi (naknade) čine nešto preko 3/4 sredstava, a iz Proračuna - odnosno sada od Hrvatskih cesta ostvareno je nešto ispod 1/4 sredstava.

Primici, odnosno od potpore lokalne samouprave ostvareno je 10,864 mln/kn ili 15,8% sredstava, a od kreditnih sredstava ostvareno je 57,797 mln/kn ili 84,2% sredstava.

Sveukupno prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 231,795 milijuna kuna od kojeg iznosa na prihode otpada 163,134 mln/kn ili 70,4% a na primitke ukupno 68,661 ili 29,6% sredstava.

2.0.2. Ulaganja u županijske i lokalne ceste 1998.-2002. godine

Ulaganja u razvoj županijskih i lokalnih cesta u periodu 1998.-2002. ukazuju na nekoliko bitnih karakteristika.

| OPIS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | UKUPNO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Redovno održavanje | 15,083 | 20,015 | 25,330 | 23,521 | 33,603 | 117,552 | 47,5 |
| 2. Izvanredno odravanje | 2,814 | 10,101 | 8,537 | 19,256 | 18,033 | 58,741 | 23,8 |
| 3. Ukupno održavanje | 17,897 | 30,116 | 33,867 | 42,777 | 51,636 | 176,293 | 71,3 |
| 4. Građenje | 0,585 | 0,968 | 11,819 | 1,950 | 11,255 | 26,577 | 10,8 |
| 5. Ostalo fin.obveze i izdaci | 0,330 | 11,760 | 0,604 | 6,335 | 14,638 | 33,667 | 13,6 |
| 6. Uprava | 2,172 | 1,836 | 2,144 | 2,060 | 2,488 | 10,700 | 4,3 |
| SVEUKUPNO | 20,984 | 44,680 | 48,434 | 53,122 | 80,017 | 247,237 | 100,0 |

Od ukupnih ulaganja tj. od 247,237 milijuna kuna najveći dio tj. 71,3% uloženo je u održavanje, 10,8% u građenje, a ostalo tj. na Upravu i na financijske obveze i izdatke (obveze po kreditima te izdaci za vodoprivredu, HAK i osiguranje) otpada 17,9%.

- Redovno

Za redovno održavanje izdvajano je skoro 50% sredstava i to od početnih 15,083 (1998.) milijuna do 33,603 u 2002. godini tj. više od dva puta. Bez razlike na tako veliki skok treba spomenuti da u 2002. godini izdvojeni iznos predstavlja 77% (33,603:43,660) standarda i to po rasporednom prijedlogu Hrvatskih cesta. Po Programu 2001.-2004. taj postotak je trebao iznositi 67% (33,603:54,0), a ŽUC je osigurala 69% ili 2% poena iznad Programa, odnosno 10% poena iznad standarda Hrvatskih cesta tj. po rasporedu Ministarstva pomorstva, prometa i veza. Taj podatak jasno govori da se ŽUC-a jasno opredjeljuje da se održavanju cesta treba dati apsolutni prioritet kako bi se osigurala tri važna principa u gospodarenju cesta, a to je osiguranje prohodnosti, sigurnosti i udobnosti pri vožnji korisnika javnih cesta. Te principe je očito nemoguće postići sa postojećim iznosima sredstava i njihovoj namjeni u rasporedu tih sredstava.

- Izvanredno

Za izvanredno održavanje izdvojeno je 23,8% sredstava što predstavlja apsolutno niski iznos u odnosu na potrebe sa aspekta stanja cesta tj. da više od 50% cestovne mreže je u lošem stanju, ali daleko iznad standarda (6 i 7%) što se po Programu 2001.-2004. osigurava za te namjene. U cijelosti se u pet godina u izvanredno održavanje izdvojilo 58,741 milijuna sa jednim povećanjem u zadnje dvije godine kada je izdvojeno preko 37,0 milijuna što predstavlja povećanje od preko pet puta u odnosu na namijenjena sredstva po Programu. Prema procjenama ŽUC-a za te namjene u odnosu na stanje cesta trebalo bi uložiti preko 800 milijuna ili po sadašnjem osiguranju trebalo bi više od 100 godina za dovesti te ceste u stanje udobno za vožnju.

- Građenje

U proteklom petogodišnjem razdoblju u građenju su realizirana dva objekta, odnosno dvije dionice na našoj najprometnijoj županijskoj cesti tzv. turističkoj cesti 5002 od Plovanije-Umaga-Novigrada, Poreča, Vrsara preko Lima do Vodnjana, i to na dionici obilaznica Lovrečice i na budućoj cesti obilaznice Poreča. U te namjene utrošeno je 10,8% svih sredstava odnosno 26,577 milijuna kuna od kojih kojih 11,819 za Lovrečicu i 8,562 milijuna kuna za obilaznicu Poreča dok se ostatak sredstava utrošio na pripremu tj. na izradu studija i projekata za buduće građenje. Sredstva za te namjene su apsolutno nedostatna za bilo kakav veći zahvat, ali ako usporedimo namijenjena sredstva prema Programu 2001.-2004. u iznosu od 1,0 do 1,5 godišnje sa utrošenim sredstvima onda se vidi koja je to razlika. Treba spomenuti da su sredstva za Lovrečicu osigurana iz kredita Istarske kreditne banke Umag, a koji vraćaju Hrvatske ceste d.o.o. dok Grad Umag, Županija i Županijska uprava za ceste refundiraju troškove kamata Hrvatskim cestama.

- Ostala sredstva

U ta sredstva spadaju troškovi ŽUC-a sa učešćem od 4,3% ili nešto više od 2,0 milijuna godišnje.

Drugi dio sredstava odnosi se na financijske obveze i izdatke za što je izdvojeno 13,6% uz napomenu da se u tim izdacima nalazi i povrat kredita Hypo banci u iznosu od 8,0 milijuna kuna što onda ukupna sredstva svodi na nešto preko 25,0 milijuna kuna ili sadašnja obveza u posljednje dvije godine svedena na cca 6,5 milijuna godišnje. Taj iznos financijskih obveza i izdataka omogućuje zaduživanje kao jednog od najvećih izvora sredstava za razvoj županijskih i lokalnih cesta u Istarskoj županiji.

2.0.3. Zaštita županijskih i lokalnih cesta i prometa

Pod pojmom zaštite cesta razumijeva se:

- zaštita cesta od korisnika i trećih osoba,

- zaštita okoliša od štetnog utjecaja ceste i cestovnog prometa.

Zaštita cesta vrši se od prijevoza vozilima koja prazna ili zajedno s teretom imaju masu ili osovinski pritisak veći od dopuštenog ili dimenzije veće od propisanih, a što se smatra izvanrednim prijevozom koji se obavlja samo na temelju dozvole.

Poseban problem u toj zaštiti čini veći osovinski pritisak zbog sve većeg prijevoza kamenog materijala, a na cestama koje u vrijeme građenja nisu bile predviđene za tako teški i uvećani promet.

Isto tako velike poteškoće čini tzv. prekomjerna uporaba ceste koja je formalno propisana, ali u praksi teško primjenjiva iz kojih se razloga prilikom velikih radova (izgradnja Y ili stalno povećanje kamenoloma) teško nalazi zajednički jezik sa investitorom ili izvođačem radova, odnosno vlasnikom i prijevoznikom iz kamenoloma o dodatnim oštećenjima na cestama pa imamo pravilo da se izgradnjom novih cesta ili povećanjem kamenoloma postojeće ceste oštećuju, a i tako su u lošem stanju.

Isto tako zaštita ceste je otežana probijanjem (bez dozvole) raznih priključaka i prilaza na županijske i lokalne ceste što ne samo šteti cesti nego i ugrožava, odnosno usporava protočnost prometa i ugrožava sigurnost.

Stalni prekopi infrastrukturnih objekata (poprečni i uzdužni) bitno ugrožavaju ceste odnosno njihovu ravnost i cjelovitost, te predstavljaju dodatnu opasnost za sigurnost vozača u prometu. Cestu treba zaštititi ne samo u pojasu cestovnog zemljišta, nego i u zaštitnom pojasu tj. na 10 i 15 metara od ruba lokalne i županijske ceste. Velike teškoće u tom smislu predstavlja tzv. prodaja sa banka uz cestu što se u ne malo slučajeva pokazalo kao opasnost za vozače i u mnogome usporava protočnost vozila, a u pravilu to se dešava upravo na najprometnijim cestama i posebno u jeku turističke sezone kada je promet intenzivniji i kada dolazi do zakrčenja na mnogim cestama, posebno u priobalnim područjima.

Prometna signalizacija i oprema predstavljaju ne mali problem kako u smislu zaštite cesta tako i u smislu sigurnosti vozača i njihovoh obavještenosti odnosno usmjeravanju u korištenju cestovnih pravaca.

Prometna signalizacija i oprema mogu se izmijeniti samo uz prometni projekt i uz prethodnu suglasnost nadležnog županijskog ureda što također usložava problematiku rješavanja tog važnog cestovnog segmenta. Ova su se pitanja rješavala na ne baš najbolji način, a što će ubuduće trebati ispraviti. Treba napomenuti da rješavanje ovih pitanja ovisi o više subjekata i uz primjereniju regulativu u zakonima koji reguliraju ova pitanja.

Na planu zaštite okoliša učinjeni su određeni pomaci u uklanjanju oštećenih i napuštenih vozila, ali nam se uz cestu i posebno na neuređenim divljim stajalištima nalazi otpad i smeće koje ne samo da predstavlja opasnost za okoliš (požar) nego i daje vrlo ružnu sliku korisnicima cesta.

Zaštita okoliša dužnost je upravljača cesta što se čini prilikom građenja novih cesta u kojem je cilju to izostalo prilikom građenja obilaznice Lovrečice, ali je to učinjeno za obilaznicu (spojnu cestu) u Poreču čime će se osigurati maksimalna zaštita od ceste i prometa na njoj.

2.1. Održavanje

2.1.1. Redovno

Osnovna svrha redovnog održavanja cesta i objekata na cestama jeste da se postojeće ceste, čije tehničko stanje zadovoljava uvjete za određeni promet za koji su namijenjene, sačuvaju i održavaju tako da se u svako doba godine na njima može obavljati nesmetan i siguran promet.

Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta (Narodne novine 25/98) propisane su vrste, opseg i rokovi izvođenja radova održavanja cesta. Radovi na održavanju moraju se obavljati sistematski jer bi se u protivnom nastala oštećenja od djelovanja prometa progresivno povećavala što bi iziskivalo znatno veća sredstva za njihovo uklanjanje.

Redovno održavanje obuhvaća one radove na cestama i objektima koji se bezuvjetno moraju permanentno obavljati tijekom čitave godine, a imaju svrhu da održe ceste tijekom čitave godine u takvom stanju da se na njima može odvijati siguran i nesmetan promet da preventivno čuvaju ceste i objekte na cestama od daljnjih većih oštećenja da se obavljanjem upravno-tehničkih poslova na javnim cestama raspolaže sa svim tehničkim podacima o cestama i da ih se zaštiti od nepravilne eksploatacije i oštećivanja od korisnika cesta i trećih lica koja žive uz cestu.

Redovnim održavanjem otklanjaju se oštećenja na kolnicima i cestovnim objektima osigurava se odvodnja cesta i cestovnog zemljišta, osigurava se ispravnost i popunjenost opreme ceste, instalacija i uređaja u funkciji sigurnosti prometa, uređuje se cestovni trup i cestovno zemljište, osigurava čistoća i uređenost prostora za odmor i u zimskim uvjetima osigurava prohodnost cesta.

Osim toga u izvanrednim okolnostima poduzimaju se sve potrebne mjere za otklanjanje posljedica izvanrednog događaja a sudionici u prometu se na vrijeme obavještavaju o novonastalim okolnostima, usmjeravaju na alternativne zaobilazne cestovne pravce i tako se osigurava optimalna protočnost prometa i sigurnost sudionika u prometu.

Izvoditelj radova redovnog održavanja za Županijsku upravu za ceste Istarske županije je poduzeće "Istarske ceste" d.o.o. Pula.

U trenutku početka rada Županijska uprava za ceste održavala je 320,20 km županijskih cesta te 973,30 km lokalnih cesta. Asfaltnim kolnikom bilo je obuhvaćeno 303,92 km županijskih cesta te 864,55 km lokalnih cesta dok je tucaničkim kolnikom bilo obuhvaćeno 16,28 km županijskih te 108,75 km lokalnih cesta.

Županijska uprava za ceste je početkom rada održavala sveukupno 1.293,50 km županijskih i lokalnih cesta, a od toga 1.168,47 km sa asfaltnim zastorom te 125,03 km s tucaničkim zastorom.

U međuvremenu dolazi do nove kategorizacije županijskih i lokalnih cesta. Prema novoj odluci o kategorizaciji Županijska uprava za ceste Istarske županije održava 658,80 km županijskih, te 734,90 km lokalnih cesta.

Ukupna dužina županijskih cesta s alfaltnim zastorom iznosila je 620 km dok je makadamski kolnički zastor iznosio 38,80 km.

Ukupna dužina lokalnih cesta s asfaltnim kolničkim zastorom iznosila je 629,50 km dok je makadamski kolnički zastor iznosio 105,40 km.

Županijska uprava za ceste je sa 31.12.1998. godine sveukupno održavala 1393,70 km cesta, a od toga 1249,50 s asfaltnim kolničkim zastorom te 144,20 km s makadamskim kolničkim zastorom.

Županijska uprava za ceste je sa 31.12.1998. godine sveukupno održavala 1393,70 km cesta, a od toga 1249,50 s asfaltnim kolničkim zastorom te 144,20 km s makadamskim kolničkim zastorom.

Županijska uprava za ceste Istarske županije je s danom 31.12.2002. godine održavala sveukupno 1.432,75 km cesta od toga 1.341,85 km s asfaltnim kolničkim zastorom te 90,9 km s makadamskim kolničkim zastorom.

Za napomenuti je da je početkom rada ŽUC-e zatečena cestovna mreža bila u izuzetno lošem stanju budući da se godinama nije ulagalo u održavanje županijskih i lokalnih cesta.

Asfaltni tepisi zatečeni su u dotrajalom stanju sa propalim donjim strojem, kameni kolnici su bili takoreći jedva provozni, prometna signalizacija i oprema ceste nedostatna i dotrajala, objekti za odvodnju neodržavani uslijed čega je dolazilo do mnogih odrona cesta pa je prometovanje bilo moguće samo jednom polovicom ceste.

Prioritet održavanja početkom rada ŽUC-e sastojao se u najnužnijim popravcima asfaltnog kolnika dovođenje kolnika od kamenih materijala u kvalitetno provozno stanje, postavi najnužnijih prometnih znakova potrebnih za održavanje sigurnosti na cestama (znakovi opasnosti, znakovi izričitih naredbi) te novi na kolniku u zimskoj službi, dok se zbog nedostatnih sredstava nije uspjelo kvalitetno održavati bankine, usjeke, zasjeke nasipe i objekte za odvodnju.

Prema pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta (Narodne novine, 25/98) radovi redovnog održavanja dijele se na 16 poslova i to:

| Stavke | 1998. | % | 2002. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pregled | 609.127 |  | 1,480.200 |  |
| 2. Opće održavanje kolnika | 303,150 | 5,7 | 556.783 | 6,2 |
| 3. Asfaltni kolnik | 3,554.722 | 22,0 | 5,894.085 | 18,0 |
| 4. Betonski kolnik | 4.344 |  | - | - |
| 5. Kolnik od kamenog materijala | 1,646.990 | 10,0 | 1,745.674 | 5,3 |
| 6. Održavanje bankina | 332.324 |  | 1,930.573 |  |
| 7. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa | 315.259 |  | 2,007.020 |  |
| 8. Održavanje objekata za odvodnju | 570.550 | 7,6 | 2,411.517 | 19,4 |
| 9. Održavanje opreme ceste | 1,107.210 | 6,7 | 1.534.040 | 4,7 |
| 10. Izrada oznaka na kolniku | 1,527.001 | 9,6 | 2,923.895 | 8,9 |
| 11. Košnja trave i održavanje zelenila | 1,896.300 | 11,9 | 5,376.775 | 16,4 |
| 12. Tekuće održavanje mostova | 28.858 | 2,0 | 62,509 |  |
| 13. Tekuće održavanje tunela i galerija | - | - | - | - |
| 14. Održavanje potpornih i obložnih zidova | 291.986 | 2,0 | 280.991 |  |
| 15. Zimska služba | 3,117.303 | 19,6 | 5,592.546 | 17,1 |
| 16. Ostali po posebnom nalogu | 608.417 | 3,8 | 950.940 | 2,9 |
|  | 15,913.542 | 100,0 | 32,747.548 | 100,0 |

Uspoređujući podatke o iznosima za radove po stavkama poslova između 1998. godine te 2002. godine dolazimo do podataka o prioritetima poslova održavanja u navedenom petogodišnjem periodu.

Kod stavki pregleda javnih cesta te opće održavanje kolnika došlo je do povećanja budući da smo porastom sredstava za održavanje ugovorili i radove redovnog pregleda cesta i objekata prema obvezama iz Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta.

Kod stavke asfaltni kolnik dolazi do smanjenja postotka radova budući da smo u petogodišnjem periodu veću pažnju posvetili izvanrednom održavanju asfaltnih kolnika te nastojali što veću površinu najoštećenijih kolnika dovesti u koliko - toliko kvalitetno stanje.

Kod stavke kolnika od kamenog materijala dolazi do smanjenja postotka radova budući da smo kroz izvanredno održavanje bitno smanjili površinu kolnika sa kamenim zastorom te je prestala potreba za njihovim intenzivnim održavanjem. Također intenzivnim početnim održavanjem potpuno derutnih kolnika smanjila se potreba za navođenjem i planiranjem većih količina kamenih materijala, a intencija ŽUC-a je da u narednom periodu kroz radove izvanrednog održavanja izvrši asfaltiranje značajnijih kolnika sa tucaničkim zastorom.

Kod stavki održavanja bankina, usjeka i nasipa te održavanje objekata za odvodnju bilježimo znatno povećanje postotka radova u odnosu na iznos sredstava budući da smo s porastom standarda posvetili veću pažnju objektima čije oštećenje i neodržavanje dovodi do propadanja cesta budući da je pravilna odvodnja najvažnija za dobro stanje prometnica. Također veću pažnju posvetili smo održavanju slobodnog profila ceste kroz sanaciju dugogodišnjih radova te nepostojanja bankina uz ceste.

Kod stavke održavanje opreme ceste bilježimo blagi pad budući da se tijekom petogodišnjeg perioda sistematski vršilo zamjenu i postavu prometnih znakova i opreme ceste (odbojnih ograda).

Kod stavke izrada oznaka na kolniku bilježimo blagi pad postotka u odnosu na iznos budući da smo oznake na kolniku i 1998. godine izradili sa 100% standardom zbog sigurnosti prometa te se s godinama smanjuje postotak iznosa u odnosu na sveukupna sredstva predviđena za redovno održavanje.

Kod stavke košnja trave bilježimo porast postotka budući da porastom standarda održavanja posvećujemo veću pažnju košnji trave (tj. više košnji godišnje) a i obrezivanje grmlja i drveća strojno i ručno kako bi dobili slobodne profile ceste naročito uz frekventnije turističke pravce te pravce s učestalim kamionskim i autobusnim prometom. Kod stavke zimska služba bilježimo pad postotka budući da smo i 1998. godine nastojali poslove zimske službe izvršavati u potpunosti (tj. 100% standardu) radi nesmetanog prometovanja te umanjenja broja prometnih nezgoda zbog djelovanja zimskih uvjeta (mraz, poledica, snijeg).

Kod stavke ostalih radova bilježimo blagi pad postotka jer su to više manje fiksni radovi čiji se iznos iz godine u godinu bitnije ne povećava (npr. dežurstvo, intervencije) te pada u odnosu na predviđena sredstva.

U sljedećoj tabeli daje se prikaz osnovnih podataka u ostvarenju u fizičkim pokazateljima, osim za zimsko održavnje (vrijednosno).

OSNOVNI PODACI O OSTVARENJU REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA PERIOD OD 01.01.1998. DO 31.12.2002. GODINE

| Naziv posla |  | Jed.mj. | Županijske ceste | Lokalne ceste | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/ | ASFALTNI KOLNIK |  |  |  |  |
| 1. | Zatvaranje udarnih jama, popravak manjih površina ručno i strojno | t | 12.019 | 6.219 | 18.238 |
| 2 | Frezanje asfaltnog kolnika | m2 | 85.064 | 15.721 | 100.785 |
| 3. | Popravak ispuha | m2 | 10.631 | 10.649 | 21.280 |
| 4. | Mikroasfalt | m2 | 18.697 | 9.136 | 27.833 |
| B/ | KOLNIK OD KAMENOG MATERIJALA |  |  |  |  |
| 1. | Dovezeno i ugrađeno | m3 | 16.882 | 23.318 | 40.200 |
| C/ | ODRŽAVANJE OPREME |  |  |  |  |
| 1. | Prometni znakovi | kom. | 1.901 | 845 | 2.746 |
| 2. | Odbojna ograda | m' | 6.085 | 1.723 | 7.808 |
| D/ | IZRADA OZNAKA |  |  |  |  |
| 1. | Bijela linija | m' | 2.003.241 | 165.420 | 2.168.661 |
| 2. | Žuta linija | m' | 459.972 | 2.600 | 462.572 |
| 3. | Oznake na kolniku | m2 | 145.341 | 3.161 | 148.502 |
| E/ | KOŠNJA TRAVE |  |  |  |  |
| 1. | Strojno | m2 | 25.736.651 | 23.503.290 | 49.239.941 |
| 2. | Ručno | m2 | 1.623.289 | 908.383 | 2.531.672 |
| F/ | ZIMSKA SLUŽBA | ml.kn | 10,602 | 8,875 | 19,477 |

Podaci iz tabele upućuju na činjenicu da 5 poslova (A,B,C,D,E i F) nose u financijskom smislu 80-90% sredstava što je veliko učešće, a sve zajedno govori da su sredstva standarda za održavanje cesta preniska.

Iz tih razloga bilo je potrebno donijeti prioritete u održavanju (A, B, C I D). (Prilog 3)

PODJELA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA PO RAZINI PREDNOSTI

|  | kat.ceste |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | lok. cesta | žup. cesta | Grand Total | postotak |
| Ukupno A kategorija |  | 382.800 | 382.800 | 26,72% |
| Ukupno B kategorija | 37.000 | 136.650 | 173.650 | 12,12% |
| Ukupno C kategorija | 80.300 | 179.500 | 259.800 | 18,13% |
| Ukupno D kategorija | 616.500 |  | 616.500 | 43,01% |
| Ukupno ceste | 733.800 | 698.950 | 1.432.750 | 100,00% |

Određivanje razina prednosti održavanja županijskih i lokalnih cesta određeno je pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta.

Razina prednosti određuje se za svaku cestu ili dionicu ceste prema slijedećim mjerilima.

- vrsta cesta

- namjena ceste

- prometnoj funkciji

- obimu i vrsti prometa.

2.1.2. Izvanredno održavanje

Izvanredno održavanje cesta su povremeni radovi kojima je svrha osiguranje sigurnosti, stabilnosti i trajnosti cesta i cestovnih objekata. Također izvanrednim se održavanjem poduzimaju radnje na povećanju sigurnosti prometa obnovom, zamjenom i ojačanjem dotrajalih dijelova ceste te poboljšanje elemenata ceste radi prilagođavanja njezinih tehničkih i prometnih karakteristika promijenjenim potrebama prometa.

Radovi izvanrednog održavanja naročito obuhvaćaju:

- obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora

- ojačanje kolnika

- mjestimične popravke kolničke konstrukcije

- poboljšanje sustava odvodnje ceste

- zamjenu i poboljšanje  signalizacije i opreme ceste

- saniranje odrona

- korekcije geometrijskih elemenata ceste

- uređenje raskrižja

- obnovu instalacija, opreme i uređaja ceste

- održavanje objekata u većem obimu.

Županijska uprava za ceste je u poslovima izvanrednog održavanja u periodu 1998.-2002. godine naročitu pažnju posvetila radovima na obnovi i zamjeni kolničkog zastora, ojačanju kolničke konstrukcije te saniranju odrona. (Prilog 4)

IZVEDENI RADOVI NA ŽUPANIJSKIM I LOKALNIM CESTAMA ZA RAZDOBLJE 1998.-2002.

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

|  |  |  | kategorija cesta |  | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| radovi | vrsta radova |  | žup. ceste | lok. ceste |  |
| izvanredno održavanje | obnova asfalta | dužina | 7.746,00 | 4.693,00 | 12.439,00 |
|  |  | površina | 52.988,44 | 18.070,12 | 71.058,56 |
|  |  | vrijednost | 3.282.096,90 | 2.190.683,31 | 5.472.780,21 |
|  | ojačanje kol. konstr. | dužina | 10.583,00 | 1.486,00 | 12.069,00 |
|  |  | površina | 71.555,10 | 9.148,64 | 80.703,74 |
|  |  | vrijednost | 22.645.446,97 | 2.026.448,88 | 24.671.895,85 |
|  | ostalo | dužina |  |  | 0,00 |
|  |  | površina |  |  | 0,00 |
|  |  | vrijednost | 916.499,25 |  | 916.499,25 |
| izvanredno održavanje ukupno dužina m' |  |  | 18.329,00 | 6.179,00 | 24.508,00 |
| izvanredno održavanje ukupno površina m2 |  |  | 124.543,54 | 27.218,76 | 151.762,30 |
| izvanredno održavanje ukupno vrijednost radova |  |  | 26.844.043,12 | 4.217.132,19 | 31.061.175,31 |
|  | zamjena kol. zastora | dužina | 14.495,00 | 33.464,30 | 47.959,30 |
|  |  | površina | 81.488,67 | 155.165,51 | 236.654,18 |
|  |  | vrijednost | 11.797.806,59 | 15.882.018,43 | 27.679.825,02 |
| izvanredno održavanje + zamjena ko. zastora (m') |  |  | 32.824,00 | 39.643,30 | 72.467,30 |
| izvanredno održavanje + zamjena kol. zastora (m2) |  |  | 206.032,21 | 182.384,27 | 388.416,48 |
| izvanredno održavanje + zamjena ko. zastora (kn) |  |  | 38.641.849,71 | 20.099.150,62 | 58.741.000,33 |

U izvanrednom održavanju je obnovljeno 24,508 km županijskih i lokalnih cesta, te zamjena kolničkog zastora modernizirano 47,959 km makadamskih cesta od čega 14,5 km županijskih i 33,5 lokalnih cesta. Ukupno obnovljeno i zamijenjeno 72,467 km županijskih i lokalnih cesta.

2.2. Građenje

Građenje na županijskim i lokalnim cestama 1998.-2002. godine realizirano je na dvije dionice i to na Ž5002 Obilaznica Lovrečice i spojna cesta D302 (Varvari) - L50046 (Portun).

A) Obilaznica Lovrečica je ukupne dužine zahvata 4316,17 m od čega rekonstrukcija postojeće ceste dužine 3545,54 m, (izgradnjom nove trase Obilaznice mjesta Lovrečice u dužini od 1902,01 m i rekonstrukcija postojeće ceste kroz naselje Križine u dužini od 1643,53 m) i rekonstrukciju priključnih cesta dužine 770,63 m.

Poprečni profili:

Obilaznice Lovrečica (nova trasa) je:

- širina kolnika 7,10 (uključivo rubni trak)

- bankine 2 x 1,00 m = 2,00 m

Rekonstrukcija kroz naselje Križine (postojeća trasa)

- širina kolnika 6,00 m

- bankine 1,00 m + pločnik 1,20 m

Površina dionice iznosi 33.000,00 m2.

Vrijednost radova iznosi 11.819.000,00 kn.

B) spojna cesta između državne ceste D302 na lokaciji Varvari i lokalne ceste L50046 na lokaciji Portun predstavlja dio buduće Obilaznice Poreča i u potpunosti se poklapa s prometnicom prema GUP-u Grada Poreča.

Prometni objekt sastoji se od:

1. Spojne ceste između D302 (Varvari) i L50046 (Portun) dužine 728 m. Osnovne vozne trake izvedene su u širini od 3,55 (uključivo rubni trak) tj. širine kolnika 7,10 m

2. Rekonstrukcija D302 - "T" križanje sa spojnom cestom dužine 360 m. Osnovne vozne trake izvedene su u širini od 3,55 m (uključivo rubni trak),

3. Rekonstrukcija L50046 - "T" križanje sa spojnom cestom dužine 710 m. Osnovne vozne trake izvedene su u širini od 3,55 m (uključivo rubni trak), tj. širine kolnika 7,00 m

4. Servisna cesta oko lagune priključena na L50046 dužine 182 m

5. Bankine i berme izvedene su u dimenziji 1,5 m, a segmentni jarci u usjeku širine 1,20 m

"T" križanje na spojnoj cesti s D302 je semaforizirano i izgrađena je javna rasvjeta. Odvodnja južnog sliva sustavom otvorenih vodonepropusnih segmentnih rigola i trapeznih kanala odvodi se u postojeći vodotok, a sjevernog sliva sustavom otvorenih vodonepropusnih segmentnih rigola i trapezastih kanala odvodi se u tzv. mokru lagunu.

Površina donice iznosi 17.806,00 m2.

Vrijednost radova iznosi 8.562.008,90 kn.

C) Priprema za razdoblje 1998. - 2002. iznosi 6.195.991,10 kn.

RADOVI GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA PERIOD 1998.-2002.

|  |  |  | kategorija cesta |  | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| radovi | vrsta radova |  | žup. ceste | lok. ceste |  |
| građenje | priprema | dužina |  |  | 0,00 |
|  |  | površina |  |  | 0,00 |
|  |  | vrijednost | 6.196.000,00 |  | 6.196.000,00 |
|  | radovi | dužina | 6.114,17 |  | 6.114,17 |
|  |  | površina | 50.806,00 |  | 50.806,00 |
|  |  | vrijednost | 20.381.008,90 |  | 20.381.008,90 |
| građenje ukupno dužina m' |  |  | 6.114,17 |  | 6.114,17 |
| građenje ukupno površina m2 |  |  | 50.806,00 |  | 50.806,00 |
| građenje ukupno vrijednost radova |  |  | 26.577.008,90 |  | 26.577.008,90 |

3. Mogućnosti i strategija županijskih i lokalnih cesta prema Strategiji prometnog razvitka Republike Hrvatske

3.1. Determinante

Razvoj cestovne infrastrukture u Istri jeste i bit će determiniran s nekoliko važnih utjecajnih faktora i činjenica:

- rast ukupnog društvenog proizvoda na nivou Hrvatske i Istarske županije, a u Istri još i posebno na rast ugostiteljstva i turizma

- ukupni razvoj cestovne infrastrukture koji je vrlo intenzivan u ovom periodu na izgradnji cesta visoke razine usluga (autoceste i brze ceste) a zapostavlja se održavanje i posebno u okviru njega izvanredno održavanje

- za očekivati je povećanje prometne potražnje kako zbog produženja turističke ponude tako i zbog daljnjeg rasta motorizacije

- razvoj županijskih i lokalnih cesta kao dio jedinstvenog sustava javnih cesta potpuno je marginaliziran zbog bitnog neprovođenja ZOJC-a, odnosno zbog nedonošenja Strategije razvitka javnih cesta u kojoj bi se odgovarajuće mjesto našlo i za županijske i lokalne ceste, a ne kao što je sada slučaj da se separat za ceste u Strategiji prometnog razvitka javnih cesta tretira kao zamjena za strategiju cestovnog razvitka a u njemu su minimalno ili nikako tretirane županijske i lokalne ceste koje čine 3/4 javnih cesta u Republici Hrvatskoj.

- Slijedom naprijed navedenog ni drugi temeljni dokument, Program četverogodišnjeg razvitka (2001.-2004.) građenja i održavanja (kojeg donosi Vlada) ne tretira adekvatno županijske i lokalne ceste osim u redovnom održavanju (osigurava se 70% standarda) što je 36 milijuna kuna i čini svega 1/3 potrebnih sredstava za ukupnim sredstvima za razvoj županijskih i lokalnih cesta, druga trećina čini izvanredno održavanje za koje se osigurava 7-8% tj. 3,3-4,4 milijuna kuna sredstava, a treća trećina bi trebala biti građenje, a za koje se potrebe osigurava 1,0 do 1,5 milijuna godišnje za Istarsku županiju.

3.2. Mogućnosti razvitka

U razdoblju od 2004. do 2008. godine (petogodišnje razdoblje tj. zadnja godina iz sadašnjeg Programa 2001.-2004. i 4 godine iz Novog programa za razdoblje 2005-2008) očekuje se bitno povećanje sredstava za razvoj županijskih i lokalnih cesta.

Od sadašnjih izvora očekuje se sljedeća struktura sredstava:

- Naknada za korištenje ceste kao izvorni prihod ŽUC-e trebala bi rasti 15% prosječno godišnje.

- Naknada od naftnih derivata koja je sada prihod Hrvatskih cesta trebala bi se povećati (sada 0,60 kn po litri) u narednom 4 godišnjem razdoblju po Programu Vlade barem toliko, da ta sredstva uz izvorne prihode ŽUC-e osiguraju 100% standarda održavanja (redovnog i izvanrednog).

- Zbog osiguranja dodatnih sredstava neophodno je tražiti sufinanciranje lokalne samouprave i to učešćem od 5 do 50% zavisno od vrste radova (izvanredno održavanje - građenje) te od proračunskih sredstava koje ostvaruje svaka općina i grad u Istarskoj županiji.

Krediti banaka i dalje će se koristiti kao dodatni izvor sredstava za razvitak županijskih i lokalnih cesta i to u skladu sa propisima tj. moguće zaduživanje do 20% u odnosu na prihode koje ostvaruju ŽUC-e.

Očekivana sredstva morat će se osigurati ukoliko se žele realizirati ciljevi ovog petogodišnjeg razdoblja i realizacija objekata cestovne infrastrukture, a sve u cilju sve većeg zadovoljenja naraslih prometnih potreba.

3.3. Strategija razvitka

Za održavanje cesta 2004.-2008. godine trebalo bi osigurati sredstva u 100% iznosu standarda, redovnog i izvanrednog, čime bi se osiguralo kvalitetnije radove u održavanju.

Ovim osiguranjem sredstava za redovno i izvanredno održavanje osigurat će se dio cestovne mreže od daljnjeg propadanja.

U izgradnji (rekonstrukcija i novo građenje) prioritet će se dati poboljšanju prometne protočnosti na postojećim prometnim najfrekventnijim pravcima i dionicama koja iziskuju najmanje ulaganja, a u novogradnji samo onim dionicama i pravcima gdje nije moguće, odnosno nije rentabilno ulagati u postojeće ceste.

4. Ciljevi i zadaci u razdoblju 2004.-2008 godine

Obzirom na mogućnosti, (financijske) te ulogu i značaj županijskih i lokalnih cesta i cestovnog prometa za normalno funkcioniranje gospodarstva te ukupni društveni razvoj, osnovni ciljevi i zadaci u razvoju i gospodarenju županijskom i lokalnom cestovnom infrastrukturom u Istarskoj županiji 2004. -2008. jesu:

1. U narednom razdoblju, postupnim godišnjim povećanjem izdvajanja sredstava osigurati puni standard održavanja (redovnog i izvanrednog).

2. Obnova kolnika i opreme na najkritičnijim dionicama prioritetan je zadatak koji nameću potrebe suvremenog cestovnog prometa.

3. Modernizacija većeg dijela makadamskih cesta, odnosno povezivanja većih naselja sa asfaltnim cestama, a u prioritetu trebaju trebaju biti ona naselja koja nemaju ni jedan asfaltni pristup.

5. Sredstva

Razdoblje izrade i donošenja (2003. godine) srednjeročnog plana razvoja županijskih i lokalnih cesta 200.-2008. karakterizira nekoliko elemenata vrlo bitnih za projekciju sredstava koja bi se trebala osigurati za realizaciju postavljenih ciljeva odnosno za ostvarenje plana 2004.-2008. Sredstva potrebna za ulaganja u županijsku cestovnu infrastrukturu zbog stanja na cestama i potrebama za povećanim prometnim zahtjevima daleko premašuju mogućnosti koje se danas izdvajaju za te namjene i koja će se moći u ovom srednjoročnom razdoblju. Teškoće su tim veće što ne postoji Strategija cestovnog razvitka Republike Hrvatske, nego samo Prometna strategija koja o županijskim i lokalnim cestama govori vrlo malo odnosno nedovoljno su definirani ciljevi i zadaci za županijsku i lokalnu cestovnu mrežu tako da ne postoje "čvrsti" oslonci za izradu projekcije ostvarivanja sredstava. Iz tih razloga navodi se prikaz ostvarivanja glavnih izvora sredstava za razvoj županijskih i lokalnih cesta za period 1998.-2002. kako bi na osnovu njega i nekim ciljevima iz Prometne strategije mogli sačiniti koliko toliko realnu procjenu ne potrebnih, nego mogućih izdvajanja sredstava u srednjoročnom planu 2004.-2008.

Izvori sredstava

5.1. Naknade

Naknade koje predstavljaju izvorne prihode ŽUC-e čine 3/4 prihoda a među naknadama daleko najveće učešće 99% ima naknada za korištenje cesta koja se plaća prilikom registracije vozila. Visinu naknade utvrđuje ministar. Prihodi naknade povećani su u periodu od 1998. za više od dva puta, a sa povećanjem u 2003. godini to povećanje iznosi više od tri puta, što čini dobru osnovicu za realno održavanje županijskih i lokalnih cesta (osigurat će se 100% standarda redovnog održavanja) i daje mogućnost za kreditno zaduženje čime se financira izvanredno održavanje i građenje cesta.

5.2. Naknada u cijeni goriva

Sredstva Državnog proračuna (od 1998. do 2000. izdvajala su se iz proračuna, a od 2001. sredstva su prihod HC ali za županijske i lokalne ceste) drugi su stalan izvor ŽUC-e i eto već dvije godine ustalila su se na nešto ispod 8,5 milijuna kuna. Sredstva se na županijske uprave za ceste raspoređuju Odlukom Ministra na prijedlog Hrvatskih cesta, a na temelju ZOJC i Programa 2001.-2004. godine.

Treba spomenuti da se ta sredstva od stupanja na snagu ZOJC-a nikad nisu raspoređivala prema odredbama ZOJC-a tj. prema mjerilima iz tog zakona i njegovih izmjena i dopuna u ovim godinama.

5.3. Sufinanciranje lokalne samouprave

Zbog apsolutno nedostatnih sredstava za razvoj županijskih i lokalnih cesta od samog početka djelovanja ŽUC-e je tražila sufinanciranje lokalne samouprave i to od 5 do 50% zavisno od proračuna općina i gradova. Ta su sredstva od simboličnih iznosa u prvim godinama narasla na preko 7 milijuna kuna što odgovara skoro godišnjem iznosu što ga raspoređuje ministar iz prihoda HC. Radi usporedbe navodimo podatak da se iz ukupnih prihoda ŽUC-e i lokalne samouprave više plaća u Državni proračun nego što se u periodu 1998.-2000. dobivalo iz njega a sada od 2001. godine na ovamo dobiva sredstva od prihoda HC a namijenjenih županijskim i lokalnim cestama.

Elementi za sufinanciranje županijskih i lokalnih cesta u Istarskoj županiji

u %

|  | GRADOVI I OPĆINE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| 1. ŽUPANIJSKE CESTE |  |  |  |  |
| 1.1. GRAĐENJE | 35 | 20 | 15 | 10 |
| 1.2. IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 30 | 15 | 10 | 5 |
| 2. LOKALNE CESTE |  |  |  |  |
| 2.1. GRAĐENJE | 40 | 25 | 20 | 15 |
| 2.2. IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 35 | 20 | 15 | 10 |
| 3. ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE KROZ NASELJE I OBILAZNICE |  |  |  |  |
| 3.1. GRAĐENJE | 50 | 40 | 20 | 10 |
| 3.2. IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 40 | 30 | 15 | 5 |

(Prilog 5)

Elementi za sufinanciranje županijskih i lokalnih cesta u Istarskoj županiji predlažu se na osnovu dosadašnjih iskustava i prakse. Rezličiti postoci u financiranju predlažu se u 3 kategorije, odnosno posebno za županijske ceste i to zavisno od građenja i izvanrednog održavanja, za lokalne ceste isto tako zavisno od građenja i izvanrednog održavanja (smatramo da je lokalna samouprava više zainteresirana za rješavanje lokalnih cesta pa je zato i viši postotak) te treću skupinu čine županijske i lokalne ceste koje prolaze kroz naselja, odnosno za to se naselje nameće potreba izgradnje obilaznice. Rješavanje takvih zahvata od neposredne je koristi i interesa za naselje i tako su ti radovi najviše vrednovani u sufinanciranju. Pored podjele po cestama, predlaže se i lokalnu samoupravu podijeliti i to u 4 grupe zavisno od njihove "snage" odnosno prihoda (osnovicu čine samo prihodi: vlastiti porezi, zajednički porezi, komunalna naknada, komunalni doprinos i boravišna pristojba) i tih istih prihoda po stanovniku. Prosjek tih dviju veličina i to za 2002. 2003. godinu čine osnovicu za redoslijed lokalne smaouprave od 1 do 39.

Podjela po grupama, nerazvijene, srednje razvijene, razvijene i najrazvijenije sačinjena je polazeći od razlika koje postoje u navedenim prihodima između grupa.

5.4. Krediti

Pored naprijed navedenih sredstava za razvoj županijskih i lokalnih cesta bitnu - presudnu stavku čine primici - krediti banaka bez kojih se sredstava ne bi moglo govoriti o ulaganjima u izvanredno održavanje (obnova) kolnika) i građenja cesta.

Prema rasporedu sredstava a na temelju Programa za period 2001.-2004. u izvanredno održavanje ulaže se 3,3 mln kuna u 2003. do 4,4 mln u 2002. te od 1,0 mln do 1,5 milijuna za građenje. To su toliko mala sredstva da se njihovim utroškom može obnoviti svega 1,5 - 2,0 km ceste, odnosno izgraditi cca 200 metara nove ceste.

Zato su krediti imperativ u sredstvima za razvoj županijskih i lokalnih cesta. Dosada su se koristila 4 kredita na ukupni iznos od 46,0 milijuna pod dosta nepovoljnim uvjetima (rok vraćanja 3-6 godina i kamatna stopa 8-10,5) ali je dio vraćen (8 milijuna HYPO banci) i reprogramiran tako da se sada koriste tri kredita pod veoma povoljnim uvjetima ako se uzme u obzir još jedno vraćanje kredita.

Mogućnosti zaduženja (do 20% od ukupnih prihoda ŽUC-e) daju dovolno prostora za nova zaduženja a time i nastavak na ulaganjima u izvanredno održavanje i građenje cesta.

Iz naprijed navedenih prihoda i primitaka u dosadašnjem periodu, a posebno u ovom srednjoročnom razdoblju daje se mogućnost razvoja županijskih i lokalnih cesta odnosno može se spriječiti njihovo daljnje propadanje i omogućiti relativno novo ulaganje barem u minimalnom obimu u odnosu na potrebe. Iako su to skromna sredstva u odnosu na skupa ulaganja u cestovnu infrastrukturu ona predstavljaju bitno povećanje u odnosu na period prije osnivanja ŽUC-e.

Temeljem ovih izvora sredstava, te na osnovu godišnjeg povećanja prihoda od 15%, te na temelju procjene za učešće lokalne samouprave, te maksimalnog zaduživanja do 20% sačinjen je sljedeći priliv sredstava.

SREDSTVA - PRIHODI I PRIMICI 2004.-2008.

mln/kn

| GODINA | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | UKUPNO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Izvorni prihodi | 56,867 | 65,398 | 75,207 | 86,488 | 99,945 | 383,905 | 56,4 |
| 2. HC d.o.o. | 7,873 | 9,054 | 10,412 | 11,974 | 13,770 | 53,083 | 7,8 |
| 3. UKUPNO | 64,740 | 74,452 | 85,619 | 98,462 | 113,715 | 436,988 | 64,2 |
| 4. Lokalna samouprava | 13,650 | 15,450 | 18,400 | 21,000 | 23,829 | 92,329 | 13,6 |
| 5. Krediti | 22,000 | 30,000 | 31,000 | 33,000 | 35,000 | 151,000 | 22,2 |
| 6. SVEUKUPNO | 100,390 | 119,902 | 135,019 | 152,462 | 172,544 | 680,317 | 100,0 |

6. Raspored sredstava

Namjena

Strategijom prometnog razvitka Republike Hrvatske i Programom građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje 2001.-2004. određeni su ne samo osnovni odnosi i kriteriji osiguranja sredstava nego i konkretni iznosi (Program) za razvoj javnih cesta. Kako ove Osnove sadrže i jednu godinu postojećeg Programa a predlaže se da obuhvati i period budućeg Programa za razdoblje 2005.-2008., to je onda veoma teško planirati realna sredstva koja će se moći osigurati u novom srednjoročju. Pored ove nepovoljne konstatacije, predložena izdvajanja sredstava trebala bi biti ne samo podstrek da se i na nivou Republike Hrvatske izbori povoljniji tretman za županijske i lokalne ceste, nego da se i osiguraju izvori i visina sredstava ako se želi zaustaviti ne samo daljnje propadanje županijskih i lokalnih cesta, nego i otvoriti perspektiva njihovog razvoja.

Polazeći od stanja postojeće mreže županijskih i lokalnih cesta, te sagledavajući ulogu koju nameću ne samo sadašnje potrebe prometne potražnje nego i buduće potrebe, smatra se da bi sredstva ne samo vlastita - izvorna nego i lokalne samouprave i kreditna trebala biti na nivou najmanje postavljenog cilja, a to će djelomično zaustaviti propadanje županijskih i lokalnih cesta i stvoriti pretpostavke daljnjeg razvoja.

Za ostvarivanje ciljeva daljnjeg razvoja treba polaziti od sljedećeg:

1. Prioritet dati održavanju županijskih i lokalnih cesta tako da se za redovno održavanje sukcesivno osiguraju sredstva 100% standarda u 2008. godini.

2. Za izvanredno održavanje a radi stanja na cestama prioritet dati onim pravcima i dionicama koje će osigurati sigurnost i prometne potrebe na županijskim i lokalnim cestama.

3. Za građenje prioritet imaju oni pravci i dionice koji osiguravaju sigurniju vožnju, veću protočnost vozila i koji su od većeg značaja za gospodarski razvoj Istarske županije.

6. RASPORED SREDSTAVA 2004. – 2008.

mln/kn

| GODINA | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | UKUPNO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ODRŽAVANJE | 72,500 | 78,910 | 85,315 | 101,820 | 125,008 | 463,553 | 68,1 |
| 1.1. Redovno | 39,000 | 40,410 | 41,815 | 43,320 | 45,310 | 209,855 | 30,8 |
| 1.2. Izvanredno | 33,500 | 38,500 | 43,500 | 58,500 | 79,698 | 253,698 | 37,3 |
| 2. GRAĐENJE | 18,215 | 30,040 | 34,872 | 30,529 | 27,736 | 141,392 | 20,8 |
| 2.1. Rekonstrukcija | 6,815 | 7,154 | 7,259 | 9,593 | 3,517 | 34,338 | 5,0 |
| 2.2. Nova izgradnja | 11,400 | 22,886 | 27,613 | 20,936 | 24,219 | 107,054 | 15,8 |
| 3. OSTALO | 9,675 | 10,952 | 14,832 | 20,113 | 19,800 | 75,372 | 11,1 |
| 3.1. Trošk. uprave | 2,575 | 2,652 | 2,732 | 2,813 | 2,900 | 13,672 | 2,0 |
| 3.2. Finan. obveze | 7,100 | 8,300 | 12,100 | 17,300 | 16,900 | 61,700 | 9,1 |
| UKUPNO: | 100,390 | 119,902 | 135,019 | 152,462 | 172,544 | 680,317 | 100,00 |

6.1. Održavanje

6.1.1. Redovno

Javna cesta je složena građevina izgrađena u skladu s društvenim, gospodarskim i prometnim potrebama društvene zajednice i njenim mogućnostima.

Ceste su od puštanja u upotrebu izložene utjecajima prometa, vremenskim utjecajima te starenju, posljedica čega je postupno oštećenje i propadanje cesta, pogoršanje njezinih tehničkih i prometnih svojstava, smanjenje sigurnosti odvijanja prometa i povećanja nepovoljnih utjecaja na okolinu ceste.

Osnovna zadaća redovnog održavanja je očuvanje ceste od negativnih posljedica nepovoljnih utjecaja tijekom vremena a time i produljenje vremena trajanja ceste.

U cilju osiguranja naprijed navedene zadaće u narednom razdoblju u redovnom održavanju kao osnova trebaju poslužiti sljedeći odnosi u poslovima na temelju Pravilnika o održavanju.

PRIJEDLOG REDOVNOG ODRŽAVANJA NA ŽUPANIJSKIM I LOKALNIM CESTAMA

PERIOD 2004.-2008. GODINA IZRAŽENO U MILIJUNIMA KUNA

| šifra posla | naziv posla | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | ukupno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pregled javnih cesta | 1.650 | 4,23% | 1.700 | 4,21% | 1.700 | 4,07% | 1.700 | 3,92% | 1.760 | 3,88% | 8.510 | 4,06% |
| 2. | Opće održavanje kolnika | 700 | 1,79% | 800 | 1,98% | 800 | 1,91% | 800 | 1,85% | 900 | 1,99% | 4.000 | 1,91% |
| 3. | Asfaltni kolnik | 7.000 | 17,95% | 7.500 | 18,56% | 8.500 | 20,33% | 9.000 | 20,78% | 9.500 | 20,97% | 41.500 | 19,78% |
| 4. | Betonski kolnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kolnik od kamenog materijala | 1.800 | 4,62% | 1.800 | 4,45% | 1.800 | 4,30% | 1.800 | 4,16% | 1.800 | 3,97% | 9.000 | 4,29% |
| 6. | Održavanje bankina | 2.200 | 5,64% | 2.200 | 5,44% | 2.300 | 5,50% | 2.300 | 5,31% | 2.300 | 5,08% | 11.300 | 5,38% |
| 7. | Održavanje usjeka, zasjeka I nasipa | 2.000 | 5,13% | 2.000 | 4,95% | 2.100 | 5,02% | 2.100 | 4,85% | 2.100 | 4,63% | 10.300 | 4,91% |
| 8. | Održavanje objekata za odvodnju | 2.500 | 6,41% | 2.800 | 6,93% | 2.300 | 5,50% | 2.400 | 5,54% | 2.500 | 5,52% | 12.500 | 5,96% |
| 9. | Održavanje opreme ceste | 1.950 | 5,00% | 2.200 | 5,44% | 2.200 | 5,26% | 2.500 | 5,77% | 2.800 | 6,18% | 11.650 | 5,55% |
| 10. | Izrada oznaka na kolniku | 3.200 | 8,21% | 3.300 | 8,17% | 3.400 | 8,13% | 3.400 | 7,85% | 3.500 | 7,72% | 16.800 | 8,01% |
| 11. | Košnja trave I održavanje zelenila | 6.000 | 15,38% | 6.000 | 14,85% | 6.500 | 15,54% | 6.800 | 15,70% | 7.200 | 15,89% | 32.500 | 15,49% |
| 12. | Tekuće održavanje mostova | 500 | 1,28% | 500 | 1,24% | 500 | 1,20% | 500 | 1,15% | 500 | 1,10% | 2.500 | 1,19% |
| 13. | Tekuće održavanje tunela I galerija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Održavanje potpornih I obložnih zidova | 1.000 | 2,56% | 1.000 | 2,47% | 1.000 | 2,39% | 1.000 | 2,31% | 1.100 | 2,43% | 5.100 | 2,43% |
| 15. | Zimska služba | 6.500 | 16,67% | 6.500 | 16,09% | 6.500 | 15,54% | 6.600 | 15,24% | 6.700 | 14,79% | 32.800 | 15,63% |
| 16. | Ostali radovi - interventna sredstva | 2.000 | 5,13% | 2.110 | 5,22% | 2.215 | 5,30% | 2.420 | 5,59% | 2.650 | 5,85% | 11.395 | 5,43% |
|  | UKUPNO | 39.000 | 100,00% | 40.410 | 100,00% | 41.815 | 100,00% | 43.320 | 100,00% | 45.310 | 100,00% | 209.855 | 100,00% |

Povećanjem standarda do 100% redovnog održavanja i bitnog povećanja sredstava u odnosu na 1998. godinu sve veću pažnju u novom srednjoročju treba posvetiti onim poslovima kojim će se spriječiti propadanje cesta, a to su pravilna odvodnja te održavanje usjeka, zasjeka i nasipa, budući da se zbog nedostatnih sredstava ne uspijeva dovoljno kvalitetno vršiti popravke asfaltnih kolnika koji su najbitnija stavka održavanja i čijom se kvalitetom najbitnije utječe na sigurnost i udobnost vožnje sudionika u prometu.

Glavne karakteristike i prioriteti radova redovnog održavanja trebali bi biti:

Kroz stavke pregleda javnih cesta te opće održavanje kolnika osigurati visoki stupanj ophodnje i kontrole županijskih i lokalnih cesta, osigurati redovno čišćenje kolnika te prometnih površina izvan kolnika koji čine cestu.

Kroz stavke asfaltnog kolnika trebalo bi blagovremeno reagirati na cjelokupnoj mreži županijskih i lokalnih cesta kod bilo kakve pojave oštećenja na kolniku (udarne jame, denivelacije, uzdužne i poprečne pukotine), također trebali bi blagovremeno vršiti presvlačenja dotrajalog tepiha na kvalitetnoj podlozi te zamjenu asfaltnog tepiha od vapnenog kamenog materijala, tepihom od eruptivnog kamenog materijala bilo klasičnim postupkom polaganja asfaltnog zastora bilo postavom mikroasfalta.

Kod stavke kamenih materijala bilo bi potrebno kolnike od takvih materijala održavati u takvom stanju da se osigura sigurnost i prohodnost korisnika tih cesta.

Kod stavke održavanja bankina bilo bi potrebno osigurati da kota bude u svakom trenutku u razini kolnika ili najviše 3 cm ispod te razine te da ima pravilan poprečan pad radi nesmetanog oticanja vode.

Kod stavke održavanje usjeka, zasjeka i nasipa trebalo bi osigurati pravilan nagib i oblik istih te nestabilne materijale skidati odmah po uočavanju.

Kod stavke održavanje objekata za odvodnju bilo bi potrebno permanentno održavati cestovne jarke, čistiti rigole, vodolovna grla, taložnice, sprječavati pritjecanje vode na kolnik te stvaranje vododerina na kolniku i bankinama na cijeloj cestovnoj mreži.

Kod stavke održavanje opreme ceste bilo bi potrebno stalno mijenjati oštećenu opremu cesta (ograde, smjerokazne stupiće), uništene prometne znakove, dopuniti prometne znakove u skladu s pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (Narodne novine, br. 6/03).

Kod stavke izrada oznaka na kolniku bilo bi potrebno blagovremeno obilježiti horizontalnu signalizaciju i to višekratno godišnje ako se pojavi potreba (npr. uslijed intenzivnijeg prometa).

Kod stavke košnje trave bilo bi potrebno pravovremeno izvršiti prvu košnju (trava ne smije prelaziti visinu od 25 cm) te košnju izvršiti prema stvarnim potrebama i to višekratno godišnje.

Kroz obrezivanje drveća i grmlja bilo bi potrebno na svim županijskim i lokalnim cestama osigurati slobodan profil.

Kroz stavke tekuće održavanje mostova i tekuće održavanje tunela i galerija potrebno bi bilo blagovremeno sanirati sva oštećenja.

Kroz stavku održavanje potpornih i obložnih zidova potrebno bi bilo sva oštećenja sanirati odmah po saznanju.

Kod stavke zimska služba bilo bi potrebno osigurati takvo djelovanje zimske službe da se u svakom trenutku osigura prohodnost i sigurnost sudionika u prometu na čitavoj mreži županijskih i lokalnih cesta kroz angažman dovoljnog broja ljudstva i mehanizacije.

6.1.2. Izvanredno

U narednom periodu naročitu pozornost u radovima izvanrednog održavanja posvetit će se dovođenju dijela cesta u takvo stanje da dobiju u potpunosti svojstva koja osiguravaju sigurnost prometa (npr. ravnost i hvatljivost) te koja su važna za održavanje supstance (npr. nosivost, otpornost na vremenske utjecaje,elastičnost).

1. Ravnost kolnika sprječava se ili smanjuje udarac na kotače čime se štiti vozilo i kolnik te osigurava dobra odvodnja.

2. Hvatljivost kolnika ima važnu ulogu kod prijenosa snage vozila na kolnik. Vrijeme i promet smanjuju hvatljivost te je to karakteristika koju treba poboljšavati.

3. Otpornost na vremenske utjecaje. Asfaltnim kolnicima otpornim na vremenske utjecaje želi se spriječiti prodiranje vode, stranih materijala i štetnih plinova u cestu.

Za kolnik županijskih cesta potrebno je predvidjeti jednom u 25 godina:

1. površinsku obradu

2. površinsku obradu + izravnavanje

3. tepih + izravnavanje

4. Nosivost

Novim asfaltnim slojevima i kvalitetnim rješavanjem odvodnje potrebno je bitno utjecati na nosivost kolničke konstrukcije i ostalih elemenata (ravnost, hvatljivost, otpornost protiv habanja, otpornost na vremenske utjecaje).

Izvanrednim održavanjem u narednom periodu treba predvidjeti zamjenu svih odbojnika jednom u 30 godina te bojanje svih odbojnika dva puta u 30 godina.

Sanaciju zidova treba predvidjeti jednom u 75 godina.

Sanaciju mostova treba predvidjeti jednom u 80 godina.

Sanaciju klizišta odvodnje i pokosa treba predvidjeti jednom u 10 godina.

Isto tako radovima izvanrednog održavanja potrebno je predvidjeti zamjenu tucaničkog asfaltnim kolničnim zastorom na cjelokupnoj mreži županijskih i lokalnih cesta te sanaciju svih odrona nastalih na cestama uslijed nepredviđenih elementarnih nepogoda.

Za izradu prijedloga radova na izvanrednom održavanju treba imati u vidu sljedeća mjerila i kriterije: stanje ceste odnosno dionica na njoj, prometno opterećenje, gospodarski i društveni značaj, ravnomjerniji razvitak priobalnog i unutrašnjeg dijela Županije.

Temeljem ovih kriterija i mjerila, sačinjen je popis županijskih i lokalnih cesta koje se planiraju realizirati u ovom srednjoročju putem izvanrednog održavanja.

(Prilog 6)

RADOVI NA IZVANREDNOM ODRŽAVANJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA PERIOD 2004.-2008. GODINE

|  |  |  | kategorija cesta |  | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| radovi | vrsta radova |  | žup.ceste | lok.ceste |  |
| izvanredno održavanje | obnova asfalta | dužina | 27.829 | 14.250 | 42.079 |
|  |  | površina | 165.684 | 64.825 | 230.509 |
|  |  | vrijednost | 38.024.875 | 14.750.000 | 52.774.875 |
|  | ojačanje kol. konstr. | dužina | 41.043 | 10.565 | 51.605 |
|  |  | površina | 252.792 | 43.440 | 296.232 |
|  |  | vrijednost | 126.335.120 | 15.571.600 | 141.906.720 |
|  | ostalo | dužina |  |  | 0 |
|  |  | površina |  |  | 0 |
|  |  | vrijednost | 6.300.000 |  | 6.300.000 |
| ob.asfalta+oj.kol+ostalo m' |  |  | 68.872 | 24.815 | 93.684 |
| ob.asfalta+oj.kol+ostalo m2 |  |  | 418.476 | 108.265 | 526.741 |
| ob.asfalta+oj.kol+ostalo vrijednost |  |  | 170.659.995 | 30.321.600 | 200.981.595 |
|  | zamjena kol.zastora | dužina | 10.852 | 15.468 | 26.320 |
|  |  | površina | 56.254 | 66.767 | 123.021 |
|  |  | vrijednost | 14.063.400 | 13.653.480 | 27.716.880 |
| ob.asfalta+oj.kol.+ostalo + zam kol.zastora m' |  |  | 79.724 | 40.283 | 120.004 |
| ob.asfalta+oj.kol+ostalo + zam.kol.zastora m2 |  |  | 474.730 | 175.032 | 649.762 |
| ob.asfalta+oj.kol+ostalo + zam. kol.zastora vrijednost |  |  | 184.723.395 | 43.975.080 | 228.698.475 |
|  | interventna | dužina |  |  |  |
|  | sredstva | površina |  |  |  |
|  |  | vrijednost |  |  | 5.000.000 |
|  | priprema i | dužina |  |  |  |
|  | nepredviđeni radovi | površina |  |  |  |
|  |  | vrijednost |  |  | 20.000.000 |
| izvanredno održavanje ukupno dužina m' |  |  | 79.724 | 40.283 | 120.004 |
| izvanredno održavanje ukupno površina m2 |  |  | 474.730 | 175.032 | 649.762 |
| izvanredno održavanje ukupno vrijednost radova |  |  | 184.723.395 | 43.975.080 | 253.698.475 |

U srednjoročju 2004. – 2008. planira se u izvanrednom održavanju obnoviti 120,0 km županijskih i lokalnih cesta što čini 8,3 % dužine ukupnih cesta, odnosno 20,9 % dužine cesta koje bi trebalo obnoviti prema ocjeni stanja kolnika u 2002. godini.

  - Građenje

Za izradu prijedloga radova građenja treba polaziti od slijedećih kriterija i mjerila:

- Stanje ceste odnosno dionica na njoj

- Prometno opterećenje

- Gospodarski i društveni značaj

- Ravnomjerniji razvitak priobalnog i unutrašnjeg dijela Županije

Temeljem ovih kriterija i mjerila sačinjen je popis cesta koje se planiraju realizirati u ovom srednjoročnom planu.

(Prilog 7)

RADOVI GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA PERIOD 2004.-2008.

|  |  |  | kategorija cesta |  | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| radovi | vrsta radova |  | žup.ceste | lok.ceste |  |
| građenje | novoizgradnja | dužina | 11.487 | 400 | 11.887 |
|  |  | površina | 77.282 | 2200 | 79.482 |
|  |  | vrijednost | 71.790.000 | 2200000 | 73.990.000 |
|  | rekonstrukcija | dužina | 5.100 |  | 5.100 |
|  |  | površina | 51.200 |  | 51.200 |
|  |  | vrijednost | 27.000.000 | 1.500.000 | 28.500.000 |
| ukupno dužina m' |  |  | 16.587 | 400 | 16.987 |
| ukupno površina m2 |  |  | 128.482 | 2.200 | 130.682 |
| ukupno vrijednost radova |  |  | 98.790.000 | 3.700.000 | 102.490.000 |
|  | priprema i | dužina |  |  |  |
|  | nepredviđeni radovi | površina |  |  |  |
|  |  | vrijednost |  |  | 38.902.000 |
| građenje ukupno dužina m' |  |  | 16.587 |  | 16.987 |
| građenje ukupno površina m2 |  |  | 128.482 |  | 130.682 |
| građenje ukupno vrijednost radova |  |  | 98 .790.000 | 3.700.000 | 141.392.000 |

U planu 2004. – 2008. u sistem građenja planira se izvesti 16,1 km što predstavlja bitno povećanje u odnosu na dosadašnji petogodišnji period, ali je to još daleko ispod stvarnih potreba u odnosu na poraslu prometnu potražnju, a koja će se u narednom razdoblju još više povećavati.

  - Ostalo

    - Zaštita cesta i prometa

Zaštita cesta i prometa na njoj osigurat će se u ovom srenjoročju maksimalno provođenjem propisa kako bi se sa jedne strane osigurali korisnici cesta i zaštitilo okoliš, a s druge strane zaštitile ceste od korisnika i drugih, koji nepoštivanjem propisa dovode samu građevinu – cestu kao takvu, koja je u lošem stanju, a koje se pogoršava njezinom nezaštitom.

Na tom planu posebna će se pažnja posvetiti kontroli osovinskog pritiska prekomjernoj masi vozila sa teretom. Isto tako posebna pažnja posvetit će se onim pravnim i fizičkim osobama koje u obavljanju svoje djelatnosti prekomjerno uporabljuju županijske i lokalne ceste (djelatnosti kamenoloma i prilikom izgradnje novih cesta).

Prilazi i priključci na županijske i lokalne ceste, kao i prodaja uz cestu mora se izvoditi prema propisima, a sve ostalo treba onemogućiti odnosno dovesti u propisane uvjete.

Prometnoj signalizaciji i opremi na županijskim i lokalnim cestama posvetit će se daleko više pažnje kako zbog lošeg stanja tako i zbog priprema koje se moraju obaviti, a da bi se poštovali standardi koji se primjenjuju u razvijenim zapadnim zemljama.

6.3.2. Troškovi Uprave

Planirani troškovi Uprave za ovo srednjoročje planiraju se povećavati za inflaciju, odnosno povećane troškove života i za uređenje prostora odnosno za nabavu nove opreme. Preseljenjem dijela uprave u prostorije Županije dobro su riješeni smještajni prostori, dok će se prostori za detaširane djelatnike u Puli riješiti u ovom srednjoročju.

6.3.3. Financijski rashodi i izdaci

Planirani financijski rashodi i izdaci odnose se na troškove starih i uzimanja novih kredita i oni čine daleko najveće stavke. Njihova veličina zavisit će od stanja, tj. uvjeta pod kojima će se moći ishodovati krediti.

Ostali izdaci (vodoprivredna naknada, osiguranje, HAK i odvjetničke usluge) planiraju se sa niskim povećanjem, u uvjerenju da će uvjeti privređivanja biti stabilni.

7. Mjere za realizaciju plana

Radi realizacije ovog srednjoročnog plana nužno je poduzeti različite mjere kako na republičkom, županijskom tako i na nivou lokalne samouprave.

1. Kako su temeljni akti po postojećem ZOJC-a Strategija cestovnog razvitka i Program četverogodišnjeg razvitka javnih cesta, a prvi nije nikad donešen to je potrebno ili donijeti tu Strategiju (u kojoj se nalaze županijske i lokalne ceste) ili neki drugi dokument (uz izmjene Zakona) koji bi definirao razvitak županijskih i lokalnih cesta što nije slučaj niti sa Strategijom prometnog razvitka niti sa Programom 2001.-2004. osim u redovnom održavanju, a simbolično u izvanrednom održavanju i građenju.

2. sukcesivno povećavati godišnje naknade za ceste:

- povećanje godišnje naknade za korištenje cesta do visine troškova redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta, odnosno do povećanja naknade u postotku sa visinom naknade u Europi i to do 2008.

- Povećati udio učešća za županijske i lokalne ceste u cijeni goriva tako da ta dva izvora (naknade i goriva) pokriju 100% standarda održavanja i to redovnog i izvanrednog i makar početna inicijalna sredstva za građenje.

- Ova sezona (naknada u cijeni goriva) trebala bi se automatizmom izdvajati iz cijene goriva kao izvorna sredstva ŽUC-e.

3. Zakonski izuzeti ŽUC-e od oporezivanja sredstava namjenskih ulaganja u građenje županijskih i lokalnih cesta kao i izvanrednom održavanju. (Pretvorba ŽUC-e u trgovačka društva).

4. Dalje razvijati sustav sufinanciranja izvanrednog održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta uključivanjem sredstava stanovništva, općina i gradova i drugih učesnika (investitori građenja turističkih, poslovnih i drugih objekata).

Predugovorima sa lokalnom samoupravom osigurati sredstva o sufinanciranju pripreme te naznačiti zajednički interes o sufinanciranju radova u odnosima koji su regulirani učešćem o sufinanciranju lokalne samouprave.

5. Pravovremeno angažirati nova kreditna bankovna sredstva po najpovoljnijim uvjetima uključujući i zajednički nastup - program razvitka županijskih i lokalnih cesta sa Hrvatskim cestama. Sa bankarskim kućama potpisati Pisma namjere o praćenju financiranja plana.

6. Izvršiti daljnju racionalizaciju i modernizaciju u organizaciji gospodarenja županijskim i lokalnim cestama.

7. Osigurati aktivnosti na izradi i donošenju svih akata kojima se reguliraju pitanja zacrtana ovim Osnovama srednjoročnog plana ŽUC-e za razdoblje 2004.-2008. godine.

8. Za ostvarenje ovako postavljenog ambicioznog plana ali i neophodnosti u odnosu na potrebe nužne su promjene u postojećem sustavu, posebno u financiranju županijskih i lokalnih cesta kao i striktna provedba mjera za realizaciju plana.

Ravnatelj

Đani Levak, v.r.

Prilog 1

JAVNE CESTE NA PODRUČJU

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE

ISTARSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

ISTARSKE ŽUPANIJE

3.12. 2002.

DRŽAVNE CESTE

|  | r.br. | br. ceste | opis ceste | NN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | broj |  |  | 143/02 |
|  | 1 | 3 | Tunel učka - Lupoglav - Rogovići - Okreti - Vodnjan - Pula -Most (D 66) | 77.200 |
|  | 2 | 21 | GP Kaštel - Buje - Ponte Porton - Baderna - Medaki - Okreti (D3) | 52.300 |
|  | 3 | 44 | Ponte Porton (D 21) - Buzet - Lupoglav (D 3) | 39.500 |
|  | 4 | 48 | (D 21) Baderna - Pazin - Rogovići (D 3) | 20.800 |
|  | 5 | 64 | Pazin (D 48) - Potpićan - Vozilići (D 66) | 25.600 |
|  | 6 | 66 | Pula - Most (D 3) - Barban - Labin - Vozilići - Brestova | 60.900 |
|  | 7 | 200 | GP Plovanija - Buje (D 21) | 7.700 |
|  | 8 | 201 | GP Štrped - Buzet (D 44) | 7.100 |
|  | 9 | 300 | Umag - Grando - Buje (D 21) | 12.300 |
|  | 10 | 301 | Novigad - Bužinija - Ponte Porton (D 21) | 18.000 |
|  | 11 | 302 | Poreč - Baderna (D 21) | 11.900 |
|  | 12 | 303 | Rovinj - Rovinjsko Selo - Okreti (D 3) | 13.600 |
|  | 13 | 400 | Pula -Most (D 3) - trajektna luka Pula | 1.500 |
|  | 14 | 401 | Pula (D 66) - zračna luka Pula | 1.500 |
|  | 15 | 402 | D 66 - traj ektna luka Brestova | 3.100 |
|  | 16 | 421 | Most Raša (D 66) - Luka Bršica | 3.700 |
|  | 17 | 500 | Tunel Učka (D 3) - Vranja - Šušnjevica - Kršan (D 64) | 23.500 |
|  | UKUPNO |  |  | 380.200 |

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

ISTARSKE ŽUPANIJE

3.12.2002.

ŽUPANIJSKE CESTE

|  | r.br. | br. ceste |  | opis ceste | NN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | broj |  |  |  | 143/02 |
|  | 1 | 5001 |  | TN Kanegra - Ž 5002 (Valica) | 1.600 |
|  | 2 | 5002 |  | D 200 - Savudrija - Umag - Novigrad - Poreč - Vrsar - Vrh Lima | 70.000 |
|  | 3 | 5003 |  | Ž 5002 (Umag) - Kmeti - Ž 5002 | 6.600 |
|  | 4 | 5006 |  | Ž 5002 - Babići | 1.400 |
|  | 5 | 5007 |  | D 21 (Buje) - Šterna - Oprtalj - Livade - Karojba - D 48 (Kičer) | 38.700 |
|  | 6 | 5008 |  | D 21 (Buje) - Grožnjan - D 21 (Ponte Porton) | 11.800 |
|  | 7 | 5009 |  | Ž 5008 - Martinčići - Ž 5007 (Šterna) | 7.800 |
|  | 8 | 5010 |  | Istarske Toplice - D 44 | 400 |
|  | 9 | 5011 |  | Ž 5012 (Vodice) - Brest - D 44 (Buzet) | 22.500 |
|  | 10 | 5012 |  | GP Jelovice - Vodice - D 8 (Permani) | 13.300 |
|  | 11 | 5013 |  | D 44 (Buzet) - Ž 5046 (Cerovlje) | 21.500 |
|  | 12 | 5014 |  | Ž 5011 - Račja Vas - Lanišće - D 44 (Lupoglav) | 20.800 |
|  | 13 | 5037 |  | TN Lanterna - Ž 5002 | 3.000 |
|  | 14 | 5039 |  | Ulika - Červar - Ž 5002 | 3.300 |
|  | 15 | 5040 |  | Ž 5002 (Tar) - Labinci - Ž 5042 (Višnjan) | 9.400 |
|  | 16 | 5041 |  | Ž 5042 (Kufci) - Brnobići - D 21 (Vižinada) | 13.100 |
|  | 17 | 5042 |  | Ž 5002 (Špadići) - Višnjan - L 50061 (Diklići) - Ž 5007 (Karojba) | 19.000 |
|  | 18 | 5043 |  | Ž 5007 - Motovunski Novaki | 2.000 |
|  | 19 | 5044 |  | Kašćerga - Trviž - Ž 5007 | 6.500 |
|  | 20 | 5045 |  | Brajkovići - Ž 5007 | 700 |
|  | 21 | 5046 |  | D 64 (Pazin) - Cerovlje - Paz - D 500 (Boljun) | 19.700 |
|  | 22 | 5047 |  | D 500 - GR Županije | 1.650 |
|  | 23 | 5070 |  | D 300 (Grando) - Brtonigla - D 301 (Bužinija) | 8.000 |
|  | 24 | 5071 |  | Ž 5002 (Vrsar) - TN Koversada | 1.400 |
|  | 25 | 5072 |  | D 302 (Žbandaj) - D 21 (Lovreč) | 5.800 |
|  | 26 | 5073 |  | D 21 (Krunčići) - Vrh lima - Bale - D3 (Vodnjan) | 24.300 |
|  | 27 | 5074 |  | D 21 (Lovreč) - L 50098 (Mofardini) - Kringa - Ž 5075 | 12.200 |
|  | 28 | 5075 |  | D 48 (Tinjan) - Ž 5076 (St. Petar u Šumi) - Ž 5190 (Žminj) | 12.000 |
|  | 29 | 5076 |  | Ž 5190 (Lušetići) - St. Petar u Šumi - Ž 5077 (Kanfanar) | 11.000 |
|  | 30 | 5077 |  | D 3 (Okreti) - Kanfanar - Žminj - Petehi - D 66 (Barban) | 23.600 |
|  | 31 | 5078 |  | Lindar - D 64 | 1.300 |
|  | 32 | 5079 |  | Ž 5077 (Žminj) - L 50109 (Jakačići) - D 64 (Pićan) | 16.100 |
|  | 33 | 5081 |  | D 64 (Kršan) - Nedešćina - Labin - Crni - Ravni | 26.000 |
|  | 34 | 5095 |  | TN Valalta - D 303 (Rovinj) | 4.400 |
|  | 35 | 5096 |  | D 303 (Obrada) - Štanga - Ž 5073 (Bale) | 14.800 |
|  | 36 | 5097 |  | Ž 5077 (Kanfanar) - Ž 5190 (Svetvinčenat) | 4.900 |
|  | 37 | 5098 |  | Ž 5073 - Krmed - Ž 5190 (Svetvinčenat) | 9.300 |
|  | 38 | 5099 |  | Ž 5190 (Svetvinčenat) - Pajkovići - Ž 5100 | 5.500 |
|  | 39 | 5100 |  | Ž 5077 (Petehi) - Glavani - D 66 (Manjadvorci) | 11.800 |
|  | 40 | 5101 |  | Ž 5077 (Barban) - Divšići - Ž 5190 (Vodnjan) | 18.100 |
|  | 41 | 5103 |  | Ž 5081 (Labin) - Stanišovi - Koromačno | 17.000 |
|  | 42 | 5104 |  | Ž 5081 (Labin) - Rabac - TN Girandela | 4.900 |
|  | 43 | 5105 |  | Ž 5096 (Štanga) - TN Polari | 2.900 |
|  | 44 | 5115 |  | TN Barbariga - Peroj - Fažana - D 3 | 15.900 |
|  | 45 | 5116 |  | TN Zelena Laguna - Ž 5002 | 1.300 |
|  | 46 | 5117 |  | D 3 - Galižana | 1.500 |
|  | 47 | 5118 |  | Ž 5101 (Guran) - Pinezići - Marčana - Ž 5119 | 9.900 |
|  | 48 | 5119 |  | D 66 (Prodol) - Krnica - Kavran - Šišan - Medulin - Pomer - D 66 (Pula) | 44.000 |
|  | 49 | 5120 |  | D 401 (Zr. luka Pula) - Valtura - Ž 5119 | 5.100 |
|  | 50 | 5121 |  | Muntić - Ž 5120 | 2.500 |
|  | 51 | 5122 |  | Ž 5119 (Pavičini) - TN Duga Uvala | 2.600 |
|  | 52 | 5123 |  | Ž 5119 (Krnica) - Rakalj | 3.600 |
|  | 53 | 5132 |  | Pula : TN Verudela - Ž 5119 | 3.200 |
|  | 54 | 5133 |  | Ž 5119 (Pula obilaznica) - Ž 5119 (križanje Pomer) | 5.400 |
|  | 55 | 5134 |  | Ž 5119 (Pula obilaznica) - Ž 5119 (Šišan) | 6.200 |
|  | 56 | 5135 |  | Banjole - Ž 5119 (križanje Pomer) | 1.700 |
|  | 57 | 5136 |  | Ž 5119 (križanje Pomer) - Premantura - AC Stupice | 5.400 |
|  | 58 | 5172 |  | D 66 (Vozilići) - Plomin Luka | 2.900 |
|  | 59 | 5173 |  | Ž 5081 (Crni) - Marina | 2.300 |
|  | 60 | 5174 |  | Ž 5002 - zračna luka Vrsar | 1.600 |
|  | 61 | 5175 |  | Ž 5096 - TN Veštar | 1.100 |
|  | 62 | 5176 |  | Štinjan - Ž 5115 | 1.600 |
|  | 63 | 5177 |  | Ž 5103 - AC Tunarica | 2.200 |
|  | 64 | 5178 |  | Ž 5119 (Valdebek) - Pješčana Uvala | 2.300 |
|  | 65 | 5179 |  | Ž 5119 (Medulin) - AC Kažela | 2.700 |
|  | 66 | 5186 |  | Mongrego - Ž 5096 (Bale) | 5.300 |
|  | 67 | 5187 |  | TN Barbariga - D Ž 5073 (Cestarska kuća Bale) | 5.300 |
|  | 68 | 5190 |  | D3 (Rogovići) - Žminj - Svetvinčenat - D3 (Vodnjan) | 33.300 |
|  |  |  |  | UKUPNO | 698.950 |
|  | LOKALNE CESTE |  |  |  |  |
|  | r.br. |  | br. ceste | opis ceste | NN |
|  | broj |  |  |  | 143/02 |
|  | 1 |  | 50004 | Ž 5002 - Ž 5003 (Umag) | 4.900 |
|  | 2 |  | 50005 | Ž 5002 (Valica) - Ž 5003 | 2.500 |
|  | 3 |  | 50006 | Ž 5002 - Vilanija - D 300 (Petrovija) | 6.200 |
|  | 4 |  | 50007 | Gamboci - D 200 | 2.600 |
|  | 5 |  | 50008 | Ž 5006 - Čepljani - D 300 (Juricani) | 3.700 |
|  | 6 |  | 50009 | Lovrečica - Buroli - L 50010 | 7.000 |
|  | 7 |  | 50010 | L 50009 - Radini - Ž 5070 (Brtonigla) | 5.600 |
|  | 8 |  | 50011 | D 300 - Kršete - Ž 5070 (Brtonigla) | 2.500 |
|  | 9 |  | 50012 | D 200 (Plovanija) - D 21 - Ž 5007 (Kremenje) | 4.700 |
|  | 10 |  | 50013 | Ž 5007 (Kremenje) - Merišće - Oskoruš - Brić - Kućibreg - Hrvoji | 12.700 |
|  | 11 |  | 50014 | Ž 5007 (Marušići) - Ž 5009 (Martinčići) | 3.600 |
|  | 12 |  | 50015 | Baredine - D 21 (Krasica) | 2.400 |
|  | 13 |  | 50016 | Ž 5007 (Šterna) - Čepić - L 50017 | 3.500 |
|  | 14 |  | 50017 | SR Slovenija - Ž 5007 (Sveta Lucija) | 6.500 |
|  | 15 |  | 50018 | Šorgi - L 50019 | 700 |
|  | 16 |  | 50019 | L 50017 - Zrenj - Žnjidarići | 5.800 |
|  | 17 |  | 50020 | Vižintini Vrhi - Ž 5007 (Oprtalj) | 2.400 |
|  | 18 |  | 50021 | Ž 5009 (Mužići) - Završje - L 50051 (Dolina Mirne) | 7.600 |
|  | 19 |  | 50022 | Kuberton - Ž 5007 | 1.900 |
|  | 20 |  | 50023 | Ugrini - D 201 (GP Štrped) | 1.500 |
|  | 21 |  | 50024 | Črnica - L 50026 (Perci) | 900 |
|  | 22 |  | 50025 | Hrib - Seljaci - L 50027 | 5.000 |
|  | 23 |  | 50026 | D 201 - Perci | 1.600 |
|  | 24 |  | 50027 | D 44 - Žonti - Škuljari - D 201 | 6.100 |
|  | 25 |  | 50028 | Mali Mlun - D 44 | 1.900 |
|  | 26 |  | 50029 | Veli Mlun - D 44 | 2.100 |
|  | 27 |  | 50030 | Pračana - D 44 | 2.600 |
|  | 28 |  | 50031 | Sovinjska Brda - L 50032 (Sovinjak) | 3.000 |
|  | 29 |  | 50032 | L 50030 - Sovinjak - St. Donat - Penčići - Ž 5013 | 6.500 |
|  | 30 |  | 50033 | SR Slovenija - Ž 5012 (Vodice) | 3.500 |
|  | 31 |  | 50034 | Gornja Nugla - D 44 (Roč) | 3.500 |
|  | 32 |  | 50035 | Prapoće - Ž 5014 (Lanišće) | 4.000 |
|  | 33 |  | 50036 | Krkuž - L 50037 (Roč) | 2.400 |
|  | 34 |  | 50037 | L 50034 (Roč) - Kompanj | 2.400 |
|  | 35 |  | 50038 | D 44 (Roč) - Brnobići - Hum - L 50082 | 9.400 |
|  | 36 |  | 50039 | Ž 5014 - Brgudac | 3.700 |
|  | 37 |  | 50040 | Ž 5002 (Karigador) - Fiorini - Ž 5070 (Kovri) | 4.200 |
|  | 38 |  | 50042 | Ž 5070 (Brtonigla) - Nova Vas | 3.000 |
|  | 39 |  | 50043 | L 50042 (Nova Vas) - D 301 (Dolina Mirne) | 3.700 |
|  | 40 |  | 50044 | Ž 5039 (Červar) - Materada | 3.000 |
|  | 41 |  | 50045 | Ž 5040 (Tar) - Rogovići | 1.700 |
|  | 42 |  | 50046 | Ž 5002 (Frata) - Gedići - Antonci - Ž 5002 (Poreč) | 12.900 |
|  | 43 |  | 50047 | Kostanjica - D 21 (Ponte Porton) | 2.000 |
|  | 44 |  | 50048 | Bajkini - Vranje Selo - Ž 5041 (Danci) | 1.400 |
|  | 45 |  | 50049 | Ž 5041 (Baškoti) - Ž 5040 (Bokići) | 4.300 |
|  | 46 |  | 50050 | Ž 5042 (Višnjan) - D 302 (Žbandaj) | 9.000 |
|  | 47 |  | 50051 | L 50047 (Ponte Porton) - Livade - Gradinje - Ž 5010 (Istarske toplice) | 13.200 |
|  | 48 |  | 50052 | Antonci - Buzećani - D 44 | 2.600 |
|  | 49 |  | 50053 | Pirelići - L 50051 | 600 |
|  | 50 |  | 50054 | L 50055 - Bartolići | 1.200 |
|  | 51 |  | 50055 | D 44 - Barušići - L 50032 (St. Donat) | 11.700 |
|  | 52 |  | 50056 | Ž 5007 - Morari - St. Bartol - Zamask - Ž 5044 (Kašćerga) | 10.800 |
|  | 53 |  | 50057 | Ž 5007 - Motovun | 1.100 |
|  | 54 |  | 50058 | Brkač - Ž 5007 | 2.400 |
|  | 55 |  | 50059 | Ž 5007 - Kaldir - Lazi | 5.500 |
|  | 56 |  | 50060 | Rakotule - Ž 5042 | 800 |
|  | 57 |  | 50061 | D 21 - Velići - Ritošin Brig - Ž 5042 | 4.200 |
|  | 58 |  | 50062 | D 21 - Rapavel | 1.900 |
|  | 59 |  | 50063 | Ž 5007 (Škropeti) - L 50095 (Muntrilj) | 5.300 |
|  | 60 |  | 50064 | Senj - L 50055 | 1.700 |
|  | 61 |  | 50065 | L 50055 - (Klarići) | 1.600 |
|  | 62 |  | 50066 | L 50067 - Marčenigla | 1.700 |
|  | 63 |  | 50067 | L 50055 (Vrh) - Šćulci | 3.000 |
|  | 64 |  | 50068 | Ž 5013 (Urihi) - Račice | 2.000 |
|  | 65 |  | 50069 | Juradi - Račički Brijeg - Ž 5013 | 4.200 |
|  | 66 |  | 50070 | Ž 5011 (Brest) - Klenovščak | 2.600 |
|  | 67 |  | 50071 | Ukotići - Ž 5044 (Kašćerga) | 3.800 |
|  | 68 |  | 50072 | Grimalda - Ž 5013 | 2.300 |
|  | 69 |  | 50073 | L 50072 - Pagubice - Ž 5188 | 5.700 |
|  | 70 |  | 50074 | Kršikla - Ž 5188 (Pazin) | 10.500 |
|  | 71 |  | 50075 | L 50074 (Šajkovići) - Grdoselo - Podberam - Fakini - D 48 (Lovrin) | 13.800 |
|  | 72 |  | 50076 | L 50075 (Podeberam) -Beram | 800 |
|  | 73 |  | 50077 | Rijavac - D 64 (Pazin) | 1.300 |
|  | 74 |  | 50078 | L 50074 - Zarečje - Ž 5188 | 2.000 |
|  | 75 |  | 50079 | Ž 5046 (Pazinski Novaki) - Ćusi | 1.800 |
|  | 76 |  | 50080 | D 44 (Ročko polje) - L 50038 (Hum) | 4.000 |
|  | 77 |  | 50081 | Perviž - L 50082 (Cerovlje) | 1.200 |
|  | 78 |  | 50082 | L 50084 (Gorenja Vas) - Borut - Ž 5013 (Cerovlje) | 13.200 |
|  | 79 |  | 50083 | Ž 5014 (Lupoglav) - Dolenja Vas - Brest pod Učkom | 4.400 |
|  | 80 |  | 50084 | D 44 (Lupoglav) - D 500 (Vranja) | 4.300 |
|  | 81 |  | 50085 | Ž 5046 - Sidreti - Gradinje - Ž 5046 (Afrići) | 4.100 |
|  | 82 |  | 50086 | Ž 5046 - Gologorica - Gologorički Dol - Zajci - D 48 | 9.800 |
|  | 83 |  | 50087 | L 50084 (Dolenja Vas) - Boljun - D 500 (Brnci) | 7.700 |
|  | 84 |  | 50088 | D 302 (Varvari) - Veleniki | 2.000 |
|  | 85 |  | 50089 | D 302 - Mušalež | 900 |
|  | 86 |  | 50090 | Ž 5072 (Žbandaj) - Radmani - Dračevac - L 50091 (Fuškulini) | 4.700 |
|  | 87 |  | 50091 | Ž 5080 - Mugeba - Fuškulin - Ž 5080 (Flengi) | 7.100 |
|  | 88 |  | 50092 | Ž 5080 (Gradina) - D 21 - Ž 5074 (St. Lovreč) | 5.700 |
|  | 89 |  | 50093 | L 50090 (Dračevac) - Montižana | 1.200 |
|  | 90 |  | 50094 | D 21 - Fabci | 1.300 |
|  | 91 |  | 50095 | D 21 (St. Ivan) - Muntrilj - D 48 (Tinjan) | 8.100 |
|  | 92 |  | 50096 | L 50095 (Rajki) - Žužići - Milohanići - D 48 (Butori) | 4.700 |
|  | 93 |  | 50097 | Ježenj - D 48 (Rogovići) | 5.400 |
|  | 94 |  | 50098 | D 48 (Jakovići) - Ž 5074 (Mofardini) | 4.200 |
|  | 95 |  | 50099 | D 48 - Kringa - Ž 5074 | 4.100 |
|  | 96 |  | 50100 | Ž 5074 (Kringa) - Radetići - L 50101 | 4.000 |
|  | 97 |  | 50101 | Ž 5074 (St. Lovreč) - Selina - Barat - Korenići - Ž 5077 (Kanfanar) | 15.600 |
|  | 98 |  | 50102 | L 50101 - Červar - Mrgani - L 50101 (Korenići) | 5.200 |
|  | 99 |  | 50103 | Ž 5076 (Krajcar Breg) - Pamići - Ž 5075 (Križanci) | 2.600 |
|  | 100 |  | 50104 | Ž 5076 (Pifari) - Matijaši - Ž 5190 (Žminj) | 3.600 |
|  | 101 |  | 50105 | D 48 (Stari Pazin) - Bertoši | 2.700 |
|  | 102 |  | 50106 | Munci - Heki - Ž 5190 (Žbrlini) | 3.200 |
|  | 103 |  | 50108 | D 48 - L. Katun - Ž 5190 (Žminj) | 9.600 |
|  | 104 |  | 50109 | D 48 - Mandalenčići - Ž 5079 (Jakačići) - L 50112 (Salamunišće) | 8.300 |
|  | 105 |  | 50110 | D 48 - L 50109 (Mandalenčići) | 2.900 |
|  | 106 |  | 50111 | Ž 5190 (Zabrežani) - Katun Lindarski - Jašići - Ž 5079 | 4.500 |
|  | 107 |  | 50112 | Ž 5079 - Batlug - L 50114 (Balići) - Jurićev Kal - Vadreš - Ž 5007 | 12.600 |
|  | 108 |  | 50113 | Ž 5079 (Žminj) - Domjanići | 2.700 |
|  | 109 |  | 50114 | Ž 5077 (Žminj) - L 50112 (Balići) | 6.800 |
|  | 110 |  | 50115 | L 50112 - Cvitići | 1.400 |
|  | 111 |  | 50116 | L 50114 (Žagrići) - Ž 5077 (Cere) | 2.700 |
|  | 112 |  | 50117 | L 50114 (Balići) - Rudeni - Benčići - Ž 5077 (Cere) | 4.100 |
|  | 113 |  | 50118 | Floričići - Švići - Jakomići - L 50086 | 2.900 |
|  | 114 |  | 50119 | Krbune - L 50086 | 2.800 |
|  | 115 |  | 50120 | L 50086 (Oršanići) - Tupljak - Potpićan (D 64) | 3.600 |
|  | 116 |  | 50121 | D 64 - Pićan - D 64 | 2.500 |
|  | 117 |  | 50122 | D 64 - Lazarići - Boljevići - Ž 5081 | 3.400 |
|  | 118 |  | 50123 | D 64 - Šumber - Grašići - Santalezi - Ž 5081 | 9.900 |
|  | 119 |  | 50124 | L 50123 (Grašići) - Ž 5081 (Nedešćina) | 2.400 |
|  | 120 |  | 50125 | L 50123 (Grašići) - Županići - Marići - Veli Turini - Mali Turini - Kunj | 10.300 |
|  | 121 |  | 50126 | Ružići - L 50125 (Martinski) | 1.900 |
|  | 122 |  | 50127 | L 50125 - L 50123 (Živulići) | 3.500 |
|  | 123 |  | 50128 | Bubani - Sošići - Matohanci - D 303 | 1.800 |
|  | 124 |  | 50131 | Ž 5077 (Kanfanar) - Maružini - Ž 5098 (Smoljanci) | 3.600 |
|  | 125 |  | 50132 | Ž 5097 - Modrušani - Tomišići - Mužini - Ž 5077 (Žminj) | 8.900 |
|  | 126 |  | 50133 | Ž 5098 (Smoljanci) - Rapanji | 800 |
|  | 127 |  | 50134 | Ž 5099 (Svetvinčenat) - Kranjčići - želj. postaja | 3.100 |
|  | 128 |  | 50135 | Gajana - Ž 5073 | 1.900 |
|  | 129 |  | 50136 | Čabrunići - Ž 5190 (Jankovica) | 1.200 |
|  | 130 |  | 50137 | Cukrići - Ž 5190 (Juršići) | 900 |
|  | 131 |  | 50138 | L 50132 (Gradišće) - L 50139 (Grižini) | 2.100 |
|  | 132 |  | 50139 | Ž 5190 (Svetvinčenat) - Ž 5077 (Cere) | 6.700 |
|  | 133 |  | 50140 | Ž 5077 (Petehi) - Draguzeti - L 50112 (Vadreš) | 900 |
|  | 134 |  | 50141 | Ž 5077 (Kožljani) - Grandići - Želiski - Ž 5101 | 4.300 |
|  | 135 |  | 50142 | Ž 5099 (Bokordići) - Štokovci - Režanci - Ž 5190 | 3.600 |
|  | 136 |  | 50143 | Ž 5190 (Juršići) - Butkovići - Orbanići - Ž 5101 (Divšići) | 6.400 |
|  | 137 |  | 50144 | Ž 5100 (Šajini) - Bičići - Orbanići - Ž 5190 | 9.400 |
|  | 138 |  | 50145 | D 66 (Manjadvorci) - Hreljići . L 50153 | 3.800 |
|  | 139 |  | 50146 | L 50125 - Mali Golji - Veli Golji - Marcijani - Ž 5081 (Vinež) | 5.400 |
|  | 140 |  | 50147 | L 50125 (Marići) - Snašići - Ž 5081 (Vinež) | 5.400 |
|  | 141 |  | 50148 | L 50147 (Snašići) - Barbići | 2.000 |
|  | 142 |  | 50149 | Letajac - Topid - St. Bartul - L 50147 | 3.300 |
|  | 143 |  | 50150 | Ž 5103 (Salakovci) - Kranjci - Ž 5081(Presika) | 3.500 |
|  | 144 |  | 50151 | Ž 5103 (Brgod) - Trget | 4.100 |
|  | 145 |  | 50152 | D 66- Puntera | 700 |
|  | 146 |  | 50153 | D 66 (Bristovac) - Hrboki - Rebići - Blaz | 7.100 |
|  | 147 |  | 50154 | Ripenda Vrbanci - Ž 5081 (Labin) | 3.700 |
|  | 148 |  | 50155 | Ripenda Kras - Ž 5104 (Podlabin) | 2.600 |
|  | 149 |  | 50156 | Ž 5081(Labin) - Prtlog | 4.000 |
|  | 150 |  | 50157 | L 50145 (Hreljići) - Bratulići - Ž 5119 (Stara Stancija) | 2.400 |
|  | 151 |  | 50158 | Ž 5115 (Peroj) - L 50178 (Marana) | 2.100 |
|  | 152 |  | 50159 | D 3 (Vodnjan) - Ž 5190 (Vodnjan želj. postaja) | 1.100 |
|  | 153 |  | 50160 | Ž 5190 (Vodnjan) - D 3 (Pula; Kanal) | 6.700 |
|  | 154 |  | 50161 | Ž 5115 (Fažana) - D 3 (Galižana) | 3.900 |
|  | 155 |  | 50162 | RC Puntižela - Ž 5115 (Šurida) | 2.000 |
|  | 156 |  | 50163 | Ž 5119 (Pula;Šijana) - A. Dukića - Ž 5133 (Medulinska) | 5.900 |
|  | 157 |  | 50164 | Ž 5101 (Divšići) - Filipana - D66 (Prodol) | 4.200 |
|  | 158 |  | 50165 | L 50164 (Divšići) - L 50166 (Šarići) | 1.400 |
|  | 159 |  | 50166 | Šarići - Ž 5118 (Pinezići) | 2.600 |
|  | 160 |  | 50167 | Mutvoran - Cokuni - Ž 5118 (Križ) | 1.700 |
|  | 161 |  | 50169 | D 66 (Loborika) - L 50170 (Muntić) | 1.600 |
|  | 162 |  | 50170 | D 66 (Loborika) - Ž 5121 (Muntić) | 2.800 |
|  | 163 |  | 50171 | Vizače - Ž 5120 (Valtura) | 1.600 |
|  | 164 |  | 50173 | Ž 5123 (Krnica) - Luka Krnica | 2.800 |
|  | 165 |  | 50174 | Ž 5119 - Peruški | 1.000 |
|  | 166 |  | 50175 | Ž 5178 (Vinkuran) - Ž 5119 | 1.700 |
|  | 167 |  | 50176 | Jadreški - Ž 5134 | 1.300 |
|  | 168 |  | 50177 | Ž 5119 (Ližnjan) - Luka Kuje | 1.800 |
|  | 169 |  | 50178 | D 3 (Vodnjan) - Marana - Ž 5115 (Fažana) | 4.400 |
|  | 170 |  | 50179 | Ž 5007 - Momjan | 1.700 |
|  | 171 |  | 50180 | D 500 - Šušnjevica - Nova Vas - Kožljak . D 66 (Vozilići) | 13.000 |
|  | 172 |  | 50181 | Stancija Bembo - Golaš - Ž 5073 | 2.700 |
|  | 173 |  | 50182 | Ž 5077 ( Frkeči) - D 66 (Bristovac) | 3000 |
|  | 174 |  | 50183 | Ž 5119 (Šišan) - Grabrovići - Svetica | 1.600 |
|  | 175 |  | 50184 | Ž 5119 - Mali Vareški - Jovići | 1700 |
|  | 176 |  | 50185 | Ž 5081 - D 66 (Štrmac) | 900 |
|  | 177 |  | 50186 | Ž 5074 (Sveti Lovreč) - Lakovići - Radići - Jakići | 3800 |
|  | 178 |  | 50187 | Ž 5190 - Režanci | 3500 |
|  | 179 |  | 50188 | Ž 5042 - Prhati | 1100 |
|  | 180 |  | 50189 | Radovani - D 21 | 600 |
|  |  |  |  | UKUPNO | 733.800 |

Prilog 2

OCJENA STANJA KOLNIKA

ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

-USPOREDNI PREGLED OCJENE

STANJA KOLNIKA 2002./1998.

OCJENA STANJA KOLNIKA ŽUPANIJSKIH CESTA

USPOREDNI PREGLED OCJENE STANJA KOLNIKA 2002/1998

| cesta | opis ceste | Data | Total | 2002 | Total | 1998 | indeks (km) | indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5001 | kanegra - valica | dužina ceste | 1.220 |  | 1.600 |  | 76 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.220 |  | 1.600 |  | 76 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 200 | 16,39% | 600 | 37,50% | 33 | 44 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 500 | 40,98% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 400 | 32,79% | 1.000 | 62,50% | 40 | 52 |
|  |  | ocjena 4 | 120 | 9,84% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5002 | plovanija - umag - poreč - lim | dužina ceste | 68.909 |  | 33.900 |  | 203 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 68.909 |  | 33.900 |  | 203 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 51.261 | 74,39% | 28.800 | 84,96% | 178 | 88 |
|  |  | ocjena 1 | 1.900 | 2,76% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 5.350 | 7,76% | 900 | 2,65% | 594 | 292 |
|  |  | ocjena 3 | 6.648 | 9,65% | 2.500 | 7,37% | 266 | 131 |
|  |  | ocjena 4 | 3.750 | 5,44% | 1.700 | 5,01% | 221 | 109 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5003 | umag - marija na krasu | dužina ceste | 6.602 |  | 6.550 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 6.602 |  | 6.550 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 5.200 | 78,76% | 5.350 | 81,68% | 97 | 96 |
|  |  | ocjena 1 | 300 | 4,54% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 200 | 3,03% | 500 | 7,63% | 40 | 40 |
|  |  | ocjena 3 | 502 | 7,60% | 700 | 10,69% | 72 | 71 |
|  |  | ocjena 4 | 400 | 6,06% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5004 | murine | dužina ceste |  |  | 1.400 |  | 0 |  |
|  |  | asfaltni zastor |  |  | 1.400 |  | 0 |  |
|  |  | tucanički zastor |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 |  |  | 1.100 | 78,57% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 |  |  | 300 | 21,43% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 3 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 5005 | punta | dužina ceste |  |  | 850 |  | 0 |  |
|  |  | asfaltni zastor |  |  | 850 |  | 0 |  |
|  |  | tucanički zastor |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 |  |  | 850 | 100,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 5006 | babići | dužina ceste | 1.404 |  | 1.400 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.404 |  | 1.400 |  | 100 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 354 | 25,21% | 1.400 | 100,00% | 25 | 25 |
|  |  | ocjena 1 | 550 | 39,17% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 500 | 35,61% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5007 | buje - oprtalj - kičer | dužina ceste | 38.968 |  | 38.700 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 38.958 |  | 38.700 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor | 10 | 0,03% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 12.786 | 32,82% | 13.800 | 35,66% | 93 | 92 |
|  |  | ocjena 1 | 5.600 | 14,37% | 4.200 | 10,85% | 133 | 132 |
|  |  | ocjena 2 | 7.135 | 18,31% | 3.500 | 9,04% | 204 | 203 |
|  |  | ocjena 3 | 3.268 | 8,39% | 2.100 | 5,43% | 156 | 155 |
|  |  | ocjena 4 | 10.169 | 26,10% | 15.100 | 39,02% | 67 | 67 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5008 | buje - grožnjan | dužina ceste | 11.825 |  | 11.800 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 7.473 |  | 7.400 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor | 4.352 | 36,80% | 4.400 | 37,29% | 99 | 99 |
|  |  | ocjena 0 | 4.373 | 58,52% | 5.800 | 78,38% | 75 | 75 |
|  |  | ocjena 1 | 1.900 | 25,42% | 200 | 2,70% | 950 | 941 |
|  |  | ocjena 2 | 900 | 12,04% | 800 | 10,81% | 113 | 111 |
|  |  | ocjena 3 | 300 | 4,01% | 500 | 6,76% | 60 | 59 |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 100 | 1,35% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5009 | martinčići - šerna | dužina ceste | 7.961 |  | 7.850 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 7.961 |  | 7.850 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 3.261 | 40,96% | 7.850 | 100,00% | 42 | 41 |
|  |  | ocjena 1 | 900 | 11,31% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 2.000 | 25,12% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 1.600 | 20,10% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 200 | 2,51% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5010 | istarske toplice | dužina ceste | 401 |  | 400 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 401 |  | 400 |  | 100 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 401 | 100,00% | 400 | 100,00% | 100 | 100 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5011 | vodice - buzet | dužina ceste | 22.735 |  | 22.500 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 22.735 |  | 22.500 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 9.694 | 42,64% | 16.400 | 72,89% | 59 | 58 |
|  |  | ocjena 1 | 2.500 | 11,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.671 | 7,35% | 2.400 | 10,67% | 70 | 69 |
|  |  | ocjena 3 | 2.664 | 11,72% | 2.600 | 11,56% | 102 | 101 |
|  |  | ocjena 4 | 6.206 | 27,30% | 1.100 | 4,89% | 564 | 558 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5012 | jelovice - vodice | dužina ceste | 13.440 |  | 13.300 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 13.440 |  | 13.300 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 434 | 3,23% | 2.100 | 15,79% | 21 | 20 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 1.000 | 7,52% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 3 | 900 | 6,70% | 4.000 | 30,08% | 23 | 22 |
|  |  | ocjena 4 | 12.106 | 90,07% | 6.200 | 46,62% | 195 | 193 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5013 | buzet - cerovlje | dužina ceste | 21.764 |  | 21.500 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 21.764 |  | 21.500 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 4.695 | 21,57% | 14.700 | 68,37% | 32 | 32 |
|  |  | ocjena 1 | 800 | 3,68% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 2.930 | 13,46% | 1.600 | 7,44% | 183 | 181 |
|  |  | ocjena 3 | 4.500 | 20,68% | 3.000 | 13,95% | 150 | 148 |
|  |  | ocjena 4 | 7.970 | 36,62% | 1.900 | 8,84% | 419 | 414 |
|  |  | ocjena 5 | 869 | 3,99% | 300 | 1,40% | 290 | 286 |
| 5014 | račja vas-lanišće-lupoglav | dužina ceste | 21.143 |  | 20.850 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 21.143 |  | 20.850 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 2.200 | 10,41% | 15.450 | 74,10% | 14 | 14 |
|  |  | ocjena 1 | 1.600 | 7,57% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 4.728 | 22,36% | 2.200 | 10,55% | 215 | 212 |
|  |  | ocjena 3 | 4.300 | 20,34% | 1.500 | 7,19% | 287 | 283 |
|  |  | ocjena 4 | 8.315 | 39,33% | 1.600 | 7,67% | 520 | 512 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 100 | 0,48% | 0 | 0 |
| 5037 | lanterna | dužina ceste | 3.035 |  | 3.000 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.035 |  | 3.000 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.235 | 40,69% | 2.600 | 86,67% | 48 | 47 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 200 | 6,67% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 2 | 1.100 | 36,24% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 500 | 16,47% | 200 | 6,67% | 250 | 247 |
|  |  | ocjena 4 | 200 | 6,59% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5038 | červar porat | dužina ceste |  |  | 400 |  | 0 |  |
|  |  | asfaltni zastor |  |  | 400 |  | 0 |  |
|  |  | tucanički zastor |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 |  |  | 400 | 100,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 5039 | ulika - červar | dužina ceste | 3.179 |  | 3.300 |  | 96 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.179 |  | 3.300 |  | 96 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.098 | 34,54% | 3.300 | 100,00% | 33 | 35 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 3,15% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 900 | 28,31% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 881 | 27,71% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 200 | 6,29% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5040 | tar - labinci - višnjan | dužina ceste | 9.494 |  | 9.400 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 9.494 |  | 9.400 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 2.740 | 28,86% | 7.800 | 82,98% | 35 | 35 |
|  |  | ocjena 1 | 2.100 | 22,12% | 900 | 9,57% | 233 | 231 |
|  |  | ocjena 2 | 2.600 | 27,39% | 400 | 4,26% | 650 | 644 |
|  |  | ocjena 3 | 1.700 | 17,91% | 300 | 3,19% | 567 | 561 |
|  |  | ocjena 4 | 354 | 3,73% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5041 | kufci - vižinada | dužina ceste | 13.142 |  | 13.000 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 13.142 |  | 13.000 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.747 | 13,29% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 850 | 6,47% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.600 | 12,17% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 3.600 | 27,39% | 6.100 | 46,92% | 59 | 58 |
|  |  | ocjena 4 | 5.345 | 40,67% | 6.900 | 53,08% | 77 | 77 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5042 | špadići - višnjan - karojba | dužina ceste | 19.057 |  | 19.000 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 19.057 |  | 19.000 |  | 100 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 800 | 4,20% | 1.900 | 10,00% | 42 | 42 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 0,52% | 200 | 1,05% | 50 | 50 |
|  |  | ocjena 2 | 695 | 3,65% | 600 | 3,16% | 116 | 115 |
|  |  | ocjena 3 | 2.700 | 14,17% | 4.900 | 25,79% | 55 | 55 |
|  |  | ocjena 4 | 14.762 | 77,46% | 11.400 | 60,00% | 129 | 129 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5043 | motovunski novaki | dužina ceste | 2.102 |  | 2.000 |  | 105 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.102 |  | 2.000 |  | 105 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 500 | 23,79% | 1.100 | 55,00% | 45 | 43 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 4,76% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 400 | 19,03% | 200 | 10,00% | 200 | 190 |
|  |  | ocjena 3 | 400 | 19,03% | 300 | 15,00% | 133 | 127 |
|  |  | ocjena 4 | 702 | 33,40% | 400 | 20,00% | 176 | 167 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5044 | kašćerga - trviž | dužina ceste | 6.606 |  | 6.500 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 6.606 |  | 6.500 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 100 | 1,51% | 800 | 12,31% | 13 | 12 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 800 | 12,31% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 2 | 100 | 1,51% | 1.000 | 15,38% | 10 | 10 |
|  |  | ocjena 3 | 500 | 7,57% | 2.200 | 33,85% | 23 | 22 |
|  |  | ocjena 4 | 5.906 | 89,40% | 1.700 | 26,15% | 347 | 342 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5045 | brajkovići | dužina ceste | 820 |  | 700 |  | 117 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 820 |  | 700 |  | 117 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 30 | 3,66% | 400 | 57,14% | 8 | 6 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 12,20% | 100 | 14,29% | 100 | 85 |
|  |  | ocjena 2 | 100 | 12,20% | 200 | 28,57% | 50 | 43 |
|  |  | ocjena 3 | 290 | 35,37% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 300 | 36,59% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5046 | pazin - cerovlje - paz | dužina ceste | 19.889 |  | 11.300 |  | 176 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 19.889 |  | 11.300 |  | 176 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 7.429 | 37,35% | 6.600 | 58,41% | 113 | 64 |
|  |  | ocjena 1 | 700 | 3,52% | 200 | 1,77% | 350 | 199 |
|  |  | ocjena 2 | 3.708 | 18,64% | 600 | 5,31% | 618 | 351 |
|  |  | ocjena 3 | 4.551 | 22,88% | 3.200 | 28,32% | 142 | 81 |
|  |  | ocjena 4 | 3.501 | 17,60% | 700 | 6,19% | 500 | 284 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5047 | učka | dužina ceste | 1.695 |  | 1.650 |  | 103 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.695 |  | 1.650 |  | 103 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 230 | 13,57% | 950 | 57,58% | 24 | 24 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 515 | 30,38% | 400 | 24,24% | 129 | 125 |
|  |  | ocjena 4 | 950 | 56,05% | 300 | 18,18% | 317 | 308 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5070 | grando - bužinija | dužina ceste | 8.156 |  | 11.500 |  | 71 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 8.156 |  | 11.500 |  | 71 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 6.970 | 85,46% | 10.400 | 90,43% | 67 | 94 |
|  |  | ocjena 1 | 600 | 7,36% | 900 | 7,83% | 67 | 94 |
|  |  | ocjena 2 | 256 | 3,14% | 200 | 1,74% | 128 | 180 |
|  |  | ocjena 3 | 210 | 2,57% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 120 | 1,47% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5071 | koversada | dužina ceste | 1.306 |  | 1.400 |  | 93 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.306 |  | 1.400 |  | 93 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 700 | 53,60% | 1.200 | 85,71% | 58 | 63 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 306 | 23,43% | 200 | 14,29% | 153 | 164 |
|  |  | ocjena 3 | 300 | 22,97% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5072 | žbandaj - lovreč | dužina ceste | 5.833 |  | 5.800 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 5.833 |  | 5.800 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 575 | 9,86% | 5.100 | 87,93% | 11 | 11 |
|  |  | ocjena 1 | 1.500 | 25,72% | 400 | 6,90% | 375 | 373 |
|  |  | ocjena 2 | 1.493 | 25,60% | 100 | 1,72% | 1493 | 1485 |
|  |  | ocjena 3 | 1.765 | 30,26% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 500 | 8,57% | 200 | 3,45% | 250 | 249 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5073 | krunčići - sošići - vodnjan | dužina ceste | 24.219 |  | 7.200 |  | 336 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 24.219 |  | 7.200 |  | 336 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 19.807 | 81,78% | 7.000 | 97,22% | 283 | 84 |
|  |  | ocjena 1 | 199 | 0,82% | 200 | 2,78% | 100 | 30 |
|  |  | ocjena 2 | 2.736 | 11,30% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 996 | 4,11% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 481 | 1,99% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5074 | lovreč - kringa | dužina ceste | 12.429 |  | 12.250 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 7.814 |  | 6.700 |  | 117 |  |
|  |  | tucanički zastor | 4.615 | 37,13% | 5.550 | 45,31% | 83 | 82 |
|  |  | ocjena 0 | 2.344 | 30,00% | 6.600 | 98,51% | 36 | 30 |
|  |  | ocjena 1 | 1.500 | 19,20% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 2.685 | 34,36% | 100 | 1,49% | 2685 | 2302 |
|  |  | ocjena 3 | 885 | 11,33% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 400 | 5,12% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5075 | tinjan -st.petar - žminj | dužina ceste | 12.098 |  | 12.000 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 7.412 |  | 7.350 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor | 4.686 | 38,73% | 4.650 | 38,75% | 101 | 100 |
|  |  | ocjena 0 | 4.803 | 64,80% | 5.850 | 79,59% | 82 | 81 |
|  |  | ocjena 1 | 500 | 6,75% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 400 | 5,40% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 154 | 2,08% | 1.100 | 14,97% | 14 | 14 |
|  |  | ocjena 4 | 1.555 | 20,98% | 400 | 5,44% | 389 | 385 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5076 | dobrili -st.petar - kanfanar | dužina ceste | 11.019 |  | 10.950 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 8.707 |  | 8.650 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor | 2.312 | 20,98% | 2.300 | 21,00% | 101 | 100 |
|  |  | ocjena 0 | 4.863 | 55,85% | 8.550 | 98,84% | 57 | 57 |
|  |  | ocjena 1 | 900 | 10,34% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.600 | 18,38% | 100 | 1,16% | 1600 | 1590 |
|  |  | ocjena 3 | 1.144 | 13,14% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 200 | 2,30% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5077 | okreti - žminj - barban | dužina ceste | 26.476 |  | 22.900 |  | 116 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 26.476 |  | 22.900 |  | 116 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 16.698 | 63,07% | 15.400 | 67,25% | 108 | 94 |
|  |  | ocjena 1 | 99 | 0,37% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 3.497 | 13,21% | 900 | 3,93% | 389 | 336 |
|  |  | ocjena 4 | 6.182 | 23,35% | 6.600 | 28,82% | 94 | 81 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5078 | lindar | dužina ceste | 1.238 |  | 1.250 |  | 99 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.238 |  | 1.250 |  | 99 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 638 | 51,53% | 550 | 44,00% | 116 | 117 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 8,08% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 200 | 16,16% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 200 | 16,16% | 700 | 56,00% | 29 | 29 |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 8,08% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5079 | žminj -pićan | dužina ceste | 16.131 |  | 16.100 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 16.131 |  | 16.100 |  | 100 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 7.431 | 46,07% | 15.000 | 93,17% | 50 | 49 |
|  |  | ocjena 1 | 2.100 | 13,02% | 200 | 1,24% | 1050 | 1048 |
|  |  | ocjena 2 | 3.300 | 20,46% | 800 | 4,97% | 413 | 412 |
|  |  | ocjena 3 | 2.700 | 16,74% | 100 | 0,62% | 2700 | 2695 |
|  |  | ocjena 4 | 600 | 3,72% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5080 | (blank) | dužina ceste |  |  | 32.500 |  | 0 |  |
|  |  | asfaltni zastor |  |  | 32.500 |  | 0 |  |
|  |  | tucanički zastor |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 |  |  | 25.600 | 78,77% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 |  |  | 2.000 | 6,15% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 2 |  |  | 1.900 | 5,85% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 3 |  |  | 3.000 | 9,23% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 5081 | kršan -labin -ravni | dužina ceste | 25.695 |  | 26.000 |  | 99 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 25.169 |  | 26.000 |  | 97 |  |
|  |  | tucanički zastor | 526 | 2,05% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 6.957 | 27,64% | 18.850 | 72,50% | 37 | 38 |
|  |  | ocjena 1 | 1.800 | 7,15% | 1.200 | 4,62% | 150 | 155 |
|  |  | ocjena 2 | 5.310 | 21,10% | 2.400 | 9,23% | 221 | 229 |
|  |  | ocjena 3 | 4.630 | 18,40% | 800 | 3,08% | 579 | 598 |
|  |  | ocjena 4 | 6.472 | 25,71% | 2.750 | 10,58% | 235 | 243 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5095 | valalta | dužina ceste | 4.415 |  | 4.400 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.415 |  | 4.400 |  | 100 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 4.415 | 100,00% | 4.400 | 100,00% | 100 | 100 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5096 | rovinj - bale | dužina ceste | 15.115 |  | 14.850 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 15.115 |  | 14.850 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 15.015 | 99,34% | 14.850 | 100,00% | 101 | 99 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 0,66% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5097 | kanfanar - svetvinčenat | dužina ceste | 4.953 |  | 4.900 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.953 |  | 1.750 |  | 283 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 3.150 | 64,29% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 0 | 4.605 | 92,97% | 1.450 | 82,86% | 318 | 112 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 2,02% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 149 | 3,01% | 300 | 17,14% | 50 | 18 |
|  |  | ocjena 3 | 99 | 2,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5098 | krmed - svetvinčenat | dužina ceste | 9.451 |  | 9.300 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 9.451 |  | 9.300 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 2.622 | 27,74% | 8.300 | 89,25% | 32 | 31 |
|  |  | ocjena 1 | 1.974 | 20,89% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 3.550 | 37,56% | 400 | 4,30% | 888 | 873 |
|  |  | ocjena 3 | 1.205 | 12,75% | 600 | 6,45% | 201 | 198 |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 1,06% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5099 | svetvinčenat - orihi | dužina ceste | 5.570 |  | 5.500 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 5.570 |  | 5.500 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 374 | 6,71% | 2.900 | 52,73% | 13 | 13 |
|  |  | ocjena 1 | 399 | 7,16% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 2.183 | 39,19% | 600 | 10,91% | 364 | 359 |
|  |  | ocjena 3 | 1.992 | 35,76% | 1.900 | 34,55% | 105 | 104 |
|  |  | ocjena 4 | 622 | 11,17% | 100 | 1,82% | 622 | 614 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5100 | petehi - glavani - manjadvorci | dužina ceste | 11.906 |  | 11.800 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 10.266 |  | 10.200 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor | 1.640 | 13,77% | 1.600 | 13,56% | 103 | 102 |
|  |  | ocjena 0 | 3.725 | 36,28% | 8.000 | 78,43% | 47 | 46 |
|  |  | ocjena 1 | 1.007 | 9,81% | 800 | 7,84% | 126 | 125 |
|  |  | ocjena 2 | 3.202 | 31,19% | 500 | 4,90% | 640 | 636 |
|  |  | ocjena 3 | 1.607 | 15,65% | 900 | 8,82% | 179 | 177 |
|  |  | ocjena 4 | 725 | 7,06% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5101 | barban - vodnjan | dužina ceste | 18.039 |  | 18.100 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 18.039 |  | 18.100 |  | 100 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 5.933 | 32,89% | 10.400 | 57,46% | 57 | 57 |
|  |  | ocjena 1 | 4.569 | 25,33% | 5.000 | 27,62% | 91 | 92 |
|  |  | ocjena 2 | 5.620 | 31,15% | 1.500 | 8,29% | 375 | 376 |
|  |  | ocjena 3 | 1.817 | 10,07% | 1.200 | 6,63% | 151 | 152 |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 0,55% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5102 | most raša | dužina ceste |  |  | 3.600 |  | 0 |  |
|  |  | asfaltni zastor |  |  | 3.600 |  | 0 |  |
|  |  | tucanički zastor |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 |  |  | 2.800 | 77,78% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 |  |  | 600 | 16,67% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 2 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 |  |  | 200 | 5,56% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 5103 | labin - koromačno | dužina ceste | 17.360 |  | 17.000 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 17.360 |  | 17.000 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 11.704 | 67,42% | 16.500 | 97,06% | 71 | 69 |
|  |  | ocjena 1 | 1.366 | 7,87% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.790 | 10,31% | 200 | 1,18% | 895 | 876 |
|  |  | ocjena 3 | 2.500 | 14,40% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 300 | 1,76% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5104 | labin - rabac | dužina ceste | 4.998 |  | 4.900 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.998 |  | 4.900 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 2.583 | 51,68% | 4.300 | 87,76% | 60 | 59 |
|  |  | ocjena 1 | 270 | 5,40% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.020 | 20,41% | 500 | 10,20% | 204 | 200 |
|  |  | ocjena 3 | 1.025 | 20,51% | 100 | 2,04% | 1025 | 1005 |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 2,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5105 | polari | dužina ceste | 2.938 |  | 2.900 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.938 |  | 2.900 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 2.238 | 76,17% | 2.500 | 86,21% | 90 | 88 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 200 | 6,81% | 400 | 13,79% | 50 | 49 |
|  |  | ocjena 3 | 400 | 13,61% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 3,40% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5115 | barbariga - fažana - pula | dužina ceste | 16.179 |  | 22.400 |  | 72 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 16.179 |  | 16.000 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 6.400 | 28,57% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 0 | 11.939 | 73,79% | 12.800 | 80,00% | 93 | 92 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 650 | 4,02% | 1.000 | 6,25% | 65 | 64 |
|  |  | ocjena 3 | 1.160 | 7,17% | 1.400 | 8,75% | 83 | 82 |
|  |  | ocjena 4 | 2.430 | 15,02% | 800 | 5,00% | 304 | 300 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5116 | zelena laguna | dužina ceste | 1.371 |  | 1.300 |  | 105 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.371 |  | 1.300 |  | 105 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 902 | 65,79% | 1.300 | 100,00% | 69 | 66 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 7,29% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 169 | 12,33% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 100 | 7,29% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 7,29% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5117 | galižana | dužina ceste | 1.499 |  | 1.500 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.499 |  | 1.500 |  | 100 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 100 | 6,67% | 1.000 | 66,67% | 10 | 10 |
|  |  | ocjena 1 | 200 | 13,34% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 600 | 40,03% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 599 | 39,96% | 500 | 33,33% | 120 | 120 |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5118 | guran - marčana - križ | dužina ceste | 9.867 |  | 9.850 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 9.867 |  | 6.750 |  | 146 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 3.100 | 31,47% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 0 | 3.703 | 37,53% | 1.950 | 28,89% | 190 | 130 |
|  |  | ocjena 1 | 696 | 7,05% | 400 | 5,93% | 174 | 119 |
|  |  | ocjena 2 | 2.141 | 21,70% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 1.708 | 17,31% | 3.800 | 56,30% | 45 | 31 |
|  |  | ocjena 4 | 1.619 | 16,41% | 600 | 8,89% | 270 | 185 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5119 | prodol - krnica - šišan - medulin - pomer - pula | dužina ceste | 44.401 |  | 44.000 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 36.414 |  | 36.350 |  | 100 |  |
|  |  | tucanički zastor | 7.987 | 17,99% | 7.650 | 17,39% | 104 | 103 |
|  |  | ocjena 0 | 24.899 | 68,38% | 31.950 | 87,90% | 78 | 78 |
|  |  | ocjena 1 | 3.009 | 8,26% | 500 | 1,38% | 602 | 601 |
|  |  | ocjena 2 | 3.391 | 9,31% | 1.100 | 3,03% | 308 | 308 |
|  |  | ocjena 3 | 2.775 | 7,62% | 1.800 | 4,95% | 154 | 154 |
|  |  | ocjena 4 | 2.340 | 6,43% | 1.000 | 2,75% | 234 | 234 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5120 | zr.luka pula - ušićevi dvori | dužina ceste | 5.136 |  | 5.100 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 5.136 |  | 5.100 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 336 | 6,54% | 3.100 | 60,78% | 11 | 11 |
|  |  | ocjena 1 | 700 | 13,63% | 1.200 | 23,53% | 58 | 58 |
|  |  | ocjena 2 | 2.000 | 38,94% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 1.800 | 35,05% | 800 | 15,69% | 225 | 223 |
|  |  | ocjena 4 | 300 | 5,84% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5121 | muntić | dužina ceste | 2.680 |  | 2.500 |  | 107 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.680 |  | 2.500 |  | 107 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 180 | 6,72% | 2.500 | 100,00% | 7 | 7 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 3,73% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.200 | 44,78% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 1.000 | 37,31% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 200 | 7,46% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5122 | duga uvala | dužina ceste | 2.145 |  | 2.600 |  | 83 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.145 |  | 2.600 |  | 83 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 2.145 | 100,00% | 2.600 | 100,00% | 83 | 100 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5123 | krnica - rakalj | dužina ceste | 3.816 |  | 3.600 |  | 106 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.816 |  | 3.600 |  | 106 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 200 | 5,24% | 2.300 | 63,89% | 9 | 8 |
|  |  | ocjena 1 | 1.370 | 35,90% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 800 | 20,96% | 600 | 16,67% | 133 | 126 |
|  |  | ocjena 3 | 1.016 | 26,62% | 500 | 13,89% | 203 | 192 |
|  |  | ocjena 4 | 430 | 11,27% | 200 | 5,56% | 215 | 203 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5131 | stoja | dužina ceste |  |  | 4.000 |  | 0 |  |
|  |  | asfaltni zastor |  |  | 4.000 |  | 0 |  |
|  |  | tucanički zastor |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 |  |  | 3.200 | 80,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 |  |  | 200 | 5,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 2 |  |  | 600 | 15,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 3 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 5132 | verudela | dužina ceste | 3.453 |  | 3.200 |  | 108 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.453 |  | 3.200 |  | 108 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.953 | 56,56% | 3.200 | 100,00% | 61 | 57 |
|  |  | ocjena 1 | 300 | 8,69% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 800 | 23,17% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 400 | 11,58% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5133 | medulinska cesta | dužina ceste | 5.470 |  | 5.400 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 5.470 |  | 5.400 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 5.470 | 100,00% | 5.400 | 100,00% | 101 | 100 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5134 | šišanska cesta | dužina ceste | 6.359 |  | 6.250 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 6.359 |  | 6.250 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 3.780 | 59,44% | 4.450 | 71,20% | 85 | 83 |
|  |  | ocjena 1 | 200 | 3,15% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 729 | 11,46% | 300 | 4,80% | 243 | 239 |
|  |  | ocjena 3 | 650 | 10,22% | 1.300 | 20,80% | 50 | 49 |
|  |  | ocjena 4 | 1.000 | 15,73% | 200 | 3,20% | 500 | 491 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5135 | banjole - pomer | dužina ceste | 1.941 |  | 1.700 |  | 114 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.941 |  | 1.700 |  | 114 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 300 | 15,46% | 1.000 | 58,82% | 30 | 26 |
|  |  | ocjena 1 | 300 | 15,46% | 200 | 11,76% | 150 | 131 |
|  |  | ocjena 2 | 841 | 43,33% | 500 | 29,41% | 168 | 147 |
|  |  | ocjena 3 | 500 | 25,76% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5136 | premanturska | dužina ceste | 5.596 |  | 5.400 |  | 104 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 5.596 |  | 5.400 |  | 104 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 3.531 | 63,10% | 3.600 | 66,67% | 98 | 95 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 750 | 13,40% | 600 | 11,11% | 125 | 121 |
|  |  | ocjena 3 | 1.131 | 20,21% | 1.200 | 22,22% | 94 | 91 |
|  |  | ocjena 4 | 184 | 3,29% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5172 | plomin luka | dužina ceste | 2.748 |  | 2.900 |  | 95 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.748 |  | 2.900 |  | 95 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.148 | 41,78% | 2.700 | 93,10% | 43 | 45 |
|  |  | ocjena 1 | 500 | 18,20% | 200 | 6,90% | 250 | 264 |
|  |  | ocjena 2 | 500 | 18,20% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 600 | 21,83% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5173 | crni - marina | dužina ceste | 2.377 |  | 2.300 |  | 103 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.377 |  | 2.300 |  | 103 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 900 | 37,86% | 2.000 | 86,96% | 45 | 44 |
|  |  | ocjena 1 | 877 | 36,90% | 200 | 8,70% | 439 | 424 |
|  |  | ocjena 2 | 460 | 19,35% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 140 | 5,89% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 100 | 4,35% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5174 | aerodrom vrsar | dužina ceste | 1.574 |  | 1.600 |  | 98 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.574 |  | 1.600 |  | 98 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 200 | 12,71% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 1.124 | 71,41% | 1.600 | 100,00% | 70 | 71 |
|  |  | ocjena 4 | 250 | 15,88% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5175 | veštar | dužina ceste | 1.139 |  | 1.100 |  | 104 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.139 |  | 1.100 |  | 104 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.139 | 100,00% | 1.100 | 100,00% | 104 | 100 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5176 | štinjan | dužina ceste | 1.608 |  | 1.600 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.608 |  | 1.600 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 808 | 50,25% | 1.500 | 93,75% | 54 | 54 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 6,22% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 600 | 37,31% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 100 | 6,22% | 100 | 6,25% | 100 | 100 |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5177 | tunarica | dužina ceste | 2.235 |  | 2.200 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.235 |  | 2.200 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.438 | 64,34% | 2.200 | 100,00% | 65 | 64 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 797 | 35,66% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5178 | pješćana uvala | dužina ceste | 2.671 |  | 2.300 |  | 116 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.671 |  | 2.300 |  | 116 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.371 | 51,33% | 2.000 | 86,96% | 69 | 59 |
|  |  | ocjena 1 | 300 | 11,23% | 200 | 8,70% | 150 | 129 |
|  |  | ocjena 2 | 516 | 19,32% | 100 | 4,35% | 516 | 444 |
|  |  | ocjena 3 | 384 | 14,38% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 3,74% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5179 | kažela | dužina ceste | 2.661 |  | 2.700 |  | 99 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.661 |  | 2.700 |  | 99 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 2.061 | 77,45% | 2.700 | 100,00% | 76 | 77 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 600 | 22,55% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 5180 | šumber | dužina ceste |  |  | 2.400 |  | 0 |  |
|  |  | asfaltni zastor |  |  | 2.400 |  | 0 |  |
|  |  | tucanički zastor |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 |  |  | 1.300 | 54,17% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 |  |  | 200 | 8,33% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 3 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 |  |  | 900 | 37,50% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 5186 | kolone | dužina ceste | 5.292 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | asfaltni zastor | 5.292 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 5.292 | 100,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
| 5187 | barbariga - cest-kuća | dužina ceste | 5.263 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.139 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | tucanički zastor | 4.124 | 78,36% | 0 |  | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.139 | 100,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
| 5190 | rogovići - žminj - vodnjan | dužina ceste | 33.299 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | asfaltni zastor | 33.299 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 31.857 | 95,67% | 0 |  | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.105 | 3,32% | 0 |  | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 337 | 1,01% | 0 |  | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 |  | - | - |
| Total dužina ceste |  |  | 705.516 |  | 647.850 |  | 1 |  |
| Total asfaltni zastor |  |  | 675.264 |  | 609.050 |  | 1 |  |
| Total tucanički zastor |  |  | 30.252 | 4,29% | 38.800 | 5,99% | 1 | 1 |
| Total ocjena 0 |  |  | 342.359 | 50,70% | 432.800 | 71,06% | 1 | 1 |
| Total ocjena 1 |  |  | 47.935 | 7,10% | 21.200 | 3,48% | 2 | 2 |
| Total ocjena 2 |  |  | 91.169 | 13,50% | 31.400 | 5,16% | 3 | 3 |
| Total ocjena 3 |  |  | 84.166 | 12,46% | 60.000 | 9,85% | 1 | 1 |
| Total ocjena 4 |  |  | 108.766 | 16,11% | 63.250 | 10,39% | 2 | 2 |
| Total ocjena 5 |  |  | 869 | 0,13% | 400 | 0,07% | 2 | 2 |

OCJENA STANJA KOLNIKA LOKALNIH CESTA

USPOREDNI PREGLED OCJENE STANJA KOLNIKA 2002/1998

| cesta | opis ceste | Data | Total | 2002 | Total | 1998 | indeks (km) | indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50001 | bašanija - savudrija | dužina ceste |  |  | 2.200 |  | 0 |  |
|  |  | asfaltni zastor |  |  | 2.200 |  | 0 |  |
|  |  | tucanički zastor |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 |  |  | 400 | 18,18% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 |  |  | 300 | 13,64% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 4 |  |  | 1.500 | 68,18% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 50002 | savudrija - volparija | dužina ceste |  |  | 2.000 |  | 0 |  |
|  |  | asfaltni zastor |  |  | 2.000 |  | 0 |  |
|  |  | tucanički zastor |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 |  |  | 700 | 35,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 |  |  | 700 | 35,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 3 |  |  | 600 | 30,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 50003 | alberi - crveni vrh | dužina ceste |  |  | 3.500 |  | 0 |  |
|  |  | asfaltni zastor |  |  | 3.500 |  | 0 |  |
|  |  | tucanički zastor |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 |  |  | 3.300 | 94,29% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 |  |  | 200 | 5,71% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 50004 | murine - umag | dužina ceste | 5.046 |  | 3.500 |  | 144 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 5.046 |  | 3.500 |  | 144 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 3.100 | 61,43% | 2.500 | 71,43% | 124 | 86 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 1,98% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.453 | 28,80% | 1.000 | 28,57% | 145 | 101 |
|  |  | ocjena 3 | 300 | 5,95% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 93 | 1,84% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50005 | valica - ŽC 5003 | dužina ceste | 2.495 |  | 2.500 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.495 |  | 2.500 |  | 100 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 2.000 | 80,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 200 | 8,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 3 | 1.100 | 44,09% | 300 | 12,00% | 367 | 367 |
|  |  | ocjena 4 | 1.395 | 55,91% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50006 | vilanija - petrovija | dužina ceste | 6.316 |  | 6.250 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 6.316 |  | 6.250 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 700 | 11,08% | 4.550 | 72,80% | 15 | 15 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 1,58% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.000 | 15,83% | 800 | 12,80% | 125 | 124 |
|  |  | ocjena 3 | 2.500 | 39,58% | 800 | 12,80% | 313 | 309 |
|  |  | ocjena 4 | 2.016 | 31,92% | 100 | 1,60% | 2016 | 1995 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50007 | gamboci | dužina ceste | 2.648 |  | 2.600 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.648 |  | 2.600 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 2.200 | 84,62% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 | 200 | 7,55% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 400 | 15,11% | 400 | 15,38% | 100 | 98 |
|  |  | ocjena 3 | 1.148 | 43,35% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 900 | 33,99% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50008 | juricani -čepljani | dužina ceste | 3.807 |  | 3.700 |  | 103 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.807 |  | 3.700 |  | 103 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.500 | 39,40% | 3.400 | 91,89% | 44 | 43 |
|  |  | ocjena 1 | 1.343 | 35,28% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 964 | 25,32% | 300 | 8,11% | 321 | 312 |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50009 | lovrečica - babići - fernetići | dužina ceste | 7.031 |  | 7.000 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 7.031 |  | 7.000 |  | 100 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 2.580 | 36,69% | 6.200 | 88,57% | 42 | 41 |
|  |  | ocjena 1 | 1.031 | 14,66% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.300 | 18,49% | 600 | 8,57% | 217 | 216 |
|  |  | ocjena 3 | 1.820 | 25,89% | 200 | 2,86% | 910 | 906 |
|  |  | ocjena 4 | 300 | 4,27% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50010 | babići - fernetići - brtonigla | dužina ceste | 5.663 |  | 5.600 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 5.663 |  | 5.600 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 823 | 14,53% | 2.100 | 37,50% | 39 | 39 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 1,77% | 300 | 5,36% | 33 | 33 |
|  |  | ocjena 2 | 500 | 8,83% | 1.200 | 21,43% | 42 | 41 |
|  |  | ocjena 3 | 1.340 | 23,66% | 1.700 | 30,36% | 79 | 78 |
|  |  | ocjena 4 | 2.900 | 51,21% | 300 | 5,36% | 967 | 956 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50011 | kršete - brtonigla | dužina ceste | 2.561 |  | 2.500 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.561 |  | 2.500 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.611 | 62,91% | 1.600 | 64,00% | 101 | 98 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 3,90% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 600 | 23,43% | 400 | 16,00% | 150 | 146 |
|  |  | ocjena 3 | 150 | 5,86% | 400 | 16,00% | 38 | 37 |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 3,90% | 100 | 4,00% | 100 | 98 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50012 | plovanija - kremenje | dužina ceste | 4.770 |  | 4.700 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.770 |  | 4.700 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 2.657 | 55,70% | 3.800 | 80,85% | 70 | 69 |
|  |  | ocjena 1 | 400 | 8,39% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.013 | 21,24% | 600 | 12,77% | 169 | 166 |
|  |  | ocjena 3 | 600 | 12,58% | 300 | 6,38% | 200 | 197 |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 2,10% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50013 | kremenje - brič - hrvoji | dužina ceste | 12.754 |  | 16.500 |  | 77 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 12.754 |  | 11.600 |  | 110 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 4.900 | 29,70% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 0 | 9.954 | 78,05% | 8.400 | 72,41% | 119 | 108 |
|  |  | ocjena 1 | 200 | 1,57% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 600 | 4,70% | 1.700 | 14,66% | 35 | 32 |
|  |  | ocjena 3 | 800 | 6,27% | 1.400 | 12,07% | 57 | 52 |
|  |  | ocjena 4 | 1.200 | 9,41% | 100 | 0,86% | 1200 | 1091 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50014 | marušići - ljubići - 5008 | dužina ceste | 3.604 |  | 3.600 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.604 |  | 3.600 |  | 100 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 3.254 | 90,29% | 3.600 | 100,00% | 90 | 90 |
|  |  | ocjena 1 | 200 | 5,55% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 150 | 4,16% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50015 | donje baredine - krasica | dužina ceste | 2.331 |  | 2.400 |  | 97 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.331 |  | 2.400 |  | 97 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 31 | 1,33% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 100 | 4,29% | 300 | 12,50% | 33 | 34 |
|  |  | ocjena 3 | 400 | 17,16% | 1.400 | 58,33% | 29 | 29 |
|  |  | ocjena 4 | 1.800 | 77,22% | 700 | 29,17% | 257 | 265 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50016 | šterna - čepić | dužina ceste | 3.581 |  | 3.500 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.374 |  | 2.300 |  | 103 |  |
|  |  | tucanički zastor | 1.207 | 33,71% | 1.200 | 34,29% | 101 | 98 |
|  |  | ocjena 0 | 2.274 | 95,79% | 2.300 | 100,00% | 99 | 96 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 100 | 4,21% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50017 | srs - sveta lucija | dužina ceste | 6.622 |  | 6.500 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 6.622 |  | 6.500 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 5.487 | 82,86% | 6.400 | 98,46% | 86 | 84 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 1,51% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 500 | 7,55% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 535 | 8,08% | 100 | 1,54% | 535 | 525 |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50018 | šorgi | dužina ceste | 682 |  | 700 |  | 97 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 682 |  | 700 |  | 97 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 682 | 100,00% | 700 | 100,00% | 97 | 100 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50019 | 50017 - zrenj - žnjidarići | dužina ceste | 5.687 |  | 5.800 |  | 98 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 5.687 |  | 5.800 |  | 98 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 3.600 | 63,30% | 4.700 | 81,03% | 77 | 78 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 700 | 12,31% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 387 | 6,80% | 700 | 12,07% | 55 | 56 |
|  |  | ocjena 4 | 1.000 | 17,58% | 400 | 6,90% | 250 | 255 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50020 | vižintini vrhi - oprtalj | dužina ceste | 2.423 |  | 2.350 |  | 103 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.423 |  | 1.050 |  | 231 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | % | 1.300 | 55,32% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 0 | 582 | 24,02% | 350 | 33,33% | 166 | 72 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 200 | 19,05% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 3 | 100 | 4,13% | 400 | 38,10% | 25 | 11 |
|  |  | ocjena 4 | 400 | 16,51% | 100 | 9,52% | 400 | 173 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50021 | markovci - završje - 50051 | dužina ceste | 7.643 |  | 7.600 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 7.643 |  | 3.700 |  | 207 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0.00% | 3.900 | 51,32% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 0 | 1.170 | 15,31% | 2.000 | 54,05% | 59 | 28 |
|  |  | ocjena 1 | 200 | 2,62 | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 400 | 5,23% | 100 | 2,70% | 400 | 194 |
|  |  | ocjena 3 | 600 | 7,85% | 800 | 21,62% | 75 | 36 |
|  |  | ocjena 4 | 1.565 | 20,48% | 800 | 21,62% | 196 | 95 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50022 | kuberton | dužina ceste | 1.784 |  | 1.900 |  | 94 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 679 |  | 650 |  | 104 |  |
|  |  | tucanički zastor | 1.105 | 61,94% | 1.250 | 65,79% | 88 | 94 |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 450 | 69,23% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 14,73% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 300 | 44,18% | 100 | 15,38% | 300 | 287 |
|  |  | ocjena 3 | 179 | 26,36% | 100 | 15,38% | 179 | 171 |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 14,73% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50023 | ugrini | dužina ceste | 1.523 |  | 1.500 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.523 |  | 1.500 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 200 | 13,13% | 1.200 | 80,00% | 17 | 16 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 6,57% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 500 | 32,83% | 300 | 20,00% | 167 | 164 |
|  |  | ocjena 3 | 623 | 40,91% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 6,57% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50024 | črnica | dužina ceste | 1.014 |  | 900 |  | 113 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.014 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 900 | 100,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 0 | 100 | 9,86% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 200 | 19,72% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 100 | 9,86% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 100 | 9,86% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 514 | 50,69% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50025 | hrib - seljaci - abrami | dužina ceste | 5.046 |  | 5.000 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 5.046 |  | 5.000 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 1.600 | 32,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 446 | 8,84% | 700 | 14,00% | 64 | 63 |
|  |  | ocjena 3 | 1.000 | 19,82% | 1.700 | 34,00% | 59 | 58 |
|  |  | ocjena 4 | 3.600 | 71,34% | 1.000 | 20,00% | 360 | 357 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50026 | perci | dužina ceste | 1.709 |  | 1.600 |  | 107 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.709 |  | 1.600 |  | 107 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 70 | 4,10% | 400 | 25,00% | 18 | 16 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 200 | 12,50% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 3 | 500 | 29,26% | 800 | 50,00% | 63 | 59 |
|  |  | ocjena 4 | 1.139 | 66,65% | 200 | 12,50% | 570 | 533 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50027 | d 44 - žonti - škuljari - mažinica | dužina ceste | 6.226 |  | 6.100 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 6.226 |  | 6.100 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.193 | 19,16% | 3.200 | 52,46% | 37 | 37 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 500 | 8,03% | 1.100 | 18,03% | 45 | 45 |
|  |  | ocjena 3 | 1.300 | 20,88% | 1.300 | 21,31% | 100 | 98 |
|  |  | ocjena 4 | 3.233 | 51,93% | 500 | 8,20% | 647 | 634 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50028 | mali mlun | dužina ceste | 1.991 |  | 1.900 |  | 105 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.991 |  | 1.900 |  | 105 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 300 | 15,07% | 1.500 | 78,95% | 20 | 19 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 800 | 40,18% | 200 | 10,53% | 400 | 382 |
|  |  | ocjena 3 | 891 | 44,75% | 200 | 10,53% | 446 | 425 |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50029 | veli mlun | dužina ceste | 2.205 |  | 2.150 |  | 103 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.205 |  | 2.150 |  | 103 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.030 | 46,71% | 1.850 | 86,05% | 56 | 54 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 4,54% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 405 | 18,37% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 470 | 21,32% | 300 | 13,95% | 157 | 153 |
|  |  | ocjena 4 | 200 | 9,07% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50030 | pračana - d 44 | dužina ceste | 2.608 |  | 2.600 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.608 |  | 2.600 |  | 100 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 700 | 26,84% | 700 | 26,92% | 100 | 100 |
|  |  | ocjena 1 | 408 | 15,64% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 400 | 15,34% | 500 | 19,23% | 80 | 80 |
|  |  | ocjena 3 | 300 | 11,50% | 1.300 | 50,00% | 23 | 23 |
|  |  | ocjena 4 | 800 | 30,67% | 100 | 3,85% | 800 | 798 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50031 | sovinjska brda - sovinjak | dužina ceste | 2.971 |  | 3.000 |  | 99 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.971 |  | 3.000 |  | 99 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 200 | 6,73% | 1.600 | 53,33% | 13 | 13 |
|  |  | ocjena 1 | 200 | 6,73% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 471 | 15,85% | 900 | 30,00% | 52 | 53 |
|  |  | ocjena 3 | 1.000 | 33,66% | 500 | 16,67% | 200 | 202 |
|  |  | ocjena 4 | 1.100 | 37,02% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50032 | 50030 - sovinjak - vrh - 5013 | dužina ceste | 6.584 |  | 6.500 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 6.584 |  | 6.500 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.240 | 18,83% | 2.200 | 33,85% | 56 | 56 |
|  |  | ocjena 1 | 200 | 3,04% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 442 | 6,71% | 500 | 7,69% | 88 | 87 |
|  |  | ocjena 3 | 980 | 14,88% | 3.200 | 49,23% | 31 | 30 |
|  |  | ocjena 4 | 3.572 | 54,25% | 600 | 9,23% | 595 | 588 |
|  |  | ocjena 5 | 150 | 2,28% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50033 | obrov - vodice | dužina ceste | 3.550 |  | 3.550 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 0 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | tucanički zastor | 3.550 | 100,00% | 3.550 | 100,00% | 100 | 100 |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50034 | gornja nugla - roč | dužina ceste | 3.917 |  | 3.500 |  | 112 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.917 |  | 3.500 |  | 112 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.480 | 37,78% | 2.500 | 71,43% | 59 | 53 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 500 | 12,76% | 700 | 20,00% | 71 | 64 |
|  |  | ocjena 3 | 737 | 18,82% | 300 | 8,57% | 246 | 220 |
|  |  | ocjena 4 | 1.200 | 30,64% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50035 | prapoće - lanišće | dužina ceste | 4.118 |  | 4.000 |  | 103 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.118 |  | 4.000 |  | 103 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 1.600 | 40,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 | 200 | 4,86% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 300 | 7,29% | 800 | 20,00% | 38 | 36 |
|  |  | ocjena 3 | 600 | 14,57% | 700 | 17,50% | 86 | 83 |
|  |  | ocjena 4 | 3.018 | 73,29% | 900 | 22,50% | 335 | 326 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50036 | krkuž | dužina ceste | 2.501 |  | 2.450 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.501 |  | 2.450 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 850 | 34,69% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 | 200 | 8,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 601 | 24,03% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 1.000 | 39,98% | 1.300 | 53,06% | 77 | 75 |
|  |  | ocjena 4 | 700 | 27,99% | 300 | 12,24% | 233 | 229 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50037 | roč - kompanj | dužina ceste | 2.378 |  | 2.400 |  | 99 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.378 |  | 2.400 |  | 99 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 300 | 12,62% | 2.000 | 83,33% | 15 | 15 |
|  |  | ocjena 1 | 478 | 20,10% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 700 | 29,44% | 200 | 8,33% | 350 | 353 |
|  |  | ocjena 3 | 400 | 16,82% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 430 | 18,08% | 200 | 8,33% | 215 | 217 |
|  |  | ocjena 5 | 70 | 2,94% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50038 | roč - brnobići - hum - erkovčići | dužina ceste | 9.531 |  | 9.400 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 9.531 |  | 9.400 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 200 | 2,10% | 1.600 | 17,02% | 13 | 12 |
|  |  | ocjena 1 | 300 | 3,15% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.000 | 10,49% | 1.000 | 10,64% | 100 | 99 |
|  |  | ocjena 3 | 1.000 | 10,49% | 4.000 | 42,55% | 25 | 25 |
|  |  | ocjena 4 | 7.031 | 73,77% | 2.800 | 29,79% | 251 | 248 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50039 | Brgudac | dužina ceste | 3.599 |  | 3.700 |  | 97 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.599 |  | 3.700 |  | 97 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 900 | 25,01% | 2.400 | 64,86% | 38 | 39 |
|  |  | ocjena 1 | 300 | 8,34% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.499 | 41,65% | 1.000 | 27,03% | 150 | 154 |
|  |  | ocjena 3 | 700 | 19,45% | 300 | 8,11% | 233 | 240 |
|  |  | ocjena 4 | 200 | 5,56% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50040 | Karigador - Fiorini - Bužinija | dužina ceste | 4.249 |  | 4.200 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.249 |  | 4.200 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 112 | 2,64% | 2.800 | 66,67% | 4 | 4 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 2,35% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 900 | 21,18% | 1.100 | 26,19% | 82 | 81 |
|  |  | ocjena 3 | 2.037 | 47,94% | 300 | 7,14% | 679 | 671 |
|  |  | ocjena 4 | 1.100 | 25,89% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50041 | Karpinjan | dužina ceste |  |  | 2.000 |  | 0 |  |
|  |  | asfaltni zastor |  |  | 2.000 |  | 0 |  |
|  |  | tucanički zastor |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 |  |  | 400 | 20,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 |  |  | 300 | 15,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 3 |  |  | 1.100 | 55,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 4 |  |  | 200 | 10,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 50042 | Brtonigla - Nova Vas | dužina ceste | 3.011 |  | 7.000 |  | 43 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.011 |  | 7.000 |  | 43 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.411 | 46,86% | 3.100 | 44,29% | 46 | 106 |
|  |  | ocjena 1 | 200 | 6,64% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 300 | 9,96% | 1.800 | 25,71% | 17 | 39 |
|  |  | ocjena 3 | 200 | 6,64% | 1.200 | 17,14% | 17 | 39 |
|  |  | ocjena 4 | 900 | 29,89% | 900 | 12,86% | 100 | 232 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50043 | Nova Vas - Dolina Mirne | dužina ceste | 3.793 |  | 3.700 |  | 103 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.366 |  | 1.400 |  | 169 |  |
|  |  | tucanički zastor | 1.427 | 37,62% | 2.300 | 62,16% | 62 | 61 |
|  |  | ocjena 0 | 1.966 | 83,09% | 1.400 | 100,00% | 140 | 83 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 100 | 4,23% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 300 | 12,68% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50044 | Červar - Materada | dužina ceste | 3.005 |  | 3.000 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.005 |  | 3.000 |  | 100 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.305 | 43,43% | 2.600 | 86,67% | 50 | 50 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 500 | 16,64% | 400 | 13,33% | 125 | 125 |
|  |  | ocjena 3 | 800 | 26,62% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 400 | 13,31% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50045 | Rogovići - Tar | dužina ceste | 1.730 |  | 1.700 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.730 |  | 1.700 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 630 | 36,42% | 600 | 35,29% | 105 | 103 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 800 | 46,24% | 600 | 35,29% | 133 | 131 |
|  |  | ocjena 3 | 200 | 11,56% | 500 | 29,41% | 40 | 39 |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 5,78% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50046 | Tar -Nova Vas-St.Vrgotini | dužina ceste | 13.119 |  | 12.900 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 11.209 |  | 9.800 |  | 114 |  |
|  |  | tucanički zastor | 1.910 | 14,56% | 3.100 | 24,03% | 62 | 61 |
|  |  | ocjena 0 | 4.350 | 38,81% | 7.700 | 78,57% | 56 | 49 |
|  |  | ocjena 1 | 700 | 6,24% | 200 | 2,04% | 350 | 306 |
|  |  | ocjena 2 | 1.900 | 16,95% | 1.000 | 10,20% | 190 | 166 |
|  |  | ocjena 3 | 2.735 | 24,40% | 900 | 9,18% | 304 | 266 |
|  |  | ocjena 4 | 1.524 | 13,60% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50047 | Kostajnica - Ponte porton | dužina ceste | 2.004 |  | 1.950 |  | 103 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.004 |  | 1.950 |  | 103 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 704 | 35,13% | 1.450 | 74,36% | 49 | 47 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 500 | 24,95% | 100 | 5,13% | 500 | 487 |
|  |  | ocjena 3 | 200 | 9,98% | 200 | 10,26% | 100 | 97 |
|  |  | ocjena 4 | 600 | 29,94% | 200 | 10,26% | 300 | 292 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50048 | Bajkini - Vranje Selo | dužina ceste | 1.389 |  | 1.400 |  | 99 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.389 |  | 1.400 |  | 99 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 100 | 7,20% | 400 | 28,57% | 25 | 25 |
|  |  | ocjena 4 | 1.289 | 92,80% | 1.000 | 71,43% | 129 | 130 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50049 | Lašići - Baškoti - Markovac | dužina ceste | 4.383 |  | 4.300 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.383 |  | 3.350 |  | 131 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 950 | 22,09% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 0 | 1.257 | 28,68% | 2.350 | 70,15% | 53 | 41 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 983 | 22,43% | 600 | 17,91% | 164 | 125 |
|  |  | ocjena 3 | 1.243 | 28,36% | 400 | 11,94% | 311 | 238 |
|  |  | ocjena 4 | 900 | 20,53% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50050 | Višnjan - Žbandaj | dužina ceste | 9.140 |  | 9.000 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 9.140 |  | 9.000 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 600 | 6,56% | 5.700 | 63,33% | 11 | 10 |
|  |  | ocjena 1 | 900 | 9,85% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 3.037 | 33,23% | 1.600 | 17,78% | 190 | 187 |
|  |  | ocjena 3 | 2.903 | 31,76% | 1.500 | 16,67% | 194 | 191 |
|  |  | ocjena 4 | 1.700 | 18,60% | 200 | 2,22% | 850 | 837 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50051 | Ponte Porton - Livade - Ist.toplice | dužina ceste | 13.346 |  | 13.150 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 7.110 |  | 6.950 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor | 6.236 | 46,73% | 6.200 | 47,15% | 101 | 99 |
|  |  | ocjena 0 | 655 | 9,21% | 5.450 | 78,42% | 12 | 12 |
|  |  | ocjena 1 | 400 | 5,63% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 500 | 7,03% | 1.200 | 17,27% | 42 | 41 |
|  |  | ocjena 3 | 1.436 | 20,20% | 300 | 4,32% | 479 | 468 |
|  |  | ocjena 4 | 4.119 | 57,93% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50052 | Antonci - 50051 - d44 | dužina ceste | 2.729 |  | 2.000 |  | 136 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.096 |  | 2.000 |  | 105 |  |
|  |  | tucanički zastor | 633 | 23,20% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 896 | 42,75% | 1.500 | 75,00% | 60 | 57 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 100 | 5,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 2 | 100 | 4,77% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 200 | 9,54% | 200 | 10,00% | 100 | 95 |
|  |  | ocjena 4 | 900 | 42,94% | 200 | 10,00% | 450 | 429 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50053 | Pirelići | dužina ceste | 605 |  | 600 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 605 |  | 600 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 400 | 66,67% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 100 | 16,67% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 4 | 605 | 100,00% | 100 | 16,67% | 605 | 600 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50054 | Bartolići | dužina ceste | 1.284 |  | 1.200 |  | 107 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.284 |  | 1.200 |  | 107 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 500 | 38,94% | 1.000 | 83,33% | 50 | 47 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 7,79% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 100 | 7,79% | 100 | 8,33% | 100 | 93 |
|  |  | ocjena 3 | 484 | 37,69% | 100 | 8,33% | 484 | 452 |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 7,79% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50055 | d 44 - Vrh - Sveti Donat | dužina ceste | 11.833 |  | 11.700 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 11.833 |  | 11.700 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 6.159 | 52,05% | 8.300 | 70,94% | 74 | 73 |
|  |  | ocjena 1 | 184 | 1,55% | 400 | 3,42% | 46 | 45 |
|  |  | ocjena 2 | 1.200 | 10,14% | 1.200 | 10,26% | 100 | 99 |
|  |  | ocjena 3 | 2.800 | 23,66% | 1.300 | 11,11% | 215 | 213 |
|  |  | ocjena 4 | 1.490 | 12,59% | 500 | 4,27% | 298 | 295 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50056 | Motovun - Sv. Bartol - Kašćerga | dužina ceste | 10.964 |  | 10.800 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 10.964 |  | 10.800 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 2.400 | 21,89% | 6.100 | 56,48% | 39 | 39 |
|  |  | ocjena 1 | 500 | 4,56% | 300 | 2,78% | 167 | 164 |
|  |  | ocjena 2 | 2.164 | 19,74% | 1.700 | 15,74% | 127 | 125 |
|  |  | ocjena 3 | 1.600 | 14,59% | 1.300 | 12,04% | 123 | 121 |
|  |  | ocjena 4 | 4.300 | 39,22% | 1.400 | 12,96% | 307 | 303 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50057 | Motovun | dužina ceste | 1.175 |  | 1.100 |  | 107 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.175 |  | 1.100 |  | 107 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 1.175 | 100,00% | 1.100 | 100,00% | 107 | 100 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50058 | Brkač | dužina ceste | 2.417 |  | 2.400 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.417 |  | 2.400 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 250 | 10,34% | 500 | 20,83% | 50 | 50 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 667 | 27,60% | 800 | 33,33% | 83 | 83 |
|  |  | ocjena 3 | 400 | 16,55% | 900 | 37,50% | 44 | 44 |
|  |  | ocjena 4 | 1.100 | 45,51% | 200 | 8,33% | 550 | 546 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50059 | Kaldir - Lazi | dužina ceste | 5.555 |  | 5.500 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 5.555 |  | 5.500 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 100 | 1,80% | 100 | 1,82% | 100 | 99 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 2.300 | 41,82% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 4 | 5.375 | 96,76% | 3.100 | 56,36% | 173 | 172 |
|  |  | ocjena 5 | 80 | 1,44% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50060 | Rakotule | dužina ceste | 780 |  | 800 |  | 98 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 780 |  | 800 |  | 98 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 400 | 50,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 480 | 61,54% | 400 | 50,00% | 120 | 123 |
|  |  | ocjena 3 | 200 | 25,64% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 12,82% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50061 | Velići -Ritošin Brig - Vranići | dužina ceste | 4.239 |  | 4.200 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.239 |  | 2.950 |  | 144 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 1.250 | 29,76% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 0 | 2.223 | 52,44% | 2.050 | 69,49% | 108 | 75 |
|  |  | ocjena 1 | 300 | 7,08% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.000 | 23,59% | 800 | 27,12% | 125 | 87 |
|  |  | ocjena 3 | 700 | 16,51% | 100 | 3,39% | 700 | 487 |
|  |  | ocjena 4 | 16 | 0,38% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50062 | Rapavel | dužina ceste | 1.933 |  | 1.900 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.933 |  | 1.900 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 600 | 31,58% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 600 | 31,04% | 800 | 42,11% | 75 | 74 |
|  |  | ocjena 3 | 533 | 27,57% | 500 | 26,32% | 107 | 105 |
|  |  | ocjena 4 | 800 | 41,39% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50063 | Škropeti - Muntrilj | dužina ceste | 5.404 |  | 5.300 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.557 |  | 2.400 |  | 107 |  |
|  |  | tucanički zastor | 2.847 | 52,68% | 2.900 | 54,72% | 98 | 96 |
|  |  | ocjena 0 | 1.072 | 41,92% | 1.900 | 79,17% | 56 | 53 |
|  |  | ocjena 1 | 485 | 18,97% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 500 | 19,55% | 500 | 20,83% | 100 | 94 |
|  |  | ocjena 3 | 400 | 15,64% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 3,91% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50064 | Senj | dužina ceste | 1.702 |  | 1.700 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.702 |  | 1.700 |  | 100 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 400 | 23,50% | 1.500 | 88,24% | 27 | 27 |
|  |  | ocjena 1 | 402 | 23,62% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 400 | 23,50% | 100 | 5,88% | 400 | 400 |
|  |  | ocjena 3 | 400 | 23,50% | 100 | 5,88% | 400 | 400 |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 5,88% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50065 | Klarići | dužina ceste | 1.601 |  | 1.600 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.601 |  | 1.600 |  | 100 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 200 | 12,49% | 800 | 50,00% | 25 | 25 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 6,25% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 501 | 31,29% | 400 | 25,00% | 125 | 125 |
|  |  | ocjena 3 | 500 | 31,23% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 300 | 18,74% | 400 | 25,00% | 75 | 75 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50066 | Marčenigla | dužina ceste | 1.775 |  | 1.700 |  | 104 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.775 |  | 1.700 |  | 104 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 260 | 14,65% | 600 | 35,29% | 43 | 42 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 100 | 5,63% | 800 | 47,06% | 13 | 12 |
|  |  | ocjena 4 | 1.415 | 79,72% | 300 | 17,65% | 472 | 452 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50067 | Vrh - Šćulci | dužina ceste | 2.918 |  | 3.000 |  | 97 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.918 |  | 3.000 |  | 97 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.455 | 49,86% | 2.100 | 70,00% | 69 | 71 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 3,43% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 518 | 17,75% | 700 | 23,33% | 74 | 76 |
|  |  | ocjena 3 | 600 | 20,56% | 200 | 6,67% | 300 | 308 |
|  |  | ocjena 4 | 245 | 8,40% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50068 | Račice | dužina ceste | 1.945 |  | 2.000 |  | 97 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.945 |  | 2.000 |  | 97 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 200 | 10,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 300 | 15,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 3 | 100 | 5,14% | 1.100 | 55,00% | 9 | 9 |
|  |  | ocjena 4 | 1.845 | 94,86% | 400 | 20,00% | 461 | 474 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50069 | Juradi - Račiški Breg | dužina ceste | 4.287 |  | 4.200 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.287 |  | 4.200 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 544 | 12,69% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 400 | 9,52% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 4 | 3.743 | 87,31% | 3.800 | 90,48% | 99 | 97 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50070 | klenovšćak | dužina ceste | 2.633 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.633 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 200 | 7,60% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 800 | 30,38% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 1.633 | 62,02% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50071 | Ukotići - Kašćerga | dužina ceste | 3.799 |  | 3.750 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.799 |  | 3.750 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.000 | 26,32% | 2.250 | 60,00% | 44 | 44 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 700 | 18,43% | 800 | 21,33% | 88 | 86 |
|  |  | ocjena 3 | 799 | 21,03% | 500 | 13,33% | 160 | 158 |
|  |  | ocjena 4 | 1.300 | 34,22% | 200 | 5,33% | 650 | 642 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50072 | Grimalda | dužina ceste | 2.378 |  | 2.300 |  | 103 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.378 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0.00% | 2.300 | 100,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 0 | 128 | 5,38% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50073 | Pagubice - Cerovlje | dužina ceste | 5.805 |  | 5.700 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 5.805 |  | 3.900 |  | 149 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 1.800 | 31,58% |  |  |
|  |  | ocjena 0 | 600 | 10,34% | 1.700 | 43,59% | 35 | 24 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 1,72% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 800 | 13,78% | 300 | 7,69% | 267 | 179 |
|  |  | ocjena 3 | 500 | 8,61% | 1.300 | 33,33% | 38 | 26 |
|  |  | ocjena 4 | 1.952 | 33,63% | 600 | 15,38% | 325 | 219 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50074 | Kršikla - Šajkovići - Pazin | dužina ceste | 10.610 |  | 10.500 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 10.610 |  | 10.500 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 820 | 7,73% | 2.100 | 20,00% | 39 | 39 |
|  |  | ocjena 1 | 400 | 3,77% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.310 | 12,35% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 1.600 | 15,08% | 4.200 | 40,00% | 38 | 38 |
|  |  | ocjena 4 | 6.430 | 60,60% | 4.200 | 40,00% | 153 | 152 |
|  |  | ocjena 5 | 50 | 0,47% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50075 | Grdoselo - Podberam - Lovrin | dužina ceste | 13.899 |  | 13.850 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 13.354 |  | 12.900 |  | 104 |  |
|  |  | tucanički zastor | 545 | 3,92% | 950 | 6,86% | 57 | 57 |
|  |  | ocjena 0 | 1.715 | 12,84% | 9.300 | 72,09% | 18 | 18 |
|  |  | ocjena 1 | 425 | 3,18% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.120 | 8,39% | 200 | 1,55% | 560 | 541 |
|  |  | ocjena 3 | 1.788 | 13,39% | 1.900 | 14,73% | 94 | 91 |
|  |  | ocjena 4 | 8.126 | 60,85% | 1.400 | 10,85% | 580 | 561 |
|  |  | ocjena 5 | 180 | 1,35% | 100 | 0,78% | 180 | 174 |
| 50076 | Podberam - Beram | dužina ceste | 843 |  | 800 |  | 105 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 843 |  | 800 |  | 105 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 643 | 76,28% | 300 | 37,50% | 214 | 203 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 200 | 23,72% | 200 | 25,00% | 100 | 95 |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 300 | 37,50% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50077 | Rijavac - Pazin | dužina ceste | 1.304 |  | 1.300 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.304 |  | 1.300 |  | 100 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 200 | 15,34% | 900 | 69,23% | 22 | 22 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 204 | 15,64% | 300 | 23,08% | 68 | 68 |
|  |  | ocjena 3 | 600 | 46,01% | 100 | 7,69% | 600 | 598 |
|  |  | ocjena 4 | 300 | 23,01% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50078 | Zarečje | dužina ceste | 1.958 |  | 2.000 |  | 98 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.958 |  | 2.000 |  | 98 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 1.500 | 75,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 4 | 1.958 | 100,00% | 500 | 25,00% | 392 | 400 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50079 | Ćusi | dužina ceste | 1.876 |  | 1.850 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.876 |  | 1.850 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 800 | 42,64% | 1.350 | 72,97% | 59 | 58 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 5,33% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 200 | 10,81% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 200 | 10,81% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 4 | 976 | 52,03% | 100 | 5,41% | 976 | 962 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50080 | Ročko Polje - Hum | dužina ceste | 4.008 |  | 4.000 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.008 |  | 4.000 |  | 100 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 100 | 2,50% | 1.500 | 37,50% | 7 | 7 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 608 | 15,17% | 1.200 | 30,00% | 51 | 51 |
|  |  | ocjena 3 | 1.600 | 39,92% | 1.200 | 30,00% | 133 | 133 |
|  |  | ocjena 4 | 1.700 | 42,42% | 100 | 2,50% | 1700 | 1697 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50081 | Prviž | dužina ceste | 1.286 |  | 1.200 |  | 107 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.286 |  | 1.200 |  | 107 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 200 | 15,55% | 100 | 8,33% | 200 | 187 |
|  |  | ocjena 1 | 200 | 15,55% | 400 | 33,33% | 50 | 47 |
|  |  | ocjena 2 | 186 | 14,46% | 200 | 16,67% | 93 | 87 |
|  |  | ocjena 3 | 500 | 38,88% | 500 | 41,67% | 100 | 93 |
|  |  | ocjena 4 | 200 | 15,55% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50082 | Dolenja Vas - Borut - Cerovlje | dužina ceste | 13.352 |  | 13.200 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 13.352 |  | 13.200 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 5.070 | 37,97% | 8.700 | 65,91% | 58 | 58 |
|  |  | ocjena 1 | 1.500 | 11,23% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 3.012 | 22,56% | 1.000 | 7,58% | 301 | 298 |
|  |  | ocjena 3 | 2.570 | 19,25% | 3.100 | 23,48% | 83 | 82 |
|  |  | ocjena 4 | 1.200 | 8,99% | 400 | 3,03% | 300 | 297 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50083 | Brest pod Učkom | dužina ceste | 4.377 |  | 4.400 |  | 99 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.377 |  | 4.400 |  | 99 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 200 | 4,57% | 2.000 | 45,45% | 10 | 10 |
|  |  | ocjena 1 | 500 | 11,42% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 800 | 18,28% | 1.200 | 27,27% | 67 | 67 |
|  |  | ocjena 3 | 1.677 | 38,31% | 800 | 18,18% | 210 | 211 |
|  |  | ocjena 4 | 1.200 | 27,42% | 400 | 9,09% | 300 | 302 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50084 | Dolenja Vas - Vranja | dužina ceste | 4.354 |  | 4.300 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.354 |  | 4.300 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 470 | 10,79% | 1.600 | 37,21% | 29 | 29 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 2,30% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 310 | 7,12% | 400 | 9,30% | 78 | 77 |
|  |  | ocjena 3 | 454 | 10,43% | 2.000 | 46,51% | 23 | 22 |
|  |  | ocjena 4 | 3.020 | 69,36% | 300 | 6,98% | 1007 | 994 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50085 | Sidreti - Gradinje - Afrići | dužina ceste | 4.232 |  | 4.100 |  | 103 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.168 |  | 1.150 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor | 3.064 | 72,40% | 2.950 | 71,95% | 104 | 101 |
|  |  | ocjena 0 | 505 | 43,24% | 1.150 | 100,00% | 44 | 43 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 100 | 8,56% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 287 | 24,57% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 276 | 23,63% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50086 | Gologorica - Gol.Dol - Zajci | dužina ceste | 9.856 |  | 9.800 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 6.144 |  | 4.250 |  | 145 |  |
|  |  | tucanički zastor | 3.712 | 37,66% | 5.550 | 56,63% | 67 | 67 |
|  |  | ocjena 0 | 4.644 | 75,59% | 2.050 | 48,24% | 227 | 157 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 900 | 14,65% | 1.400 | 32,94% | 64 | 44 |
|  |  | ocjena 3 | 300 | 4,88% | 800 | 18,82% | 38 | 26 |
|  |  | ocjena 4 | 300 | 4,88% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50087 | Dolenja vas - Boljun | dužina ceste | 7.833 |  | 7.700 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.811 |  | 2.100 |  | 229 |  |
|  |  | tucanički zastor | 3.022 | 38,58% | 5.600 | 72,73% | 54 | 53 |
|  |  | ocjena 0 | 3.106 | 64,56% | 400 | 19,05% | 777 | 339 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 467 | 9,71% | 1.000 | 47,62% | 47 | 20 |
|  |  | ocjena 4 | 1.238 | 25,73% | 700 | 33,33% | 177 | 77 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50088 | Varvari - Veleniki | dužina ceste | 2.011 |  | 2.000 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.011 |  | 2.000 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.811 | 90,05% | 1.800 | 90,00% | 101 | 100 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 100 | 4,97% | 200 | 10,00% | 50 | 50 |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 4,97% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50089 | Mušalež | dužina ceste | 929 |  | 900 |  | 103 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 929 |  | 900 |  | 103 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 100 | 10,76% | 400 | 44,44% | 25 | 24 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 129 | 13,89% | 200 | 22,22% | 65 | 62 |
|  |  | ocjena 3 | 600 | 64,59% | 300 | 33,33% | 200 | 194 |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 10,76% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50090 | Radmani - Dračevac | dužina ceste | 4.735 |  | 4.700 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.735 |  | 4.700 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 335 | 7,07% | 2.400 | 51,06% | 14 | 14 |
|  |  | ocjena 1 | 500 | 10,56% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.400 | 29,57% | 1.300 | 27,66% | 108 | 107 |
|  |  | ocjena 3 | 1.150 | 24,29% | 1.000 | 21,28% | 115 | 114 |
|  |  | ocjena 4 | 1.350 | 28,51% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50091 | Mugeba - Fuškulini - Flengi | dužina ceste | 7.166 |  | 7.100 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 7.166 |  | 7.100 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 3.566 | 49,76% | 4.100 | 57,75% | 87 | 86 |
|  |  | ocjena 1 | 600 | 8,37% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.000 | 13,95% | 1.900 | 26,76% | 53 | 52 |
|  |  | ocjena 3 | 1.600 | 22,33% | 900 | 12,68% | 178 | 176 |
|  |  | ocjena 4 | 400 | 5,58% | 200 | 2,82% | 200 | 198 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50092 | Lovreč - Marasi - Gradina | dužina ceste | 5.763 |  | 5.700 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.668 |  | 4.600 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor | 1.095 | 19,00% | 1.100 | 19,30% | 100 | 98 |
|  |  | ocjena 0 | 910 | 19,49% | 2.300 | 50,00% | 40 | 39 |
|  |  | ocjena 1 | 600 | 12,85% | 200 | 4,35% | 300 | 296 |
|  |  | ocjena 2 | 1.500 | 32,13% | 1.300 | 28,26% | 115 | 114 |
|  |  | ocjena 3 | 1.458 | 31,23% | 700 | 15,22% | 208 | 205 |
|  |  | ocjena 4 | 200 | 4,28% | 100 | 2,17% | 200 | 197 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50093 | Dračevac - Montižana | dužina ceste | 1.198 |  | 1.200 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.198 |  | 1.200 |  | 100 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 700 | 58,43% | 300 | 25,00% | 233 | 234 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 8,35% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 200 | 16,69% | 400 | 33,33% | 50 | 50 |
|  |  | ocjena 3 | 198 | 16,53% | 400 | 33,33% | 50 | 50 |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 100 | 8,33% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50094 | fFabci | dužina ceste | 1.317 |  | 1.300 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.317 |  | 1.300 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.117 | 84,81% | 1.300 | 100,00% | 86 | 85 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 7,59% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 100 | 7,59% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50095 | Sv.Ivan - Muntrilj - Tinjan | dužina ceste | 8.164 |  | 8.100 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 8.164 |  | 8.100 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 5.864 | 71,83% | 7.800 | 96,30% | 75 | 75 |
|  |  | ocjena 1 | 600 | 7,35% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.100 | 13,47% | 200 | 2,47% | 550 | 546 |
|  |  | ocjena 3 | 600 | 7,35% | 100 | 1,23% | 600 | 595 |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50096 | Rajki - Žužići - Milohanići - Butori | dužina ceste | 4.650 |  | 4.700 |  | 99 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.794 |  | 1.900 |  | 147 |  |
|  |  | tucanički zastor | 1.856 | 39,91% | 2.800 | 59,57% | 66 | 67 |
|  |  | ocjena 0 | 2.694 | 96,42% | 1.900 | 100,00% | 142 | 96 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 100 | 3,58% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50097 | Ježenj - Rogovići | dužina ceste | 5.432 |  | 4.600 |  | 118 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 5.432 |  | 4.600 |  | 118 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.907 | 35,11% | 200 | 4,35% | 954 | 807 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 1,84% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 400 | 7,36% | 1.500 | 32,61% | 27 | 23 |
|  |  | ocjena 3 | 500 | 9,20% | 2.900 | 63,04% | 17 | 15 |
|  |  | ocjena 4 | 2.525 | 46,48% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50098 | Jakovici - Mofardini | dužina ceste | 4.272 |  | 4.200 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.661 |  | 1.500 |  | 111 |  |
|  |  | tucanički zastor | 2.611 | 61,12% | 2.700 | 64,29% | 97 | 95 |
|  |  | ocjena 0 | 197 | 11,86% | 1.300 | 86,67% | 15 | 14 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 600 | 36,12% | 200 | 13,33% | 300 | 271 |
|  |  | ocjena 3 | 864 | 52,02% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50099 | Tinjan - Kringa | dužina ceste | 4.099 |  | 4.100 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.099 |  | 4.100 |  | 100 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 2.899 | 70,72% | 3.900 | 95,12% | 74 | 74 |
|  |  | ocjena 1 | 300 | 7,32% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 400 | 9,76% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 400 | 9,76% | 200 | 4,88% | 200 | 200 |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 2,44% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50100 | Kringa - Redetići | dužina ceste | 4.184 |  | 2.800 |  | 149 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.794 |  | 300 |  | 598 |  |
|  |  | tucanički zastor | 2.390 | 57,12% | 2.500 | 89,29% | 96 | 64 |
|  |  | ocjena 0 | 1.694 | 94,43% | 300 | 100,00% | 565 | 94 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 5,57% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50101 | Sv.Lovreč - Selina - Barat - Korenići | dužina ceste | 15.906 |  | 15.600 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 15.906 |  | 15.600 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 5.526 | 34,74% | 12.900 | 82,69% | 43 | 42 |
|  |  | ocjena 1 | 1.100 | 6,92% | 300 | 1,92% | 367 | 360 |
|  |  | ocjena 2 | 5.100 | 32,06% | 1.400 | 8,97% | 364 | 357 |
|  |  | ocjena 3 | 2.800 | 17,60% | 1.000 | 6,41% | 280 | 275 |
|  |  | ocjena 4 | 1.380 | 8,68% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50102 | Červari - Mrgani - Korenići | dužina ceste | 5.230 |  | 5.200 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 5.230 |  | 5.200 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 400 | 7,65% | 3.300 | 63,46% | 12 | 12 |
|  |  | ocjena 1 | 400 | 7,65% | 200 | 3,85% | 200 | 199 |
|  |  | ocjena 2 | 1.600 | 30,59% | 1.000 | 19,23% | 160 | 159 |
|  |  | ocjena 3 | 1.700 | 32,50% | 700 | 13,46% | 243 | 241 |
|  |  | ocjena 4 | 1.130 | 21,61% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50103 | Krajcar Breg - Pamići | dužina ceste | 2.230 |  | 2.600 |  | 86 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.230 |  | 1.550 |  | 144 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 1.050 | 40,38% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 0 | 1.230 | 55,16% | 1.550 | 100,00% | 79 | 55 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.000 | 44,84% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50104 | Pifari - Žminj | dužina ceste | 3.677 |  | 3.650 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.677 |  | 3.650 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 2.950 | 80,23% | 3.650 | 100,00% | 81 | 80 |
|  |  | ocjena 1 | 400 | 10,88% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 200 | 5,44% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 100 | 2,72% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 27 | 0,73% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50105 | Stari Pazin - Bertoši | dužina ceste | 2.980 |  | 2.700 |  | 110 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.629 |  | 2.500 |  | 105 |  |
|  |  | tucanički zastor | 351 | 11,78% | 200 | 7,41% | 176 | 159 |
|  |  | ocjena 0 | 50 | 1,90% | 1.600 | 64,00% | 3 | 3 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 100 | 3,80% | 400 | 16,00% | 25 | 24 |
|  |  | ocjena 3 | 600 | 22,82% | 300 | 12,00% | 200 | 190 |
|  |  | ocjena 4 | 1.879 | 71,47% | 200 | 8,00% | 940 | 893 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50106 | Munci - Heki - Žbrlini | dužina ceste | 3.222 |  | 3.300 |  | 98 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.222 |  | 3.300 |  | 98 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 740 | 22,97% | 2.100 | 63,64% | 35 | 36 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 560 | 17,38% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 600 | 18,62% | 1.200 | 36,36% | 50 | 51 |
|  |  | ocjena 4 | 1.322 | 41,03% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50107 | Lindar | dužina ceste |  |  | 2.200 |  | 0 |  |
|  |  | asfaltni zastor |  |  | 500 |  | 0 |  |
|  |  | tucanički zastor |  |  | 1.700 | 77,27% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 0 |  |  | 300 | 60,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 |  |  | 200 | 40,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 50108 | Lindar - Žminj | dužina ceste | 9.760 |  | 9.600 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 9.760 |  | 9.600 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.860 | 19,06% | 7.100 | 73,96% | 26 | 26 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 1,02% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 2.050 | 21,00% | 1.700 | 17,71% | 121 | 119 |
|  |  | ocjena 3 | 3.200 | 32,79% | 500 | 5,21% | 640 | 630 |
|  |  | ocjena 4 | 2.190 | 22,44% | 300 | 3,13% | 730 | 718 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50109 | d64 - Mandalenčići - Salamunišće | dužina ceste | 8.316 |  | 8.300 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 5.232 |  | 5.050 |  | 104 |  |
|  |  | tucanički zastor | 3.084 | 37,09% | 3.250 | 39,16% | 95 | 95 |
|  |  | ocjena 0 | 397 | 7,59% | 4.450 | 88,12% | 9 | 9 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 1,91% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 2.235 | 42,72% | 600 | 11,88% | 373 | 360 |
|  |  | ocjena 3 | 2.000 | 38,23% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 500 | 9,56% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50110 | d64 - Mandalenčići | dužina ceste | 2.938 |  | 2.900 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.938 |  | 2.900 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 300 | 10,21% | 2.900 | 100,00% | 10 | 10 |
|  |  | ocjena 1 | 438 | 14,91% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 900 | 30,63% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 1.100 | 37,44% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 200 | 6,81% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50111 | Zabrežani - Katun Lindarski - Milotić Breg | dužina ceste | 4.437 |  | 4.400 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 636 |  | 650 |  | 98 |  |
|  |  | tucanički zastor | 3.801 | 85,67% | 3.750 | 85,23% | 101 | 101 |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 350 | 53,85% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 255 | 40,09% | 300 | 46,15% | 85 | 87 |
|  |  | ocjena 4 | 381 | 59,91% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50112 | Milotić Breg - Sutivanac - Frkeči | dužina ceste | 12.774 |  | 12.600 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 11.382 |  | 8.200 |  | 139 |  |
|  |  | tucanički zastor | 1.392 | 10,90% | 4.400 | 34,92% | 32 | 31 |
|  |  | ocjena 0 | 5.912 | 51,94% | 7.800 | 95,12% | 76 | 55 |
|  |  | ocjena 1 | 850 | 7,47% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 2.000 | 17,57% | 400 | 4,88% | 500 | 360 |
|  |  | ocjena 3 | 1.720 | 15,11% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 900 | 7,91% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50113 | Žminj - Damjanići | dužina ceste | 2.718 |  | 2.700 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.718 |  | 2.700 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 2.218 | 81,60% | 2.500 | 92,59% | 89 | 88 |
|  |  | ocjena 1 | 300 | 11,04% | 200 | 7,41% | 150 | 149 |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 200 | 7,36% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50114 | Žminj- Žagrići - Balići | dužina ceste | 6.811 |  | 6.750 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.863 |  | 1.850 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor | 4.948 | 72,65% | 4.900 | 72,59% | 101 | 100 |
|  |  | ocjena 0 | 1.379 | 74,02% | 1.850 | 100,00% | 75 | 74 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 246 | 13,20% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 198 | 10,63% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 40 | 2,15% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50115 | Sutivanac - Cvitići | dužina ceste | 1.429 |  | 1.400 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.429 |  | 1.400 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 900 | 62,98% | 1.400 | 100,00% | 64 | 63 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 429 | 30,02% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 100 | 7,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50116 | Žagrići - Cere | dužina ceste | 2.735 |  | 2.700 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.513 |  | 1.500 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor | 1.222 | 44,68% | 1.200 | 44,44% | 102 | 101 |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 1.500 | 100,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 | 99 | 6,54% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 398 | 26,31% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 917 | 60,61% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 99 | 6,54% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50117 | Balići - Cere | dužina ceste | 4.158 |  | 4.100 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.158 |  | 4.100 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.158 | 27,85% | 3.800 | 92,68% | 30 | 30 |
|  |  | ocjena 1 | 700 | 16,84% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.100 | 26,46% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 800 | 19,24% | 300 | 7,32% | 267 | 263 |
|  |  | ocjena 4 | 400 | 9,62% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50118 | Floričići - Oršanići | dužina ceste | 3.030 |  | 4.700 |  | 64 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.030 |  | 2.900 |  | 104 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 1.800 | 38,30% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 0 | 440 | 14,52% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 100 | 3,30% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 300 | 9,90% | 1.100 | 37,93% | 27 | 26 |
|  |  | ocjena 4 | 2.190 | 72,28% | 1.800 | 62,07% | 122 | 116 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50119 | Krbune | dužina ceste | 2.632 |  | 2.800 |  | 94 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.632 |  | 2.550 |  | 103 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 250 | 8,93% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 0 | 300 | 11,40% | 1.150 | 45,10% | 26 | 25 |
|  |  | ocjena 1 | 300 | 11,40% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 400 | 15,20% | 400 | 15,69% | 100 | 97 |
|  |  | ocjena 3 | 463 | 17,59% | 800 | 31,37% | 58 | 56 |
|  |  | ocjena 4 | 932 | 35,41% | 200 | 7,84% | 466 | 451 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50120 | Tupljak | dužina ceste | 3.693 |  | 3.600 |  | 103 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.693 |  | 3.600 |  | 103 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.793 | 48,55% | 2.300 | 63,89% | 78 | 76 |
|  |  | ocjena 1 | 300 | 8,12% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 300 | 8,12% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 400 | 10,83% | 1.000 | 27,78% | 40 | 39 |
|  |  | ocjena 4 | 900 | 24,37% | 300 | 8,33% | 300 | 292 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50121 | Pićan | dužina ceste | 2.578 |  | 2.500 |  | 103 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.578 |  | 2.500 |  | 103 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.178 | 45,69% | 1.200 | 48,00% | 98 | 95 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 200 | 8,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 3 | 200 | 7,76% | 900 | 36,00% | 22 | 22 |
|  |  | ocjena 4 | 1.200 | 46,55% | 200 | 8,00% | 600 | 582 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50122 | Lazarići - Boljevići | dužina ceste | 3.449 |  | 3.400 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.449 |  | 3.400 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 949 | 27,52% | 1.400 | 41,18% | 68 | 67 |
|  |  | ocjena 1 | 400 | 11,60% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 700 | 20,30% | 1.000 | 29,41% | 70 | 69 |
|  |  | ocjena 3 | 700 | 20,30% | 900 | 26,47% | 78 | 77 |
|  |  | ocjena 4 | 700 | 20,30% | 100 | 2,94% | 700 | 690 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50123 | Šumber - Grašići - Santalezi | dužina ceste | 9.921 |  | 7.500 |  | 132 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 9.921 |  | 7.500 |  | 132 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 61 | 0,61% | 4.400 | 58,67% | 1 | 1 |
|  |  | ocjena 1 | 597 | 6,02% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.695 | 17,08% | 1.500 | 20,00% | 113 | 85 |
|  |  | ocjena 3 | 2.489 | 25,09% | 1.400 | 18,67% | 178 | 134 |
|  |  | ocjena 4 | 4.481 | 45,17% | 200 | 2,67% | 2241 | 1694 |
|  |  | ocjena 5 | 598 | 6,03% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50124 | Grašići - Nedešćina | dužina ceste | 2.477 |  | 2.400 |  | 103 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.477 |  | 2.400 |  | 103 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 297 | 11,99% | 2.000 | 83,33% | 15 | 14 |
|  |  | ocjena 1 | 300 | 12,11% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 887 | 35,81% | 400 | 16,67% | 222 | 215 |
|  |  | ocjena 3 | 496 | 20,02% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 497 | 20,06% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50125 | Grašići - Martinski - Kunj | dužina ceste | 10.413 |  | 10.300 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 10.413 |  | 10.300 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 2.500 | 24,01% | 5.400 | 52,43% | 46 | 46 |
|  |  | ocjena 1 | 513 | 4,93% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.200 | 11,52% | 1.900 | 18,45% | 63 | 62 |
|  |  | ocjena 3 | 2.900 | 27,85% | 2.700 | 26,21% | 107 | 106 |
|  |  | ocjena 4 | 3.300 | 31,69% | 300 | 2,91% | 1100 | 1088 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50126 | Ružići - Martinski | dužina ceste | 1.905 |  | 1.900 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.905 |  | 1.900 |  | 100 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 250 | 13,12% | 900 | 47,37% | 28 | 28 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 1.655 | 86,88% | 1.000 | 52,63% | 166 | 165 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50127 | Santalezi - Zulijani | dužina ceste | 3.567 |  | 3.500 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.567 |  | 3.500 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 200 | 5,71% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 400 | 11,43% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 3 | 300 | 8,41% | 1.400 | 40,00% | 21 | 21 |
|  |  | ocjena 4 | 3.267 | 91,59% | 1.500 | 42,86% | 218 | 214 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50128 | Matohanci - Sošići | dužina ceste | 1.753 |  | 1.800 |  | 97 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.753 |  | 1.800 |  | 97 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 700 | 39,93% | 1.500 | 83,33% | 47 | 48 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 400 | 22,82% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 400 | 22,82% | 300 | 16,67% | 133 | 137 |
|  |  | ocjena 4 | 253 | 14,43% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50129 | braće Lorenzetto | dužina ceste |  |  | 1.850 |  | 0 |  |
|  |  | asfaltni zastor |  |  | 1.850 |  | 0 |  |
|  |  | tucanički zastor |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 |  |  | 1.650 | 89,19% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 |  |  | 200 | 10,81% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 50130 | Barbariga - cest. kuća | dužina ceste |  |  | 5.150 |  | 0 |  |
|  |  | asfaltni zastor |  |  | 0 |  | - |  |
|  |  | tucanički zastor |  |  | 5.150 | 100,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 0 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 50131 | Kanfanar - Smoljanci | dužina ceste | 3.613 |  | 3.600 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.613 |  | 2.550 |  | 142 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 1.050 | 29,17% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 0 | 1.796 | 49,71% | 1.850 | 72,55% | 97 | 69 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 2,77% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 200 | 5,54% | 300 | 11,76% | 67 | 47 |
|  |  | ocjena 3 | 750 | 20,76% | 400 | 15,69% | 188 | 132 |
|  |  | ocjena 4 | 767 | 21,23% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50132 | Modrušani - Tomišići - Žminj | dužina ceste | 8.912 |  | 8.900 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 8.912 |  | 7.400 |  | 120 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 1.500 | 16,85% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 0 | 6.927 | 77,73% | 7.200 | 97,30% | 96 | 80 |
|  |  | ocjena 1 | 694 | 7,79% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.093 | 12,26% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 198 | 2,22% | 200 | 2,70% | 99 | 82 |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50133 | Smoljanci - Krmed | dužina ceste | 837 |  | 800 |  | 105 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 837 |  | 800 |  | 105 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 400 | 47,79% | 500 | 62,50% | 80 | 76 |
|  |  | ocjena 3 | 337 | 40,26% | 300 | 37,50% | 112 | 107 |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 11,95% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50134 | Kranjčići | dužina ceste | 3.015 |  | 3.100 |  | 97 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.015 |  | 3.100 |  | 97 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 2.315 | 76,78% | 2.400 | 77,42% | 96 | 99 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 100 | 3,32% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 300 | 9,95% | 700 | 22,58% | 43 | 44 |
|  |  | ocjena 4 | 300 | 9,95% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50135 | Gajana | dužina ceste | 1.940 |  | 1.900 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.940 |  | 1.900 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 100 | 5,15% | 500 | 26,32% | 20 | 20 |
|  |  | ocjena 1 | 200 | 10,31% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.000 | 51,55% | 500 | 26,32% | 200 | 196 |
|  |  | ocjena 3 | 500 | 25,77% | 800 | 42,11% | 63 | 61 |
|  |  | ocjena 4 | 140 | 7,22% | 100 | 5,26% | 140 | 137 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50136 | Čabrunići | dužina ceste | 999 |  | 1.200 |  | 83 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 999 |  | 1.200 |  | 83 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 899 | 89,99% | 700 | 58,33% | 128 | 154 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 100 | 10,01% | 200 | 16,67% | 50 | 60 |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 300 | 25,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50137 | Cukrići | dužina ceste | 964 |  | 900 |  | 107 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 964 |  | 900 |  | 107 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 837 | 86,83% | 900 | 100,00% | 93 | 87 |
|  |  | ocjena 1 | 127 | 13,17% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50138 | Gradišće - Gržini | dužina ceste | 2.147 |  | 2.100 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 996 |  | 900 |  | 111 |  |
|  |  | tucanički zastor | 1.151 | 53,61% | 1.200 | 57,14% | 96 | 94 |
|  |  | ocjena 0 | 896 | 89,96% | 900 | 100,00% | 100 | 90 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 100 | 10,04% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50139 | Savičenta - Foli - Cere | dužina ceste | 6.745 |  | 6.700 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 6.745 |  | 6.700 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 4.345 | 64,42% | 6.200 | 92,54% | 70 | 70 |
|  |  | ocjena 1 | 500 | 7,41% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 200 | 2,97% | 300 | 4,48% | 67 | 66 |
|  |  | ocjena 3 | 900 | 13,34% | 200 | 2,99% | 450 | 447 |
|  |  | ocjena 4 | 800 | 11,86% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50140 | Petehi - Draguzeti | dužina ceste | 906 |  | 1.600 |  | 57 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 906 |  | 1.600 |  | 57 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 48 | 5,30% | 800 | 50,00% | 6 | 11 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 106 | 11,70% | 400 | 25,00% | 27 | 47 |
|  |  | ocjena 3 | 552 | 60,93% | 400 | 25,00% | 138 | 244 |
|  |  | ocjena 4 | 200 | 22,08% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50141 | Kožljani - Grandići-Želiski | dužina ceste | 4.371 |  | 4.300 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.371 |  | 4.300 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.600 | 36,60% | 3.700 | 86,05% | 43 | 43 |
|  |  | ocjena 1 | 400 | 9,15% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.300 | 29,74% | 300 | 6,98% | 433 | 426 |
|  |  | ocjena 3 | 600 | 13,73% | 300 | 6,98% | 200 | 197 |
|  |  | ocjena 4 | 471 | 10,78% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50142 | Bokordići - Štrokovci-žc5190 | dužina ceste | 3.640 |  | 5.700 |  | 64 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.640 |  | 5.700 |  | 64 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 700 | 19,23% | 2.000 | 35,09% | 35 | 55 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.540 | 42,31% | 1.300 | 22,81% | 118 | 186 |
|  |  | ocjena 3 | 1.200 | 32,97% | 2.400 | 42,11% | 50 | 78 |
|  |  | ocjena 4 | 200 | 5,49% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50143 | Jušići - Orbanići - Divšići | dužina ceste | 6.464 |  | 6.400 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 6.464 |  | 6.400 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 5.164 | 79,89% | 6.300 | 98,44% | 82 | 81 |
|  |  | ocjena 1 | 200 | 3,09% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 500 | 7,74% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 100 | 1,55% | 100 | 1,56% | 100 | 99 |
|  |  | ocjena 4 | 500 | 7,74% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50144 | Šajini - Orbanići - Kacana | dužina ceste | 9.454 |  | 9.400 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 9.454 |  | 9.400 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 7.550 | 79,86% | 9.200 | 97,87% | 82 | 82 |
|  |  | ocjena 1 | 200 | 2,12% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.200 | 12,69% | 200 | 2,13% | 600 | 597 |
|  |  | ocjena 3 | 304 | 3,22% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 200 | 2,12% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50145 | Manjadvorci - Rebići | dužina ceste | 3.857 |  | 3.800 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.857 |  | 3.800 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 2.106 | 54,60% | 2.800 | 73,68% | 75 | 74 |
|  |  | ocjena 1 | 151 | 3,91% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 800 | 20,74% | 500 | 13,16% | 160 | 158 |
|  |  | ocjena 3 | 600 | 15,56% | 500 | 13,16% | 120 | 118 |
|  |  | ocjena 4 | 200 | 5,19% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50146 | Mali golji - Veli Golji | dužina ceste | 5.471 |  | 5.400 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 5.471 |  | 5.400 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.071 | 19,58% | 2.800 | 51,85% | 38 | 38 |
|  |  | ocjena 1 | 800 | 14,62% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 500 | 9,14% | 1.600 | 29,63% | 31 | 31 |
|  |  | ocjena 3 | 800 | 14,62% | 900 | 16,67% | 89 | 88 |
|  |  | ocjena 4 | 2.300 | 42,04% | 100 | 1,85% | 2300 | 2270 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50147 | Marići - Snašići - Vinež | dužina ceste | 5.421 |  | 5.400 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 5.421 |  | 5.400 |  | 100 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 4.079 | 75,24% | 4.700 | 87,04% | 87 | 86 |
|  |  | ocjena 1 | 400 | 7,38% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 442 | 8,15% | 100 | 1,85% | 442 | 440 |
|  |  | ocjena 3 | 400 | 7,38% | 600 | 11,11% | 67 | 66 |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 1,84% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50148 | Snašići - Barbići | dužina ceste | 2.118 |  | 2.000 |  | 106 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.118 |  | 2.000 |  | 106 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 218 | 10,29% | 700 | 35,00% | 31 | 29 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 300 | 14,16% | 200 | 10,00% | 150 | 142 |
|  |  | ocjena 3 | 400 | 18,89% | 800 | 40,00% | 50 | 47 |
|  |  | ocjena 4 | 1.200 | 56,66% | 300 | 15,00% | 400 | 378 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50149 | Sveti bartul - Letajac | dužina ceste | 3.402 |  | 3.300 |  | 103 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.402 |  | 3.300 |  | 103 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 170 | 5,00% | 1.500 | 45,45% | 11 | 11 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 2,94% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 932 | 27,40% | 800 | 24,24% | 117 | 113 |
|  |  | ocjena 3 | 1.800 | 52,91% | 800 | 24,24% | 225 | 218 |
|  |  | ocjena 4 | 400 | 11,76% | 200 | 6,06% | 200 | 194 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50150 | Salakovci - Kranjci | dužina ceste | 3.542 |  | 3.500 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.542 |  | 3.500 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 300 | 8,47% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 442 | 12,48% | 1.400 | 40,00% | 32 | 31 |
|  |  | ocjena 4 | 2.800 | 79,05% | 2.100 | 60,00% | 133 | 132 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50151 | Trget | dužina ceste | 4.013 |  | 4.100 |  | 98 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.013 |  | 4.100 |  | 98 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 3.513 | 87,54% | 3.800 | 92,68% | 92 | 94 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 300 | 7,48% | 200 | 4,88% | 150 | 153 |
|  |  | ocjena 3 | 200 | 4,98% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 100 | 2,44% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50152 | Puntera | dužina ceste | 574 |  | 700 |  | 82 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 574 |  | 700 |  | 82 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 474 | 82,58% | 700 | 100,00% | 68 | 83 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 100 | 17,42% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50153 | Bristovac -Rebići -Blaz | dužina ceste | 7.082 |  | 7.100 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.833 |  | 4.800 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor | 2.249 | 31,76% | 2.300 | 32,39% | 98 | 98 |
|  |  | ocjena 0 | 1.307 | 27,04% | 2.700 | 56,25% | 48 | 48 |
|  |  | ocjena 1 | 200 | 4,14% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 392 | 8,11% | 300 | 6,25% | 131 | 130 |
|  |  | ocjena 3 | 1.100 | 22,76% | 1.300 | 27,08% | 85 | 84 |
|  |  | ocjena 4 | 1.834 | 37,95% | 500 | 10,42% | 367 | 364 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50154 | Ripenda Vrbanci | dužina ceste | 3.700 |  | 3.700 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.700 |  | 3.700 |  | 100 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.145 | 30,95% | 1.800 | 48,65% | 64 | 64 |
|  |  | ocjena 1 | 200 | 5,41% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 260 | 7,03% | 200 | 5,41% | 130 | 130 |
|  |  | ocjena 3 | 500 | 13,51% | 1.700 | 45,95% | 29 | 29 |
|  |  | ocjena 4 | 1.595 | 43,11% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50155 | Ripenda Kras | dužina ceste | 2.620 |  | 2.600 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.620 |  | 2.600 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 200 | 7,63% | 800 | 30,77% | 25 | 25 |
|  |  | ocjena 1 | 320 | 12,21% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 800 | 30,53% | 800 | 30,77% | 100 | 99 |
|  |  | ocjena 3 | 700 | 26,72% | 600 | 23,08% | 117 | 116 |
|  |  | ocjena 4 | 600 | 22,90% | 400 | 15,38% | 150 | 149 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50156 | lLabin - Prtlog | dužina ceste | 4.180 |  | 4.050 |  | 103 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.145 |  | 4.050 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor | 35 | 0,84% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 3.195 | 77,08% | 2.950 | 72,84% | 108 | 106 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 650 | 15,68% | 200 | 4,94% | 325 | 318 |
|  |  | ocjena 3 | 300 | 7,24% | 500 | 12,35% | 60 | 59 |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 400 | 9,88% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50157 | Hreljići - Bratulići | dužina ceste | 2.434 |  | 2.400 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.434 |  | 2.400 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 1.500 | 62,50% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 4 | 2.434 | 100,00% | 900 | 37,50% | 270 | 267 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50158 | Peroj - Marana | dužina ceste | 2.069 |  | 4.200 |  | 49 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.069 |  | 4.200 |  | 49 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.869 | 90,33% | 3.800 | 90,48% | 49 | 100 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 300 | 7,14% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 100 | 4,83% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 4,83% | 100 | 2,38% | 100 | 203 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50159 | Salvela - želj. st. Vodnjan | dužina ceste | 1.111 |  | 1.100 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.111 |  | 1.100 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 100 | 9,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 500 | 45,45% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 4 | 1.011 | 91,00% | 600 | 54,55% | 169 | 167 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50160 | Galižana - Veli Vrh | dužina ceste | 6.706 |  | 8.250 |  | 81 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 6.706 |  | 6.100 |  | 110 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 2.150 | 26,06% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 0 | 3.761 | 56,08% | 4.500 | 73,77% | 84 | 76 |
|  |  | ocjena 1 | 300 | 4,47% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.100 | 16,40% | 700 | 11,48% | 157 | 143 |
|  |  | ocjena 3 | 575 | 8,57% | 200 | 3,28% | 288 | 262 |
|  |  | ocjena 4 | 970 | 14,46% | 700 | 11,48% | 139 | 126 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50161 | Fažana - Galižana | dužina ceste | 3.952 |  | 3.900 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.952 |  | 3.900 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 3.652 | 92,41% | 3.900 | 100,00% | 94 | 92 |
|  |  | ocjena 1 | 200 | 5,06% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 100 | 2,53% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50162 | Puntižela | dužina ceste | 1.980 |  | 2.000 |  | 99 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.980 |  | 2.000 |  | 99 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 925 | 46,72% | 1.100 | 55,00% | 84 | 85 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 300 | 15,00% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 3 | 375 | 18,94% | 200 | 10,00% | 188 | 189 |
|  |  | ocjena 4 | 680 | 34,34% | 400 | 20,00% | 170 | 172 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50163 | Šijana - Šikići - Medulinska | dužina ceste | 5.773 |  | 6.000 |  | 96 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 5.773 |  | 2.550 |  | 226 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 3.450 | 57,50% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 0 | 4.403 | 76,27% | 2.350 | 92,16% | 187 | 83 |
|  |  | ocjena 1 | 495 | 8,57% | 200 | 7,84% | 248 | 109 |
|  |  | ocjena 2 | 300 | 5,20% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 425 | 7,36% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 150 | 2,60% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50164 | Divšići - Filipana - Prodol | dužina ceste | 4.242 |  | 4.200 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.242 |  | 4.200 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 2.742 | 64,64% | 3.500 | 83,33% | 78 | 78 |
|  |  | ocjena 1 | 800 | 18,86% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 600 | 14,14% | 700 | 16,67% | 86 | 85 |
|  |  | ocjena 3 | 100 | 2,36% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50165 | Divšići - Krvavići | dužina ceste | 1.373 |  | 1.350 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.373 |  | 1.350 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 900 | 65,55% | 1.350 | 100,00% | 67 | 66 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 173 | 12,60% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 300 | 21,85% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50166 | Šarići - Pinezići | dužina ceste | 2.447 |  | 2.600 |  | 94 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.447 |  | 2.600 |  | 94 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 2.447 | 100,00% | 2.600 | 100,00% | 94 | 100 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50167 | Mutvoran - Cokuni - Cveki | dužina ceste | 1.767 |  | 750 |  | 236 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.767 |  | 750 |  | 236 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 900 | 50,93% | 350 | 46,67% | 257 | 109 |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 200 | 11,32% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 667 | 37,75% | 400 | 53,33% | 167 | 71 |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50168 | Križ - Cokuni - ž 5119 | dužina ceste |  |  | 2.100 |  | 0 |  |
|  |  | asfaltni zastor |  |  | 2.100 |  | 0 |  |
|  |  | tucanički zastor |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 |  |  | 1.900 | 90,48% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 |  |  | 200 | 9,52% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 50169 | Radeki glavica | dužina ceste | 1.602 |  | 1.600 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 846 |  | 800 |  | 106 |  |
|  |  | tucanički zastor | 756 | 47,19% | 800 | 50,00% | 95 | 94 |
|  |  | ocjena 0 | 28 | 3,31% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 300 | 35,46% | 800 | 100,00% | 38 | 35 |
|  |  | ocjena 4 | 518 | 61,23% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50170 | Loborika -Radeki polje | dužina ceste | 2.811 |  | 2.800 |  | 100 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.811 |  | 1.750 |  | 161 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 1.050 | 37,50% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 0 | 1.348 | 47,95% | 1.250 | 71,43% | 108 | 67 |
|  |  | ocjena 1 | 300 | 10,67% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 563 | 20,03% | 300 | 17,14% | 188 | 117 |
|  |  | ocjena 3 | 500 | 17,79% | 200 | 11,43% | 250 | 156 |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 3,56% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50171 | Nezakcij | dužina ceste | 1.687 |  | 1.650 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.540 |  | 1.500 |  | 103 |  |
|  |  | tucanički zastor | 147 | 8,71% | 150 | 9,09% | 98 | 96 |
|  |  | ocjena 0 | 100 | 6,49% | 800 | 53,33% | 13 | 12 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 6,49% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 300 | 19,48% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 400 | 25,97% | 700 | 46,67% | 57 | 56 |
|  |  | ocjena 4 | 640 | 41,56% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50172 | Sveti Nikola | dužina ceste |  |  | 2.900 |  | 0 |  |
|  |  | asfaltni zastor |  |  | 750 |  | 0 |  |
|  |  | tucanički zastor |  |  | 2.150 | 74,14% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 0 |  |  | 50 | 6,67% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 |  |  | 700 | 93,33% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 4 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 |  |  | 0 | 0,00% | - | - |
| 50173 | Krnica - luka Krnica | dužina ceste | 2.860 |  | 2.800 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.860 |  | 2.800 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.560 | 54,55% | 2.800 | 100,00% | 56 | 55 |
|  |  | ocjena 1 | 800 | 27,97% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 400 | 13,99% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 100 | 3,50% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50174 | Peruški | dužina ceste | 986 |  | 950 |  | 104 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 986 |  | 950 |  | 104 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 786 | 79,72% | 950 | 100,00% | 83 | 80 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 10,14% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 100 | 10,14% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50175 | Vinkuran | dužina ceste | 1.742 |  | 1.700 |  | 102 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.742 |  | 1.700 |  | 102 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 277 | 15,90% | 1.200 | 70,59% | 23 | 23 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 5,74% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 665 | 38,17% | 400 | 23,53% | 166 | 162 |
|  |  | ocjena 3 | 700 | 40,18% | 100 | 5,88% | 700 | 683 |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50176 | Jadreški | dužina ceste | 1.312 |  | 1.300 |  | 101 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.312 |  | 1.300 |  | 101 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% | 600 | 46,15% | 0 | 0 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 7,62% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 900 | 68,60% | 200 | 15,38% | 450 | 446 |
|  |  | ocjena 3 | 200 | 15,24% | 300 | 23,08% | 67 | 66 |
|  |  | ocjena 4 | 112 | 8,54% | 200 | 15,38% | 56 | 55 |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50177 | luka Kuje | dužina ceste | 1.747 |  | 1.800 |  | 97 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.747 |  | 1.800 |  | 97 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 100 | 5,72% | 200 | 11,11% | 50 | 52 |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 5,72% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.000 | 57,24% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 500 | 28,62% | 1.600 | 88,89% | 31 | 32 |
|  |  | ocjena 4 | 47 | 2,69% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50178 | Vodnjan - Fažana | dužina ceste | 4.490 |  | 2.300 |  | 195 |  |
|  |  | asfaltni zastor | 4.490 |  | 2.300 |  | 195 |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 2.990 | 66,59% | 2.200 | 95,65% | 136 | 70 |
|  |  | ocjena 1 | 1.000 | 22,27% | 100 | 4,35% | 1000 | 512 |
|  |  | ocjena 2 | 400 | 8,91% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 100 | 2,23% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
| 50179 | Momjan | dužina ceste | 1.669 |  |  |  | - |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.669 |  |  |  | - |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.669 | 100,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
| 50180 | šušnjevica - kožljak - vozilići | dužina ceste | 13.119 |  |  |  | - |  |
|  |  | asfaltni zastor | 13.119 |  |  |  | - |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.097 | 8,36% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 800 | 6,10% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.795 | 13,68% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 1.700 | 12,96% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 7.727 | 58,90% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
| 50181 | golaš - štancija - bembo | dužina ceste | 2.654 |  |  |  | - |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.654 |  |  |  | - |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 2.654 | 100,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
| 50182 | frkeči - bristovac | dužina ceste | 3.000 |  |  |  | - |  |
|  |  | asfaltni zastor | 0 |  |  |  | - |  |
|  |  | tucanički zastor | 3.000 | 100,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
| 50183 | svetica | dužina ceste | 1.761 |  |  |  | - |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.761 |  |  |  | - |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 1.761 | 100,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
| 50184 | mali vareški - jovići | dužina ceste | 1.131 |  |  |  | - |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.131 |  |  |  | - |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 100 | 8,84% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 200 | 17,68% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 531 | 46,95% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 300 | 26,53% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
| 50185 | štrmac | dužina ceste | 828 |  |  |  | - |  |
|  |  | asfaltni zastor | 828 |  |  |  | - |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 828 | 100,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
| 50186 | lovreč - lakovići - gornji jakići | dužina ceste | 3.495 |  |  |  | - |  |
|  |  | asfaltni zastor | 3.495 |  |  |  | - |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 3.495 | 100,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
| 50187 | režanci | dužina ceste | 2.685 |  |  |  | - |  |
|  |  | asfaltni zastor | 2.685 |  |  |  | - |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 285 | 10,61% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 100 | 3,72% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 1.000 | 37,24% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 1.200 | 44,69% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 100 | 3,72% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
| 50188 | prhati | dužina ceste | 1.203 |  |  |  | - |  |
|  |  | asfaltni zastor | 1.203 |  |  |  | - |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 600 | 49,88% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 200 | 16,63% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 403 | 33,50% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
| 50189 | radovani | dužina ceste | 600 |  |  |  | - |  |
|  |  | asfaltni zastor | 600 |  |  |  | - |  |
|  |  | tucanički zastor |  | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 0 | 500 | 83,33% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 1 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 2 | 100 | 16,67% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 3 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 4 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
|  |  | ocjena 5 | 0 | 0,00% |  |  | - | - |
| Total dužina ceste |  |  | 739.519 |  | 728.300 |  | 102 |  |
| Total asfaltni zastor |  |  | 680.173 |  | 622.900 |  | 109 |  |
| Total tucanički zastor |  |  | 59.346 | 8,02% | 105.400 | 14,47% | 56 | 55 |
| Total ocjena 0 |  |  | 243.887 | 35,86% | 396.300 | 63,62% | 62 | 56 |
| Total ocjena 1 |  |  | 34.640 | 5,09% | 3.200 | 0,51% | 1083 | 991 |
| Total ocjena 2 |  |  | 101.415 | 14,91% | 70.400 | 11,30% | 144 | 132 |
| Total ocjena 3 |  |  | 113.109 | 16,63% | 105.500 | 16,94% | 107 | 98 |
| Total ocjena 4 |  |  | 176.245 | 25,91% | 47.400 | 7,61% | 372 | 341 |
| Total ocjena 5 |  |  | 1.128 | 0,17% | 100 | 0,02% | 1128 | 1033 |

Prilog 3

PODJELA ŽUPANIJSKIH I

LOKALNIH CESTA PO RAZINI

PREDNOSTI

| Dužina županijskih cesta u A kategoriji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| br. ceste | opis ceste | NN 143/02 | kat. ceste žup. cesta |
| 5001 | TN Kanegra - Ž 5002 (Valica) | 1.600 | 1.600 |
| 5002 | D 200 - Savudrija - Umag - Novigrad - Poreč - Vrsar - Vrh Lima | 70.000 | 70.000 |
| 5003 | Ž 5002 (Umag) - Kmeti - Ž 5002 | 6.600 | 6.600 |
| 5007 | D 21 (Buje) - Šterna - Oprtalj - Livade - Karojba - D 48 (Kičer) | 38.700 | 15.600 |
| 5008 | D 21 (Buje) - Grožnjan - D 21 (Ponte Porton) | 11.800 | 7.400 |
| 5010 | Istarske Toplice - D 44 | 400 | 400 |
| 5037 | TN Lanterna - Ž 5002 | 3.000 | 3.000 |
| 5039 | Ulika - Červar - Ž 5002 | 3.300 | 3.300 |
| 5041 | Ž 5042 (Kufci) - Brnobići - D 21 (Vižinada) | 13.100 | 13.100 |
| 5042 | Ž 5002 (Špadići) - Višnjan - L 50061 (Diklići) - Ž 5007 (Karojba) | 19.000 | 19.000 |
| 5046 | D 64 (Pazin) - Cerovlje - Paz - D 500 (Boljun) | 19.700 | 8.400 |
| 5070 | D 300 (Grando) - Brtonigla - D 301 (Bužinija) | 8.000 | 8.000 |
| 5071 | Ž 5002 (Vrsar) - TN Koversada | 1.400 | 1.400 |
| 5072 | D 302 (Žbandaj) - D 21 (Lovreč) | 5.800 | 5.800 |
| 5073 | D 21 (Krunčići) - Vrh lima - Bale - D3 (Vodnjan) | 24.300 | 24.300 |
| 5077 | D 3 (Okreti) - Kanfanar - Žminj - Petehi - D 66 (Barban) | 23.600 | 23.600 |
| 5081 | D 64 (Kršan) - Nedešćina - Labin - Crni - Ravni | 26.000 | 16.600 |
| 5095 | TN Valalta - D 303 (Rovinj) | 4.400 | 4.400 |
| 5096 | D 303 (Obrada) - Štanga - Ž 5073 (Bale) | 14.800 | 14.800 |
| 5103 | Ž 5081 (Labin) - Stanišovi - Koromačno | 17.000 | 14.800 |
| 5104 | Ž 5081 (Labin) - Rabac - TN Girandela | 4.900 | 4.900 |
| 5105 | Ž 5096 (Štanga) - TN Polari | 2.900 | 2.900 |
| 5115 | TN Barbariga - Peroj - Fažana - D 3 | 15.900 | 15.900 |
| 5116 | TN Zelena Laguna - Ž 5002 | 1.300 | 1.300 |
| 5119 | D 66 (Prodol) - Krnica - Kavran - Šišan - Medulin - Pomer - D 66 (Pula) | 44.000 | 28.200 |
| 5122 | Ž 5119 (Pavičini) - TN Duga Uvala | 2.600 | 2.600 |
| 5132 | Pula : TN Verudela - Ž 5119 | 3.200 | 3.200 |
| 5133 | Ž 5119 (Pula obilaznica) - Ž 5119 (križanje Pomer) | 5.400 | 5.400 |
| 5135 | Banjole - Ž 5119 (križanje Pomer) | 1.700 | 1.700 |
| 5136 | Ž 5119 (križanje Pomer) - Premantura - AC Stupice | 5.400 | 5.400 |
| 5173 | Ž 5081 (Crni) - Marina | 2.300 | 2.300 |
| 5175 | Ž 5096 - TN Veštar | 1.100 | 1.100 |
| 5177 | Ž 5103 - AC Tunarica | 2.200 | 2.200 |
| 5178 | Ž 5119 (Valdebek) - Pješčana Uvala | 2.300 | 2.300 |
| 5179 | Ž 5119 (Medulin) - AC Kažela | 2.700 | 2.700 |
| 5186 | Mongrego - Ž 5096 (Bale) | 5.300 | 5.300 |
| 5190 | D3 (Rogovići) - Žminj - Svetvinčenat - D3 (Vodnjan) | 33.300 | 33.300 |
|  | UKUPNO |  | 382.800 |
|  | UKUPNO CESTE U A KATEGORIJI |  | 382.800 |

| Dužina županijskih cesta u B kategoriji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| br. ceste | opis ceste | NN 143/02 | kat. ceste žup. cesta |
| 5006 | Ž 5002 - Babići | 1.400 | 1.400 |
| 5007 | D 21 (Buje) - Šterna - Oprtalj - Livade - Karojba - D 48 (Kičer) | 38.700 | 23.100 |
| 5013 | D 44 (Buzet) - Ž 5046 (Cerovlje) | 21.500 | 21.500 |
| 5040 | Ž 5002 (Tar) - Labinci - Ž 5042 (Višnjan) | 9.400 | 9.400 |
| 5046 | D 64 (Pazin) - Cerovlje - Paz - D 500 (Boljun) | 19.700 | 11.300 |
| 5047 | D 500 - GR Županije | 1.650 | 1.650 |
| 5079 | Ž 5077 (Žminj) - L 50109 (Jakačići) - D 64 (Pićan) | 16.100 | 16.100 |
| 5081 | D 64 (Kršan) - Nedešćina - Labin - Crni - Ravni | 26.000 | 9.400 |
| 5101 | Ž 5077 (Barban) - Divšići - Ž 5190 (Vodnjan) | 18.100 | 18.100 |
| 5103 | Ž 5081 (Labin) - Stanišovi - Koromačno | 17.000 | 2.200 |
| 5117 | D 3 - Galižana | 1.500 | 1.500 |
| 5120 | D 401 (Zr. luka Pula) - Valtura - Ž 5119 | 5.100 | 5.100 |
| 5123 | Ž 5119 (Krnica) - Rakalj | 3.600 | 3.600 |
| 5134 | Ž 5119 (Pula obilaznica) - Ž 5119 (Šišan) | 6.200 | 6.200 |
| 5172 | D 66 (Vozilići) - Plomin Luka | 2.900 | 2.900 |
| 5174 | Ž 5002 - zračna luka Vrsar | 1.600 | 1.600 |
| 5176 | Štinjan - Ž 5115 | 1.600 | 1.600 |
|  | UKUPNO |  | 136.650 |

| Dužina lokalnih cesta u B kategoriji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| br. ceste | opis ceste | NN 143/02 | kat. ceste lok. cesta |
| 50004 | Ž 5002 - Ž 5003 (Umag) | 4.900 | 4.900 |
| 50038 | D 44 (Roč) - Brnobići - Hum - L 50082 | 9.400 | 6.000 |
| 50044 | Ž 5039 (Červar) - Materada | 3.000 | 3.000 |
| 50057 | Ž 5007 - Motovun | 1.100 | 1.100 |
| 50077 | Rijavac - D 64 (Pazin) | 1.300 | 500 |
| 50084 | D 44 (Lupoglav) - D 500 (Vranja) | 4.300 | 4.300 |
| 50147 | L 50125 (Marići) - Snašići - Ž 5081 (Vinež) | 5.400 | 5.400 |
| 50154 | Ripenda Vrbanci - Ž 5081 (Labin) | 3.700 | 500 |
| 50158 | Ž 5115 (Peroj) - L 50178 (Marana) | 2.100 | 2.100 |
| 50162 | RC Puntižela - Ž 5115 (Šurida) | 2.000 | 2.000 |
| 50173 | Ž 5123 (Krnica) - Luka Krnica | 2.800 | 2.800 |
| 50178 | D 3 (Vodnjan) - Marana - Ž 5115 (Fažana) | 4.400 | 4.400 |
|  | UKUPNO |  | 37.000 |

| Dužina županijskih cesta u C kategoriji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| br. ceste | opis ceste | NN 143/02 | kat. ceste žup. cesta |
| 5008 | D 21 (Buje) - Grožnjan - D 21 (Ponte Porton) | 11.800 | 4.400 |
| 5009 | Ž 5008 - Martinčići - Ž 5007 (Šterna) | 7.800 | 7.800 |
| 5011 | Ž 5012 (Vodice) - Brest - D 44 (Buzet) | 22.500 | 22.500 |
| 5012 | GP Jelovice - Vodice - D 8 (Permani) | 13.300 | 13.300 |
| 5014 | Ž 5011 - Račja Vas - Lanišće - D 44 (Lupoglav) | 20.800 | 20.800 |
| 5043 | Ž 5007 - Motovunski Novaki | 2.000 | 2.000 |
| 5044 | Kašćerga - Trviž - Ž 5007 | 6.500 | 6.500 |
| 5045 | Brajkovići - Ž 5007 | 700 | 700 |
| 5074 | D 21 (Lovreč) - L 50098 (Mofardini) - Kringa - Ž 5075 | 12.200 | 12.200 |
| 5075 | D 48 (Tinjan) - Ž 5076 (St. Petar u Šumi) - Ž 5190 (Žminj) | 12.000 | 12.000 |
| 5076 | Ž 5190 (Lušetići) - St. Petar u Šumi - Ž 5077 (Kanfanar) | 11.000 | 11.000 |
| 5078 | Lindar - D 64 | 1.300 | 1.300 |
| 5097 | Ž 5077 (Kanfanar) - Ž 5190 (Svetvinčenat) | 4.900 | 4.900 |
| 5098 | Ž 5073 - Krmed - Ž 5190 (Svetvinčenat) | 9.300 | 9.300 |
| 5099 | Ž 5190 (Svetvinčenat) - Pajkovići - Ž 5100 | 5.500 | 5.500 |
| 5100 | Ž 5077 (Petehi) - Glavani - D 66 (Manjadvorci) | 11.800 | 11.800 |
| 5118 | Ž 5101 (Guran) - Pinezići - Marčana - Ž 5119 | 9.900 | 9.900 |
| 5119 | D 66 (Prodol) - Krnica - Kavran - Šišan - Medulin - Pomer - D 66 (Pula) | 44.000 | 15.800 |
| 5121 | Muntić - Ž 5120 | 2.500 | 2.500 |
| 5187 | TN Barbariga - D Ž 5073 (Cestarska kuća Bale) | 5.300 | 5.300 |
|  | UKUPNO |  | 179.500 |

Dužina lokalnih cesta u C kategoriji

| br. ceste | opis ceste | NN 143/02 | kat. ceste lok. cesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 50005 | Ž 5002 (Valica) - Ž 5003 | 2.500 | 2.500 |
| 50006 | Ž 5002 - Vilanija - D 300 (Petrovija) | 6.200 | 6.200 |
| 50008 | Ž 5006 - Čepljani - D 300 (Juricani) | 3.700 | 3.700 |
| 50009 | Lovrečica - Buroli - L 50010 | 7.000 | 7.000 |
| 50010 | L 50009 - Radini - Ž 5070 (Brtonigla) | 5.600 | 5.600 |
| 50011 | D 300 - Kršete - Ž 5070 (Brtonigla) | 2.500 | 2.500 |
| 50012 | D 200 (Plovanija) - D 21 - Ž 5007 (Kremenje) | 4.700 | 4.700 |
| 50042 | Ž 5070 (Brtonigla) - Nova Vas | 3.000 | 3.000 |
| 50046 | Ž 5002 (Frata) - Gedići - Antonci - Ž 5002 (Poreč) | 12.900 | 12.900 |
| 50108 | D 48 - L. Katun - Ž 5190 (Žminj) | 9.600 | 9.600 |
| 50151 | Ž 5103 (Brgod) - Trget | 4.100 | 4.100 |
| 50159 | D 3 (Vodnjan) - Ž 5190 (Vodnjan želj. postaja) | 1.100 | 1.100 |
| 50160 | Ž 5190 (Vodnjan) - D 3 (Pula; Kanal) | 6.700 | 6.700 |
| 50161 | Ž 5115 (Fažana) - D 3 (Galižana) | 3.900 | 3.900 |
| 50171 | Vizače - Ž 5120 (Valtura) | 1.600 | 1.600 |
| 50175 | Ž 5178 (Vinkuran) - Ž 5119 | 1.700 | 1.700 |
| 50177 | Ž 5119 (Ližnjan) - Luka Kuje | 1.800 | 1.800 |
| 50179 | Ž 5007 - Momjan | 1.700 | 1.700 |
|  | UKUPNO |  | 80.300 |

Dužina lokalnih cesta u D kategoriji

| br. ceste | opis ceste | NN 143/02 | kat. ceste lok. cesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 50007 | Gamboci - D 200 | 2.600 | 2.600 |
| 50013 | Ž 5007 (Kremenje) - Merišće - Oskoruš - Brić - Kućibreg - Hrvoji | 12.700 | 12.700 |
| 50014 | Ž 5007 (Marušići) - Ž 5009 (Martinčići) | 3.600 | 3.600 |
| 50015 | Baredine - D 21 (Krasica) | 2.400 | 2.400 |
| 50016 | Ž 5007 (Šterna) - Čepić - L 50017 | 3.500 | 3.500 |
| 50017 | SR Slovenija - Ž 5007 (Sveta Lucija) | 6.500 | 6.500 |
| 50018 | Šorgi - L 50019 | 700 | 700 |
| 50019 | L 50017 - Zrenj - Žnjidarići | 5.800 | 5.800 |
| 50020 | Vižintini Vrhi - Ž 5007 (Oprtalj) | 2.400 | 2.400 |
| 50021 | Ž 5009 (Mužići) - Završje - L 50051 (Dolina Mirne) | 7.600 | 7.600 |
| 50022 | Kuberton - Ž 5007 | 1.900 | 1.900 |
| 50023 | Ugrini - D 201 (GP Štrped) | 1.500 | 1.500 |
| 50024 | Črnica - L 50026 (Perci) | 900 | 900 |
| 50025 | Hrib - Seljaci - L 50027 | 5.000 | 5.000 |
| 50026 | D 201 - Perci | 1.600 | 1.600 |
| 50027 | D 44 - Žonti - Škuljari - D 201 | 6.100 | 6.100 |
| 50028 | Mali Mlun - D 44 | 1.900 | 1.900 |
| 50029 | Veli Mlun - D 44 | 2.100 | 2.100 |
| 50030 | Pračana - D 44 | 2.600 | 2.600 |
| 50031 | Sovinjska Brda - L 50032 (Sovinjak) | 3.000 | 3.000 |
| 50032 | L 50030 - Sovinjak - St. Donat - Penčići - Ž 5013 | 6.500 | 6.500 |
| 50033 | SR Slovenija - Ž 5012 (Vodice) | 3.500 | 3.500 |
| 50034 | Gornja Nugla - D 44 (Roč) | 3.500 | 3.500 |
| 50035 | Prapoće - Ž 5014 (Lanišće) | 4.000 | 4.000 |
| 50036 | Krkuž - L 50037 (Roč) | 2.400 | 2.400 |
| 50037 | L 50034 (Roč) - Kompanj | 2.400 | 2.400 |
| 50038 | D 44 (Roč) - Brnobići - Hum - L 50082 | 9.400 | 3.400 |
| 50039 | Ž 5014 - Brgudac | 3.700 | 3.700 |
| 50040 | Ž 5002 (Karigador) - Fiorini - Ž 5070 (Kovri) | 4.200 | 4.200 |
| 50043 | L 50042 (Nova Vas) - D 301 (Dolina Mirne) | 3.700 | 3.700 |
| 50045 | Ž 5040 (Tar) - Rogovići | 1.700 | 1.700 |
| 50047 | Kostanjica - D 21 (Ponte Porton) | 2.000 | 2.000 |
| 50048 | Bajkini - Vranje Selo - Ž 5041 (Danci) | 1.400 | 1.400 |
| 50049 | Ž 5041 (Baškoti) - Ž 5040 (Bokići) | 4.300 | 4.300 |
| 50050 | Ž 5042 (Višnjan) - D 302 (Žbandaj) | 9.000 | 9.000 |
| 50051 | L 50047 (Ponte Porton) - Livade - Gradinje - Ž 5010 (Istarske Toplice) | 13.200 | 13.200 |
| 50052 | Antonci - Buzećani - D 44 | 2.600 | 2.600 |
| 50053 | Pirelići - L 50051 | 600 | 600 |
| 50054 | L 50055 - Bartolići | 1.200 | 1.200 |
| 50055 | D 44 - Barušići - L 50032 (St. Donat) | 11.700 | 11.700 |
| 50056 | Ž 5007 - Morari - St. Bartol - Zamask - Ž 5044 (Kašćerga) | 10.800 | 10.800 |
| 50058 | Brkač - Ž 5007 | 2.400 | 2.400 |
| 50059 | Ž 5007 - Kaldir - Lazi | 5.500 | 5.500 |
| 50060 | Rakotule - Ž 5042 | 800 | 800 |
| 50061 | D 21 - Velići - Ritošin Brig - Ž 5042 | 4.200 | 4.200 |
| 50062 | D 21 - Rapavel | 1.900 | 1.900 |
| 50063 | Ž 5007 (Škropeti) - L 50095 (Muntrilj) | 5.300 | 5.300 |
| 50064 | Senj - L 50055 | 1.700 | 1.700 |
| 50065 | L 50055 - (Klarići) | 1.600 | 1.600 |
| 50066 | L 50067 - Marčenigla | 1.700 | 1.700 |
| 50067 | L 50055 (Vrh) - Šćulci | 3.000 | 3.000 |
| 50068 | Ž 5013 (Urihi) - Račice | 2.000 | 2.000 |
| 50069 | Juradi - Račički Brijeg - Ž 5013 | 4.200 | 4.200 |
| 50070 | Ž 5011 (Brest) - Klenovščak | 2.600 | 2.600 |
| 50071 | Ukotići - Ž 5044 (Kašćerga) | 3.800 | 3.800 |
| 50072 | Grimalda - Ž 5013 | 2.300 | 2.300 |
| 50073 | L 50072 - Pagubice - Ž 5188 | 5.700 | 5.700 |
| 50074 | Kršikla - Ž 5188 (Pazin) | 10.500 | 10.500 |
| 50075 | L 50074 (Šajkovići) - Grdoselo - Podberam - Fakini - D 48 (Lovrin) | 13.800 | 13.800 |
| 50076 | L 50075 (Podeberam) -Beram | 800 | 800 |
| 50077 | Rijavac - D 64 (Pazin) | 1.300 | 800 |
| 50078 | L 50074 - Zarečje - Ž 5188 | 2.000 | 2.000 |
| 50079 | Ž 5046 (Pazinski Novaki) - Ćusi | 1.800 | 1.800 |
| 50080 | D 44 (Ročko polje) - L 50038 (Hum) | 4.000 | 4.000 |
| 50081 | Perviž - L 50082 (Cerovlje) | 1.200 | 1.200 |
| 50082 | L 50084 (Gorenja Vas) - Borut - Ž 5013 (Cerovlje) | 13.200 | 13.200 |
| 50083 | Ž 5014 (Lupoglav) - Dolenja Vas - Brest pod Učkom | 4.400 | 4.400 |
| 50085 | Ž 5046 - Sidreti - Gradinje - Ž 5046 (Afrići) | 4.100 | 4.100 |
| 50086 | Ž 5046 - Gologorica - Gologorički Dol - Zajci - D 48 | 9.800 | 9.800 |
| 50087 | L 50084 (Dolenja Vas) - Boljun - D 500 (Brnci) | 7.700 | 7.700 |
| 50088 | D 302 (Varvari) - Veleniki | 2.000 | 2.000 |
| 50089 | D 302 - Mušalež | 900 | 900 |
| 50090 | Ž 5072 (Žbandaj) - Radmani - Dračevac - L 50091 (Fuškulini) | 4.700 | 4.700 |
| 50091 | Ž 5080 - Mugeba - Fuškulin - Ž 5080 (Flengi) | 7.100 | 7.100 |
| 50092 | Ž 5080 (Gradina) - D 21 - Ž 5074 (St. Lovreč) | 5.700 | 5.700 |
| 50093 | L 50090 (Dračevac) - Montižana | 1.200 | 1.200 |
| 50094 | D 21 - Fabci | 1.300 | 1.300 |
| 50095 | D 21 (St. Ivan) - Muntrilj - D 48 (Tinjan) | 8.100 | 8.100 |
| 50096 | L 50095 (Rajki) - Žužići - Milohanići - D 48 (Butori) | 4.700 | 4.700 |
| 50097 | Ježenj - D 48 (Rogovići) | 5.400 | 5.400 |
| 50098 | D 48 (Jakovići) - Ž 5074 (Mofardini) | 4.200 | 4.200 |
| 50099 | D 48 - Kringa - Ž 5074 | 4.100 | 4.100 |
| 50100 | Ž 5074 (Kringa) - Radetići - L 50101 | 4.000 | 4.000 |
| 50101 | Ž 5074 (St. Lovreč) - Selina - Barat - Korenići - Ž 5077 (Kanfanar) | 15.600 | 15.600 |
| 50102 | L 50101 - Červar - Mrgani - L 50101 (Korenići) | 5.200 | 5.200 |
| 50103 | Ž 5076 (Krajcar Breg) - Pamići - Ž 5075 (Križanci) | 2.600 | 2.600 |
| 50104 | Ž 5076 (Pifari) - Matijaši - Ž 5190 (Žminj) | 3.600 | 3.600 |
| 50105 | D 48 (Stari Pazin) - Bertoši | 2.700 | 2.700 |
| 50106 | Munci - Heki - Ž 5190 (Žbrlini) | 3.200 | 3.200 |
| 50109 | D 48 - Mandalenčići - Ž 5079 (Jakačići) - L 50112 (Salamunišće) | 8.300 | 8.300 |
| 50110 | D 48 - L 50109 (Mandalenčići) | 2.900 | 2.900 |
| 50111 | Ž 5190 (Zabrežani) - Katun Lindarski - Jašići - Ž 5079 | 4.500 | 4.500 |
| 50112 | Ž 5079 - Batlug - L 50114 (Balići) - Jurićev Kal - Vadreš - Ž 5007 | 12.600 | 12.600 |
| 50113 | Ž 5079 (Žminj) - Domjanići | 2.700 | 2.700 |
| 50114 | Ž 5077 (Žminj) - L 50112 (Balići) | 6.800 | 6.800 |
| 50115 | L 50112 - Cvitići | 1.400 | 1.400 |
| 50116 | L 50114 (Žagrići) - Ž 5077 (Cere) | 2.700 | 2.700 |
| 50117 | L 50114 (Balići) - Rudeni - Benčići - Ž 5077 (Cere) | 4.100 | 4.100 |
| 50118 | Floričići - Švići - Jakomići - L 50086 | 2.900 | 2.900 |
| 50119 | Krbune - L 50086 | 2.800 | 2.800 |
| 50120 | L 50086 (Oršanići) - Tupljak - Potpićan (D 64) | 3.600 | 3.600 |
| 50121 | D 64 - Pićan - D 64 | 2.500 | 2.500 |
| 50122 | D 64 - Lazarići - Boljevići - Ž 5081 | 3.400 | 3.400 |
| 50123 | D 64 - Šumber - Grašići - Santalezi - Ž 5081 | 9.900 | 9.900 |
| 50124 | L 50123 (Grašići) - Ž 5081 (Nedešćina) | 2.400 | 2.400 |
| 50125 | L 50123 (Grašići) - Županići - Marići - Veli Turini - Mali Turini - Kunj | 10.300 | 10.300 |
| 50126 | Ružići - L 50125 (Martinski) | 1.900 | 1.900 |
| 50127 | L 50125 - L 50123 (Živulići) | 3.500 | 3.500 |
| 50128 | Bubani - Sošići - Matohanci - D 303 | 1.800 | 1.800 |
| 50131 | Ž 5077 (Kanfanar) - Maružini - Ž 5098 (Smoljanci) | 3.600 | 3.600 |
| 50132 | Ž 5097 - Modrušani - Tomišići - Mužini - Ž 5077 (Žminj) | 8.900 | 8.900 |
| 50133 | Ž 5098 (Smoljanci) - Rapanji | 800 | 800 |
| 50134 | Ž 5099 (Svetvinčenat) - Kranjčići - želj. postaja | 3.100 | 3.100 |
| 50135 | Gajana - Ž 5073 | 1.900 | 1.900 |
| 50136 | Čabrunići - Ž 5190 (Jankovica) | 1.200 | 1.200 |
| 50137 | Cukrići - Ž 5190 (Juršići) | 900 | 900 |
| 50138 | L 50132 (Gradišće) - L 50139 (Grižini) | 2.100 | 2.100 |
| 50139 | Ž 5190 (Svetvinčenat) - Ž 5077 (Cere) | 6.700 | 6.700 |
| 50140 | Ž 5077 (Petehi) - Draguzeti - L 50112 (Vadreš) | 900 | 900 |
| 50141 | Ž 5077 (Kožljani) - Grandići - Želiski - Ž 5101 | 4.300 | 4.300 |
| 50142 | Ž 5099 (Bokordići) - Štokovci - Režanci - Ž 5190 | 3.600 | 3.600 |
| 50143 | Ž 5190 (Juršići) - Butkovići - Orbanići - Ž 5101 (Divšići) | 6.400 | 6.400 |
| 50144 | Ž 5100 (Šajini) - Bičići - Orbanići - Ž 5190 | 9.400 | 9.400 |
| 50145 | D 66 (Manjadvorci) - Hreljići . L 50153 | 3.800 | 3.800 |
| 50146 | L 50125 - Mali Golji - Veli Golji - Marcijani - Ž 5081 (Vinež) | 5.400 | 5.400 |
| 50148 | L 50147 (Snašići) - Barbići | 2.000 | 2.000 |
| 50149 | Letajac - Topid - St. Bartul - L 50147 | 3.300 | 3.300 |
| 50150 | Ž 5103 (Salakovci) - Kranjci - Ž 5081(Presika) | 3.500 | 3.500 |
| 50152 | D 66- Puntera | 700 | 700 |
| 50153 | D 66 (Bristovac) - Hrboki - Rebići - Blaz | 7.100 | 7.100 |
| 50154 | Ripenda Vrbanci - Ž 5081 (Labin) | 3.700 | 3.200 |
| 50155 | Ripenda Kras - Ž 5104 (Podlabin) | 2.600 | 2.600 |
| 50156 | Ž 5081(Labin) - Prtlog | 4.000 | 4.000 |
| 50157 | L 50145 (Hreljići) - Bratulići - Ž 5119 (Stara Stancija) | 2.400 | 2.400 |
| 50163 | Ž 5119 (Pula;Šijana) - A. Dukića - Ž 5133 (Medulinska) | 5.900 | 5.900 |
| 50164 | Ž 5101 (Divšići) - Filipana - D66 (Prodol) | 4.200 | 4.200 |
| 50165 | L 50164 (Divšići) - L 50166 (Šarići) | 1.400 | 1.400 |
| 50166 | Šarići - Ž 5118 (Pinezići) | 2.600 | 2.600 |
| 50167 | Mutvoran - Cokuni - Ž 5118 (Križ) | 1.700 | 1.700 |
| 50169 | D 66 (Loborika) - L 50170 (Muntić) | 1.600 | 1.600 |
| 50170 | D 66 (Loborika) - Ž 5121 (Muntić) | 2.800 | 2.800 |
| 50174 | Ž 5119 - Peruški | 1.000 | 1.000 |
| 50176 | Jadreški - Ž 5134 | 1.300 | 1.300 |
| 50180 | D 500 - Šušnjevica - Nova Vas - Kožljak . D 66 (Vozilići) | 13.000 | 13.000 |
| 50181 | Stancija Bembo - Golaš - Ž 5073 | 2.700 | 2.700 |
| 50182 | Ž 5077 ( Frkeči) - D 66 (Bristovac) | 3.000 | 3.000 |
| 50183 | Ž 5119 (Šišan) - Grabrovići - Svetica | 1.600 | 1.600 |
| 50184 | Ž 5119 - Mali Vareški - Jovići | 1.700 | 1.700 |
| 50185 | Ž 5081 - D 66 (Štrmac) | 900 | 900 |
| 50186 | Ž 5074 (Sveti Lovreč) - Lakovići - Radići - Jakići | 3.800 | 3.800 |
| 50187 | Ž 5190 - Režanci | 3.500 | 3.500 |
| 50188 | Ž 5042 - Prhati | 1.100 | 1.100 |
| 50189 | Radovani - D 21 | 600 | 600 |
|  | UKUPNO |  | 616.500 |

PRILOG 4

IZVEDENI RADOVI 1998.-2002. GODINE

-IZVANREDNO ODRŽAVANJE

ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

IZVEDENI RADOVI 1998.-2002. GODINE

IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

| kateg. ceste | br.ceste |  |  | dionica |  | podaci | obnova asfalta |  |  | zamjena kol. zastora | sanacija odrona | ojačanje kol. konstr. | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žup.cesta | 5007 |  |  | Katun Trviški - Levaki |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  |  |  | 2.300,00 | 2.300,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  |  |  | 14.900,00 | 14.900,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  |  |  | 4.813.560,00 | 4.813.560,00 |
|  |  |  |  | Kičer - Katun Trviški |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  |  |  | 1.961,00 | 1.961,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  |  |  | 3.638.594,26 | 3.638.594,26 |
|  |  |  |  | Levaki - Motovunski Novaki |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  |  |  | 3.204,00 | 3.204,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  |  |  | 19.500,00 | 19.500,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  |  |  | 7.047.212,04 | 7.047.212,04 |
|  |  |  |  | Motovunski Novaki - Karojba |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  |  |  | 1.658,00 | 1.658,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  |  |  | 11.500,00 | 11.500,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  |  |  | 4.020.761,73 | 4.020.761,73 |
| Žup.cesta | 5008 |  |  | Grožnjanska ulica Buje |  | Sum of dužina izvedeno | 350,00 |  |  |  |  |  | 350,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 | 2.299,00 |  |  |  |  |  | 2.299,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost | 215.549,92 |  |  |  |  |  | 215.549,92 |
| Žup.cesta | 5012 |  |  | Vodice |  | Sum of dužina izvedeno | 500,00 |  |  |  |  |  | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 | 2.231,67 |  |  |  |  |  | 2.231,67 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost | 225.476,67 |  |  |  |  |  | 225.476,67 |
| Žup.cesta | 5013 |  |  | Most - Svi Sveti |  | Sum of dužina izvedeno | 4.388,00 |  |  |  |  |  | 4.388,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 | 31.573,94 |  |  |  |  |  | 31.573,94 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost | 814.607,65 |  |  |  |  |  | 814.607,65 |
|  |  |  |  | odron Draguć |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  |  | 299.856,11 |  | 299.856,11 |
|  |  |  |  | Odron Kovačiči |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  |  | 297.634,02 |  | 297.634,02 |
|  |  |  |  | Odron Kovačiči 2 |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  |  | 319.009,12 |  | 319.009,12 |
| Žup.cesta | 5014 |  |  | Krivina 1 |  | Sum of dužina izvedeno | 150,00 |  |  |  |  |  | 150,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 | 2.205,00 |  |  |  |  |  | 2.205,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost | 304.308,50 |  |  |  |  |  | 304.308,50 |
|  |  |  |  | Krivina 2 |  | Sum of dužina izvedeno | 375,00 |  |  |  |  |  | 375,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 | 2.185,93 |  |  |  |  |  | 2.185,93 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost | 302.314,91 |  |  |  |  |  | 302.314,91 |
| Žup.cesta | 5096 |  |  | Obrada - Križ |  | Sum of dužina izvedeno | 1.983,00 |  |  |  |  |  | 1.983,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 | 12.492,90 |  |  |  |  |  | 12.492,90 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost | 1.419.839,25 |  |  |  |  |  | 1.419.839,25 |
| Žup.cesta | 5097 |  |  | Marići - Svetvinčenat |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 3.180,00 |  |  | 3.180,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 17.093,00 |  |  | 17.093,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 1.592.957,64 |  |  | 1.592.957,64 |
| Žup.cesta | 5100 |  |  | Glavani - Manjadvorci |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 1.985,00 |  |  | 1.985,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 8.628,00 |  |  | 8.628,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 1.071.549,18 |  |  | 1.071.549,18 |
| Žup.cesta | 5118 |  |  | Guran - Pinezići |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 3.130,00 |  |  | 3.130,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 16.513,12 |  |  | 16.513,12 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 2.140.340,63 |  |  | 2.140.340,63 |
| Žup.cesta | 5119 |  |  | Valbonaša - Raskrižje Pomer |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  |  |  | 1.460,00 | 1.460,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  |  |  | 10.655,10 | 10.655,10 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  |  |  | 3.125.318,94 | 3.125.318,94 |
| Žup.cesta | 5186 |  |  | Bale - Mongrego |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 5.100,00 |  |  | 5.100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 31.364,50 |  |  | 31.364,50 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 5.510.655,52 |  |  | 5.510.655,52 |
| Žup.cesta | 5187 |  |  | Barbariga - Mandriol |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 1.100,00 |  |  | 1.100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 7.890,05 |  |  | 7.890,05 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 1.482.303,62 |  |  | 1.482.303,62 |
| Žup.cesta Sum of dužina izvedeno |  |  |  |  |  |  | 7.746,00 |  |  | 14.495,00 |  | 10.583,00 | 32.824,00 |
| Žup.cesta Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  |  |  |  | 52.988,44 |  |  | 81.488,67 |  | 71.555,10 | 206.032,21 |
| Žup.cesta Sum of vrijednost |  |  |  |  |  |  | 3.282.096,90 |  |  | 11.797.806,59 | 916.499,25 | 22.645.446,97 | 38.641.849,71 |
| Lok.cesta |  | 50011 | Kršete |  |  | Sum of dužina izvedeno | 1.068,00 |  |  |  |  |  | 1.068,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 | 5.172,02 |  |  |  |  |  | 5.172,02 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost | 491.832,48 |  |  |  |  |  | 491.832,48 |
| Lok.cesta |  | 50013 | St. Vigini - Kućibreg - Hrvoji |  |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 4.700,00 |  |  | 4.700,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 21.150,00 |  |  | 21.150,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 1.220.607,64 |  |  | 1.220.607,64 |
| Lok.cesta |  | 50043 | Brtonigla - Nova Vas |  |  | Sum of dužina izvedeno | 1.000,00 |  |  |  |  |  | 1.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 | 4.526,30 |  |  |  |  |  | 4.526,30 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost | 623.253,47 |  |  |  |  |  | 623.253,47 |
| Lok.cesta |  | 50046 | St. Fergotini - Gedići - Nova Vas |  |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 1.854,00 |  |  | 1.854,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 9.411,30 |  |  | 9.411,30 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 1.192.445,45 |  |  | 1.192.445,45 |
|  |  |  | Tar - Gedići |  |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 2.200,00 |  |  | 2.200,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 9.615,30 |  |  | 9.615,30 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 1.392.574,52 |  |  | 1.392.574,52 |
| Lok.cesta |  | 50049 | Lašići - Baškoti |  |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 956,30 |  |  | 956,30 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 3.989,66 |  |  | 3.989,66 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 444.785,91 |  |  | 444.785,91 |
| Lok.cesta |  | 50061 | Ritošin Brig - Vranići |  |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 1.128,00 |  |  | 1.128,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 4.013,71 |  |  | 4.013,71 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 520.427,82 |  |  | 520.427,82 |
| Lok.cesta |  | 50063 | Jurasi - Muntrilj |  |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 1.450,00 |  |  | 1.450,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 8.018,18 |  |  | 8.018,18 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 670.512,88 |  |  | 670.512,88 |
| Lok.cesta |  | 50075 | Šuškali |  |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 1.050,00 |  |  | 1.050,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 42.639,00 |  |  | 42.639,00 |
| Lok.cesta |  | 50086 | Gologorica - Lukačići |  |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 950,00 |  |  | 950,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 3.850,00 |  |  | 3.850,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 523.378,30 |  |  | 523.378,30 |
|  |  |  | Gologorički dol |  |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 1.710,80 |  |  | 1.710,80 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 6.843,20 |  |  | 6.843,20 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 668.700,30 |  | 174.715,93 | 843.416,23 |
|  |  |  | Tončetići - Stojšići |  |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 880,00 |  |  | 880,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 3.388,00 |  |  | 3.388,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 411.000,46 |  |  | 411.000,46 |
| Lok.cesta |  | 50087 | (Dolenja Vas) Prašići - Ravno Brdo |  |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 2.647,00 |  |  | 2.647,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 10.872,00 |  |  | 10.872,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 1.079.895,20 |  |  | 1.079.895,20 |
| Lok.cesta |  | 50095 | Sveti Ivan - groblje |  |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  |  |  | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  |  |  | 1.215,00 | 1.215,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  |  |  | 273.987,60 | 273.987,60 |
| Lok.cesta |  | 50096 | Rajki - Žužići |  |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 950,00 |  |  | 950,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 4.995,59 |  |  | 4.995,59 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 462.557,16 |  |  | 462.557,16 |
| Lok.cesta |  | 50103 | Krajcar Breg - Pamići |  |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 1.100,00 |  |  | 1.100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 4.630,16 |  |  | 4.630,16 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 536.781,33 |  |  | 536.781,33 |
| Lok.cesta |  | 50112 | Batlug - Salamunišće - Brešnica |  |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 3.290,00 |  |  | 3.290,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 14.823,28 |  |  | 14.823,28 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 1.338.782,91 |  |  | 1.338.782,91 |
| Lok.cesta |  | 50118 | Jakomići |  |  | Sum of dužina izvedeno | 720,00 |  |  |  |  |  | 720,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 | 3.050,00 |  |  |  |  |  | 3.050,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost | 509.744,91 |  |  |  |  |  | 509.744,91 |
| Lok.cesta |  | 50126 | Ružići - Martinski |  |  | Sum of dužina izvedeno | 1.905,00 |  |  |  |  |  | 1.905,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 | 5.321,80 |  |  |  |  |  | 5.321,80 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost | 565.852,45 |  |  |  |  |  | 565.852,45 |
| Lok.cesta |  | 50131 | Maružini - Salambati |  |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 1.058,70 |  |  | 1.058,70 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 4.853,23 |  |  | 4.853,23 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 448.698,47 |  |  | 448.698,47 |
| Lok.cesta |  | 50132 | Marići - Karlovići |  |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 1.016,00 |  |  | 1.016,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 4.746,15 |  |  | 4.746,15 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 442.544,84 |  |  | 442.544,84 |
|  |  |  | Mengići - Gradišće |  |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 516,50 |  |  | 516,50 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 2.231,64 |  |  | 2.231,64 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 217.401,90 |  |  | 217.401,90 |
| Lok.cesta |  | 50156 | Labin - Gondolići |  |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  |  |  | 1.286,00 | 1.286,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  |  |  | 7.933,64 | 7.933,64 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  |  |  | 1.577.745,35 | 1.577.745,35 |
| Lok.cesta |  | 50160 | Galižana - Pula |  |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 2.257,00 |  |  | 2.257,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 13.107,88 |  |  | 13.107,88 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 1.404.953,48 |  |  | 1.404.953,48 |
| Lok.cesta |  | 50163 | Ulica Ante Dukića |  |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 3.450,00 |  |  | 3.450,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 18.149,68 |  |  | 18.149,68 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 2.407.939,19 |  |  | 2.407.939,19 |
| Lok.cesta |  | 50170 | Radeki Polje - ŽC 5121 (Muntić) |  |  | Sum of dužina izvedeno |  |  |  | 1.050,00 |  |  | 1.050,00 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  | 5.426,55 |  |  | 5.426,55 |
|  |  |  |  |  |  | Sum of vrijednost |  |  |  | 455.391,67 |  |  | 455.391,67 |
| Lok.cesta Sum of dužina izvedeno |  |  |  |  |  |  | 4.693,00 |  |  | 33.464,30 |  | 1.486,00 | 39.643,30 |
| Lok.cesta Sum of površina izvedeno m2 |  |  |  |  |  |  | 18.070,12 |  |  | 155.165,51 |  | 9.148,64 | 182.384,27 |
| Lok.cesta Sum of vrijednost |  |  |  |  |  |  | 2.190.683,31 |  |  | 15.882.018,43 |  | 2.026.448,88 | 20.099.150,62 |
| ukupno županijske i lokalne ceste - dužina izvedeno |  |  |  |  |  |  | 12.439,00 |  |  | 47.959,30 |  | 12.069,00 | 72.467,30 |
| ukupno županiske i lokalne ceste - površina izvedeno m2 |  |  |  |  |  |  | 71.058,56 |  |  | 236.654,18 |  | 80.703,74 | 388.416,48 |
| ukupno županijske i lokalne ceste - vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.472.780,21 | 27.679.825,02 | 916.499,25 | 24.671.895,85 | 58.741.000,33 |

Prilog 5

UČEŠĆE U SUFINANCIRANJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH

CESTA LOKALNE SAMOUPRAVE

SPISAK GRADOVA I OPĆINA PO REDOSLJEDU I GRUPAMA

I.

1. GRAD ROVINJ

2. GRAD POREČ

3. GRAD PULA

4. GRAD UMAG

5. OPĆINA MEDULIN

6. GRAD LABIN

7. OPĆINA VRSAR

8. GRAD NOVIGRAD

9. GRAD BUZET

II.

10. OPĆINA KANFANAR

11. GRAD PAZIN

12. GRAD BUJE

13. OPĆINA MARČANA

14. OPĆINA KRŠAN

15. OPĆINA FAŽANA

16. OPĆINA RAŠA

17. GRAD VODNJAN

III.

18. OPĆINA LIŽNJAN

19. OPĆINA BRTONIGLA

20. OPĆINA ŽMINJ

21. OPĆINA LUPOGLAV

22. OPĆINA SVETA NEDELJA

23. OPĆINA KAŠTELIR

24. OPĆINA VIŠNJAN

25. OPĆINA BARBAN

IV.

26. OPĆINA PIĆAN

27. OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI

28. OPĆINA SV. LOVREČ

29. OPĆINA CEROVLJE

30. OPĆINA SVETVINČENAT

31. OPĆINA BALE

32. OPĆINA VIŽINADA

33. OPĆINA OPRTALJ

34. OPĆINA MOTOVUN

35. OPĆINA TINJAN

36. OPĆINA GROŽNJAN

37. OPĆINA KAROJBA

38. OPĆINA GRAČIŠĆE

39. OPĆINA LANIŠĆE

PRILOG 6

PRIJEDLOG RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA PERIOD 2004.-2008. GODINE

- PREGLED PO CESTAMA - DIONICAMA

PRIJEDLOG RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA PERIOD 2004.-2008. GODINE

PREGLED PO CESTAMA - DIONICAMA

| kat.ceste | br. ceste | duž.zah. | dionica | vrijednost | radovi_1 | općina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| žc | 5008 | 4.352 | Grožnjan - Ponte Porton | 5.440.000 | zamjena kolničkog zastora | grožnjan |
| žc | 5002 | 1.000 | Karigador - Novigrad | 1.625.000 | obnova asfalta | novigrad |
| žc | 5002 |  | most Antenal | 1.500.000 | ostalo | novigrad |
| žc | 5007 | 1.000 | Livade - d 44 | 1.500.000 | obnova asfalta | oprtalj |
| lc | 50053 | 1.200 | Pirelići | 960.000 | obnova asfalta | oprtalj |
| lc | 50020 | 1.319 | Vižintini vrhi - Oprtalj | 923.300 | zamjena kolničkog zastora | oprtalj |
| žc | 5011 | 1.300 | želj.st. Buzet - Krbavčići | 1.787.500 | obnova asfalta | buzet |
| žc | 5013 |  | klizište Vidaci | 500.000 | ostalo | buzet |
| žc | 5013 |  | klizište Krušvari | 1.200.000 | ostalo | buzet |
| žc | 5013 |  | klizište Juričići | 500.000 | ostalo | buzet |
| lc | 50032 | 2.000 | Pračana - Sv. Donat | 1.800.000 | ojačanje kol.konstr. | buzet |
| lc | 50038 | 8.412 | Roč - Hum | 13.459.600 | ojačanje kol.konstr. | buzet |
| žc | 5014 | 2.000 | Račja Vas-Lanišće-Lupoglav | 3.000.000 | obnova asfalta | lanišće |
| žc | 5011 | 1.000 | Brest | 1.375.000 | obnova asfalta | lanišće |
| žc | 5081 | 2.909 | Kršan - Nedešćina | 3.999.875 | obnova asfalta | kršan |
| lc | 50180 | 2.000 | Nova Vas - Vozilići | 1.600.000 | obnova asfalta | kršan |
| lc | 50154 | 1.000 | Ripenda Vrbanci | 900.000 | obnova asfalta | labin |
| žc | 5081 | 1.995 | Kršan - Nedešćina | 2.743.125 | obnova asfalta | nedešćina |
| žc | 5081 | 1.000 | Nedešćina - Vinež | 1.375.000 | obnova asfalta | nedešćina |
| lc | 50123 | 2.000 | Šumber - Grašići | 2.000.000 | obnova asfalta | nedešćina |
| žc | 5079 |  | raskrižje žc 5079 - d64 | 1.500.000 | ojačanje kol.konstr. | pićan |
| lc | 50118 | 1.000 | Floričići - Oršanići | 1.000.000 | obnova asfalta | pićan |
| lc | 51119 | 150 | Karbune | 312.000 | ojačanje kol.konstr. | pićan |
| lc | 50086 | 1.558 | Gologorica - Gologorički Dol | 1.246.400 | zamjena kolničkog zastora | pićan |
| lc | 50119 | 237 | lc 50086 - Karbune | 246.480 | zamjena kolničkog zastora | pićan |
| žc | 5046 | 1.000 | Afrići - Paz | 1.375.000 | obnova asfalta | cerovlje |
| žc | 5013 | 3.280 | Račički brijeg - Grimalda | 9.021.870 | ojačanje kol.konstr. | cerovlje |
| žc | 5013 |  | klizište Draguć II | 700.000 | ostalo | cerovlje |
| žc | 5013 |  | klizište Čohilj | 500.000 | ostalo | cerovlje |
| žc | 5046 |  | klizište Ivančići | 500.000 | ostalo | cerovlje |
| lc | 50073 | 1.853 | Pagubice - Cerovlje | 1.482.400 | zamjena kolničkog zastora | cerovlje |
| lc | 50072 | 1.265 | Grimalda - Pagubice | 1.012.000 | zamjena kolničkog zastora | cerovlje |
| lc | 50085 | 3.064 | Sidreti - Gradinje - Afrići | 2.451.200 | zamjena kolničkog zastora | cerovlje |
| lc | 50086 | 453 | Gologorica - Gologorički Dol | 362.400 | zamjena kolničkog zastora | cerovlje |
| lc | 50109 | 700 | ž 5079 - Salamunišće | 630.000 | zamjena kolničkog zastora | gračišće |
| žc | 5042 | 3.155 | Vranići (gr.op.) - Karojba | 10.253.750 | ojačanje kol.konstr. | karojba |
| žc | 5047 | 1.650 | tunel Učka - Učka | 2.062.500 | ojačanje kol.konstr. | lupoglav |
| lc | 50087 | 1.500 | Dolenja Vas - Boljun | 1.500.000 | obnova asfalta | lupoglav |
| žc | 5007 | 6.900 | d 44 - Karojba | 20.700.000 | ojačanje kol.konstr. | motovun |
| žc | 5046 | 1.000 | Pazin - Cerovlje | 1.500.000 | obnova asfalta | pazin |
| žc | 5044 | 1.000 | Kašćerga - Trviž | 1.250.000 | obnova asfalta | pazin |
| lc |  | 600 | Grubiši - Munci | 600.000 | zamjena kolničkog zastora | pazin |
| lc | 50074 | 1.000 | Pazin - Kršikla | 1.000.000 | obnova asfalta | pazin |
| lc | 50078 | 300 | Zarečje | 300.000 | obnova asfalta | pazin |
| lc | 50071 | 500 | Kašćerga - Ukotići | 450.000 | obnova asfalta | pazin |
| lc | 50075 | 1.350 | Pazin - Grdoselo - Lovrin | 1.200.000 | obnova asfalta | pazin |
| lc | 50075 | 800 | Čerišnjevica - Ladavci | 720.000 | zamjena kolničkog zastora | pazin |
| žc | 5076 | 1.317 | Krajcar Breg - Sv. Petar | 1.810.875 | zamjena kolničkog zastora | sv. petar |
| lc | 50063 | 1.397 | Livaki - Jurasi | 1.257.300 | zamjena kolničkog zastora | tinjan |
| žc | 5041 | 1.000 | Kaštelir | 3.500.000 | ojačanje kol.konstr. | kaštelir - labinci |
| žc | 5042 | 5.377 | Špadići - Nova Vas | 17.475.250 | ojačanje kol.konstr. | poreč |
| žc | 5002 |  | raskrižje Žatika, Baderna , Čimižin | 900.000 | ostalo | poreč |
| žc | 5002 | 1.450 | Tar | 4.712.500 | ojačanje kol.konstr. | poreč |
| lc | 50092 | 1.000 | Sv. Lovreč - obilaznica | 1.500.000 | zamjena kolničkog zastora | sv.lovreč |
| žc | 5073 | 2.200 | Krunčići - Limski kanal | 3.300.000 | obnova asfalta | sv.lovreč |
| žc | 5042 | 3.695 | Nova Vas - Višnjan (Žbandaj) | 12.008.750 | ojačanje kol.konstr. | višnjan |
| žc | 5042 | 4.478 | Višnjan - Vranići (gr.op.) | 14.553.500 | ojačanje kol.konstr. | višnjan |
| žc | 5042 | 692 | Višnjan | 2.249.000 | ojačanje kol.konstr. | višnjan |
| lc | 50048 | 1.400 | Bajkini - Vranje Selo | 840.000 | obnova asfalta | vižinada |
| žc | 5002 | 2.000 | Funtana - Vrsar | 3.250.000 | obnova asfalta | vrsar |
| žc | 5115 | 1.211 | Peroj - Fažana | 3.633.000 | ojačanje kol.konstr. | fažana |
| žc | 5119 | 4.188 | Kavran - Ušićevi dvori | 5.444.400 | zamjena kolničkog zastora | ližnjan |
| žc | 5119 | 800 | Pomer - Kamik | 2.600.000 | ojačanje kol.konstr. | medulin |
| žc | 5134 | 2.000 | Šišanska ulica (Pula) | 6.000.000 | ojačanje kol.konstr. | pula |
| žc | 5119 | 3.225 | obilaznica Pule | 3.144.375 | obnova asfalta | pula |
| žc | 5132 | 2.000 | obilaznica Pule | 1.950.000 | obnova asfalta | pula |
| žc | 5115 | 500 | Veli Vrh - Padulj | 1.500.000 | ojačanje kol.konstr. | pula |
| lc | 50162 | 1.000 | Šurida - Valbandon | 3.000.000 | obnova asfalta | pula |
| žc | 5115 | 1.809 | Peroj - Fažana | 5.427.000 | ojačanje kol.konstr. | vodnjan |
| žc | 5077 | 1.022 | Kanfanar - gr. op. | 3.066.000 | ojačanje kol.konstr. | kanfanar |
| žc | 5073 | 2.800 | Limski kanal - Sošići | 4.200.000 | obnova asfalta | kanfanar |
| žc | 5105 | 400 | Rotonda - ul S.Radića | 650.000 | obnova asfalta | rovinj |
| žc | 5076 | 995 | Vidulini - Pifari | 1.368.125 | zamjena kolničkog zastora | žminj |
| žc | 5077 | 2.024 | gr.op. - čvor žminj | 6.072.000 | ojačanje kol.konstr. | žminj |
| lc | 50116 | 1.222 | Žagrići - Cere | 1.222.000 | zamjena kolničkog zastora | žminj |
|  |  |  | intreventna sredstva | 5.000.000 | interventna sredstva | žuc |
|  |  |  | priprema i nepredviđeni radovi | 20.000.000 | priprema i nepredviđeni radovi | žuc |
| UKUPNO |  | 120.004 |  | 253.698.475 |  |  |

PRILOG 7

PREGLED RADOVA GRAĐENJA ZA PERIOD 2004.-2008. GODINA

PREGLED PO CESTAMA - DIONICAMA

| kat.ceste | broj ceste | dužina zahvata - žuc | dionica | vrijednost_žuc | radovi_1 | općina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lc | 50042 | 400 | sp.cesta LC 50042 - ŽC 5070 | 2.200.000 | novoizgradnja | brtonigla |
| žc |  | 1.500 | obilaznica Novigrada | 9.600.000 | novoizgradnja | novigrad |
| žc |  | 2.100 | obilaznica Umaga | 14.660.000 | novoizgradnja | umag |
| žc | 5002 |  | raskrižje Kanegra | 500.000 | rekonstrukcija | umag |
| žc | 5081 |  | raskrižje Zelenica - Rabac | 4.000.000 | rekonstrukcija | labin |
| žc | 5081 | 3.000 | Labin - Ravni | 11.500.000 | rekonstrukcija | labin |
| lc | 50155 |  | raskrižje Ripenda Kras | 1.500.000 | rekonstrukcija | labin |
| žc | 5075 | 450 | spojna cesta ŽC 5075 - D 48 | 2.300.000 | novoizgradnja | tinjan |
| žc |  | 2.600 | obilaznica Poreča | 18.000.000 | novoizgradnja | poreč |
| žc | 5002 |  | raskrižje Finida | 1.500.000 | rekonstrukcija | poreč |
| žc | 5002 |  | raskrižje bolnica | 600.000 | rekonstrukcija | poreč |
| žc | 5042 | 1.200 | obilaznica Višnjana | 8.000.000 | novoizgradnja | višnjan |
| žc |  | 1.587 | obilaznica Barbana | 7.300.000 | novoizgradnja | barban |
| žc | 5115 | 450 | obilaznica Fažana | 1.700.000 | novoizgradnja | fažana |
| žc | 5118 | 2.100 | Marčana - Križ | 7.400.000 | rekonstrukcija | marčana |
| žc | 5119 | 1.000 | obilaznica pomera | 6.400.000 | novoizgradnja | medulin |
| žc | 5119 |  | raskrižje Pomer - Banjole | 1.500.000 | rekonstrukcija | medulin |
| žc | 5190 |  | ind. zona svetvinčenat | 500.000 | rekonstrukcija | svetvinčenat |
| žc | 5187 | 600 | obilaznica krnjaloža | 3.830.000 | novoizgradnja | vodnjan |
| žc | 5105 |  | ul. S. Radića - raskrižje | 1.500.000 | rekonstrukcija | rovinj |
|  |  |  | priprema i nepredviđeni radovi | 36.902.000 | priprema i nepredviđeni radovi |  |
| UKUPNO |  | 16.987 |  | 141.392.000 |  |  |

 Standardom održavanja cesta određuju se normativi utroška materijala, radnih sati vozila, strojeva i radne snage za radove redovnog održavanja.

Standard za redovno održavanje prema programu Vlade za razvoj javnih cesta za period 2001.-2004. iznosi:

- za državne ceste 81.674 kn/km

- za županijske ceste 41.198 kn/km

- za lokalne ceste 27.165 kn/km

 Podaci za Europu iz 1998. godine

 I NAJRAZVIJENIJE

 II RAZVIJENE

 III SREDNJE RAZVIJENE

 IV NERAZVIJENE