LUČKA UPRAVA POREČ

AUTORITA 'PORTUALE DI PARENZO

Obala m. Tita 6

Tel/fax (052) 453-497

Klasa:342-01/06-01/40

Ur.broj:2163/1-13-05-1

LUČKA UPRAVA  POREČ

GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKE

ZA 2006 GODINU

1. IZJAVA PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA I RAVNATELJA LUČKE UPRAVE POREČ

Izjavljujem da je Program rada Lučke uprave Poreč zasnovan na važećim zakonskim propisima i zahtjevima Poglavarstva Istarske županije. Predsjednik Upravnog vijeća Eđidio Kodan; Ravnatelj Željko Čorak.

| 2. PRIKAZ AKTUALNOG STANJA |  |
| --- | --- |
| POVOLJNE MOGUĆNOSTI | PROBLEMI |
| Radi očuvanja postojećih i stvaranja novih građevinskih, prometnih, pomorskih, i gospodarskih vrijednosti imovine kojom upravlja Lučka uprava čiji je osnivač Županija, potrebno je dati prednost programima, aktivnostima i projektima koji se odnose na donošenje DPU-a uređenja i zaštite akvatorija južnog dijela luke Poreč. | U svom djelokrugu obavljanja poslova koji se odnose na upravljanje , gradnju i korištenje luke otvorene za javni promet u svojoj nadležnosti, potrebno je sa koncesionarima (Usluga, Montraker) dogovoriti opis poslova, uvjete i broj izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave. Na postojeće stanje, od prihvata plovila i putnika u luci, lučka uprava nema direktan utjecaj a prema propisima odgovorna je za sve što se dešava u luci. |

| 3. CILJEVI KOJI SE PLANIRAJU POSTIĆI U 2006 GODINI |  |  |
| --- | --- | --- |
| CILJ |  | MJERILO POSTIGNUĆA |
| A | Kvalitetniji sistem sidrenja i zaštite turističkih brodova, te optimalan broj vezova | Izvedba sidrenog sistema vezova za turističke brodove na osnovu izvedbenog rješenja IG Labin |
| B | Ulaganje u izradu dokumentacije potrebne za izgradnju infrastrukture za zaštitu akvatorija luke Poreč od meteoroloških uvjeta. | Izrada programa uređenja luke, studija utjecaja na okoliš, prometna studija, studija plovnih putova, izrada DPU-a zaštite akvatorija luke Poreč. |
| C | Nastavak sanacije gata u luci javnog prometa Vrsar | Saniranje podvodnog djela gata sa betonskim plombama u dužini od 45 metara. Kvalitetniji i sigurniji prihvat plovila i putnika |

| 4. NEPOSREDNI ZADACI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilj | ZADATAK |  | ODGO- VORNI IZVRŠI- TELJ | ROK ZA IZVRŠ. | POTREBNA SREDSTVA | NAPOMENA |
| A | A.1. | Ugradnja vitica(anela) na privezištu za jahte | ravnatelj | veljača | 30.000,00 kn |  |
|  | A.2. | Postavljanje ograde od inoxa na graničnom prijelazu | ravnatelj | ožujak | 30.000,00 kn |  |
|  | A.3. | Izgradnja sidrenog sistema za turističke brodove do 20 met. | ravnatelj | travanj | 800..000,00 kn |  |
| B | B.1. | Zakonska dokumentacija za gradnju infrastrukture po DPU-a zaštite luke Poreč | ravnatelj | prosinac | 1.007.000,00 kn |  |
| C | C.1. | Sanacija gata u luci javnog prometa Vrsar | ravnatelj | studeni | 300.000,00 kn | Potrebna sredstva predviđena iz Županijskog proračuna i proračuna Općine Vrsar |

| 5. OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PLANOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cilj | zadatak | OPIS AKTIVNOSTI |  | SURADNICI |
| A | A.1. Ugradnja vitica (anela) | A.1.a. | Zamjeniti dotrajale i ugraditi nove na dijelu obale od graničnog prijelaza do hotela"Riviere" | Ograničenim prikupljanjem ponuda izabrati izvođača |
|  | A.2. Postavljanje novih stupova za ogradu od inoxa na prostoru ispred graničnog prijelaza | A.2.a. | Ugradnja stupova i betoniranje postolja |  |
|  |  |  |  | Ograničenim prikupljanjem ponuda odabrati izvođača |
|  | A.3. Izgradnja sidrišnih vezova za turističke brodove | A.3.a. | Izrada potrebne dokumentacije | Prema izvedbenom projektu izrađenom od IG Labin od 2002 god. |
|  |  | A.3.b. | Odabir izvođača radova | Javno nadmetanje |
|  |  | A.3.c. | Potpisivanje ugovora uz suglasnost Poglavarstva županije |  |
|  |  | A.3.d. | Izvođenje radova | Izvođač odabran javnim nadmetanjem |
| B | B.1. Zakonska dokumentacija za gradnju infrastrukture | B.1.a. | Izrada programa uređenja luke Poreč | Izrađivača studije dobiti će se ograničenim prikupljanjem ponuda |
|  |  | B.1.b. | Izrada DPU | Nije bilo moguće realizirati u 2005. god. |

| B |  | B.1.c. | Potpis ugovora uz suglasnost Županijskog poglavarstva |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B.1.d. | Izrada studije zaštite okoliša | Izrađivača studija dobiti će se javnim nadmetanjem |
|  |  | B.1.e. | Potpis Ugovora uz suglasnost Županijskog poglavarstva |  |
|  |  | B.1.f. | Prometna studija i studija plovnih putova | Izrađivača studije odabrati će se ograničenim prikupljanjem ponuda |
|  |  | B.1.g. | Studija dugoročnog razvoja luke Poreč | Izrađivača studija dobiti će se javnim nadmetanjem |
| C | C.1. Sanacija gata u luci Vrsar | C.1.a. | Odabir izvođača radova | Javnim nadmetanjem odabrati najpovoljnijeg izvođača |
|  |  | C.1.b. | Potpisivanje ugovora uz suglasnost Županijskog poglavarstva |  |
|  |  | C.1.c | Izvođenje radova | Izvođač odabran javnim nadmetanjem |
|  |  | C.2.d | Izrada sidrenog sustava za ribarice | Izvođenje radova u dogovoru sa Montraker d.o.o. - Vrsar |