REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za promet, pomorstvo i veze

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 342-01/05-01/28

URBROJ: 2163/1-04/4-05-10

Pazin, 1. ožujka 2005. g.

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik Ivan Jakovčić

putem

Stručne službe za poslove

Skupštine i Poglavarstva

Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg

programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za

2004. godinu Lučke uprave Pula

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

PROČELNIK

Grozdana Lovrečić

Privitak:

- Prijedlog Zaključka,

- Obrazloženje,

- Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i

Financijski izvještaj o radu za 2004. godinu Lučke uprave Pula.

Na temelju članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03) i članka 59. i 77. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije” -  pročišćeni tekst, br. 6/03) Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana ....................2004. godine donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaćaju se Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i

Financijski izvještaj o radu za 2004. godinu Lučke uprave Pula.

2. Akti iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:

Urbroj:

Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

POGLAVARSTVO

Predsjednik

Ivan Jakovčić

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE  ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije”- pročišćeni tekst, br. 6/03 ), i članak 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu i dostavlja ga putem nadležnog upravnog tijela županije, županijskom poglavarstvu.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije prihvaća Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2004. godinu Lučke uprave Pula.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu i dostavlja ga putem nadležnog upravnog tijela županije, županijskom poglavarstvu, upravno vijeće Lučke uprave Pula prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 22. veljače 2005. godine predmetna izvješća za 2004. godinu.

Izvješća su pisana po prvi puta po standardiziranim obrascima sukladno ISO 9001 normi. Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke sadrži slijedeće komponente:

- Ocjenu predsjednika upravnog vijeća i ravnatelja lučke uprave o radu lučke uprave

- Organizacijsku i funkcionalnu strukturu lučke uprave

- Prikaz realizacije neposrednih zadataka/ocjena provedenih planiranih aktivnosti

- Prikaz realizacije postavljenih ciljeva

- Prikaz neplaniranih, a realiziranih aktivnosti

- Ocjenu financijskog poslovanja

- Zaključak/rezime

Financijsko izvješće sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

Financijski pokazatelji za 2004. godinu prikazuju povećanje primitaka za 18% u odnosu na rebalansirani plan 2004. g., a čak  33% više od prvotno donesenog plana. Vlastiti ostvareni prihod uvećan je za punih 50% u odnosu na godinu 2003. te se na taj način nastavlja uzlazni trend poslovanja Lučke uprave Pula već petu godinu za redom.

Cjelokupan je plan ostvaren, a  i dodatno je bilo radova koji su navedeni u stavci neplaniranih aktivnosti. Jedan od prioriteta u 2004. g. bilo je i  prilagođavanje Zakonu o sigurnosti brodova i luka, te sanacija loše infrastrukture. Od sanacije prioritet su imali gat Rijeka i pulski lukobran, ali nije se  zapostavilo ni ostale objekte tako da se ulagalo i u lučicu u  Banjolama, u luku Fažana, u luku Brijune, kao i u  molo Carbone u Puli.

Obim poslova je velik obzirom da lučka uprava upravlja sa 9 luka. Uz angažman na  povećanju prometa paralelno se radi na godinama zapostavljenim, a tako aktualnim  problemima lošeg stanja infrastrukture, prihvata brodova, neadekvatnih sidrišta, nepostojanje prihvata za putnike… Potrebito  je puno posla i dodatnog angažmana oko  snimanja stanja obala, izrada raznih  projekata, natječaja, osiguranja financijskih sredstava.

Financijske potrebe za sanacijom 10 km obale su u nesrazmjeru s prihodima ove lučke uprave i donacijom osnivača. Zbog toga je lučka uprava aktivna u traženju financijskih sredstava od drugih subjekata. Već treću godinu zaredom lučka uprava se uspijeva izboriti za nemala  sredstva od Ministarstva financija i Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka. 2004.g. započelo se sa razgovorima i s Ministarstvom europskih integracija za financijsko praćenje sanacije lukobrana u Puli. Također, preko programa Across započeta je koordinacija luka sjeverne Italije, Pule, Ploča i Vukovara na projektu prijevoza robe za istok koristeći kapacitete riječnog prijevoza u sjevernoj Italiji.

Lučka uprava Pula je u 2004. godini imala stalno zaposlenih  9 djelatnika.

Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2004. godinu Lučke uprave Pula.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u privitku.