REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

graditeljstvo i zaštitu okoliša

KLASA: 350-01/04-01/35

URBROJ: 2163/1-08/1-04-01

Pula, 14. travnja 2004. godine

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

putem

STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE

SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA

ISTARSKE ŽUPANIJE

P r e d m e t : Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge

- izrade studije valorizacije krajobraza šireg područja Limskog kanala

za  potrebe izrade PPPPO Limski kanal i draga - dostavlja se

Štovani,

U privitku Vam dostavljamo Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka  javne nabave usluge - izrade studije valorizacije krajobraza šireg područja Limskog kanala za  potrebe izrade PPPPO Limski kanal i draga. Molimo da istu uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog Poglavarstva Istarske županije.

S poštovanjem,

PROČELNIK

Josip  Zidarić

Na temelju odredbi članka 15. Zakona o javnoj nabavi ("NN" RH br.117/01 i 197/03 ) te članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br.06/03 - pročišćeni tekst), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana _________________ donosi

# O D L U K U

1. Pristupa se provedbi postupka javnog  nadmetanja za nabava usluge izrade Studije

valorizacije krajobraza šireg područja Limskog kanala za potrebe izrade PPPPO Limski

kanal i draga

| Naručitelj | Istarska županija Županijsko Poglavarstvo |
| --- | --- |
| Sjedište i adresa | Pula, Flanatička 29 |
| Matični broj | 0567167 |
| Evidencijski broj nabave | 03/ 2004 - VV |
| Predmet postupka nabave | nabava usluge izrade studije valorizacije krajobraza šireg područja Limskog kanala za potrebe izrade PPPPO Limski kanal i draga |
| Način provedbe postupka nabave | javno nadmetanje |
| Rok provedbe predmeta nabave | Proračunska 2004. i 2005. godina |
| Procijenjena vrijednost nabave | do 350.000,00 kn |
| Način i uvjeti plaćanja | 20% po zaključenju ugovora, 50% po predaji I. faze - inventarizacije i kategorizacije krajobraza na širem području Limskog kanala, 30% po predaji II. faze - valorizacija razvojnih zahvata odnosno projekata i prijedlozi za korekcije prostornih planova na širem području Limskog kanala, tj dovršenju posla |
| Pozicija proračuna | Razdjel 6, pozicija189 |

2.  Za provedbu nabave iz točke 1. ove Odluke, kao odgovorna osoba naručitelja,

određuje se Marin Brkarić, član Poglavarstva.

3.  Za pripremu i provedbu postupka ove nabave osniva se stručno povjerenstvo u

sastavu:

- Josip Zidarić, voditelj Povjerenstva

- Bruno Nefat, član Povjerenstva

- dr.sc. Ivica Matošević, član Povjerenstva

4.  Zadaća je odgovorne osobe naručitelja iz točke 2. ove Odluke i Stručnog

povjerenstva za nabavu, priprema i provedba postupka nabave, provođenje

postupka ograničenog  prikupljanja ponuda, priprema dokumentacije za

nadmetanje, prikupljanje, pregled, ocjena i usporedba ponuda radi predlaganja

Poglavarstvu donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Klasa:

Urbroj:

Pula, _________ 2004.g.

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

POGLAVARSTVO

Predsjednik :

Ivan Jakovčić

Dostaviti:

- članovima Povjerenstva

- Pismohrana, ovdje

OBRAZLOŽENJE

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVE ODLUKE

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 117/01 i 197/03), kojom je propisano da naručitelj mora prije početka postupka nabave donijeti pisanu odluku o osnivanju povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE NASTAJU DONOŠENJEM AKTA

Ovim aktom uređuje se sadržaj Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva sukladno odredbama Zakona. Isto tako, temeljem Odluke o planu nabave upravnih odjela i stručne službe Istarske županije u proračunskoj 2004.godini,usvojene na sjednici Poglavarstva Istarske županije 24.veljače 2004., a sukladno odredbi članka 14. Zakona o javnoj nabavi može započeti postupak nabave. Predmet nabave je izrade studije valorizacije krajobraza šireg područja Limskog kanala za potrebe izrade PPPPO  Limski kanal i draga. Obuhvat zahvata posla je šire područje Limskog kanala, površine cca 40 km2, koje predstavlja dio obuhvata prostornog plana (PPPPO) Limski kanal i draga.  Posao se predviđa  izvršiti  u nekoliko faza: I. faza - inventarizacija i kategorizacija krajobraza na širem području Limskog kanala, obuhvaća prikupljanje postojeće dokumentacije prostora (karata i prostornih planova), razvojnih programa, statističkih  podataka i sl., identifikaciju i kartiranje krajobraznih jedinica i zahvata koji mogu imati utjecaja na krajobraz, prijedlog kategorizacije krajobraza, sve s kartografskim prilozima i tekstualnim dijelom. II. faza - valorizacija razvojnih zahvata odnosno projekata i prijedlozi

za korekcije prostornih planova na širem području Limskog kanala,  obuhvaća obrazloženje primijenjenog metodološkog postupka valorizacije, uspostavu parametara (kriterija) valorizacije, valorizaciju primjenom "layout" metode, identifikaciju kritičnih mjesta u postojećim  dokumentima prostornog uređenja, prijedlog smjernica za korekcije

prostornih planova, zaključak studije i popis literature, sve s kartografskim prilozima i tekstualnim dijelom .Osim izrade samog rada, izvršitelj je dužan tijekom izrade izvršiti prezentaciju preliminarnih rezultata, važnih obavijesti i konačnih rezultata studije i voditi radni seminar (workshop) kojeg će organizirati naručitelj.

Za predmetnu nabavu je i u 2003. proveden postupak , no vrijednost radova u  pristiglim ponudama na natječaj bila je veća od planiranih u proračunu, pa je nadmetanje poništeno odlukom Poglavarstva Istarske županije od 16.12.2003.

Za započinjanje postupka nabave potrebno je donijeti Odluku Poglavarstva Istarske županije s utvrđenim uvjetima

III TEKST PRIJEDLOGA AKTA

Priloženo se dostavlja prijedlog predmetne Odluke.